Virtual Operation Support Team:

Einsatz von Künstlicher Intelligenz -

Proof of Concept und Erstellung eines Prototyps

Leistungsbeschreibung

1.	Ausgangslage	3

2.	Zielsetzung	3

3.	Leistungsumfang	4

4.	Leistungszeitraum	6

5.	Ressourcen- und Aufwandsplanung	6

6.	Kernkompetenzen und Rollenbeschreibung	6

6.1 Rollenbeschreibung Projektleitung	7

6.2 Vorausgesetzte Kompetenzen Projektleitung	7

6.3 Rollenbeschreibung Data Engineer	7

6.4 Vorausgesetzte Kompetenzen Data Engineer	8

7.	Strukturen und Ressourcen	8

Ausgangslage

Die Malteser sind ein katholisches Dienstleistungsunternehmen mit vielfältigen sozialen und karitativen Aufgabenschwerpunkten, insbesondere in den Bereichen Soziale Dienste, Rettungsdienst, Fahrdienste und Ausbildung. Mit unseren ca. 700 Standorten im Malteser Hilfsdienst, zwei Krankenhäusern, einer Fachklinik für Naturheilverfahren, 35 Einrichtungen der Altenhilfe, der Hospizarbeit und Palliativmedizin sowie der Ambulanten Pflege zählen die Malteser mit einem Umsatz von ca. 1,5 Mrd. € sowie 52.000 ehrenamtlichen und 30.000 hauptamtlichen Mitarbeitern zu den großen und renommierten katholischen Trägern. Als gemeinnütziges Unternehmen zählen wir zu den Non-Profit-Organisationen.

Bei jeglicher Art von Lagen (Naturereignisse, Unfälle, große Sanitätsdienste) ist die Informationsgewinnung aus dem öffentlichen Raum mit den letzten Jahren immer wichtiger geworden. Es entstand eine intensive Durchdringung der sozialen Medien in der Bevölkerung und die Geschwindigkeiten von Informationsweitergabe wurde deutlich erhöht.

Die Malteser verfügen mit ihren Presseteams über standardisierte, die einschlägigen Medien verfolgende Auswertungen der öffentlichen Nachrichten. Eine Auswertung der Stimmungslage vor allem über die sozialen Medien und Informationen aus dem tieferen Räumen des Internets, sowie eine fortlaufende Beschreibung der Veränderung bestand bisher nicht oder erfolgte nur punktuell und manuell.

Ein Virtual Operations Support Team (VOST) spielt eine entscheidende Rolle in der Unterstützung von Notfall- und Krisenmanagement durch die Nutzung digitaler Technologien und sozialer Medien. Zu den Hauptaufgaben eines VOST gehört die Überwachung und Analyse von Informationen aus verschiedenen Quellen, einschließlich sozialer Medien, Nachrichten und offiziellen Berichten. Diese Informationen werden gesammelt, gefiltert und analysiert, um relevante Daten zu identifizieren, die für die Entscheidungsfindung in Krisensituationen von Bedeutung sind. Durch diese Überwachung können VOSTs frühzeitig auf aufkommende Bedrohungen oder Entwicklungen reagieren und die Einsatzkräfte vor Ort informieren.

Die Bildung eines solchen Teams für die Malteser erfolgte bereits im letzten Jahr. Vor dem Hintergrund zunehmender Digitalisierung wird auch der Einsatz von KI-Unterstützung geprüft und geplant, um die manuelle und aufwändige Lageerkundung zu erleichtern. Dies soll in Form eines Proof of Concept (POC) umgesetzt werden. Hierzu gehört das Entwickeln und Testen eines Prototyps.

Zielsetzung

Das langfristige Ziel ist es, ein KI-gestützte System zur automatisierten Gewinnung, Analyse und Aufbereitung lagebezogener Informationen aus öffentlich zugänglichen Online- und Social-Media-Quellen zu nutzen. Das KI-gestützte System soll das Virtual Operations Support Team (VOST) im Einsatzfall unterstützen, indem relevante Informationen aus unterschiedlichen Datenquellen strukturiert, bewertbar und nutzerorientiert für die operative Lagebeurteilung bereitgestellt werden. Durch die Automatisierung bislang überwiegend manueller Arbeitsschritte soll die Reaktions- und Bewertungsgeschwindigkeit deutlich erhöht und die Qualität der Lageinformationen verbessert werden.

Gegenstand der Leistungsbeschreibung ist die Durchführung eines Proof of Concept (POC), der die technische Machbarkeit, die Nutzbarkeit der Methodik und den praktischen Mehrwert eines KI-gestützten Systems für die Einsatzorganisation überprüft; hierzu soll ein Prototyp des KI-gestützten Systems konzeptioniert und erprobt werden (nachfolgend „Projekt“). Es soll ein lauffähiges System vorliegen, das echte Daten aus Social Media- und Online Datenquellen verarbeitet und in Power BI, dem Business Intelligence- und Visualisierungstool von Microsoft, darstellt. Der POC dient zugleich als fundierte Entscheidungsgrundlage für mögliche Weiterentwicklungen des Prototyps, MVP und späteren Echtzeitlösungen für das VOST.

Der Auftragnehmer hat im Rahmen des POCs insbesondere folgende erwartete Projektergebnisse zu realisieren:

- Entwicklung und Ausarbeitung mehrerer repräsentativer Demonstrationsszenarien anhand realer historischer Ereignisse mit unterschiedlichen Eskalationsstufen. Diese Szenarien dienen der realitätsnahen Darstellung der Funktionalität und Leistungsfähigkeit des Systems.

- Anbindung ausgewählter Social-Media- und Online-Datenquellen über geeignete Schnittstellen zur Erhebung multimodaler Daten (Text, Bild, Video). Die Beschaffung und Bereitstellung der hierfür erforderlichen API-Zugänge erfolgt durch den Auftraggeber.

- Entwicklung und Implementierung KI-gestützter Verfahren zur Relevanzbewertung, Glaubwürdigkeitsprüfung, Geolokalisierung und Priorisierung der Daten sowie zur Identifikation von Falschinformationen.

- Zusammenführung der analysierten Daten in geeigneten Datenbanksystemen (z. B. SQL-Datenbanken oder Vektordatenbanken) zur strukturierten Weiterverarbeitung.

- Aufbereitung der Ergebnisse in Visualisierungs- und Auswertungslösungen, insbesondere mittels Power BI, gemeint ist das Business Intelligence- und Visualisierungstool von Microsoft, sodass mehrere Nutzende gleichzeitig mit den erstellten Lageinformationen arbeiten können.

- Erstellung einer nachvollziehbaren Demonstration der technischen Machbarkeit und des fachlichen Nutzens der entwickelten Lösung. Der POC umfasst bewusst nur eine Offline- bzw. Batch-Verarbeitung; Echtzeitfähigkeiten sind nicht Gegenstand dieses Projektabschnitts.

Die Projektergebnisse sollen es dem Auftraggeber ermöglichen, auf Basis belastbarer Erkenntnisse über Funktionsumfang, Nutzen und technische Machbarkeit über die Weiterentwicklung des Systems zu entscheiden. Darüber hinaus dienen die Ergebnisse der Vorbereitung einer skalierbaren, perspektivisch cloudbasierten Lösung zur umfassenden Lageinformationsgewinnung im Bevölkerungsschutz.

Leistungsumfang

Das Projekt soll folgenden Umfang haben und Leistungen enthalten:

Der Auftragnehmer hat einen Proof of Concept (POC) zur KI-gestützten Gewinnung, Analyse und Aufbereitung lagebezogener Informationen aus öffentlich verfügbaren Online- und Social-Media-Quellen zu entwickeln und umzusetzen. Der POC dient der technischen und fachlichen Machbarkeitsprüfung und bildet die Grundlage für Entscheidungen über mögliche Weiterentwicklungen. Alle Arbeiten erfolgen in enger Abstimmung mit den fachlich verantwortlichen Bereichen des Auftraggebers. Der POC umfasst ausschließlich eine Offline- bzw. Batch-Verarbeitung und keine Echtzeitkomponenten. Die im Folgenden beschriebenen Leistungen sind vollständig durch den Auftragnehmer zu erbringen.

1. Beschreibung des zu entwickelnden Proof of Concept

Der Auftragnehmer hat einen POC zu entwickeln, der den vollständigen Prozess von der Anbindung und Erhebung externer Datenquellen über die Analyse und Bewertung bis hin zur strukturierten Aufbereitung und Visualisierung abbildet. Der POC muss geeignet sein, die Machbarkeit eines KI-gestützten Systems zur Unterstützung des Virtual Operations Support Teams (VOST) nachzuweisen. Grundlage bilden ausgewählte historische Ereignisse, die realitätsnah die potenziellen späteren Einsatzszenarien repräsentieren. Der POC besteht aus der Erstellung eines entsprechenden Konzeptes, eines Prototyps sowie seiner technischen Dokumentation.

2. Funktionale Anforderungen

Analyse der passenden Meldungen der gewählten Informationsquellen (z. B. dpa-Meldungen und Social-Media-Postings) entsprechend der einsatzrelevanten Stichwörter und Geo-Informationen. Verarbeitung und Ausgabe der gewonnenen Informationen nach erkennbaren Mustern zur Anreicherung des Lagebildes für die Einsatzleitung.

Die funktionalen Anforderungen werden im Rahmen des POC zwischen den Ansprechpartnern des Auftraggebers und dem Auftragnehmer im Rahmen des POC weiter spezifiziert. Die funktionalen Anforderungen hängen u.a. von den zu nutzenden APIs ab, die von der Mitwirkungsbereitschaft der Plattformbetreiber abhängen.

3. Technische Anforderungen

Die Lösung soll mit den Cloud-Diensten und Technologien von Microsoft kompatibel sein, die die Malteser bereits an vielen Stellen verwenden. Die Abbildung aller Microsoft-/Azure-Dienste erfolgt im vorhandenen Tenant der Malteser in den vom Auftraggeber bereitgestellten Subskription.

Für die Darstellung von Analyseergebnissen sollen die bei den Maltesern bereit genutzten Werkzeuge wie PowerBI und SharePoint verwendet werden.

Über die Ergebnisse wird eine ausführliche technische Dokumentation erstellt, sodass auf der Basis des PoCs eine Fortführung ermöglicht werden kann.

4. Datenquellen und Schnittstellen

Die Datenquellen werden im Rahmen des Projektes zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer abgestimmt. Ziel ist es drei Datenquellen anzubinden. Dies können z. B. Social-Media-Dienste wie Facebook, Instagram, TikTok oder X sowie Nachrichten-Dienste wie dpa oder Reuters sein. Im Rahmen des POC werden die Malteser als Auftraggeber die Zugänge zu entsprechenden APIs bei den betreffenden Plattformanbietern selbst anfragen, damit hier eventuelle Vorteilskonditionen oder kostenlose Zugriffe für Non-Profit-Organisationen zum Tragen kommen.

Im Rahmen des POC werden keine weiteren Schnittstellen (außer den in den technischen Anforderungen genannten Systemen innerhalb der Microsoft-Cloud-Dienste) realisiert.

5. Anforderungen an Analyse-, Bewertungs- und KI-Verfahren

Der Auftragnehmer hat Verfahren zur Relevanzbewertung, Glaubwürdigkeitsprüfung und Priorisierung der Daten zu entwickeln und umzusetzen. Die Verfahren müssen in der Lage sein, mehrsprachige Inhalte zu erkennen, deutschsprachige Inhalte zu priorisieren und potenzielle Falschinformationen zu identifizieren. Zudem hat der Auftragnehmer eine belastbare Geolokalisierung der Informationen vorzusehen, soweit dies datenschutzrechtlich und technisch möglich ist. Die Verfahren sind so zu gestalten, dass sie nachvollziehbare und reproduzierbare Ergebnisse liefern.

6. Anforderungen an die Datenkonsolidierung und Visualisierung

Der Auftragnehmer hat die analysierten Daten in einer strukturierten Form aufzubereiten, die in Visualisierungswerkzeugen – insbesondere Power BI – weiterverwendet werden kann. Dies umfasst die Erstellung von Tabellen, Kartenansichten und Zeitlinien, die eine kollaborative Nutzung im VOST ermöglichen. Die Ergebnisse müssen so gestaltet sein, dass sie im Einsatzfall zur schnellen und fundierten Lagebeurteilung beitragen können.

7. Nicht-Gegenstand des Auftrags (Abgrenzung)

Nicht Bestandteil des POCs sind die Entwicklung oder Implementierung von Echtzeit-Analysefunktionen, der Aufbau einer skalierbaren Produktivumgebung sowie die langfristige Betriebsführung eines Systems. Ebenfalls nicht Gegenstand sind weitergehende Ausbaustufen wie MVP oder Skalierung; diese können erst auf Basis der Ergebnisse des POCs gesondert bewertet werden.

Leistungszeitraum

Das Projekt beginnt mit Zuschlag und ist auf ca. 3 Monate geplant.

Der Leistungszeitraum umfasst die vollständige Umsetzung des Proof of Concept einschließlich aller erforderlichen Abstimmungen, Analysen, technischen Umsetzungen, Demonstrationen und Dokumentationen.

Ressourcen- und Aufwandsplanung

Der geschätzte Gesamtaufwand beträgt ca. 80 Personentage à 8 Stunden.

Die Verteilung der Personentage sollte sich an der unten angeführten Aufstellung orientieren, darf jedoch abweichen. Gründe für Abweichungen von mehr als zwei Tagen sollten aus dem Angebot hervorgehen.

Arbeitspakete						Personentage

- Projektmanagement				20

- Entwicklung PoC					30

- Umsetzung und Erstellung Prototyp		20

- Test und Qualitätssicherung			10

Summe: 80 Tage

Kernkompetenzen und Rollenbeschreibung

Zur Erreichung der Projektziele sind bestimmte Qualifikationen und Kompetenzen vorausgesetzt durch den Auftragnehmer zu erfüllen. Diese sind im Folgenden auf die Rollen Projektleitung und Data Engineer aufgeteilt.

Anmerkung: Das Projektteam kann durch weitere Personen ergänzt werden. Die Verteilung soll aus dem Angebot hervorgehen.

- 6.1 Rollenbeschreibung Projektleitung

Der/die Rolleninhaber hat/haben die folgenden Aufgaben zu erledigen:

- Er erstellt einen Projektplan und stimmt diesen mit dem AG ab.

- Er stimmt Teilprojekte und Aufgaben mit dem/den Data Engineer und dem AG ab.

- Er überwacht die Erreichung der Meilensteine und stellt die Erreichung der Projektergebnisse sicher.

- Er plant und führt die Entwicklung vom inhaltlichen (Aufgaben, Themen, Prozesse, Kompetenzen, Verantwortlichkeiten, Schnittstellen, etc.) und technischen (funktionale und nicht-funktionale Anforderungen, etc.) Konzept.

- Er plant, organisiert und führt die Einholung von qualitativem und quantitativem Feedback von zentralen Stakeholdern im Projekt und im geplanten Produkt.

- Er plant und führt die Einholung von inhaltlichen und technischen Anforderungen aus dem relevanten Stakeholder Kreis.

- Er plant und führt eine Analyse technischer Lösungen auf dem Markt für die Bereitstellung von Angeboten durch und berät den AG hinsichtlich einer geeigneten Lösung.

- Er bereitet die Präsentation von Zwischenergebnissen für Stakeholder auf und vor.

- Er führt eine Risikoanalyse durch und hat die Risiken laufend im Blick.

- Er hat das Projekt im Sinne des Change Managements im Blick.

- 6.2 Vorausgesetzte Kompetenzen Projektleitung

- Erfahrung in der Leitung komplexer IT-Projekte mit mehreren Stakeholdern und verteilten Teams.

- Kenntnisse in hybriden Projektmethoden (klassisch + agil), z. B. PRINCE2, PMI, Scrum.

- Erfahrung im Anforderungsmanagement und in der Moderation von Workshops mit Fachbereichen.

- Kompetenz im Change-Management und in der Entwicklung von Kommunikations- und Schulungskonzepten.

- Erfahrung im Risikomanagement und in der Erstellung von Governance-Strukturen.

- Nachweisbare Erfahrung in Budget- und Ressourcenplanung

## 6.3 Rollenbeschreibung Data Engineer

Der/die Rolleninhaber hat/haben die folgenden Aufgaben zu erledigen:

- Er konzipiert und implementiert Datenpipelines zur Erhebung, Verarbeitung und Speicherung von Daten aus den im Projekt definierten Online- und Social-Media-Datenquellen.

- Er richtet geeignete Datenstrukturen (z. B. relationale Datenbanken oder einfache Vektordatenbanken) zur konsistenten Ablage und Weiterverarbeitung der gewonnenen Daten ein.

- Er setzt grundlegende Analyse- und Vorverarbeitungsschritte um (z. B. Bereinigung, Normalisierung, einfache Anreicherung von Textdaten).

- Er unterstützt bei der technischen Umsetzung von KI-gestützten Analyseverfahren (z. B. Relevanzbewertung, Klassifikation, Geolokalisierung) gemäß den fachlichen Anforderungen des Projekts.

- Er stellt die technische Anbindung der Analyseergebnisse an Visualisierungswerkzeuge (insbesondere Power BI) sicher.

- Er arbeitet eng mit der Projektleitung sowie fachlichen Ansprechpartnern zusammen und setzt Anforderungen iterativ um.

- Er dokumentiert die umgesetzten Datenflüsse, Datenmodelle und technischen Komponenten in nachvollziehbarer Form.

- Er unterstützt bei Tests, Fehleranalysen und der Qualitätssicherung der Datenverarbeitung.

- Er berücksichtigt grundlegende Anforderungen an Datenschutz, Datensicherheit und Nachvollziehbarkeit der Verarbeitung im Rahmen des POCs.

- Er bringt technische Verbesserungsvorschläge ein und unterstützt die Bewertung der technischen Machbarkeit im Rahmen des Proof of Concepts.

- 6.4 Vorausgesetzte Kompetenzen Data Engineer

- Praktische Erfahrung in der Verarbeitung und Aufbereitung von Daten, z. B. im Kontext von Datenintegration, ETL-Prozessen oder Analyseprojekten.

- Grundlegende Kenntnisse in mindestens einer gängigen Programmiersprache zur Datenverarbeitung (z. B. Python oder vergleichbar).

- Erfahrung im Umgang mit Datenbanken (z. B. SQL-basierte Systeme) und strukturierten Datenmodellen.

- Grundverständnis von Cloud-basierten Architekturen, idealerweise im Microsoft-Umfeld (z. B. Azure-Dienste).

- Fähigkeit, technische Sachverhalte verständlich zu dokumentieren und mit fachlichen Ansprechpartnern abzustimmen.

- Strukturierte, lösungsorientierte Arbeitsweise sowie Bereitschaft, sich in neue Themen einzuarbeiten.

Strukturen und Ressourcen

Für die erfolgreiche Umsetzung des Projekts stehen dem Auftragnehmer etablierte Strukturen, erfahrene Ansprechpartner sowie bestehende technische und organisatorische Ressourcen zur Verfügung. Diese bilden die Grundlage für eine effiziente Zusammenarbeit und eine reibungslose Integration der neuen Lösung in die bestehende Systemlandschaft.

Verfügbare Strukturen und Ressourcen:

- IT-Betreuung durch SoCura gGmbH: Die Tochtergesellschaft SoCura ist Teil der zentralen IT-Betreuung und stellt ein dediziertes Projektteam für die Begleitung und Unterstützung des Vorhabens bereit. Es stehen fachlich und technisch erfahrene Ansprechpartner bereit, die den gesamten Projektverlauf unterstützen.

- VOST: das bestehende VOST kann als Inputgeber und Sparringspartner bereitstehen.