Entwicklung, Pilotierung und Produktisierung einer KI-gestützten Lernbegleitungs-App

Offenes Verfahren – OVZ0012026

Inhaltsverzeichnis

I.	Über die Stiftung Kinder forschen	3

II.	Allgemeine Bestimmungen für Vergabe und Durchführung des Auftrags/Bewerbungsbedingungen	3

1.	Vergabestelle/auftraggebende Stelle	3

2.	Verfahrensart	3

3.	Art und Umfang der Leistung	3

4.	Ort der Leistungserbringung	3

5.	Aufteilung in Lose	3

6.	Ablauf der Angebots-, Zuschlags- und Bindefrist	4

7.	Form der Angebotsabgabe	4

8.	Einzureichende Unterlagen	4

9.	Inhalt der Angebote	4

10.	Zulassung von Nebenangeboten	5

11.	Sicherheitsleistungen	5

12.	Auskunft über die Vergabeunterlagen	5

13.	Prüfung der Vergabeunterlagen	5

14.	Zuschlagskriterien	5

15.	Zusatz für Bewerber- und Bietergemeinschaften	7

16.	Zusatz für ausländische Bieter	8

17.	Datenschutzhinweis	8

18.	Prüfung der Angebote	8

19.	Entscheidung über nicht berücksichtigte Angebote	8

20.	Nachprüfungsbehörde gemäß § 156 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)	9

21.	Entschädigungszahlung und Rückgabe	9

III.	Leistungsbeschreibung	10

Ziffer 1: Auftragsgegenstand und Hintergrund	10

Ziffer 2: Leistungsumfang Phase 1- Pilotierung	11

Ziffer 3: Leistungsrahmen Phase 2 – Produktisierung (Optional)	14

Ziffer 4: Dokumentationsstandard	17

Ziffer 5: Mitwirkung und Beistellungen des Auftraggebers	17

Ziffer 6. Übergreifende Anforderungen	19

Ziffer 7. Rechte an Arbeitsergebnissen	20

IV.	Angebotsschreiben und Preisblatt	22

V.	Vertragsbedingungen	25

VI.	Formblätter	26

# Über die Stiftung Kinder forschen

Die gemeinnützige Stiftung Kinder forschen engagiert sich für gute frühe Bildung in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) – mit dem Ziel, Mädchen und Jungen stark für die Zukunft zu machen und zu nachhaltigem Handeln zu befähigen. Gemeinsam mit ihren Netzwerkpartnern vor Ort bietet die Stiftung bundesweit ein Bildungsprogramm an, das pädagogische Fach- und Lehrkräfte dabei unterstützt, Kinder im Kita- und Grundschulalter qualifiziert beim Entdecken, Forschen und Lernen zu begleiten. Das Stiftung Kinder forschen verbessert Bildungschancen, fördert Interesse am MINT-Bereich und professionalisiert dafür pädagogisches Personal. Partner der Stiftung sind die Siemens Stiftung, die Dietmar Hopp Stiftung und die Dieter Schwarz Stiftung. Gefördert wird sie vom Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

www.stiftung-kinder-forschen.de

# Allgemeine Bestimmungen für Vergabe und Durchführung des Auftrags/Bewerbungsbedingungen

## Vergabestelle/auftraggebende Stelle

Vergabestelle ist die

Stiftung Kinder forschen

Vergabestelle

Rungestr. 18

10179 Berlin

Sie vergibt den Auftrag für die privatrechtliche Stiftung Kinder forschen.

## Verfahrensart

Die Vergabe erfolgt auf dem Wege des offenen Verfahrens.

## Art und Umfang der Leistung

Entwicklung, Pilotierung und Produktisierung einer KI-gestützten Lernbegleitungs-App

Einzelheiten können der Leistungsbeschreibung entnommen werden.

## Ort der Leistungserbringung

Rungestraße 18, 10179 Berlin

## Aufteilung in Lose

nein

Beginn des Vertrags:		03.09.2026

Ende des Vertrags: 	Für die Pilotierung: 	 31.12.2026

Für die Produktisierung: 31.05.2027

Rahmenvereinbarung:		ja

## Ablauf der Angebots-, Zuschlags- und Bindefrist

Ablauf der Angebots-, Zuschlags- und Bindefrist

Die Angebote müssen bis zum 24.08.2026 10:00 Uhr eingereicht werden (Angebotsfrist). Der Zuschlag soll bis zum 03.09.2026, 24:00 Uhr erfolgen (Zuschlagsfrist). Bis dahin ist das Angebot für den Bieter verbindlich (Bindefrist).

## Form der Angebotsabgabe

Angebote können in folgender Form abgegeben werden:

elektronisch in Textform

elektronisch mit fortgeschrittener Signatur

elektronisch mit qualifizierter Signatur

schriftlich

Bei elektronischer Angebotsabgabe in Textform ist der Bieter und die natürliche Person, die die Erklärung abgibt, zu benennen; falls vorgegeben, ist das Angebot mit der geforderten Signatur zu versehen. Das Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist über das elektronische Vergabeportal der Vergabestelle zu übermitteln.

Die Unterlagen müssen vollständig sein. Ein Anspruch auf Nachforderung fehlender Unterlagen besteht nicht.

Zur Öffnung der Angebote sind Bieter nicht zugelassen.

## Einzureichende Unterlagen

Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot vorzulegen:

Angebotsschreiben und Preisblatt

Eigenerklärung zur Abfrage nach § 6 WRegG/Auskunft nach § 5 WRegG (Formblatt 1)

Eigenerklärung zur Eignung oder Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE) (Formblatt 2)

Eigenerklärung zu Unteraufträgen und Eignungsleihe (wenn zutreffend) (Formblatt 3)

Verpflichtungserklärung zur Unterauftragsvergabe und Eignungsleihe (wenn zutreffend) (Formblatt 4)

Eigenerklärung der Bieter-/Bewerbergemeinschaft (wenn zutreffend) (Formblatt 5)

Eigenerklärung zur Umsetzung von Artikel 5k der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 (Formblatt 6)

Technisches und pädagogisches Qualitätskonzept (unter Berücksichtigung aller in Kapitel 14 geforderten Unterkriterien und Projektbeschreibungen (als freie Anlage einreichen)

Mindestens zwei Referenznachweise über abgeschlossene Projekte im Bereich KI-gestützter Softwareentwicklung (inkl. Angaben zu Auftraggeber, Volumen und Abschlussjahr)

Nachweis / Eigenerklärung zur datenschutzkonformen KI-Infrastruktur (als freie Anlage einreichen)

EVB-IT Erstellungsvertrag (vom Bieter zu ergänzen)

AVV (Vertrag über die Auftragsverarbeitung personenbezogener Daten) (vom Bieter ergänzend auszufüllen und um TOM-Liste zu ergänzen)

Die Unterlagen sind mit dem Angebot einzureichen. Die Überprüfung der Eignung der Bieter kann vor Ort im Betrieb erfolgen.

## Inhalt der Angebote

Die Angebotsabgabe hat ausschließlich unter Verwendung der beigefügten Formblätter (siehe Abschnitt VIII) – ggf. mit selbst beizubringenden Unterlagen (diese sind als solche auf besonderer Anlage aufzuführen und zu kennzeichnen) gem. den Bestimmungen in diesen Vergabeunterlagen – zu erfolgen.

Die Preise sind in Euro, in vollen Cent, ohne Umsatzsteuer (netto) anzugeben; gewährte Rabatte sind separat einzutragen. Die Angaben müssen zweifelsfrei sein. Die vom Bieter anzugebenden Preise gelten stets für sämtliche zur Ausführung der jeweiligen Leistungen erforderlichen Kosten einschließlich aller Nebenkosten, der Kosten für An- und Abfahrten sowie Arbeits- und Hilfsmittel.

Der Bieter ist verpflichtet, alle verlangten Erklärungen und Nachweise vorzulegen sowie alle verlangten Angaben zu machen.

Änderungen und Ergänzungen an den Vergabeunterlagen sind unzulässig und führen zum Ausschluss vom Vergabeverfahren.

Beabsichtigt der Bieter, Angaben aus seinem Angebot für die Anmeldung eines gewerblichen Schutzrechtes zu verwerten, hat er in seinem Angebot darauf hinzuweisen.

## Zulassung von Nebenangeboten

Nebenangebote sind nicht zugelassen.

## Sicherheitsleistungen

Es wird keine Sicherheitsleistung vereinbart.

## Auskunft über die Vergabeunterlagen

Auskünfte und Nachfragen zu den Vergabeunterlagen sind bis zum 20.08.2026 ausnahmslos über das elektronische Vergabeportal (Deutsches Vergabeportal) in deutscher Sprache an die Vergabestelle zu richten.

Bieterfragen werden zusammen mit den dazugehörigen Antworten in anonymisierter Form allen Bietern über das Deutsche Vergabeportal bekannt gegeben.

## Prüfung der Vergabeunterlagen

Nach Erhalt der Vergabeunterlagen hat der Bieter diese auf Vollständigkeit zu überprüfen. Sollte er unvollständige Unterlagen erhalten haben oder der Auffassung sein, dass die Unterlagen inhaltliche Unstimmigkeiten aufweisen, so hat er unverzüglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe über das Vergabeportal darauf hinzuweisen. Nachteile, die sich daraus ergeben, dass ein Angebot auf Grundlage unvollständiger Unterlagen abgegeben wurde, gehen zu Lasten des Bieters. Diese Hinweispflicht besteht auch, wenn der Bieter der Auffassung ist, dass das Leistungsverzeichnis nicht oder nicht vollständig die erforderlichen Leistungen enthält. Erkennbare Verstöße in den Vergabeunterlagen müssen unverzüglich, spätestens bis zum Ablauf der Angebots-/Bewerbungsfrist angezeigt werden.

## Zuschlagskriterien

Der Zuschlag wird – unter Beachtung der Vergabevorschriften zur Prüfung und Wertung von Angeboten (§ 127 GWB) auf das jeweils wirtschaftlichste Angebot erteilt. Das wirtschaftlichste Angebot ist das, das nach den nachstehend erläuterten Wertungskriterien und dem nachstehend erläuterten Wertungssystem die höchste Punktzahl erreicht. Es können maximal 100 Punkte erzielt werden. Die Wertungskriterien und das Wertungssystem gelten für alle Lose, soweit nachstehend nicht ausdrücklich etwas anderes geregelt ist.

Wird die Bevorzugteneigenschaft von allen bzw. keinem der für den Zuschlag in Frage kommenden Bieter erfüllt, entscheidet das Los.

Zur Ermittlung des wirtschaftlich günstigsten Angebotes wendet die Auftraggeberin in jedem Los gesondert bei der Wertung der Angebote folgende Wertungskriterien und folgendes Wertungssystem an:

      - der Preis gemäß Preisblatt (Gewichtung 40 %)

Der günstigste (beste) Bieter mit dem niedrigsten angebotenen Gesamtpreis Phase 1 inkl. Sachkosten (netto) erhält 40 Punkte. Die Bewertung der anderen Bieter erfolgt nach der Dreisatzmethode; das heißt, die Angebote werden folgender Verhältnisbetrachtung unterzogen: Die Bewertung der jeweils anderen Bieter ergibt sich daraus, dass ihr Angebot ins Verhältnis zum Angebot des besten Bieters gesetzt wird. (Preis bester Bieter / Preis Bieter N = x; x * 40 = BP Bieter N)

      - die zu erwartende Qualität der auszuführenden Leistung anhand eines Qualitätskonzeptes (max. 20 DIN-A4-Seiten). Darüberhinausgehende Seiten werden bei der Bewertung nicht berücksichtigt. Nicht in die Seitenzahl eingerechnet werden: Deckblatt, Inhaltsverzeichnis, CVs des Projektteams (als Anlage) (Gewichtung: 60%).

Anhand des von dem Bieter einzureichenden Qualitätskonzeptes soll die Auftraggeberin in die Lage versetzt werden, zu prüfen und zu werten, ob und in welchem Maß eine Durchführung der zu vergebenden Leistungen in der ausgeschriebenen Qualität und ein reibungsloser Ablauf zu erwarten ist.

Auf folgende Kriterien soll im Qualitätskonzept eingegangen werden:

| Qualitätskriterium | Gewichtung | Geforderte Inhalt im Konzept |
| --- | --- | --- |
| Erfahrung mit KI-Anwendungen im Bildungsbereich | 15% | Darstellung einschlägiger Projekte, in denen KI zur Wissensvermittlung/Lernunterstützung eingesetzt wurde (inkl. eigener Rolle, Ansätzen, Ergebnissen |
| Erfahrung mit RAG-Systemen | 10% | Beschreibung konkreter Projekte mit RAG-basierten oder semantisch vergleichbaren Systemen (inkl. genutzter Technologien, Herausforderungen). |
| Interdisziplinäre Teamstruktur | 15% | Darstellung des Projektteams inkl. Rollenprofilen und Qualifikationen. Kompetenzen müssen zwingend in den drei Bereichen abgedeckt sein: technische KI-/Backend-Entwicklung, UX/UI-Design, pädagogische/kognitionswissenschaftliche Expertise. |
| Fundierter pädagogischer Ansatz | 10% | Darstellung des pädagogischen/ lernwissenschaftlichen Fundaments für App-Inhalte und Impulsgenerierung. Erwartet wird ein Bezug zu einschlägiger Forschung oder ein erprobter methodischer Rahmen, der das entdeckend-forschende Lernen im frühkindlichen Bereich unterstützt |
| Methodisches Konzept & Risikoeinschätzung | 10% | Darstellung des geplanten Vorgehens für die Pilotphase (inkl. Meilensteinplanung, Qualitätssicherungsmaßnahmen und Projektrisiken samt Gegenmaßnahmen) |
| Gesamt | 60% | 60 Bewertungspunkt (BP) |

Folgende Bewertungspunkte (BP) können für das Qualitätskonzept erreicht werden:

3 BP: 	Vollständig erfüllt: Das Kriterium wird umfassend, nachvollziehbar und anwendungsbezogen dargestellt. Konkrete Beispiele, Referenzen oder methodische Ausführungen belegen die Aussagen überzeugend.

2 BP: 	Überwiegend erfüllt: Das Kriterium wird hinreichend dargestellt. Die Ausführungen sind plausibel, weisen aber Lücken in Tiefe oder Konkretheit auf.

1 BP: 	Ansatzweise erfüllt: Das Kriterium wird nur oberflächlich oder unvollständig behandelt. Die Darstellung lässt wesentliche Fragen offen.

0 BP: 	Nicht erfüllt: Das Kriterium wird im Konzept nicht oder in nicht nachvollziehbarer Weise adressiert.

Für jedes der 5 Qualitätskriterien wird die erreicht Punktzahl wie folgt umgerechnet:

Gewichtete Punkte = Erreichte Punktzahl BieterMaximal mögliche Punktzahl (3) x Gewichtung des Kriteriums

Am Ende werden die gewichteten Punkte aller 5 Kriterien addiert. Das Ergebnis ist die erreichte

Qualitäts-Gesamtpunktzahl (maximal 60 Punkte).

Beispielbewertung:

Bieter xy erhält in den jeweiligen Kriterien die folgenden BP:

KI im Bildungsbereich: 3 BP= 33 x 15 = 15,00 BP

RAG-System: 2 BP= 23 x 10= 6,67 BP

Teamstruktur: 3 BP = 33 x 15 = 15,00 BP

Pädagogischer Ansatz: 2 BP= 23 x 10= 6,67 BP

Methode und Risiko: 1 BP = 13 x 10 = 3,33

Gesamt: 15,00 + 6,67 + 15,00 + 6,67 + 3,33 = 46,67 von 60,00 möglichen BP.

Die Bewertung durch den Auftraggeber erfolgt unter Ausübung seines Beurteilungsspielraums im Wege einer Gesamtbetrachtung der vom Bieter eingereichten Darstellungen. Dabei sind neben der Vollständigkeit die Strukturiertheit, die Plausibilität, die Nachvollziehbarkeit, die fachliche Vertretbarkeit sowie die Detailtiefe der Angaben des Bieters von Bedeutung.

Die bei den qualitativen Wertungskriterien erreichten Bewertungspunkte werden mit dem Gewicht des Kriteriums ins Verhältnis gesetzt.

Die Preiswertung erfolgt nach einem relativen Maßstab und die Qualitätswertung nach einem absoluten Maßstab. Dadurch kann es faktisch dazu kommen, dass der Preis für die Zuschlagsentscheidung ein höheres Gewicht erhält (wenn nämlich kein Bieter bei allen Qualitätskriterien die volle Punktzahl erreicht). Dies wird hingenommen. Eine Extrapolation der für die Qualität erreichten Punkte mit dem Ziel, dort jeweils auch ein Höchstgewicht zu erreichen, erfolgt nicht.

## Zusatz für Bewerber- und Bietergemeinschaften

Bei Bewerbungen von Bewerbergemeinschaften und bei Angeboten von Bietergemeinschaften, die sich im Auftragsfall zu Arbeitsgemeinschaften zusammenschließen wollen, sind im Angebot die Mitglieder der Gemeinschaft und die federführende Firma zu benennen.

Mit dem Angebot ist eine von allen Gemeinschaftsmitgliedern unterschriebene Erklärung abzugeben, dass die federführende Firma als bevollmächtigter Vertreter die im Verzeichnis aufgeführten Gemeinschaftsmitglieder gegenüber dem Auftraggeber vertritt und insbesondere berechtigt ist, mit Wirkung für jedes Mitglied ohne Einschränkung Zahlungen anzunehmen, sowie dass jedes Gemeinschaftsmitglied für die vertragsgemäße Ausführung der Leistung als Gesamtschuldner haftet.

Alle Mitglieder einer Bietergemeinschaft sind verpflichtet die geforderten Erklärungen und Nachweise (Nr. 9) zu erbringen.

## Zusatz für ausländische Bieter

Das Angebot sowie jeglicher Schriftverkehr mit dem Auftraggeber sind in deutscher Sprache abzufassen.

zugelassen ist auch die folgende Sprache: /

Für die Ausführung der Leistung muss der Betrieb des Auftragnehmers, soweit er auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland tätig wird, bei der deutschen für die Arbeiten zuständigen Berufsgenossenschaft angemeldet sein; sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist. Ist der Auftragnehmer aufgrund internationaler Vereinbarungen von dieser Verpflichtung befreit, so hat er dies durch eine Bescheinigung der deutschen Berufsgenossenschaft zu belegen.

Darüber hinaus müssen ausländische Bieter alle geforderten Erklärungen und Nachweise als gleichwertige Nachweise ihres Herkunftslandes mit dem Angebot vorlegen.

Erklärungen und Nachweise sind grundsätzlich in deutscher Übersetzung vorzulegen.

Bieter mit Sitz außerhalb der Bundesrepublik Deutschland geben im Angebot bei der Umsatzsteuer einen Betrag in Höhe von 0,- € ein.

Auf die Verpflichtung des Auftraggebers, die Umsatzsteuer des ausländischen Bewerbers erforderlichenfalls von der Gegenleistung einzubehalten und an das Finanzamt abzuführen, wird hingewiesen.

## Datenschutzhinweis

Die Datenschutzhinweise des Auftraggebers Stiftung Kinder forschen sind unter folgendem Link hinterlegt:

www.stiftung-kinder-forschen.de/de/datenschutz/datenschutzhinweise-fuer-dienstleister-der-stiftung.

Mit Teilnahme an der Ausschreibung oder Annahme des Angebots werden die Datenschutzhinweise für Dienstleister der Stiftung zur Kenntnis genommen.

## Prüfung der Angebote

Die Auftraggeberin zieht in Erwägung, weiteren zu beteiligenden Stellen die Angebote zur Prüfung zu überlassen.

## Entscheidung über nicht berücksichtigte Angebote

Die Nichtberücksichtigung bei der Zuschlagserteilung wird dem Bieter unverzüglich mitgeteilt.

Die Auftraggeberin unterrichtet unbeschadet der Regelungen des § 134 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) auf Verlangen des Bieters unverzüglich, spätestens innerhalb von 15 Tagen nach Eingang des Antrags die nicht berücksichtigten Bieter über die wesentlichen Gründe für die Ablehnung ihres Angebots, die Merkmale und Vorteile des erfolgreichen Angebots sowie den Namen des erfolgreichen Bieters, und die nicht berücksichtigten Bieter über die wesentlichen Gründe ihrer Nichtberücksichtigung.

## Nachprüfungsbehörde gemäß § 156 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)

Die Vergabekammern des Bundes

Bundeskanzlerplatz 2-10

53113 Bonn

Tel.: 0228 9499-0

Fax: 0228 9499-163

E-Mail: vk@bundeskartellamt.bund.de

https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Kontaktdaten/DE/Vergabekammern.html

Hinsichtlich der Einlegung von Rechtsbehelfen wird auf den Bekanntmachungstext und die dort genannten Hinweise und Angaben zu den Fristen verwiesen.

## Entschädigungszahlung und Rückgabe

Die Vergabeunterlagen werden kostenlos abgegeben. Für die Erstellung des Angebotes werden keine Kosten erstattet. Eine Rückgabe der Angebote erfolgt nicht.

# Leistungsbeschreibung

Gegenstand der Leistung ist der Abschluss einer Rahmenvereinbarung über die Erbringung folgender Leistungen:

Entwicklung, Pilotierung und Option auf Produktisierung einer KI-gestützten Lernbegleitungs-App

## Ziffer 1: Auftragsgegenstand und Hintergrund

Im Rahmen eines abgeschlossenen Vorprojekts (November–Dezember 2025) wurde die Grundlage für eine KI-gestützte Lernbegleitungs-App für pädagogische Fachkräfte erarbeitet und validiert. In insgesamt 18 Interviews mit pädagogischen Fachkräften wurden Bedarfe erhoben und erste konzeptionelle Visualisierungen entwickelt und rückgespiegelt. Die Reaktionen waren weit überwiegend positiv. Das größte Unterstützungspotenzial der App liegt voraussichtlich in der Stärkung bestehender Kompetenzen von besonders MINT-affinen Fachkräften und Berufsanfänger:innen. Die Interviews zeigen gleichzeitig eine hohe Kostensensitivität der Zielgruppe sowie eine geringe Toleranz für Fehlfunktionen.

Die Ergebnisse des Vorprojekts (Nutzerforschung, Wertversprechen, User Journeys, konzeptionelle Visualisierungen, Umsetzungsplanung) werden dem Auftragnehmer nach Vertragsabschluss als Arbeitsgrundlage zur Verfügung gestellt. Sie sind nicht Bestandteil der Angebotsunterlagen.

Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Entwicklung eines funktionsfähigen Minimum Viable Products (MVP) sowie dessen Pilotierung in 10 Kindertageseinrichtungen (Phase 1) und – vorbehaltlich einer Optionsziehung – eine anschließende Produktisierung (Phase 2).

Die App unterstützt pädagogische Fachkräfte dabei, in Alltagssituationen Anknüpfungspunkte für entdeckend forschendes Lernen im MINT-Kontext zu erkennen und KI-gestützte, situativ angepasste Impulse zu erhalten.

Die Kernfunktionen umfassen:

- Multimodale Situationseingabe (Foto, Sprache, Text, Standort)

- KI-generierte Impulse auf Basis der Materialien der StKf (RAG-basiert)

- Bookmarking und Sharing von Inhalten

- In-App-Kommunikation und Verweise auf Fortbildungsangebote

Die Situationseingabe richtet sich ausschließlich an pädagogische Fachkräfte. Eine gezielte Aufnahme von Kindern (Foto, Video, Sprache) ist funktional auszuschließen; sofern Kinder unvermeidbar im Bildhintergrund erscheinen, ist ein entsprechender Datenschutzhinweis in der App vorzusehen. Näheres regelt das in AP 3 zu erstellende Datenschutzkonzept.

## Ziffer 2: Leistungsumfang Phase 1- Pilotierung

Die Arbeitspakete 1–3 sowie 8 sowie deren Ergebnisse sind Voraussetzung für die nachgelagerten Entwicklungspakete und sind entsprechend unter Berücksichtigung des vereinbarten Zeitplans zu priorisieren.

AP 1 – Produktdefinition und Scope

Aktivitäten

- Ergebnisse aus dem Vorprojekt konsolidieren und dokumentieren

- Scope-Abgrenzung (In/Out of Scope) vornehmen

- Projektziele mit messbaren KPIs, einschließlich konkreter Schwellenwerte zu den genannten Erfolgskriterien für die Option Roadmap und Meilensteine für das Gesamtprojekt definieren

Ergebnisse

- Product Vision und Scope Document

- Projektziele mit messbaren KPIs

AP 2 – Anforderungen und Informationsarchitektur

Aktivitäten

- Funktionale und nicht-funktionale Anforderungen erheben, einschließlich Sicherheit, Barrierefreiheit und Performance

- User Stories und Use Cases definieren

- Informationsarchitektur und Datenmodell entwerfen

- Anforderungen priorisieren

Ergebnisse

- Anforderungskatalog

- Informationsarchitektur-Diagramm

AP 3 – Recht, Datenschutz und Governance

Aktivitäten

- Konzeption, Vorbereitung und Zuarbeit zu einer Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA)

- Technische und organisatorische Zuarbeit zur datenschutz- und KI-rechtlichen Einordnung der Software leisten; Datenflüsse, Rollen, Risiken, menschliche Aufsicht, Melde- und Eskalationswege sowie die erforderlichen Maßnahmen für Datenschutz, KI-Governance und Informationssicherheit dokumentieren

- Governance-Modell und Zuständigkeitsregelungen entwickeln

Ergebnisse

- Dokumentation der DSFA (DSFA-Bericht) und Risikoregister

- Datenschutzkonzept und Governance-Richtlinien einschließlich Datenminimierung, Löschfristen und Wahrung der Betroffenenrechte.

- KI-Compliance-Konzept einschließlich KI-Systembeschreibung, Rollen- und Risikoanalyse, Modell- und Anbieterübersicht, Datenflussdiagramm, Governance-Konzept sowie Risiko- und Maßnahmenregister.

AP 4 – MVP Content-Pipeline

Aktivitäten

- Content-Quellen evaluieren und Verarbeitungsprozesse definieren

- Strukturierte Content-Pipeline aufbauen

- Qualitätssicherung und Klassifizierung einrichten

Ergebnisse

- MVP Content-Pipeline

- Dokumentiertes Content-Schema und Qualitätskriterien für den RAG-Output

AP 5 – MVP KI-Komponenten

Geeignete KI-Modelle werden ausgewählt, auf den Anwendungsfall abgestimmt und in die Systemarchitektur integriert. Die Wahl des KI-Modells ist dem Auftragnehmer freigestellt, muss jedoch die Anforderungen aus AP3 (DSGVO, Datenhaltung innerhalb der EU) erfüllen und die Nutzung von Eingaben für Trainingszecke beim Modellanbieter muss ausgeschlossen sein und beides im Angebot begründet werden. Angebote, die diese Anforderung nicht erfüllen, werden vom Verfahren ausgeschlossen. Die technologische Architektur soll so gestaltet sein, dass ein Wechsel von KI-Modell oder Infrastruktur im laufenden Betrieb ohne oder mit nur geringfügigen Anpassungsaufwand (z. B. API-Anpassungen) möglich bleibt.

Aktivitäten

- Auswahl und Benchmarking geeigneter Modelle für Situationsanalyse, Impulsgenerierung und Content Matching

- RAG-Pipeline zur Verarbeitung der StKf-Inhalte aufsetzen

- Notwendige Vereinbarungen zur Auftragsverarbeitung (AVV/DPA) mit Modellanbietern abstimmen

- KI-Komponenten des MVP entwickeln

- Erste Qualitätstests in Abstimmung mit Auftraggeber durchführen

Ergebnisse

- Integrierbare KI-Komponente (z. B. API oder Microservice)

- Evaluationsbericht mit Kennzahlen (Qualität, Genauigkeit)

- Dokumentierte Sicherheits-, Prompt-, Filter- und Moderationsmechanismen sowie KI-Systembeschreibung einschließlich bekannter Einschränkungen und Risiken

- Kostenschätzung für die KI-Nutzung im Pilotbetrieb (Phase 1) sowie eine grobe Hochrechnung für einen skalierten Betrieb (Phase 2) auf Basis der in Ziffer 3.4 genannten Nutzerzahlen

AP 6 – MVP App-Entwicklung

Die technologische Architektur ist so zu gestalten, dass ein Wechsel des Entwicklungsdienstleisters im laufenden Betrieb ohne unverhältnismäßig hohen Aufwand möglich bleibt.

Aktivitäten

- Technologie-Stack und Architektur festlegen

- Kernfunktionen gemäß MVP-Scope implementieren (iOS und Android)

- Code Reviews und Tests durchführen

- Entwicklungsinfrastruktur einrichten

Ergebnisse

- Lauffähige MVP-Applikation (iOS und Android)

- Technische Dokumentation (gemäß Ziffer 4 der Leistungsbeschreibung)

AP 7 – MVP Backend (Konten, Bookmarks)

Das Backend verwaltet nutzerspezifische Daten und stellt die erforderlichen Schnittstellen bereit. Die Hosting-Infrastruktur muss DSGVO-konform betrieben werden, mit Datenhaltung und -verarbeitung innerhalb der EU. Die Backend-Architektur ist so zu gestalten und dokumentieren, dass ein Wechsel des Betriebsdienstleisters oder der Hosting-Infrastruktur im laufenden Betrieb ohne unverhältnismäßig hohen Aufwand möglich bleibt.

Aktivitäten

- Backend-Architektur für Konten- und Bookmark-Verwaltung entwerfen

- Authentifizierungs- und Autorisierungslogik implementieren

- Datenbankmodell aufsetzen

- API-Endpunkte entwickeln und dokumentieren

Ergebnisse

- Funktionsfähiges Backend mit Konto- und Bookmark-API

- Technische Dokumentation (gemäß Ziffer 4 der Leistungsbeschreibung)

AP 8 – UX/UI Design und Prototyping

Die Anforderungen und die Informationsarchitektur werden in ein nutzergetestetes Interface übersetzt. Aus dem Vorprojekt liegen erste konzeptionelle Visualisierungen sowie Erkenntnisse aus der Nutzerforschung vor, die nach Vertragsabschluss als Arbeitsgrundlage übergeben werden.

Aktivitäten

- Personas und User Flows auf Basis der Vorprojekt-Erkenntnisse definieren

- Wireframes erstellen

- Interaktiven High-Fidelity-Prototyp entwickeln

- Interne Nutzertests durchführen

Ergebnisse

- Klickbarer High-Fidelity-Prototyp

- Design System / Style Guide

AP 9 – Proof-of-Concept: Systemintegration

Die technische Integration in die Systemumgebung wird geprüft, prototypisch umgesetzt und bewertet. Relevante Systeme sind das CRM (Salesforce) sowie das LMS (Totara/Campus), jeweils über SSO-Anbindung.

Aktivitäten

- Technische Anforderungen der Zielsysteme analysieren

- Integrationsarchitektur entwerfen und prototypisch umsetzen

- Sicherheits- und Kompatibilitätsprüfung durchführen

Ergebnisse

- Funktionierender PoC mit dokumentierter Integrationsarchitektur

- Technischer Machbarkeitsbericht mit Empfehlung

AP 10 – Validierung und Pilotierung

Das MVP wird in 10 Kindertageseinrichtungen pilotiert. Die Rekrutierung und Koordination der Piloteinrichtungen übernimmt die Auftraggeberin. Der Auftragnehmer ist verantwortlich für den technischen Betrieb, Support und die systematische Erfassung von Nutzungsdaten.

Für den Pilotbetrieb gelten mindestens folgende Anforderungen:

- Der Auftragnehmer stellt einen fachlich und technisch qualifizierten Ansprechpartner sowie ein Ticketsystem zur Erfassung, Nachverfolgung und Dokumentation sämtlicher Mängel, Störungsmeldungen und Anfragen der Nutzer:innen bereit.

- Es gelten während des Pilotbetriebs die folgenden Service Level (Service Level Pilotbetrieb):

  - Klasse 1 (kritisch): Kernfunktion der App (Situationseingabe, KI-Impulsgenerierung, Login) ist für Nutzer:innen nicht verfügbar oder liefert falsche/unangemessene Ergebnisse mit Kinderbezug. Bearbeitungsbeginn: max. 30 Minuten innerhalb der vereinbarten Servicezeit. Wiederherstellung oder belastbarer Workaround: max. 4 Stunden.

  - Klasse 2 (schwerwiegend): Einzelne Funktionen sind eingeschränkt nutzbar, ein Workaround ist möglich. Mindestwerte gemäß Angebot des Auftragnehmers.

  - Klasse 3 (geringfügig): Kosmetische oder geringfügige funktionale Abweichungen ohne Auswirkung auf die Kernnutzung. Mindestwerte gemäß Angebot des Auftragnehmers.

Pilotrahmen

- Zeitraum: 1.10. 2026 – 30.11.2026 Umfang: 10 Kindertageseinrichtungen

- Rekrutierung der Einrichtungen: durch den Auftraggeber

Aktivitäten

- Unterstützung beim Onboarden der Pilotgruppe

- Pilotbetrieb begleiten und Support sicherstellen

- Nutzungsdaten und Feedback systematisch erfassen

- Meldungen zu fehlerhaften, unangemessenen oder anderweitig problematischen KI-Ausgaben erfassen, dokumentieren und in die Auswertung der Pilotmetriken einbeziehen

- Pilotmetriken gegen Erfolgskriterien auswerten

Ergebnisse

- Pilotbetrieb mit realen Nutzungsdaten

- Gewährleistung Service Level (wie vorstehend Service Level Pilotbetrieb)

- Feedback- und Nutzungsanalyse-Report einschließlich über die im Pilotbetrieb festgestellten Störungen, Mängel und sonstigen Erkenntnisse, deren Bearbeitungsstand, verbleibende Risiken sowie die Voraussetzungen und gegebenenfalls noch erforderlichen Maßnahmen für den Produktivbetrieb.

AP 11 – Aufbereitung der Pilotergebnisse

Aktivitäten

- Pilotergebnisse konsolidieren und auswerten (in Abstimmung mit Auftraggeber)

- Handlungsempfehlungen für den Auftraggeber ableiten und priorisieren

- Ergebnisse für Entscheidungsträger des Auftraggebers aufbereiten

Ergebnisse

- Pilotabschlussbericht mit Lessons Learned

- Administrationshandbuch für das StKf-Team zur Betreuung des Pilotbetriebs (Nutzerverwaltung, Fehlerbehebung im Erstzugriff, Eskalationswege zum Auftragnehmer), digital, als PDF

- Go/No-Go-Entscheidungsvorlage für Phase 2

AP 12 – Sachkosten Phase 1

Der Auftragnehmer weist im Angebot eine nachvollziehbare Kalkulation der voraussichtlichen Sachkosten für Phase 1 aus (u. a. KI-Betriebskosten, Hosting, Lizenzen), die der Vergleichbarkeit der Angebote dient. Die tatsächliche Abrechnung erfolgt nach Nachweis der real angefallenen Kosten.

## Ziffer 3: Leistungsrahmen Phase 2 – Produktisierung (Optional)

Phase 2 wird nicht fest beauftragt, sondern als einseitig ziehbare Option ausgeschrieben. Die Option umfasst die in den Ziffern 3.1 bis 3.10 beschriebenen Leistungsbereiche einschließlich der dort festgelegten Mindestleistungen, Obergrenzen, Qualitätsanforderungen und Ergebnisse. Die Auftraggeberin kann im Rahmen der Umsetzungsplanung die Reihenfolge und Priorisierung der Leistungen bestimmen und sie auf Grundlage der Ergebnisse des Pilotbetriebs konkretisieren und im beschriebenen Leistungsrahmen in den genannten Obergrenzen eine Auswahl der umzusetzenden Backlog-Einträge vornehmen.

Die Produktisierungsphase umfasst die Weiterentwicklung des pilotierten MVP zu einem produktionsreifen, skalierbaren System. Sie gliedert sich in folgende Leistungsbereiche:

Die Auftraggeberin ist zur Ausübung der Option berechtigt, aber nicht verpflichtet. Ein Anspruch des Auftragnehmers auf Ausübung besteht nicht. Die Option kann ausgeübt werden, wenn die Leistungen der Phase 1 abgenommen sind. Die Ausübung erfolgt durch Erklärung in Textform gegenüber dem Auftragnehmer innerhalb von sechs Monaten nach Abnahme der Phase 1. Mit Zugang der Erklärung ist der Auftragnehmer zur Erbringung der Leistungen der Phase 2 zu den im Angebot genannten, verbindlichen Tagessätzen und innerhalb Richtpreiskalkulation nach Ziffer 3.9 verpflichtet. Die Konkretisierung des Umsetzungsumfangs erfolgt nach Maßgabe der nachfolgenden Regelungen.

3.1 Konzept-Iteration

Der Auftragnehmer überführt die Ergebnisse des Pilotbetriebs in eine aktualisierte Produktkonzeption, einen priorisierten Umsetzungs-Backlog und einen Umsetzungsplan für Phase 2. Die Leistung umfasst mindestens zwei vom Auftragnehmer durchzuführende Konzeptions- und Priorisierungsworkshops mit dem Auftraggeber, die Überarbeitung der fachlichen und technischen Konzeption sowie die Erstellung von maximal 40 priorisierten User Stories. Der Umsetzungsplan muss mindestens die Zuordnung der User Stories zu Arbeitspaketen, Abhängigkeiten, Mitwirkungsleistungen/Beistellungen des Auftraggebers sowie einen Zeitplan enthalten.

Ergebnisse

- Aktualisierte Konzeption

- priorisierter Backlog

- abgestimmter Umsetzungsplan.

3.2 CMS-basierte Content-Pipeline

Die Migration umfasst die Überführung des im Piloten aufgebauten Content-Bestands sowie die Definition von mindestens zwei redaktionellen Rollen (Ersteller:in, Freigebende:r). Der Auftragnehmer schult bis zu 5 Personen des Auftraggebers im Umgang mit dem System.

Ergebnisse: CMS-gestützte Content-Pipeline (produktionsreif); Redaktionsleitfaden; Schulungsunterlagen; Protokoll der durchgeführten Schulung.

3.3 Refaktorierung und Stabilisierung

Die Leistung umfasst die Behebung aller im Pilotbetrieb dokumentierten Mängel der Klasse 1 und 2 sowie die Umsetzung priorisierter Change Requests gemäß dem in 3.1 abgestimmten Backlog und Umsetzungsplan, innerhalb des in Ziffer 3.9 kalkulierten Gesamtbudgets für Phase 2.

Ergebnisse: Stabilisierte, regressionsgetestete Codebasis; Bug- und Change-Request-Tracking-Dokumentation mit Bearbeitungsstatus.

3.4 Skalierung KI-Komponenten und App

Der Auftragnehmer optimiert die KI-Komponenten und die Software auf Grundlage der im Pilotbetrieb erhobenen, hierfür geeigneten Daten. Die Optimierung umfasst die Anpassung von KI-Modellen, Prompts, Schnittstellen, Prozessen und Softwarekomponenten, soweit dies für die folgenden Leistungsziele erforderlich ist:

Die Software ist für mindestens 5.000 registrierte Nutzer und 300 gleichzeitig aktive Nutzer:innen auszulegen.

Der Auftragnehmer führt die Last- und Stresstests nach einem mit dem Auftraggeber abgestimmten Testplan durch.

Ferner führt er eine Barrierefreiheitsprüfung für bis zu 10 Nutzerwege nach Maßgabe von BITV 2.0 in Verbindung mit EN 301 549 (WCAG 2.1, Konformitätsstufe AA) durch; festgestellte Abweichungen sind zu dokumentieren und zu priorisieren.

Die Optimierung der KI-Komponenten erfolgt im Rahmen des in Ziffer 3.9 kalkulierten Gesamtbudgets für Phase 2 und wird durch den in AP 5 (Phase 1) erstellten Evaluationsbericht sowie die im Pilotbetrieb erhobenen Nutzungsdaten begründet.

Ergebnisse

- Optimierte KI- und Softwarekomponenten

- Last- und Stresstestprotokoll

- Bericht zur Barrierefreiheitsprüfung nach BITV 2.0 / EN 301 549 (WCAG 2.1 AA) mit priorisierter Mängelliste

- Dokumentation der umgesetzten Optimierungen

3.5 Skalierung Backend-Infrastruktur

Die Penetrationstests umfassen mindestens die produktiv genutzten API-Endpunkte sowie die Authentifizierungs- und Autorisierungslogik. Der Test wird durch einen unabhängigen Dritten oder ein internes Security-Team des Auftragnehmers durchgeführt; Interessenkonflikte mit dem Entwicklungsteam sind auszuschließen.

Ergebnisse: Skalierte Serverinfrastruktur mit Betriebsdokumentation (gemäß Dokumentationsstandard, Ziffer 4); Sicherheitsaudit-/Penetrationstestbericht mit Schweregrad-Klassifizierung der Findings und Nachweis der Behebung kritischer Findings vor Go-Live.

3.6 Produktionsreife Systemintegration

Auf Basis des in Phase 1 erstellten PoC wird die Integration in Salesforce (CRM) und Totara/Campus (LMS) über SSO produktionsreif umgesetzt und mit allen beteiligten Systemen getestet.

Ergebnisse: Produktionsreife Integration in Salesforce CRM und Totara/Campus LMS; Integrationstestprotokoll mit allen beteiligten Systemen; Abnahme durch die PO Systeme des Auftraggebers.

3.7 Rechtliche Prüfungen (Rollout)

Datenschutzdokumentation, Nutzungsbedingungen und AGB werden auf Basis der finalen Produktfunktionen aktualisiert und rechtlich geprüft. Die Compliance-Freigabe für den Rollout wird eingeholt. Die im Rahmen von AP 3 (Phase 1) erstellte Datenschutzdokumentation wird auf Basis der finalen Produktfunktionen aktualisiert und rechtlich geprüft.

3.8 Launch-Vorbereitung und Veröffentlichung

Launch-Checkliste und technische Abnahmekriterien werden geprüft. Das Produktionsdeployment wird durchgeführt und der Go-Live technisch begleitet. Support- und Feedbackprozesse für den Betrieb werden eingerichtet. Der Auftragnehmer erstellt die vollständige technische Dokumentation (gemäß Ziffer 4 dieser Leistungsbeschreibung) und das Benutzerhandbuch.

Ergebnisse: Abgenommene Launch-Checkliste; durchgeführtes Produktionsdeployment; eingerichteter Support- und Feedbackprozess (inkl. Ticketsystem gemäß AP 10); vollständige technische Dokumentation (gemäß Dokumentationsstandard, Ziffer 4); Benutzerhandbuch für Fachkräfte.

3.9 Richtpreiskalkulation Phase 2

Bieter reichen für Phase 2 eine Richtpreiskalkulation ein, die folgenden Angaben enthält:

- Tagessätze je Rolle (z. B. Technical Architect, Backend Engineer, Frontend Engineer, UX Designer, DevOps, QA, Projektmanagement)

- Geschätzte Aufwände je Leistungsbereich in Personentagen

- Daraus resultierender Richtpreis für die Produktisierungsphase gesamt

- Sachkosten Phase 2 (Hosting, KI-Betrieb, Lizenzen)

Die Tagessätze aus dem Angebot sind für die Beauftragung der Phase 2 bindend. Der finale Umfang und die Gesamtkosten werden nach Abschluss der Pilotierung auf Basis dieser Tagessätze und der dann vorliegenden Pilotergebnisse vereinbart.

Der Gesamtpreis für Phase 2 (Produktisierung) ist auf eine verbindliche Obergrenze von 138.000 € brutto gedeckelt. Der Auftragnehmer kalkuliert seine Tagessätze und geschätzten Aufwände so, dass die in Ziffer 3.1 bis 3.8 beschriebenen Leistungsbereiche innerhalb dieser Obergrenze erbracht werden können. Eine Überschreitung der Obergrenze bedarf einer gesonderten schriftlichen Vereinbarung zwischen den Parteien.

3.10 Übergabe

Vor Abschluss von Phase 2 (Produktisierung) führt der Auftragnehmer eine strukturierte Übergabe durch. Diese umfasst mindestens:

- einen Handover-Workshop mit den vom Auftraggeber benannten technischen Ansprechpartner:innen,

- ein Runbook für den laufenden Betrieb (Zuständigkeiten, typische Wartungsaufgaben, Eskalationswege bei Störungen),

- eine gemeinsame Durchsprache offener technischer Schulden und bekannter Einschränkungen.

Die Übergabe gilt erst als abgeschlossen, wenn die Auftraggeberin schriftlich bestätigt, dass die übergebenen Unterlagen und das Runbook eine eigenständige Weiterführung des Betriebs ermöglichen.

## Ziffer 4: Dokumentationsstandard

Sämtliche technische Dokumentation im Rahmen dieser Leistungsbeschreibung umfasst mindestens: eine Architekturdokumentation mit Komponenten, Datenflüssen und Abhängigkeiten; eine Setup-, Build- und Deployment-Anleitung; eine Dokumentation der Schnittstellen und APIs; eine Dokumentation der Infrastruktur- und Konfigurationsparameter; sowie ein Betriebshandbuch mit Monitoring-, Backup-, Recovery-, Wartungs- und Eskalationsverfahren.

## Ziffer 5: Mitwirkung und Beistellungen des Auftraggebers

Phase 1 – Pilotierung

| Mitwirkungsleistung | Zugeordnete AP(s) | Konkretisierung |
| --- | --- | --- |
| Projektleitung: Zusammenarbeit mit AN-Projektleitung | AP 1 (durchgängig) | Freigabe von: Product Vision und Scope Document (AP 1), Anforderungskatalog (AP 2) |
| Bereitstellung StKf-Inhalte | AP 4 | Lieferung der Quellinhalte vor Start der Content-Pipeline-Entwicklung |
| Systemzugänge (Salesforce, Totara/Campus) | AP 9 | Bereitstellung vor Start des PoC |
| Pädagogische Begleitung und fachliche QS der App-Inhalte | AP 2, AP 4, AP 8 | Freigabe von: Anforderungskatalog (fachlicher Teil, AP 2), Content-Schema (AP 4), Design System/Prototyp (AP 8) |
| Content Management: redaktionelle Aufbereitung und Pflege | AP 4 | laufend während Content-Pipeline-Aufbau |
| Evaluation: Begleitung Auswertung | AP 10, AP 11 | Mitwirkung an Pilotmetriken-Auswertung; Freigabe des Pilotabschlussberichts (AP 11) |
| Organisation/Koordination der 10 Piloteinrichtungen inkl. Rekrutierung | AP 10 | Abschluss vor Beginn des Pilotbetriebs |

Freigaben des Auftraggebers beziehen sich ausschließlich auf die in vorstehender Tabelle benannten Ergebnisse. Die Auftraggeberin erteilt oder verweigert die Freigabe innerhalb von 3 Werktagen nach Vorlage; im Fall der Verweigerung sind die Gründe schriftlich mitzuteilen.

Phase 2 – Produktisierung (bei Optionsziehung)

| Mitwirkungsleistung | Zugeordnete Leistungsbereiche | Konkretisierung |
| --- | --- | --- |
| Projektleitung | 3.1 (durchgängig) | Teilnahme an den mind. 2 Konzeptions-/Priorisierungsworkshops; Freigabe des Umsetzungsplans (3.1) |
| Pädagogische Begleitung und Evaluation | 3.1, 3.4 | Fachliche Bewertung der Konzeptiteration; QS der überarbeiteten Inhalte |
| Content Management | 3.2 | Steuerung redaktioneller Prozesse; Freigabe des Redaktionsleitfadens |
| Product Ownership Systeme | 3.6 | Fachliche Steuerung und Abnahme der Salesforce-/Totara-Integration |
| Datenschutz | 3.7 | Prüfung und Freigabe der aktualisierten Datenschutzdokumentation vor Rollout |
| Marketing und Launch | 3.8 | Kommunikationsstrategie, Onboarding-Materialien, Key-Account-Ansprache, Nutzer-Support-Aufbau Die Onboarding-Materialien des Auftraggebers (Marketing/Kommunikation) und das Benutzerhandbuch des Auftragnehmers (3.8) werden inhaltlich aufeinander abgestimmt, um Doppelarbeit und widersprüchliche Aussagen zu vermeiden. |

Die Auftraggeberin erteilt oder verweigert Freigaben innerhalb von 5 Werktagen nach Vorlage; für die Freigabe der aktualisierten Datenschutzdokumentation vor Rollout (Ziffer 3.7) gilt eine Frist von 10 Werktagen. Im Fall der Verweigerung sind die Gründe schriftlich mitzuteilen. Dabei ist der Tag der Vorlage nicht mitgezählt.

## Ziffer 6. Übergreifende Anforderungen

6.1 Datenschutz

(1) Die Software ist nach den Grundsätzen des Datenschutzes durch Technikgestaltung und durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen zu entwickeln. Der Auftragnehmer hat die jeweils anwendbaren datenschutzrechtlichen Anforderungen bei allen geschuldeten konzeptionellen, analytischen, technischen und sonstigen Leistungen sowie bei Entwicklung, Tests und Pilotierung zu berücksichtigen. Die Software muss den Auftraggeber in die Lage versetzen, sie bei vertragsgemäßer Konfiguration und Nutzung datenschutzkonform zu betreiben oder betreiben zu lassen.

(2) Die Software ist so zu gestalten, dass sie ohne Verarbeitung personenbezogener Daten von Kindern für die Kernfunktionen genutzt werden kann. Soweit die App Eingaben mittels Fotos, Sprache, Text oder Standortdaten ermöglicht, sind geeignete Hinweise, datensparsame Voreinstellungen und technisch angemessene Maßnahmen zur Vermeidung, Reduzierung oder Unkenntlichmachung personenbezogener Inhalte vorzusehen, insbesondere solche, die lokal auf dem Endgerät ablaufen (einschließlich entsprechender Betriebssystemdienste, die für die App über eine Schnittstelle verfügbar sind). Eine dauerhafte Speicherung von Bild-, Sprach- oder Standortdaten ist für die Kernfunktionen auszuschließen

(3) Die Software muss dem Auftraggeber bzw. dem datenschutzrechtlich Verantwortlichen die Erfüllung von Betroffenenrechten nach Art. 15 bis 22 DSGVO mit angemessenem Aufwand ermöglichen. Hierzu sind insbesondere geeignete Funktionen oder dokumentierte Verfahren für Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung und Export personenbezogener Daten vorzusehen. Dies gilt auch für personenbezogene Daten in Suchindizes, Vektordatenbanken, Caches und vergleichbaren Komponenten.

(4) Personenbezogene Daten dürfen ausschließlich in Rechenzentren innerhalb der Europäischen Union verarbeitet werden. Dies gilt auch für Entwicklungs-, Test-, Pilot-, Backup-, Protokollierungs-, Monitoring-, Fehleranalyse-, Support- und Sicherheitsdaten sowie für Datenverarbeitungen durch Unterauftragnehmer.

(5) Soweit die App über App-Store-Plattformen bereitgestellt oder veröffentlicht wird, berücksichtigt der Auftragnehmer die technischen und vertraglichen Datenschutzanforderungen der jeweiligen Plattformbetreiber. Er stellt dem Auftraggeber die für App-Store-Datenschutzangaben, Berechtigungen, Tracking- und Drittanbieterdienste erforderlichen technischen Informationen zur Verfügung.

.

6.2 KI-Anforderungen

(1) Die KI-Komponenten der Software dienen ausschließlich der Unterstützung pädagogischer Fachkräfte durch die Generierung situationsbezogener Lernimpulse im MINT-Kontext. KI-generierte Inhalte sind in der App angemessen als solche kenntlich zu machen und sind auf Wunsch des Aufraggebers durch einen Hinweis zu versehen, wonach sie keine fachliche oder pädagogische Beurteilung durch die Nutzer:innen ersetzen.

(2) Die Software darf nicht die Identifizierung, Wiedererkennung, Kategorisierung, Profilbildung, Verhaltens- oder sonstigen individuellen Bewertung von Kindern, pädagogischen Fachkräften oder sonstigen natürlichen Personen ermöglichen. Zulässig ist die Auswertung einer von Nutzer:innen eingegebenen oder beschriebenen Situation ohne Personenbezug.

(3) Der Auftragnehmer benennt im Angebot das vorgesehene KI-Modell einschließlich Modellanbieter, Modellversion und Hostingdienst, Datenverarbeitungsorten sowie KI-bezogenen Unterauftragnehmern und begründet dessen Auswahl. Diese Angaben werden mit Zuschlag Vertragsbestandteil, soweit der Vertrag oder seine Anlagen nichts Abweichendes bestimmen.

(4) Eingaben, Ausgaben, Metadaten, Prompt-Daten, Protokoll- und Telemetriedaten dürfen weder durch den Auftragnehmer noch durch Modellanbieter oder sonstige Dritte zum Training, Finetuning, zur Qualitätsverbesserung oder zur sonstigen Weiterentwicklung von KI-Modellen oder anderen Produkten des Auftragnehmers oder Dritter verwendet werden.

(5) Die KI-Komponenten sind mit angemessenen Prompt-, Filter- und sonstigen Sicherheitsmechanismen auszugestalten, um vorhersehbare problematische Ausgaben zu vermeiden oder andernfalls angemessen zu begrenzen. Dies betrifft insbesondere personenbezogene Bewertungen, diskriminierende oder unangemessene Inhalte, gefährliche Handlungsanweisungen sowie Ausgaben, die den Anschein verbindlicher medizinischer, psychologischer, therapeutischer, rechtlicher oder pädagogischer Beratung erwecken.

(6) Die KI-gestützte Generierung von Lernimpulsen erfolgt unter Nutzung der vom Auftraggeber bereitgestellten Inhalte mittels einer RAG-Komponente. Die Wissensbasis ist so auszugestalten, dass Herkunft, Version, Freigabestatus und Aktualität der Inhalte nachvollziehbar sind. Der Auftragnehmer hat Funktionen vorzusehen, mit denen die Auftraggeberin Inhalte ergänzen, aktualisieren, sperren oder entfernen kann.

6.3 IT-Sicherheit und Unabhängigkeit von Anbietern

(1) Der Auftragnehmer entwickelt, testet, betreibt und dokumentiert die Software nach anerkannten Grundsätzen sicherer Softwareentwicklung und unter Berücksichtigung des jeweiligen Stands der Technik.

(2) Die Software ist unter Verwendung dokumentierter, marktetablierter und für die Weiterentwicklung durch fachkundige Dritte geeigneter Technologien zu erstellen. Der Einsatz vorbestehender, proprietärer Komponenten darf den Betrieb, die Wartung, die Weiterentwicklung und die Migration der Software durch den Auftraggeber oder von ihm beauftragte Dritte nicht erschweren oder ausschließen

(3) Der Auftragnehmer darf keine ausschließlich ihm verfügbaren oder von ihm kontrollierten Komponenten, Frameworks, Werkzeuge oder Dienste einsetzen, soweit deren Einsatz zu einer nicht offengelegten oder nicht durch die vereinbarten Nutzungsrechte kompensierten Abhängigkeit führt, die eine Weiterentwicklung, Pflege oder den Betrieb durch einen Dritten oder den Auftraggeber ausschließt.

(4) Die Software ist so zu gestalten, dass ein Wechsel des Entwicklungs-, Hosting- oder Betriebsdienstleisters in Phase 2 oder im anschließenden Produktivbetrieb ohne oder mit nur geringem technischem, wirtschaftlichem oder organisatorischem Aufwand möglich ist. Hierzu sind, soweit technisch und wirtschaftlich sachgerecht und angemessen, offene und/oder dokumentierte Schnittstellen und gängige Datenformate zu verwenden.

(5) Soweit Accounts bei Hosting-, KI-, Monitoring- oder sonstigen Drittanbietern für den bestimmungsgemäßen Pilotbetrieb der Software erforderlich sind, sind sie, soweit möglich, im Namen des Auftraggebers einzurichten. Ist dies nicht möglich, hat der Auftragnehmer die rechtzeitige Übernahme  durch oder Migration auf den Auftraggeber oder einen von ihm benannten Dritten technisch und organisatorisch zu ermöglichen.

## Ziffer 7. Rechte an Arbeitsergebnissen

(1) Für die an den geschuldeten Ergebnissen einzuräumenden Nutzungsrechte gelten die Regelungen des EVB-IT-Erstellungsvertrags einschließlich der Anlagen. Die dort für Individualsoftware, Anpassungen, Quellcode, Dokumentation, Standardsoftware, Open-Source-Software und vorbestehende Bestandteile vorgesehenen Angaben sind vom Auftragnehmer in seinem Angebot vollständig und verbindlich auszufüllen.

(2) Der Auftragnehmer hat im Angebot verbindlich sämtliche für Entwicklung, Pflege, Weiterentwicklung und Betrieb (einschließlich einem außerhalb des Vertragsgegenstands liegenden Produktivbetriebs) der Software relevanten vorbestehenden, proprietären, lizenzpflichtigen oder Open-Source-Komponenten einschließlich der zur Leistungserbringung eingesetzten Frameworks und Tools zu benennen. Dabei ist mindestens anzugeben:

- Bezeichnung, Version, Hersteller bzw. Rechteinhaber und Verwendungszweck der jeweiligen Komponente;

- Einordnung als Individualentwicklung, vorbestehender Bestandteil, Standardsoftware oder Open-Source-Software;

- Lizenzbedingungen einschließlich etwaiger Nutzungs-, Bearbeitungs-, Weitergabe-, Übertragungs-, Laufzeit- oder Kündigungsbeschränkungen.

(3) Komponenten mit Lizenzbedingungen oder Nutzungsrechten, die Nutzung, Betrieb, Pflege oder Weiterentwicklung der Ergebnisse durch den Auftraggeber oder einen Dritten befristen, beschränken, von der fortlaufenden Zustimmung oder Mitwirkung des Auftragnehmers oder eines Dritten oder einer Gegenleistung abhängig machen, sind nicht zulässig.

# Angebotsschreiben und Preisblatt

Name und Anschrift des Bieters

|  |  | Az.: OVZ0012026 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Zuschlags- und Bindefrist endet am: 03.09.2025 |
|  |  | Angebotsfrist: Datum: 24.08.2026 Uhrzeit: 10:00 Uhr |

An

Stiftung Kinder forschen

Rungestraße 18

10179 Berlin

Angebot/Preisblatt

Hiermit reichen wir für das offene Verfahren OVZ0012026 - Entwicklung, Pilotierung und Produktisierung einer KI-gestützten Lernbegleitungs-App - unser Angebot ein.

Dem Angebot sind folgende erforderlichen Anlagen/Erklärungen/Nachweise gem. den Bestimmungen in den Vergabeunterlagen beigefügt:

Eigenerklärung zur Abfrage nach § 6 WRegG/Auskunft nach § 5 WRegG (Formblatt 1)

Eigenerklärung zur Eignung oder Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE) (Formblatt 2)

Eigenerklärung zur Unteraufträge, Eignungsleihe (wenn zutreffend) (Formblatt 3)

Verpflichtungserklärung zur Unterauftragsvergabe und Eignungsleihe (wenn zutreffend) (Formblatt 4)

Eigenerklärung der Bieter-/Bewerbergemeinschaft (wenn zutreffend) (Formblatt 5)

Eigenerklärung zur Umsetzung von Artikel 5k der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 (Formblatt 6)

Technisches und pädagogisches Qualitätskonzept (unter Berücksichtigung aller in Kapitel 14 geforderten Unterkriterien und Projektbeschreibungen (als freie Anlage einreichen)

Mindestens zwei Referenznachweise über abgeschlossene Projekte im Bereich KI-gestützter Softwareentwicklung (inkl. Angaben zu Auftraggeber, Volumen und Abschlussjahr) (als freie Anlage)

Nachweis / Eigenerklärung zur datenschutzkonformen KI-Infrastruktur (DSGVO) (als freie Anlage einreichen)

EVB-IT Erstellungsvertrag (vom Bieter zu ergänzen)

AVV (Vertrag über die Auftragsverarbeitung personenbezogener Daten (vom Bieter ergänzend

auszufüllen und um TOM-Liste zu ergänzen)

Ich biete/Wir bieten die Ausführung der beschriebenen Leistungen zu den von mir/uns eingesetzten Preisen und mit allen den Preis betreffenden Angaben wie folgt an:

Preisblatt 1: Konzeption und Pilotierung (Phase 1)

| Leistung | Geschätzte Tage | Verbindlicher Tagessatz | Gesamtsumme |
| --- | --- | --- | --- |
| Konzeption, technische Architektur und UX/UI-Design |  | Euro | Euro |
| Entwicklung des MVP (Pilot-App) & RAG-Integration |  | Euro | Euro |
| Testphase, Qualitätssicherung & Pilotabschlussbericht |  | Euro | Euro |
| Voraussichtliche sonstige Kosten (u. a. KI-Betriebskosten, Hosting, Lizenzen) bitte Sonstige Kosten separat angeben (siehe AP 12) |  |  |  |
|  |  | Euro | Euro |
|  |  | Euro | Euro |
|  |  | Euro | Euro |
|  |  | Euro | Euro |
| Gesamtpreis Phase 1 |  | Euro | Euro |

Preisblatt 2: Phase 2 – Option Produktisierung (verbindliche Tagessätze*)

| Rolle im Projektteam | Geschätzte Tage | Verbindlicher Tagessatz (netto) | Gesamtsumme |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektleitung/Agile Steuerung |  | Euro | Euro |
| Senior KI-/Backend Entwickler |  | Euro | Euro |
| UX/UI-Designer |  | Euro | Euro |
| Pädagogischer Experte/QA |  | Euro | Euro |
| Sachkosten Phase 2 (Hosting, KI-Betrieb, Lizenzen) |  | Euro | Euro |
| Kalkulatorischer Gesamtwert Phase 2 |  | Euro | Euro |

*Die Tagessätze sind für die spätere optionale Beauftragung bindend. Für die Phase 2 wird auf Basis der geschätzten Projekttage ein kalkulatorischer Gesamtwert entwickelt.

Zusammenfassung der Angebotssumme:

| Gesamtsumme Phase 1 (Übertrag Preisblatt 1) | Euro |
| --- | --- |
| Gesamtsumme Phase 2 (Übertrag Preisblatt 2) | Euro |
| Gesamtangebotssumme (A+B) | Euro |

Wir bieten die Ausführung der in den Vergabeunterlagen beschriebenen Leistungen zu den von uns genannten Preisen und unter Anerkennung aller vorgegebenen Vertragsbestanteile an. An dieses Angebot halten wir uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.

Das Angebot wurde unterzeichnet von:

(Vorname, Name der natürlichen Person: Textform)

Hinweis:

Bei einem elektronisch übermittelten Angebot in Textform ist der Name der natürlichen Person, die die Erklärung abgibt, anzugeben.

Ein schriftliches Angebot ist an dieser Stelle zu unterschreiben.

# Vertragsbedingungen

Der EVB-IT-Dienstvertrag enthält die zu vereinbarenden Vertragsbestandteile und ist mit dem Angebot unterzeichnet einzureichen.

Der zu unterschreibende EVB-IT-Erstellungsvertrag ist an den gelb markierten Stellen anzupassen. Änderungen an den vorgegebenden Standard-Texten sind unzulässig und führen zum Ausschluss von der Vergabe. Sollten nicht alle gelb markierten Text- oder Kontrollkästchen und Formularfelder geändert werden, ist dies hervorzuheben. Die Stiftung behält sich vor, diese Anpassungen in Abstimmung mit dem Beiter nicht anzunehmen.

Als Vertragsbestandteile gelten folgende Unterlagen:

- der EVB-IT-Erstellungsvertrag;

- die Leistungsbeschreibung;

- die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (Verdingungsordnung für Leistungen, Teil B - VOL/B) in der jeweils gültigen Fassung;

- EVB-IT-Erstellungsvertrag-AGB;

- das mit dem verbindlichen Angebot vorgelegte Preisblatt des Auftragnehmers;

- die allgemeinen Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers, insoweit sie den vorgenannten Bestimmungen nicht entgegenstehen;

- Vertrag über die Auftragsverarbeitung personenbezogener Daten (AV-Vertrag AG); inkl. technische und organisatorische Maßnahmen zur Wahrung des Datenschutzes;

# Formblätter

- Formblatt: Abfrage nach § 6 WRegG/Auskunft nach § 5 WRegG

Stiftung Kinder forschen

Rungestraße 18

10179 Berlin

Ich bin als öffentlicher Auftraggeber gemäß

§ 6 Absatz 1 bzw. Absatz 2 WRegG für eine Wettbewerbsregisterabfrage berechtigt

§ 5 Absatz 2 Satz 1 WRegG für eine Wettbewerbsregisterauskunft berechtigt

| Bearbeiter:in Vorname, Name: | Telefon: | Durch StKf abzufragen bei https://portal.wettbewerbsregister.de/webreg/login |
| --- | --- | --- |

Empfänger: 	Bundeskartellamt

- Abteilung Wettbewerbsregister -

Kaiser-Friedrich-Str. 16, 53113 Bonn

Vergabenummer: OVZ0012026 Kurzbeschreibung der ausgeschriebenen Leistung: Entwicklung, Pilotierung und Produktisierung einer KI-gestützten Lernbegleitungs-App

| Firma: (Freiberufler & Selbstständige bitte wie folgt: „Einzelunternehmen Vorname Nachname [des Selbstständigen bzw. des Freiberuflers]) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rechtsform: |  |  |
| Straße: (keine Postfächer) |  | Nr.: |
| PLZ: | Ort: | Land: |
| Registerangaben: (in-/ausländisches Register ¦ Registergericht ¦ Registertyp ¦ Registernummer) |  |  |
| USt-IdNr.: |  |  |

Das Angebot wurde unterzeichnet von:

(Vorname, Name der natürlichen Person: Textform)

Hinweis:

Bei einem elektronisch übermittelten Angebot in Textform ist der Name der natürlichen Person, die die Erklärung abgibt, anzugeben.

Ein schriftliches Angebot ist an dieser Stelle zu unterschreiben.

Ein elektronisches Angebot, das signiert werden muss, ist wie vorgegeben zu signieren.

| Für Bietergemeinschaften Beteiligtes Unternehmen: Rechtsform: Umsatzsteuer-ID: | Aktuelle Postanschrift des Unternehmens: (Straße und Hausnummer, Postleitzahl, Ort, Land) Registergericht (sofern zutreffend): Register-Nr. (sofern zutreffend): |
| --- | --- |
| Für Bietergemeinschaften Beteiligtes Unternehmen: Rechtsform: Umsatzsteuer-ID: | Aktuelle Postanschrift des Unternehmens: (Straße und Hausnummer, Postleitzahl, Ort, Land) Registergericht (sofern zutreffend): Register-Nr. (sofern zutreffend): |
| Für Bietergemeinschaften Beteiligtes Unternehmen: Rechtsform: Umsatzsteuer-ID: | Aktuelle Postanschrift des Unternehmens: (Straße und Hausnummer, Postleitzahl, Ort, Land) Registergericht (sofern zutreffend): Register-Nr. (sofern zutreffend): |

- Formblatt: Eigenerklärung zur Eignung oder Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE)

Hinweise:

- Bitte unterzeichnen Sie die Eigenerklärung an der vorgesehenen Stelle in Textform. Bei Teilnahme am elektronischen Vergabeverfahren ersetzt die Textform grundsätzlich (falls gefordert: die elektronische Signatur) die händische Unterschrift.

- Die Auftraggeberin ist – unabhängig von der vergaberechtlichen Eignungsprüfung - verpflichtet, gemäß § 1 Absatz 1 Vergabestatistikverordnung (VergStatVO) ab dem Auftragswert von 25.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) dem Bundesamt für Statistik bestimmte Daten zu dem Vergabeverfahren zu übermitteln. Die in Nr. 14 anzugebenen Daten (Kleinstunternehmen, kleine und mittlere Unternehmen – KMU) werden benötigt, um diese gesetzliche Pflicht zu erfüllen. Fehlende oder unvollständige Daten können zum Ausschluss vom Wettbewerb führen.

- Bei Bietergemeinschaften ist für jedes Mitglied der Bietergemeinschaft ein separater Vordruck auszufüllen und mit dem Angebot einzureichen. Mit Eigenerklärungen des Bieters sind dann Eigenerklärungen des jeweiligen Mitglieds der Bietergemeinschaft gemeint.

- Der Vordruck ist auch zu verwenden von den sonstigen Wirtschaftsteilnehmern (z. B. Unterauftragnehmern oder verbundenen Unternehmen), welche Teile des Auftrages erbringen sollen, bzw. auf deren Eignung sich der Bieter/die Bietergemeinschaft beruft (Eignungsleihe gemäß § 47 Vergabeverordnung (VgV)); sie geben die jeweils für sie geforderten Angaben bzw. Erklärungen ab.

- Anstelle dieser Eigenerklärung zur Eignung akzeptiert die Auftraggeberin auch eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE).

- Bewerber und Bieter können eine bereits bei einer früheren Auftragsvergabe verwendete Einheitliche Europäische Eigenerklärung wiederverwenden, sofern sie bestätigen, dass die darin enthaltenen Informationen weiterhin zutreffend sind.

- Bei einer Übermittlung einer Einheitlichen Europäischen Eigenerklärung kann die Auftraggeberin zu jedem Zeitpunkt des Verfahrens sämtliche oder einen Teil der geforderten Unterlagen verlangen, soweit dies zur angemessenen Durchführung des Verfahrens erforderlich ist. Im Übrigen sind die Unterlagen auf gesonderte Aufforderung von dem Bieter vorzulegen, der den Auftrag erhalten soll.

- Die Auftraggeberin kann verlangen, dass die vorzulegenden Unterlagen vom Bewerber oder Bieter zu erläutern sind. Unternehmen, bei denen ein Ausschlussgrund zu Nr. 1 sowie 3 bis 7 der Erklärung zur Eignung vorliegt, werden von der Teilnahme an dem Vergabeverfahren nicht ausgeschlossen, wenn das Unternehmen nachgewiesen hat, dass es

- für jeden durch eine Straftat oder ein Fehlverhalten verursachten Schaden einen Ausgleich gezahlt oder sich zur Zahlung eines Ausgleichs verpflichtet hat,

- die Tatsachen und Umstände, die mit der Straftat oder dem Fehlverhalten und dem dadurch verursachten Schaden in Zusammenhang stehen, durch eine aktive Zusammenarbeit mit den Ermittlungsbehörden und dem öffentlichen Auftraggeber umfassend geklärt hat, und

- konkrete technische, organisatorische und personelle Maßnahmen ergriffen hat, die geeignet sind, weitere Straftaten oder weiteres Fehlverhalten zu vermeiden.

- Unternehmen, bei denen ein Ausschlussgrund zu Nr. 2 der Erklärung zur Eignung vorliegt, werden von der Teilnahme an dem Vergabeverfahren nicht ausgeschlossen, wenn nachgewiesen wird, dass diese den Verpflichtungen dadurch nachgekommen sind, dass die Zahlung vorgenommen oder sie sich zur Zahlung der Steuern, Abgaben und Beiträge zur Sozialversicherung einschließlich Zinsen, Säumnis- und Strafzuschlägen verpflichtet haben.

- Ab einem geschätzten Auftragswert von 30.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) ist ein öffentlicher Auftraggeber gemäß § 6 Absatz 1 Wettbewerbsregistergesetz (WRegG) verpflichtet, vor Erteilung des Zuschlags bei der Registerbehörde abzufragen, ob im Wettbewerbsregister Eintragungen zu demjenigen Bieter, an den er den Auftrag zu vergeben beabsichtigt, gespeichert sind. Nimmt ein Bewerber oder Bieter bei der Vergabe öffentlicher Aufträge Kapazitäten anderer Unternehmen in Anspruch (Eignungsleihe bzw. Unterauftragsvergabe), sind auch die Eignungsverleiher bzw. Unterauftragnehmer im Hinblick auf die zwingenden und fakultativen Ausschlussgründe zu prüfen (§ 47 Abs. 2 S. 1 VgV).

Die Auftraggeberin kann den Bewerber oder Bieter verpflichten, diesbezügliche Nachweise seiner Eignungsverleiher bzw. Unterauftragnehmer an den Auftraggeber zu übermitteln. Der Nachweis kann insbesondere durch die Vorlage einer Selbstauskunft beim Wettbewerbsregister erbracht werden.

- Mit einer Übergangsfrist bis einschließlich zum 31.05.2025 kann die Auftraggebeinr für den Bieter, der den Zuschlag erhalten soll, freiwillig eine Auskunft aus dem Gewerbezentralregister nach § 150a der Gewerbeordnung anzufordern. Die von den Bewerbern und Bietern hierzu erforderlichen unternehmens- und personenbezogenen Daten werden vom Auftraggeber vor Zuschlagerteilung gesondert nachgefordert. Fehlende oder unvollständige Daten führen zum Ausschluss vom Wettbewerb.

- Die Auftraggeberin wird auf der Grundlage der EU-Sanktionsverordnungen zur Bekämpfung des Terrorismus und zur Durchsetzung von Embargos (Verordnung (EG) Nr. 2580/2001 des Rates vom 27. Dezember 2001, Verordnung (EG) Nr. 881/2002 des Rates vom 27. Mai 2002, sowie Verordnung (EU) Nr. 753/2011 des Rates vom 1. August 2011) eine Abfrage in den Finanz-Sanktionslisten (www.finanz-sanktionsliste.de) veranlassen.

- Wir/Uns ist bekannt, dass ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren gemäß § 123 Absatz 1 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) ausgeschlossen werden muss, wenn die Auftraggeberin Kenntnis davon hat, dass eine Person, deren Verhalten dem Unternehmen zuzurechnen ist, rechtskräftig verurteilt oder gegen das Unternehmen nach § 30 des Gesetzes gegen Ordnungswidrigkeiten eine Geldbuße rechtskräftig festgesetzt worden ist wegen einer Straftat nach:

- § 129 des Strafgesetzbuches (Bildung krimineller Vereinigungen), § 129a des Strafgesetzbuches (Bildung terroristischer Vereinigungen), § 129b des Strafgesetzbuches (kriminelle und terroristische Vereinigungen im Ausland),

- § 89c des Strafgesetzbuchs (Terrorismusfinanzierung) oder wegen der Teilnahme an einer solchen Tat oder wegen der Bereitstellung oder Sammlung finanzieller Mittel in Kenntnis dessen, dass diese finanziellen Mittel ganz oder teilweise dazu verwendet werden oder verwendet werden sollen, eine Tat nach § 89a Absatz 2 Nummer 2 des Strafgesetzbuchs zu begehen,

- § 261 des Strafgesetzbuches (Geldwäsche, Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte),

- § 263 des Strafgesetzbuches (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der Europäischen Gemeinschaften oder gegen Haushalte richtet, die von den Europäischen Gemeinschaften oder in deren Auftrag verwaltet werden,

- § 264 des Strafgesetzbuches (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen Union oder in deren Auftrag verwaltet werden,

- § 299 des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr), §§ 299a und 299b des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im Gesundheitswesen)

- § 108e des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern),

- den §§ 333 und 334 des Strafgesetzbuches (Vorteilsgewährung und Bestechung), jeweils auch in Verbindung mit § 335a des Strafgesetzbuchs (Ausländische und internationale Bedienstete),

- Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung (Bestechung ausländischer Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem Geschäftsverkehr) oder

- den §§ 232, 233a Absatz 1 bis 5, den 232b bis 233a des Strafgesetzbuchs (Menschenhandel, Zwangsprostitution, Zwangsarbeit, Ausbeutung der Arbeitskraft, Ausbeutung unter Ausnutzung einer Freiheitsberaubung).

Einer Verurteilung oder der Festsetzung einer Geldbuße stehen in diesem Sinne eine Verurteilung oder die Festsetzung einer Geldbuße nach den vergleichbaren Vorschriften anderer Staaten gleich. Das Verhalten einer rechtskräftig verurteilten Person ist einem Unternehmen zuzurechnen, wenn sie für dieses Unternehmen bei der Führung der Geschäfte als für die Leitung des Unternehmens Verantwortlicher gehandelt hat; dazu gehört auch die Überwachung der Geschäftsführung oder die sonstige Ausübung von Kontrollbefugnissen in leitender Stellung.

- Mir/Uns ist bekannt, dass ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren gemäß § 123 Absatz 4 GWB ausgeschlossen werden muss, wenn die Auftraggeberin Kenntnis davon hat, dass das Unternehmen seinen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern, Abgaben oder Beiträgen zur Sozialversicherung nicht nachgekommen ist und dies durch eine rechtskräftige Gerichts- oder bestandskräftige Verwaltungsentscheidung festgestellt wurde oder die Verletzung der aufgeführten Verpflichtungen auf sonstige Weise durch den Auftraggeber nachgewiesen wird.

- Wir/Uns ist bekannt, dass ein Unternehmen von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren gemäß § 124 Absatz 1 GWB ausgeschlossen werden kann, wenn:

- das Unternehmen bei der Ausführung öffentlicher Aufträge nachweislich gegen geltende umwelt-, sozial- oder arbeitsrechtliche Verpflichtungen verstoßen hat,

- das Unternehmen zahlungsunfähig ist, über das Vermögen des Unternehmens ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares Verfahren beantragt oder eröffnet worden ist, die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt worden ist, sich das Unternehmen im Verfahren der Liquidation befindet oder seine Tätigkeit eingestellt hat,

- das Unternehmen im Rahmen der beruflichen Tätigkeit nachweislich eine schwere Verfehlung begangen hat, durch die die Integrität des Unternehmens infrage gestellt wird; § 123 Absatz 3 GWB ist entsprechend anzuwenden,

- der öffentliche Auftraggeber über hinreichende Anhaltspunkte dafür verfügt, dass das Unternehmen Vereinbarungen mit anderen Unternehmen getroffen hat, die eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken,

- ein Interessenkonflikt bei der Durchführung des Vergabeverfahrens besteht, der die Unparteilichkeit und Unabhängigkeit einer für den öffentlichen Auftraggeber tätigen Person bei der Durchführung des Vergabeverfahrens beeinträchtigen könnte und der durch andere, weniger einschneidende Maßnahmen nicht wirksam beseitigt werden kann,

- eine Wettbewerbsverzerrung daraus resultiert, dass das Unternehmen bereits in die Vorbereitung des Vergabeverfahrens einbezogen war, und diese Wettbewerbsverzerrung nicht durch andere, weniger einschneidende Maßnahmen beseitigt werden kann,

- das Unternehmen eine wesentliche Anforderung bei der Ausführung eines früheren öffentlichen Auftrags oder Konzessionsvertrags erheblich oder fortdauernd mangelhaft erfüllt hat und dies zu einer vorzeitigen Beendigung, zu Schadensersatz oder zu einer vergleichbaren Rechtsfolge geführt hat,

- das Unternehmen in Bezug auf Ausschlussgründe oder Eignungskriterien eine schwerwiegende Täuschung begangen oder Auskünfte zurückgehalten hat oder nicht in der Lage ist, die erforderlichen Nachweise zu übermitteln, oder

- das Unternehmen versucht hat, die Entscheidungsfindung des öffentlichen Auftraggebers in unzulässiger Weise zu beeinflussen, versucht hat, vertrauliche Informationen zu erhalten, durch die es unzulässige Vorteile beim Vergabeverfahren erlangen könnte, oder fahrlässig oder vorsätzlich irreführende Informationen übermittelt hat, die die Vergabeentscheidung des öffentlichen Auftraggebers erheblich beeinflussen könnten, oder versucht hat, solche Informationen zu übermitteln.

- Mir/Uns ist bekannt, dass Bewerber gemäß § 21 AEntG von der Teilnahme an einem Wettbewerb um einen Liefer-, Bau- oder Dienstleistungsauftrag für eine angemessene Zeit bis zur nachgewiesenen Wiederherstellung ihrer Zuverlässigkeit ausgeschlossen werden sollen, die wegen eines Verstoßes nach § 23 AEntG mit einer Geldbuße von wenigstens zweitausendfünfhundert Euro belegt worden sind. Das Gleiche gilt auch schon vor Durchführung eines Bußgeldverfahrens, wenn im Einzelfall angesichts der Beweislage kein vernünftiger Zweifel an einer schwerwiegenden Verfehlung besteht.

- Mir/Uns ist bekannt, dass Öffentliche Auftraggeber gemäß § 98c AufenthG einen Bewerber oder einen Bieter vom Wettbewerb um einen Liefer-, Bau- oder Dienstleistungsauftrag ausschließen können, wenn dieser oder dessen nach Satzung oder Gesetz Vertretungsberechtigter nach § 404 Absatz 2 Nummer 3 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch mit einer Geldbuße von wenigstens Zweitausendfünfhundert Euro rechtskräftig belegt worden ist oder nach den §§ 10, 10a oder 11 SchwarzArbG zu einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen rechtskräftig verurteilt worden ist.

- Mir/Uns ist bekannt, dass Öffentliche Auftraggeber gemäß § 21 SchwarzArbG einen Bewerber oder Bieter bis zu einer Dauer von drei Jahren ausschließen sollen, wenn dieser oder dessen nach Satzung oder Gesetz Vertretungsberechtigte nach § 8 Absatz 1 Nummer 2, §§ 10 bis 11 SchwarzArbG, § 404 Absatz 1 oder 2 Nummer 3 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch (SGB), §§ 15, 15a, 16 Absatz 1 Nummer 1, 1c, 1d, 1f oder 2 des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG) oder § 266a Absatz 1 bis 4 des Strafgesetzbuches (StGB) zu einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als neunzig Tagessätzen verurteilt oder mit einer Geldbuße von wenigstens zweitausendfünfhundert Euro belegt worden ist. Das Gleiche gilt auch schon vor Durchführung eines Straf- oder Bußgeldverfahrens, wenn im Einzelfall angesichts der Beweislage kein vernünftiger Zweifel an einer schwerwiegenden Verfehlung nach Satz 1 besteht.

- Mir/Uns ist bekannt, dass Bewerber gemäß § 19 MiLoG von der Teilnahme an einem Wettbewerb um einen Liefer-, Bau- oder Dienstleistungsauftrag für eine angemessene Zeit bis zur nachgewiesenen Wiederherstellung ihrer Zuverlässigkeit ausgeschlossen werden sollen, die wegen eines Verstoßes nach § 21 MiLoG mit einer Geldbuße von wenigstens zweitausendfünfhundert Euro belegt worden sind.

- Mir/Uns ist bekannt, dass Unternehmen von der Teilnahme an einem Verfahren über die Vergabe eines Liefer-, Bau- oder Dienstleistungsauftrags bis zur nachgewiesenen Selbstreinigung nach § 125 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen ausgeschlossen werden sollen, die wegen eines rechtskräftig festgestellten Verstoßes nach § 24 Absatz 1 Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) mit einer Geldbuße nach Maßgabe von § 22 Absatz 2 LkSG belegt worden sind.

- Ich/Wir erkläre(n) hiermit,

- dass keine Strafen oder Geldbußen für die vorgenannten Tatbestände oder nach vergleichbaren Vorschriften anderer Staaten gegen mein/unser Unternehmen oder eine Person verhängt worden sind, deren Verhalten meinem/unserem Unternehmen zuzurechnen ist,

- dass keine zuvor genannten Gründe vorliegen, die einen Ausschluss meines/unseres Unternehmens von der Teilnahme am Vergabeverfahren rechtfertigen könnten.

- Mir/Uns ist bekannt, dass die Nichtvorlage oder die Unrichtigkeit vorstehender Erklärungen zu meinem/unserem Ausschluss von diesem und künftigen Vergabeverfahren sowie zur Kündigung eines etwaig erteilten Auftrags führen kann.

- Ich bin mir/Wir sind uns bewusst, dass die Auftraggeberin verlangen kann, dass mein/unser Unternehmen die vorstehenden Erklärungen von Unterauftragnehmern zu fordern hat und diese vor Zustimmung des Auftraggebers zur Weiterbeauftragung vorzulegen sind.

- Ich/Wir erfülle(n) die gesetzlichen Voraussetzungen für die Ausführung der angebotenen Leistungen, insbesondere die die Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung betreffen.

- Ich erkläre/Wir erklären, dass mir/uns nicht bekannt ist, dass im Wettbewerbsregister eine Eintragung vorliegt, die das Unternehmen bzw. die verantwortlich handelnde(n) Person(en) betrifft/betreffen. Sollte mein/unser Angebot in die engere Wahl für den Zuschlag kommen, werde(n) ich/wir die erforderlichen Angaben zur Abfrage des Wettbewerbsregisters nach Aufforderung der Vergabestelle mitteilen.

- Ich/Wir erfülle(n) die Voraussetzungen als Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen gemäß der Definition in der Empfehlung 2003/361/EC der Kommission (nicht mehr als 249 Beschäftigte sowie ein Jahresumsatz von höchstens 50 Millionen Euro oder eine Bilanzsumme von maximal 43 Millionen Euro).

Ja: 	Nein:

Das Angebot wurde unterzeichnet von:

(Vorname, Name der natürlichen Person: Textform)

Hinweis:

Bei einem elektronisch übermittelten Angebot in Textform ist der Name der natürlichen Person, die die Erklärung abgibt, anzugeben.

Ein schriftliches Angebot ist an dieser Stelle zu unterschreiben.

Ein elektronisches Angebot, das signiert werden muss, ist wie vorgegeben zu signieren.

- Formblatt: Unteraufträge/Eignungsleihe

Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen werden nachfolgend

- die durch Unterauftragnehmer zu erbringenden Teilleistungen und – soweit zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe möglich - die Namen der vorgesehenen Unterauftragnehmer sowie

- die Unternehmen oder Unternehmensteile (z.B. Konzernmutter, Konzerntochter), deren Kapazitäten für die Erfüllung der Eignungskriterien in Anspruch genommen werden sollen

benannt.

Die Namen, Kontaktdaten (Anschrift, Telefon, Fax, E-Mail, Ansprechpartner) - und bei juristischen Personen die gesetzlichen Vertreter - sind spätestens vor Zuschlagerteilung zu benennen.

| Beschreibung der Teilleistung bzw. Eignungskriterium | Bezeichnung des Unterauftragnehmers bzw. des Unternehmens oder Unternehmensteils, dessen Kapazitäten für die Erfüllung der Eignungskriterien in Anspruch genommen werden sollen (Eignungsleihe) |
| --- | --- |

Verpflichtungserklärung anderer Unternehmer:

liegt dem Angebot bei

wird auf Verlangen nachgereicht

Verpflichtungserklärung wird auf andere Art und Weise dargelegt

Das Angebot wurde unterzeichnet von:

(Vorname, Name der natürlichen Person: Textform)

Hinweis:

Bei einem elektronisch übermittelten Angebot in Textform ist der Name der natürlichen Person, die die Erklärung abgibt, anzugeben.

Ein schriftliches Angebot ist an dieser Stelle zu unterschreiben.

Ein elektronisches Angebot, das signiert werden muss, ist wie vorgegeben zu signieren.

- Formblatt: Verpflichtungserklärung zur Unterauftragsvergabe und Eignungsleihe

| Beschreibung der Leistung(en) | Zur Verfügung gestellte Kapazitäten |
| --- | --- |

Unterauftragnehmer

Der Unterauftragnehmer stellt für die oben bezeichnete(n) Leistung(en) die erforderlichen Mittel zur Verfügung.

Eignungsleihe

Der Bewerber bzw. Bieter nimmt zum Nachweis seiner Eignung

a)  die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

b)  die technische und berufliche Leistungsfähigkeit

meines/unseres Unternehmens in Anspruch.

Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns gegenüber dem Bewerber bzw. Bieter, die entsprechend erforderlichen Nachweise zur Verfügung zu stellen.

Name, gesetzlicher Vertreter, Kontaktdaten des sich verpflichtenden Unternehmens Name (Firma): Anschrift: Telefon, Fax: E-Mail: Ansprechpartner: gesetzliche(r) Vertreter (bei juristischen Personen):

Ich bin mir/Wir sind uns bewusst, dass die Auftraggeberin verlangen kann, dass mein/unser Unternehmen im Hinblick auf die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit entsprechend dem Umfang der Eignungsleihe für die Auftragsausführung gemeinsam mit dem Hauptauftragnehmer haftet.

Das Angebot wurde unterzeichnet von:

(Vorname, Name der natürlichen Person: Textform)

Hinweis:

Bei einem elektronisch übermittelten Angebot in Textform ist der Name der natürlichen Person, die die Erklärung abgibt, anzugeben.

Ein schriftliches Angebot ist an dieser Stelle zu unterschreiben.

Ein elektronisches Angebot, das signiert werden muss, ist wie vorgegeben zu signieren.

- Formblatt: Erklärung Bieter-/Bewerbergemeinschaft

Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bieter- bzw. Bewerbergemeinschaft beschließen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden.

Wir erklären, dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

Bevollmächtigter Vertreter

| Mitglied: | USt-ID: |
| --- | --- |

Weitere Mitglieder

| Mitglied: | USt-ID: |
| --- | --- |
| Mitglied: | USt-ID: |
| Mitglied: | USt-ID: |
| Mitglied: | USt-ID: |
| Mitglied: | USt-ID: |

Hinweis: Sollte die Bieter-/Bewerbergemeinschaft mehr als fünf Mitglieder umfassen, wird darum gebeten, diese auf einem Doppel dieses Formulars anzugeben.

Das Angebot wurde unterzeichnet von:

(Vorname, Name der natürlichen Person: Textform)

Hinweis:

Bei einem elektronisch übermittelten Angebot in Textform ist der Name der natürlichen Person, die die Erklärung abgibt, anzugeben.

Ein schriftliches Angebot ist an dieser Stelle zu unterschreiben.

Ein elektronisches Angebot, das signiert werden muss, ist wie vorgegeben zu signieren.

6. Formblatt: Eigenerklärung zur Umsetzung von Artikel 5k der Verordnung (EU) Nr. 833/2014

Eigenerklärung

(von allen Bewerbern / Bietern / allen Mitgliedern von Bewerber- bzw. Bietergemeinschaften)

Die nachfolgende Erklärung gebe/n ich/wir verbindlich ab (ggf. zugleich in Vertretung für die lt. Teilnahmeantrag / Angebot Vertretenen auch für diese):

1.	Der / die Bewerber / Bieter gehört / gehören nicht zu den

in Artikel 5 k) Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014* des Rates über restriktive Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren, genannten Personen oder Unternehmen, die einen Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift aufweisen,

- durch die russische Staatsangehörigkeit des Bewerbers/Bieters oder die Niederlassung des Bewerbers/Bieters in Russland,

- durch die Beteiligung einer natürlichen Person oder eines Unternehmens, auf die eines der Kriterien nach Buchstabe a zutrifft, am Bewerber/Bieter über das unmittelbare oder mittelbare Halten von Anteilen im Umfang von mehr als 50%,

- durch das Handeln der Bewerber/Bieter im Namen oder auf Anweisung von Personen oder Unternehmen, auf die die Kriterien der Buchstaben a und/oder b zutrifft.

- Die am Auftrag als Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Unternehmen, deren Kapazitäten im Zusammenhang mit der Erbringung des Eignungsnachweises in Anspruch genommen werden, beteiligten Unternehmen, auf die mehr als 10 % des Auftragswerts entfällt, gehören ebenfalls nicht zu dem unter Ziffer 1 genannten Personenkreis mit einem Bezug zu Russland.

- Ich/Wir bestätige/n und stelle/n sicher, dass auch während der Vertragslaufzeit keine als Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Unternehmen, deren Kapazitäten im Zusammenhang mit der Erbringung des Eignungsnachweises in Anspruch genommen werden, beteiligten Unternehmen eingesetzt werden, auf die mehr als 10 % des Auftragswerts entfällt.

Das Angebot wurde unterzeichnet von:

(Vorname, Name der natürlichen Person: Textform)

Hinweis:

Bei einem elektronisch übermittelten Angebot in Textform ist der Name der natürlichen Person, die die Erklärung abgibt, anzugeben.

Ein schriftliches Angebot ist an dieser Stelle zu unterschreiben.

Ein elektronisches Angebot, das signiert werden muss, ist wie vorgegeben zu signieren.

* Die aktuell jeweils geltende Fassung der Verordnung kann in der Datenbank der Europäischen Union, EUR Lex, eingesehen werden. Die aufgrund von Änderungen konsolidierten Fassungen der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 sind hier zu finden. Dabei ist darauf zu achten, dass die aktuellste Fassung mit dem spätesten Datum ausgewählt wird.