Vertrag über die Erstellung bzw. Anpassung von Software

Inhaltsangaben

1	Gegenstand, Vergütung und Bestandteile des Vertrages	3

1.1	Vertragsgegenstand	3

1.2	Vergütung	3

1.3	Vertragsbestandteile	4

2	Übersicht über die vereinbarten Leistungen	5

2.1	Leistungen bis zur Abnahme	5

2.2	Leistungen nach der Abnahme	5

3	Systemumgebung* beim Auftraggeber und Beistellungen des Auftraggebers	5

4	Leistungen des Auftragnehmers	5

4.1	Überlassung von Standardsoftware* gegen Einmalvergütung auf Dauer (Verkauf)	5

4.2	Anpassung von Software* auf Quellcodeebene	7

4.3	Customizing* von Software*	7

4.4	Erstellung und Überlassung von Individualsoftware* auf Dauer	7

4.5	Schulung	10

4.6	Dokumentation	10

4.7	Software Bill of Materials (SBOM)*	11

4.8	Sonstige Leistungen (z.B. Datenmigration)	11

5	Pflege	11

5.1	Arten von Pflegeleistungen	11

5.2	Beginn / Dauer der Pflege	12

5.3	Kündigung der Pflegeleistungen	12

5.4	Vergütung/Zahlungsfristen für Pflegeleistungen	13

5.5	Sonstige Regelungen zu Pflegeleistungen	13

6	Weitere Leistungen nach der Abnahme der Werkleistungen	13

6.1	Weiterentwicklung und Anpassung	13

6.2	Sonstige Leistungen	14

7	Zusätzliche Regelungen für Open Source Software*	14

8	Ergänzende Vereinbarungen bei Vergütung nach Aufwand	15

8.1	Vereinbarung der Preiskategorien bei Vergütung nach Aufwand	15

8.2	Zeiten der Leistungserbringung bei Vergütung nach Aufwand	15

8.3	Abweichende Regelungen für die Bestimmung und Vergütung von Personentagessätzen	16

8.4	Reisekosten, Nebenkosten*, Materialkosten und Reisezeiten	16

8.5	Besondere Bestimmungen zur Vergütung nach Aufwand	16

8.6	Preisanpassung für Pflegeleistungen, die nicht im Pauschalfestpreis* enthalten sind	16

9	Termin-, Leistungs- und Zahlungsplan	16

10	Kommunikation	23

10.1	Ansprechpartner	23

10.2	Störungs- bzw. Mängelmeldung	23

11	Regelungen zu Reaktions*- und Wiederherstellungszeiten*, Hotline und Teleservice*	24

11.1	Reaktions-* und Wiederherstellungszeiten*	24

11.2	Servicezeiten	24

11.3	Hotline	24

11.4	Behandlung von Änderungsverlangen (Change Requests)	25

12	Weitere Pflichten des Auftragnehmers	25

12.1	Besondere Anforderungen an Mitarbeiter des Auftragnehmers	25

12.2	Kopier- oder Nutzungssperre*	25

12.3	Mitteilungspflicht bezüglich der zur Vertragserfüllung eingesetzten Werkzeuge*	25

13	Mitwirkung des Auftraggebers	25

14	Abnahme	25

14.1	Gegenstand der Abnahme	25

14.2	Testdaten	25

14.3	Funktionsprüfung	26

15	Mängelhaftung (Gewährleistung)	26

15.1	Verjährungsfrist (Gewährleistungsfrist) für Mängel	26

15.2	Weitere Vereinbarungen zur Mängelhaftung	26

16	Abweichende Haftungsregelungen / Haftung für entgangenen Gewinn	26

17	Vertragsstrafen bei Verzug	26

18	Weitere Vereinbarungen	27

18.1	Übergabe bzw. Hinterlegung des Quellcodes*	27

18.2	Haftpflichtversicherung	27

18.3	Datenschutz, Geheimhaltung und Sicherheit	27

18.4	Kündigungsrecht des Auftraggebers	27

18.5	Sonstige Vereinbarungen	27

Vertrag über die Erstellung bzw. Anpassung von Software

zwischen der Stiftung Kinder forschen

Vertragsnummer/Kennung Auftraggeber: __OVZ0012026___

„Auftraggeber“

und _____

Vertragsnummer/Kennung Auftragnehmer: _____

„Auftragnehmer“

wird folgender Vertrag geschlossen:

Entwicklung, Pilotierung und Produktisierung einer KI-gestützten Lernbegleitungs-App

## Gegenstand, Vergütung und Bestandteile des Vertrages

### Vertragsgegenstand

Gegenstand des EVB-IT Erstellungsvertrages ist die Erstellung bzw. Anpassung von Software* auf der Grundlage eines Werkvertrages und – soweit nachfolgend vereinbart – Pflege nach Abnahme und/oder die Weiterentwicklung und Anpassung.

Die zu erstellende Software ist eine KI-gestützten Lernbegleitungs-App für pädagogische Fachkräfte im MINT-Kontext als Minimum Viable Product (MVP) für die mobilen Betriebssysteme iOS und Android.

Das MVP umfasst insbesondere die mobile Applikation, die erforderlichen Backend-Komponenten zur Nutzer-, Konto- und Bookmark-Verwaltung, eine RAG-basierte KI-Komponente zur Generierung situativ angepasster Lernimpulse auf Grundlage der Inhalte des Auftraggebers sowie die in der Leistungsbeschreibung näher beschriebenen Schnittstellen- und Dokumentationsbestandteile.

Soweit der Auftraggeber die hierfür vorgesehene Option ausübt:

Weiterentwicklung und Anpassung des erstellten MVP zu einem produktionsreifen und skalierbaren System einschließlich der in der Optionsleistungsbeschreibung bezeichneten Leistungen zur Produktisierung.

### Vergütung

☒	Der Pauschalfestpreis* beträgt _____.

☐	Ausgenommen vom Pauschalfestpreis* sind einzelne Leistungen, die gesondert vergütet werden1.

☐	Es wird kein Pauschalfestpreis* vereinbart. Die Vergütungen werden nachfolgend gesondert ausgewiesen.

☒	Einzelheiten zur Vergütung ergeben sich darüber hinaus aus der Vergütungszusammenstellung in Anlage Nr. 5.

Die mit * gekennzeichneten Begriffe sind am Ende der EVB-IT Erstellungs-AGB definiert.

1 Die gesonderte Vergütung ergibt sich z.B. für die Pflege aus Nummer 5.4.1.

Für alle in diesem Vertrag genannten Beträge gilt einheitlich der Euro als Währung.

Die vereinbarte Vergütung versteht sich zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer.

### Vertragsbestandteile

Es gelten nacheinander als Vertragsbestandteile:

1.3.1 dieser Vertragstext bestehend aus den Seiten 1 bis 29 und den folgenden Anlagen:

| Anlage Nr. | Bezeichnung |
| --- | --- |
| 1 | Dieser EVB-IT-Erstellungsvertrag |
| 2 | Die Leistungsbeschreibung |
| 3 | die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (Verdingungsordnung für Leistungen, Teil B - VOL/B) in der jeweils gültigen Fassung; |
| 4 | EVB-IT-Erstellungsvertrag-AGB |
| 5 | Das mit dem verbindlichen Angebot vorgelegte Preisblatt des Auftragnehmers |
| 6 | die allgemeinen Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers insoweit, als sie den vorgenannten Bestimmungen nicht entgegenstehen |
| 7 | Vertrag über die Auftragsverarbeitung personenbezogener Daten (AV-Vertrag AG); inkl. technische und organisatorische Maßnahmen zur Wahrung des Datenschutzes |

☒	Es gelten die Anlagen in folgender Rangfolge 1-7

Eine Einbeziehung von Lizenzbedingungen an Standardsoftware* erfolgt ausschließlich nach Maßgabe der Nummer 4.1.1, d.h. sie gelten, unabhängig davon, ob und in welcher Rangfolge diese als Anlage in der Tabelle aus Nr. 1.3.1 aufgelistet werden, ausschließlich hinsichtlich der Nutzungsrechtsregelungen und bei Anwendbarkeit der Nummer 4.1.1.1 in der dort vereinbarten Rangfolge der Regelungen, unabhängig davon, ob und in welcher Rangfolge diese als Anlage in obiger Tabelle aufgelistet werden; allerdings gelten für Standardsoftware* bzw. Teile von Standardsoftware* (Softwarekomponenten), die Open Source Software sind, die vom Rechteinhaber vorgegebenen Lizenzbedingungen und die Nummer 4.1.1.2.

1.3.2 die Ergänzenden Vertragsbedingungen für die Erstellung bzw. Anpassung von Software* (EVB-IT Erstellungs-AGB) in der bei Bereitstellung der Vergabeunterlagen geltenden Fassung,

1.3.3 die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B) in der bei Bereitstellung der Vergabeunterlagen geltenden Fassung.

Die EVB-IT Erstellungs-AGB stehen unter evb-it.gov.de zur Einsichtnahme bereit. Die VOL/B wurde im Bundesanzeiger AT Nr. 178a vom 23. September 2003 veröffentlicht.

Soweit Allgemeine Geschäftsbedingungen im Sinne von § 305 BGB in den hier referenzierten Dokumenten des Auftragnehmers bzw. den sonstigen vom Auftragnehmer beigefügten Anlagen zu diesem Vertrag Regelungen in den EVB-IT Erstellungs-AGB widersprechen, sind sie ausgeschlossen, soweit nicht eine anderweitige Vereinbarung in den EVB-IT Erstellungs-AGB zugelassen ist.

Weitere Geschäftsbedingungen sind ausgeschlossen, soweit in diesem Vertrag nichts anderes vereinbart ist.

## Übersicht über die vereinbarten Leistungen

### Leistungen bis zur Abnahme (Phase 1)

☐	Anpassung von Software* auf Quellcodeebene; die

☐	anzupassende Software* wird durch den Auftragnehmer überlassen

☐	anzupassende Software* wird vom Auftraggeber beigestellt

☒	Customizing* von Software*; die

☐	zu customizende Software wird durch den Auftragnehmer überlassen

☒	zu customizende Software* wird vom Auftraggeber beigestellt

☒	Erstellung und Überlassung von Individualsoftware* auf Dauer

☐	Schulung

☒ 	Sonstige Leistungen: siehe Anlage Nr. 2 (Leistungsbeschreibung)

    - Leistungen nach der Abnahme (Phase 2)

☐	Pflege (Störungsbeseitigung und/oder Lieferung neuer Programmstände*)

☒	Weiterentwicklung und Anpassung

☒	Sonstige Leistungen: siehe Anlage Nr. 2 (Leistungsbeschreibung)

## Systemumgebung* beim Auftraggeber und Beistellungen des Auftraggebers

☒	Die Systemumgebung* beim Auftraggeber ergibt sich aus Anlage Nr. 2 (Leistungsbeschreibung).

☒	Die Beistellungen ergeben sich aus Anlage Nr. 2 (Leistungsbeschreibung).

☐	Der Auftraggeber stellt folgende Software* bei

| Lfd. Nr. | Bezeichnung der Software* | Übergabe im Quellcode* (ja/nein) | Übergabe der Software* erfolgt gemäß Anlage Nr. |
| --- | --- | --- | --- |

☐	Der Auftraggeber verschafft dem Auftragnehmer an der Software* gemäß lfd. Nr. _____ die für die vertragsgemäße Leistungserbringung erforderlichen Bearbeitungsrechte gemäß Anlage Nr. _____.

☐	Der Auftragnehmer erklärt, an der Software* gemäß lfd. Nr. _____ über die für die vertragsgemäße Leistungserbringung erforderlichen Bearbeitungsrechte selbst zu verfügen.

## Leistungen des Auftragnehmers

### Überlassung von Standardsoftware* gegen Einmalvergütung auf Dauer (Verkauf)

Dem Auftraggeber wird vom Auftragnehmer nachstehend aufgeführte Standardsoftware*, die Gegenstand der Anpassungsleistungen des Auftragnehmers ist, gegen Einmalvergütung auf Dauer überlassen:

| Lfd. Nr. | Produktbezeichnung und -beschreibung, Produkt-Nr. | Menge | EXP¹ | Anzahl erlaubter Sicherungskopien | Zu liefernde Version² | Abweichende Nutzungsrechte gemäß Anlage Nr.³ | Einzelpreis⁴ | Gesamtpreis⁴ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Summe der Gesamtpreise _____

| Fußnote | Erläuterung |
| --- | --- |
| 1 | US = Standardsoftware* unterliegt US-amerikanischen Exportkontrollvorschriften EU = Standardsoftware* unterliegt EU-Exportkontrollvorschriften DT = Standardsoftware* unterliegt deutschen Exportkontrollvorschriften S = Standardsoftware* unterliegt _____ Exportkontrollvorschriften |
| 2 | A = Überlassung der bei Abnahme aktuellen Version, anderenfalls Versionsnummer eintragen |
| 3 | Die hier bezeichnete Anlage ist entweder eine Nutzungsrechtsmatrix gemäß Muster 4 oder eine vom Auftraggeber selbst erstellte Rechteregelung, keinesfalls bezieht sie sich aber auf Lizenzbedingungen des Herstellers der Standardsoftware*. In der Nutzungsrechtsmatrix erhält der Auftragnehmer im Rahmen der Vorgaben des Auftraggebers die Möglichkeit, von Ziffer 2.1.1 EVB-IT Erstellungs-AGB abweichende Nutzungsrechte an der Standardsoftware* einzuräumen. In der vom Auftraggeber selbst erstellten Rechteregelung (in der Regel die Leistungsbeschreibung) legt der Auftraggeber den Mindestumfang an Rechten fest, den er an der Standardsoftware* erwerben will (z.B. Volumenlizenz, keine OEM-Lizenz etc.), wenn er die Nutzungsrechtsmatrix nicht nutzt. Die Nutzungsrechtsregelungen der Lizenzbedingungen für die jeweilige Standardsoftware* gelten dann nachrangig (siehe Nummer 4.1.1.1). Von den Nutzungsrechtsregelungen in Bezug auf Open Source Software* darf in der Anlage nicht abgewichen werden. |
| 4 | Soweit in Nummer 1.2 vorgesehen, hat der Auftragnehmer den Anteil der Standardsoftware* an dem Pauschalfestpreis* anzugeben. Dies allein, um dem Auftraggeber die Bewertung des Pauschalfestpreises* zu ermöglichen. |

#### Abweichende Lizenzbedingungen

##### Bezüglich der Nutzungsrechte an der jeweiligen Standardsoftware* oder Softwarekomponente Nummer 4.1 gelten folgende Regelungen in der folgenden Rangfolge:

- Nutzungsrechtsmatrizen oder sonstige Rechteregelungen des Auftraggebers (s.a. Nummer 4.1, Spalte 7),

- Ziffer 2.1.1 EVB-IT Erstellungs-AGB,

- die Nutzungsrechtsregelungen aus den jeweiligen Lizenzbedingungen in Anlage Nr. bzw. – im Falle der Überlassung neuer Programmstände* im Rahmen der Pflege – aus den gemäß Nummer 5.1.2 bekanntgegebenen Nutzungsrechtsregelungen neuer Programmstände. Die jeweiligen Nutzungsrechtsregelungen gelten aber nur, soweit sie den sonstigen vertraglichen Regelungen weder entgegenstehen noch diese beschränken.

Die Nutzungsrechtsregelungen in Bezug auf die Überlassung von Software* oder Softwarekomponenten, die Open Source Software* sind, bleiben unberührt und haben stets Vorrang.

##### Regelungen für Open Source Software*:

☐	Die Standardsoftware* oder Softwarekomponente gemäß Nummer 4.1 lfd. Nr. _____ wird dem Auftraggeber als Open Source Software* zur Verfügung gestellt.

☐	Zusätzlich weisen die vorgenannten Lizenzbedingungen der Open Source Software* die weiteren Eigenschaften auf

☐	Die Standardsoftware* oder Softwarekomponente gemäß Nummer 4.1 lfd. Nr. _____ wird dem Auftraggeber unter der folgenden Lizenz zur Verfügung gestellt, die den Anforderungen an Open Source Software* entspricht: _____.

☐	Die Standardsoftware* bzw. Softwarekomponente gemäß Nummer 4.1 lfd. Nr. _____ wird dem Auftraggeber ausschließlich unter Geltung von durch openCode* freigegebenen Lizenzen zur Verfügung gestellt.

☐	Die Standardsoftware* bzw. Softwarekomponente gemäß Nummer 4.1 lfd. Nr. _____ wird dem Auftraggeber ausschließlich unter Geltung von Lizenzen gemäß „Open Source Lizenzliste“ (verfügbar unter evb-it.gov.de) zur Verfügung gestellt.

☐	Hinsichtlich der Standardsoftware* bzw. Softwarekomponente gemäß Nummer 4.1 lfd. Nr. _____, wird vereinbart, dass diese ggf. gemeinsam mit folgender Software genutzt und verbreitet wird (siehe Ziffer 2.1.1.4 EVB-IT Erstellungs-AGB): _____.

#### Bereitstellung und Installation* der Standardsoftware*

Der Auftragnehmer stellt dem Auftraggeber die Standardsoftware* wie folgt zur Verfügung: _____

☐	Abweichend von Ziffer 2.4 EVB-IT Erstellungs-AGB ist der Auftragnehmer nicht verpflichtet, die Standardsoftware* gemäß Nummer 4.1 lfd. Nr. _____ zu installieren.

### Anpassung von Software* auf Quellcodeebene

Die Anpassung der Software* auf Quellcodeebene erfolgt gemäß folgender Tabelle:

| Lfd. Nr. | Lfd. Nr. aus Nummer 3 bzw. Nummer 4.1 | Anpassungsleistungen ggf. Verweis auf Anlage | Übernahme der Anpassungen in den Standard (Ja/Nein) | Zeitpunkt der Übernahme in den Standard. Nur eintragen, wenn abweichend von Ziffer 2.2.1 EVB-IT Erstellungs-AGB | Vergütung (nur eintragen, wenn nicht im Pauschalfestpreis* enthalten) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### Customizing* von Software*

#### Leistungsumfang

☐	Das Customizing* der Software* gemäß Nummer _____ lfd. Nr. _____ erfolgt gemäß Anlage Nr._____.

#### Abweichende Nutzungsrechtsvereinbarungen

☐	Abweichend von Ziffer 2.2.2 EVB-IT Erstellungs-AGB werden gem. Anlage Nr. _____ für die dort genannten Arbeitsergebnisse die dort aufgeführten Nutzungsrechte vereinbart.

☐	Abweichend von Ziffer 2.2.2 EVB-IT Erstellungs-AGB werden dem Auftraggeber auch für die vorbestehenden Materialien Bearbeitungsrechte eingeräumt.

Die Nutzungsrechtsregelungen gemäß Ziffer 2.2.2 EVB-IT Erstellungs-AGB in Bezug auf vorbestehende Materialien, an denen Rechte, wie an Open Source Software* eingeräumt werden, bleiben von den vereinbarten Abweichungen unberührt.

#### Vergütung

☐	Das Customizing* ist mit dem Pauschalfestpreis* abgegolten.

☐	Der Vergütungsanteil am Pauschalfestpreis* für das Customizing* beträgt _____ Euro.

☐	Die gesonderte Vergütung für das Customizing* beträgt pauschal _____ Euro.

☐	Die Vergütung für das Customizing* erfolgt gesondert nach Aufwand gemäß Nummer 7

☐	mit einer Obergrenze in Höhe von _____ Euro.

☐	Dabei ist Personal der Kategorie(n) _____ einzusetzen.

### Erstellung und Überlassung von Individualsoftware* auf Dauer

#### Leistungsumfang

☒	Der Auftragnehmer erstellt folgende Individualsoftware*:

| Lfd. Nr. | Bezeichnung der Individualsoftware* | Vergütungsanteil am Pauschalfestpreis* für die Erstellung von Individualsoftware* |
| --- | --- | --- |
| 1 | MVP (App und Backend) | im Pauschalfestpreis enthalten |
| 2 | Option: Produktivsystem auf Basis des weiterentwickelten MVP | Deckelbetrag 138.000€ |

Gesamtsumme der Vergütungsanteile _____

☒	Die Individualsoftware* enthält folgende vorbestehende Teile*:

| Lfd. Nr. | Lfd. Nr. aus Nummer 4.4.1, Tabelle 1 | Bezeichnung der vorbestehenden Teile* | Übergabe nur im Objektcode* Ja/Nein |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  |  |

Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber über Änderungen im Zusammenhang mit den verwendeten vorbestehenden Teilen* im Laufe der Erstellung rechtzeitig vorher schriftlich informieren. Sollte der Auftragnehmer nach Zuschlagserteilung zusätzliche oder andere vorbestehende Teile* in die Individualsoftware* einsetzen, so bestehen für diese vorbestehenden Teile* die Rechte gemäß Ziffer 2.1.2.1 EVB-IT Erstellungs-AGB, jedoch werden keinesfalls ausschließliche Nutzungsrechte eingeräumt. Die ggf. für eine Verbreitung und Unterlizenzierung sämtlicher vorbestehenden Teile* zu zahlende Vergütung erhöht sich hierdurch nicht. Setzt der Auftragnehmer hingegen keine oder nur solche vorbestehenden Teile* ein, die Open Source Software* sind, entfällt die Vergütung.

#### Vergütung

☐	Die gesonderte Vergütung für Erstellung der Individualsoftware* beträgt pauschal _____ Euro.

☐	Die Vergütung für Erstellung der Individualsoftware* erfolgt gesondert nach Aufwand gemäß Nummer 7

☐	mit einer Obergrenze in Höhe von _____ Euro.

☐	Dabei ist Personal der Kategorie(n) _____ einzusetzen.

☒	Die Erstellung der Individualsoftware* ist mit dem Pauschalfestpreis* abgegolten.

Bei Verwendung vorbestehender Teile* durch den Auftragnehmer, die keine Open Source Software sind,* gem. Nummer 4.4.1 gilt Folgendes:

☐	Die Vergütung für das Recht zur Verbreitung und Unterlizenzierung der vorbestehenden Teile* insgesamt an beliebige Dritte beträgt insgesamt _____ Euro.

☒	Die Verbreitung und Unterlizenzierung der vorbestehenden Teile* ist mit der Vergütung für die Individualsoftware* abgegolten.

#### Abweichende Nutzungsrechte an der Individualsoftware*

##### Open Source Software*

Gemäß Ziffer 2.1.2.1 Absatz 1 EVB-IT Erstellungs-AGB ist die Individualsoftware* inklusive aller vorbestehenden Teile als Open Source Software* zur Verfügung zu stellen. Zusätzlich bzw. abweichend davon gilt folgendes. Die Bereitstellung der

☐	Individualsoftware* gemäß Nummer 4.4.1 lfd. Nr. _____ muss wie vorstehend beschrieben, jedoch unter von openCode* freigegebenen Lizenzen erfolgen.

☐	Individualsoftware* gemäß Nummer 4.4.1 lfd. Nr. _____ muss wie vorstehend beschrieben, jedoch unter von openCode* freigegebenen Lizenzen, die keinen Copyleft*-Effekt haben, erfolgen (sog. permissive Lizenzen, z.B. MIT- oder Apachelizenz > Version 1.0).

☐	Individualsoftware* gemäß Nummer 4.4.1 lfd. Nr. _____ muss wie vorstehend beschrieben, jedoch unter von openCode* freigegebenen Lizenzen mit Copyleft*-Effekt zur Verfügung gestellt werden (sog. reziproke Lizenzen, z.B. GNU GPL oder LGPL).

☐	Individualsoftware* gemäß Nummer 4.4.1 lfd. Nr. _____ muss wie vorstehend beschrieben, jedoch unter der/den folgenden Lizenz(en) zur Verfügung gestellt werden, die den Anforderungen an Open Source Software* entspricht: _____.

☐	Abweichend von Ziffer 2.1.2.1 Absatz 2ff. EVB-IT Erstellungs-AGB muss die Bereitstellung der Individualsoftware* gemäß Nummer 4.4.1 lfd. Nr. _____ unter Verschaffung von ausschließlichen Nutzungsrechten erfolgen.

Die Regelungen gemäß Ziffer 2.3 EVB-IT Erstellungs-AGB bleiben von den vereinbarten abweichenden Nutzungsrechten unberührt.

##### Keine Bereitstellung als Open Source Software*

☒	Abweichend von Ziffer 2.1.2.1 Absatz 1 EVB-IT Erstellungs-AGB wird die Individualsoftware* nicht als Open Source Software (sondern als sog. proprietäre Software) zur Verfügung gestellt; es gelten daher ausschließlich Absätze 2ff. der Ziffer 2.1.2.1 EVB-IT Erstellungs-AGB. Zudem gelten die Regelungen mit folgenden Maßgaben. Für die

☐	Individualsoftware* gemäß Nummer 4.4.1 lfd. Nr. _____ wird ein ausschließliches Nutzungsrecht gewährt.

☐	Individualsoftware* gemäß Nummer 4.4.1 lfd. Nr. _____ wird das Recht zur gewerblichen Verwertung, also insbesondere auch zur Unterlizenzierung, Vervielfältigung und Verbreitung zu gewerblichen Zwecken an beliebige Dritte gewährt.

☒	Für die Individualsoftware* gemäß Nummer 4.4.1 lfd. Nr. 1 gelten vorrangig vor den Regelungen in Ziffer 2.1.2.1 Absätze 2ff. EVB-IT Erstellungs-AGB die Regelungen zu den Nutzungsrechten aus Anlage Nr. 1.

Sonderregelungen für vorbestehende Teile* vorgenannter Individualsoftware*

☐	Das Recht zur Verbreitung und Unterlizenzierung der vorbestehenden Teile* ist ausgeschlossen.

☐	Abweichend von Ziffer 2.1.2.1 Absatz 2ff. EVB-IT Erstellungs-AGB ist der Auftraggeber zur gewerblichen Verbreitung und Unterlizenzierung vorbestehender Teile* der Individualsoftware* in Verbindung mit der Individualsoftware* selbst an beliebige Dritte berechtigt.

☒	Die Verbreitung und Unterlizenzierung von vorbestehenden Teilen* der Individualsoftware* ist in Anlage Nr. 1 geregelt.

☐	Für Erfindungen, die anlässlich der Vertragserfüllung gemacht werden, gelten abweichend von Ziffer 2.1.2.4 EVB-IT Erstellungs-AGB die Regelungen in Anlage Nr. _____.

#### Bereitstellung und Installation* der Individualsoftware*

Der Auftragnehmer stellt dem Auftraggeber die Individualsoftware* wie folgt zur Verfügung:

Der Auftragnehmer wird das MVP zur Pilotierung in zehn vom Auftraggeber benannten Kindertageseinrichtungen spätestens zum Beginn des Pilotzeitraums betriebsbereit zur Verfügung stellen und installiert bzw. deployt die hierfür erforderlichen Komponenten. Die Bereitstellung umfasst insbesondere:

- die Bereitstellung der mobilen Applikation für iOS und Android über für die Pilotierung geeignete Test- bzw. Verteilungskanäle,

- das Deployment des MVP-Backends, der KI- und RAG-Komponenten und der Content-Pipeline,

- die Bereitstellung der für den Pilotbetrieb erforderlichen Nutzer-, Administrations- und Supportzugänge,

- die Einrichtung der für den Proof of Concept vereinbarten SSO-Integrationskomponenten zu Salesforce CRM und Totara/Campus LMS,

- Übergabe von Zugangs- und sonstigen Daten für Hosting- und weitere Systemdienste, die für den Betrieb, die Nutzung und Weiterentwicklung des MVP benötigt werden.

Im Übrigen siehe Anlage Nr. 2      (Leistungsbeschreibung).

☐	Abweichend von Ziffer 2.4 EVB-IT Erstellungs-AGB ist der Auftragnehmer nicht verpflichtet, die Individualsoftware* zu installieren.

☐	bei openCode* mit allen dafür notwendigen Bestandteilen und entsprechend deren Anforderungen.

### Schulung

#### Art und Umfang der Schulungen

☐	Es sind Schulungen gemäß nachfolgender Tabelle vereinbart:

| Lfd. Nr. | Anzahl der Schulungen | Art der Schulung (NZ/AD/MP/S)1 | Inhalt der Schulung | Schulungstage pro Schulung | Ort² | Maximale Anzahl Teilnehmer pro Schulung | Betrag pro Schulung³ | Gesamtpreis³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Summe der Gesamtpreise _____

| Fußnote | Erläuterung |
| --- | --- |
| 1 | NZ = Nutzerschulung AD = Administratorenschulung MP = Multiplikatorenschulung S = sonstige Schulung |
| 2 | Von Ziffer 2.4 EVB-IT Erstellungs-AGB abweichender Ort der Schulung |
| 3 | Sofern im Pauschalfestpreis* enthalten, keine Angabe notwendig |

☒	Vorbereitung und Durchführung von Schulungen (auch als Workshops) erfolgen gemäß Anlage Nr. 2 (Leistungsbeschreibung) (bei Beauftragung der Option).

#### Schulungsunterlagen

☒	Art und Umfang der Schulungsunterlagen ergeben sich ergänzend zu Ziffer 2.4 EVB-IT Erstellungs-AGB aus Anlage Nr. 1 (Leistungsbeschreibung) (bei Beauftragung der Option).

#### Vergütung für Schulungen inkl. Schulungsunterlagen

☐	Die in Nummer 4.5.1 vereinbarte Vergütung für die Schulungen inkl. der Schulungsunterlagen ist nicht im Pauschalfestpreis* enthalten.

☐	Die Vergütung für die Schulungen inkl. der Schulungsunterlagen gemäß Nummer 4.5.1 lfd. Nr. _____ bis _____ ist nicht im Pauschalfestpreis* enthalten.

### Dokumentation

☒	Ergänzend/abweichend von Ziffer 5.3 EVB-IT Erstellungs-AGB ist die Dokumentation in folgender Sprache / in folgender Form zu erstellen: Deutsch; in einem gängigen, weiterverarbeitbaren Format (z. B. Markdown).

☐	Ergänzend/abweichend von Ziffer 5.3 EVB-IT Erstellungs-AGB sind folgende Teile der Dokumentation: _____ bis zum _____ zu liefern.

☐	Abweichend von Ziffern 4.5 und 5.5 EVB-IT Erstellungs-AGB sind Anpassungen und Änderungen, die aufgrund von Maßnahmen im Rahmen der Pflege oder der Mängelbeseitigung an den Dokumentationen erforderlich sind, nicht in die Dokumentation einzuarbeiten, sondern als separate Dokumente zu liefern.

☒	Abweichend von Ziffer 5.6 EVB-IT Erstellungs-AGB wird an den für den Auftraggeber erstellten Dokumentationen statt des nicht ausschließlichen Nutzungsrechts ein ausschließliches Nutzungsrecht gewährt.

☐	Die Anwenderdokumentation ist zusätzlich als kontextsensitive “Online-Hilfe” in der Software* abzulegen.

☒	Weitere Vereinbarungen zur Dokumentation gemäß Anlage Nr. 1 (Leistungsbeschreibung).

### Software Bill of Materials (SBOM)*

☒	Der Auftragnehmer stellt dem Auftraggeber eine Software Bill of Materials (SBOM)* gemäß BSI TR-03183-2 für die nach diesem Vertrag überlassene bzw. erstellte Software*

☐	im Format SPDX

☒	im Format CycloneDX

zur Verfügung.

Soweit die Pflege der Software* vereinbart ist, aktualisiert der Auftragnehmer die von ihm bereitgestellte Software Bill of Materials (SBOM)* für alle neuen Programmstände*, die er dem Auftraggeber nach diesem Vertrag zur Verfügung stellen muss, sofern sich aus den neuen Programmständen* Änderungen an der Software Bill of Materials (SBOM)* ergeben.

### Sonstige Leistungen (z.B. Datenmigration)

#### Leistungsumfang

☒	Der Umfang der sonstigen Leistungen ergibt sich aus Anlage Nr. 1 (Leistungsbeschreibung)

#### Vergütung

☒	Sonstige Leistungen sind mit dem Pauschalfestpreis* abgegolten.

☐	Der Vergütungsanteil am Pauschalfestpreis* für die sonstigen Leistungen beträgt _____ Euro.

☐	Die gesonderte Vergütung für sonstige Leistungen beträgt pauschal _____ Euro.

☐	Die Vergütung erfolgt gesondert nach Aufwand gemäß Nummer 7

☐	mit einer Obergrenze in Höhe von _____ Euro.

☐	Dabei ist Personal der Kategorie(n) _____ einzusetzen.

## Pflege

☒	Der Auftragnehmer verpflichtet sich im Rahmen der Pflege zur Störungsbeseitigung und/oder zur Lieferung neuer Programmstände* nachfolgenden Regelungen:

### Arten von Pflegeleistungen

#### Störungsbeseitigung

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, Störungen

☐	gemäß Ziffer 4.1 EVB-IT Erstellungs-AGB zu beseitigen.

☐	in der Software* gemäß Nummer _____ lfd. Nr. _____ gemäß Ziffer 4.1 EVB-IT Erstellungs-AGB zu beseitigen.

☒	gemäß Anlage Nr. 2 (Leistungsbeschreibung) zu beseitigen.

Regelungen zur Störungsmeldung ergeben sich aus Nummer 9.2.

Regelungen zu Reaktions*- und Wiederherstellungszeiten*, Hotline und Teleservice* im Rahmen der Störungsbeseitigung ergeben sich aus Nummer 10.

##### Ort der Störungsbeseitigung

☐	Die Störungsbeseitigung erfolgt durch Personal des Auftragnehmers vor Ort beim Auftraggeber.

☐	Der Auftragnehmer erbringt, soweit möglich, die in Anlage Nr. _____ vereinbarten Teile der Leistung mittels Teleservice* entsprechend der Teleservicevereinbarung gemäß Anlage Nr. _____.

☐	Der Ort der Störungsbeseitigung ist in Anlage Nr. _____ geregelt.

#### Überlassung von verfügbaren Programmständen* (Standardsoftware*)

☐	Der Auftragnehmer verpflichtet sich, folgende Programmstände* für die aufgeführte Standardsoftware* zu überlassen, sobald sie am Markt verfügbar sind:

| Lfd. Nr. aus Nummer 4.1 | Patches*, Updates* | Upgrades* | Releases/ Versionen* | Leistung auf Anforderung des Auftraggebers | Leistung unverzüglich, sobald verfügbar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

☐	Der Auftragnehmer nimmt die Installation*, soweit möglich, mittels Teleservice* entsprechend der Teleservicevereinbarung gemäß Anlage Nr. _____ vor.

☐	Abweichend von Ziffer 4.2 EVB-IT Erstellungs-AGB ist der Auftragnehmer nicht verpflichtet, den Programmstand* gemäß Nummer 5.1.2 lfd. Nr. _____ zu installieren*.

☐	Besondere Vereinbarung zu Installation* und Customizing* der Programmstände* gemäß Anlage Nr. _____.

Soweit bezüglich der Nutzungsrechte der Standardsoftware* Nutzungsrechtsregelungen aus den Lizenzbedingungen in Nummer 4.1.1 einbezogen sind, werden diese bei Überlassung neuer Programmstände* der jeweiligen Standardsoftware* durch die für den neuen Programmstand* geltenden Nutzungsrechtsregelungen ersetzt, wobei die in Nummer 4.1.1 getroffenen Vereinbarungen auch für diese gelten. Diese neuen Nutzungsrechtsregelungen gelten aber nur unter den Voraussetzungen von Ziffer 4.2.2 EVB-IT Erstellungs-AGB und nur, soweit die neuen Lizenzbedingungen dem Auftraggeber bei Überlassung mit Hinweis auf diese Regelung schriftlich bekannt gegeben werden.

### Beginn / Dauer der Pflege

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die vereinbarte Pflege beginnend mit

☐	dem Tag nach Ablauf der Verjährungsfrist für Sachmängelansprüche (Gewährleistungsfrist)

☐	dem Tag nach der Abnahme

☐	folgendem Datum _____

jeweils

☐	für die Dauer von _____ Monaten

☐	für die Dauer von mindestens _____ Monaten (Mindestvertragsdauer)

☒	für die in Anlage Nr. 2 (Leistungsbeschreibung) vereinbarte Dauer

zu erbringen.

### Kündigung der Pflegeleistungen

☐	Abweichend von Ziffer 15.2 EVB-IT Erstellungs-AGB beträgt die Kündigungsfrist _____ Monat(e) zum Ablauf eines _____ (z.B. Kalendermonat/Kalendervierteljahr/Kalenderjahr).

☐	Ergänzend zu Ziffer 15.2 EVB-IT Erstellungs-AGB wird bei vereinbarter fester Laufzeit ein Sonderkündigungsrecht des Auftraggebers gem. Anlage Nr. _____ vereinbart.

### Vergütung/Zahlungsfristen für Pflegeleistungen

#### Vergütung

☒	Die Pflege ist (bei fester Laufzeit) insgesamt mit dem Pauschalfestpreis* abgegolten.

Der Vergütungsanteil für die Pflege am Pauschalfestpreis* beträgt _____ Euro².

☐	Die gesonderte Vergütung für die Pflege insgesamt (bei fester Laufzeit) beträgt pauschal _____ Euro.

☐	Die gesonderte monatliche Vergütung für die Pflege beträgt pauschal _____ Euro.

☐	Für den Zeitraum bis zum Ablauf der Verjährungsfrist der Sachmängelansprüche wird eine abweichende monatliche Vergütung in Höhe von pauschal _____ Euro vereinbart.

☐	Die Vergütung für die Pflege gemäß Nummer(n) _____ (hier die relevanten Nummer(n) aus Nummer 5.1 eintragen) erfolgt gesondert nach Aufwand gemäß Nummer 7

☐	mit einer Obergrenze in Höhe von _____ Euro.

☐	Dabei ist Personal der Kategorie(n) _____ einzusetzen.

☐	Die Vergütung erfolgt gemäß Anlage Nr. _____.

² Der Auftragnehmer hat den Anteil der Pflege an dem Pauschalfestpreis* anzugeben, selbst wenn in Nummer 1.2 keine gesonderte Ausweisung von Preisanteilen vorgesehen ist. Dies allein, um die Berechnung der Haftungsobergrenze gemäß Ziffer 14.2 EVB-IT Erstellungs-AGB und – bei Vereinbarung einer gesonderten Ausweisung – eine Bewertung des Pauschalfestpreises* zu ermöglichen.

#### Zahlungsfristen für Pflegeleistungen

☐	monatlich (zahlbar bis zum 15. eines jeden Monats)

☐	quartalsweise (zahlbar bis zum 15. des zweiten Quartalsmonats)

☐	jährlich (zahlbar bis zum _____)

☐	einmalig zum _____

☐	gemäß Anlage Nr. _____

### Sonstige Regelungen zu Pflegeleistungen

#### Abnahme der Pflegeleistungen

☐	Besondere Regelungen zur Abnahme ergeben sich aus der Anlage Nr. _____.

#### Dokumentation der Pflegeleistungen

☒	Abweichend von Ziffer 4.5 Satz 1 EVB-IT Erstellungs-AGB ist der Auftragnehmer in dem in Anlage Nr. 2 (Leistungsbeschreibung) aufgeführten Umfang verpflichtet, die im Rahmen der Pflege durchgeführten Maßnahmen zu dokumentieren.

## Weitere Leistungen nach der Abnahme der Werkleistungen aus Phase 1

### Weiterentwicklung und Anpassung

☒	Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Werkleistung jeweils nach den Vereinbarungen in Anlage Nr. 2 (Leistungsbeschreibung Phase 2) (bei Beauftragung der Option) weiterzuentwickeln, zu optimieren und an die sich ändernden Bedürfnisse des Auftraggebers anzupassen. Soweit in der Anlage nichts anderes geregelt ist, erfolgt die Beauftragung entsprechend den Konditionen dieses Vertrages und der einbezogenen EVB-IT Erstellungs-AGB.

### Sonstige Leistungen

#### Leistungsumfang

☒	Der Umfang der sonstigen Leistungen nach der Abnahme der Werkleistungen ergibt sich aus Anlage Nr. 2 (Leistungsbeschreibung Phase 2) (bei Beauftragung der Option).

#### Vergütung

☐	Die sonstigen Leistungen nach der Abnahme sind mit dem Pauschalfestpreis* abgegolten.

☐	Der Vergütungsanteil am Pauschalfestpreis* für sonstige Leistungen nach der Abnahme beträgt _____ Euro.

☐	Die sonstigen Leistungen nach der Abnahme sind mit der pauschalen Vergütung für die Pflege gemäß Nummer 5.4.1 abgegolten.

☐	Die gesonderte Vergütung für sonstige Leistungen nach der Abnahme beträgt pauschal _____ Euro.

☒	Die Vergütung erfolgt gesondert nach Aufwand gemäß Nummer 7

☐	mit einer Obergrenze in Höhe von ___138.000__ Euro.

☐	Dabei ist Personal der Kategorie(n) _____ einzusetzen.

## Zusätzliche Regelungen für Open Source Software*

☐	Der Auftragnehmer ist verpflichtet, hinsichtlich der pflegegegenständlichen Software* eine Lizenzbestandsaufnahme durchzuführen, deren Ergebnis eine vollständige Software Bill of Materials (SBOM*) ist. Die Lizenzbestandsaufnahme ist unverzüglich nach Vertragsschluss durchzuführen.

☐	Die Lizenzbestandsaufnahme ist spätestens binnen _____ Kalendertagen abzuschließen.

☐	Die Vergütung für die Lizenzbestandsaufnahme ist mit der Vergütung für die Pflege abgegolten.

☐	Die Vergütung für die Lizenzbestandsaufnahme erfolgt nach Aufwand gemäß Kategorie(n) _____ aus Nummer 8

☐	mit einer Obergrenze in Höhe von _____ Euro.

☐	Die Vergütung für die Lizenzbestandsaufnahme erfolgt zu einem gesonderten Pauschalfestpreis in Höhe von _____ Euro.

Die SBOM* ist gemäß Ziffer 5.7 der EVB-IT Erstellungs-AGB zu pflegen.

☐	Neue Programmstände* von Standardsoftware* bzw. Softwarekomponenten müssen stets

☐	Open Source Software* sein,

☐	Open Source Software* sein, für die ausschließlich von openCode* freigegebene Lizenzen gelten,

soweit die Parteien nicht im Einzelfall ausdrücklich etwas anderes vereinbaren.

☐	Ist die Störungsbeseitigung oder die Überlassung neuer Programmstände* vereinbart, so setzt der Auftragnehmer den Auftraggeber über das Erscheinen neuer Programmstände* in Kenntnis und berät ihn dazu, wann ein neuer Programmstand* übernommen werden sollte.

☐	Der Auftragnehmer überlässt dem Auftraggeber neue Programmstände* von Open Source Software nur, nachdem er diese in einer von ihm bereitgehaltenen, geeigneten Testumgebung auf Funktionalität und Eignung für die Zwecke des Auftraggebers erfolgreich getestet hat.

☐	Abweichend von Satz 1 stellt der Auftraggeber eine hierfür geeignete Umgebung zur Verfügung.

☐	Der Auftragnehmer stellt die Ergebnisse der Pflegeleistungen zusätzlich zur Überlassung an den Auftraggeber auf derjenigen öffentlichen Plattform für Softwareentwicklungsprojekte zur Verfügung, auf der die gepflegte Software* hauptsächlich entwickelt und verwaltet wird. Die Zurverfügungstellung der Ergebnisse der Pflegeleistungen umfasst jeweils, soweit dort vorhanden, auch den ausführbaren Code, die Pflege der Dokumentation, der Software Bill of Materials (SBOM)* und eines Verzeichnisses verwendeter Softwarekomponenten.

Zusätzlich erfolgt die Bereitstellung durch den Auftragnehmer wie folgt:

☐	auf der folgenden öffentlichen Plattform für Softwareentwicklungsprojekte: _____.

☐	auf openCode*

## Ergänzende Vereinbarungen bei Vergütung nach Aufwand

### Vereinbarung der Preiskategorien bei Vergütung nach Aufwand

| Lfd. Nr. | Bezeichnung der Personalkategorie | Preis innerhalb der Zeiten gemäß Nummer 7.2.1 je Stunde | Preis innerhalb der Zeiten gemäß Nummer 7.2.1 je Tag | Preis innerhalb der Zeiten gemäß Nummer 7.2.2 je Stunde | Preis innerhalb der Zeiten gemäß Nummer 7.2.2 je Tag | Preis innerhalb der Zeiten gemäß Nummer 7.2.3 je Stunde | Preis innerhalb der Zeiten gemäß Nummer 7.2.3 je Tag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Technical Architect |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Backend Engineer |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Frontend / App Engineer |  |  |  |  |  |  |
| 4 | UX/UI Designer |  |  |  |  |  |  |
| 5 | DevOps Engineer |  |  |  |  |  |  |
| 6 | QA / Testing |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Projektmanagement |  |  |  |  |  |  |

### Zeiten der Leistungserbringung bei Vergütung nach Aufwand

Die Leistungen des Auftragnehmers werden erbracht:

#### Während der Geschäftszeiten an Werktagen (außer an Samstagen und Feiertagen am Erfüllungsort)

| Wochentag | Uhrzeit |
| --- | --- |
| _____ bis _____ | von _____ bis _____ |

#### Außerhalb der Geschäftszeiten an Werktagen (außer an Samstagen und Feiertagen am Erfüllungsort)

| Wochentag | Uhrzeit |
| --- | --- |
| _____ bis _____ | von _____ bis _____ |

#### Während sonstiger Zeiten

| Wochentag | Uhrzeit |
| --- | --- |
| Samstag | von _____ bis _____ |
| Sonntag | von _____ bis _____ |
| Feiertag am Erfüllungsort | von _____ bis _____ |

☐	Weitere Vereinbarungen gemäß Anlage Nr. _____.

### Abweichende Regelungen für die Bestimmung und Vergütung von Personentagessätzen

☐	Abweichend von Ziffer 8.5 Satz 1 EVB-IT Erstellungs-AGB können bei entsprechendem Nachweis für einen Personentag bis zu 10 Stunden abgerechnet werden.

☐	Abweichend von Ziffer 8.5 Satz 2 und Satz 3 EVB-IT Erstellungs-AGB wird Folgendes vereinbart: Ein voller Tagessatz kann nur in Rechnung gestellt werden, wenn mindestens 10 Zeitstunden geleistet wurden. Werden weniger als 10 Zeitstunden pro Tag geleistet, sind diese anteilig in Rechnung zu stellen.

☐	Weitere Vereinbarungen gemäß Anlage Nr. _____.

### Reisekosten, Nebenkosten*, Materialkosten und Reisezeiten

#### Reisekosten, Nebenkosten* und Materialkosten

☒	Reisekosten werden nicht gesondert vergütet.

☐	Reisekosten werden vergütet gemäß Anlage Nr. _____.

☒	Nebenkosten* werden nicht gesondert vergütet.

☐	Nebenkosten* werden vergütet gemäß Anlage Nr. _____.

☒	Materialkosten werden nicht gesondert vergütet.

☐	Materialkosten werden vergütet gemäß Anlage Nr. _____.

#### Reisezeiten

☒	Reisezeiten werden nicht gesondert vergütet.

☐	Reisezeiten werden zu 50 % als Arbeitszeiten vergütet.

☐	Reisezeiten werden vergütet gemäß Anlage Nr. _____.

### Besondere Bestimmungen zur Vergütung nach Aufwand

☐	Besondere Bestimmungen zur Vergütung nach Aufwand sind in Anlage Nr. _____ vereinbart.

### Preisanpassung für Pflegeleistungen, die nicht im Pauschalfestpreis* enthalten sind

☐	Gemäß Ziffer 8.7 EVB-IT Erstellungs-AGB wird eine Preisanpassung vereinbart für Pflegeleistungen gemäß Nummer(n) _____ (hier entsprechende Nummer(n) eintragen: 5.1.1 und/oder 5.1.2).

☐	Abweichend von Ziffer 8.7 EVB-IT Erstellungs-AGB wird eine Preisanpassung für Pflegeleistungen nach Maßgabe der Anlage Nr. _____ vereinbart.

## Termin-, Leistungs- und Zahlungsplan

☒	Der Termin- und Leistungsplan ergibt sich aus folgender Tabelle.

Soweit in diesem Vertrag Fristen in Werktagen angegeben sind, gelten als Werktage ausschließlich die Tage Montag bis Freitag (5-Tage-Woche). Samstage sowie Sonn- und gesetzliche Feiertage bleiben außer Betracht.

| Lfd. Nr. | Bezeichnung der zu erbringende Leistung | Art des Termins MS1, BzA2, BzTA3, TA4, VE5 | Leistungszeit (Datum oder Zeitpunkt nach Zuschlagserteilung) | Leistungsort (einschließlich Anschrift) | Bemerkungen |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Projektstart / Kick-off, Übergabe der Vorprojekt-Ergebnisse und der verfügbaren StKf-Inhalte sowie der für AP 1 bis AP 3 erforderlichen Unterlagen und Ansprechpartner | MS | nach Zuschlagserteilung | Sitz des Auftraggebers / remote | Mitwirkung des Auftraggebers; Voraussetzung für AP 1 bis AP 3 |  |
| 2 | Product Vision und Scope Document inkl. In-/Out-of-Scope-Abgrenzung, KPI-Konzept, Roadmap und Meilensteinplanung gemäß AP 1 | MS | spätestens 10 Werktage nach Lfd. Nr. 1 | remote | Voraussetzung für Entwicklung |  |
| 3 | Freigabe Product Vision und Scope Document gemäß lfd. Nr. 2 | MS | innerhalb von 3 Werktagen | Sitz des Auftraggebers / remote |  |
| 4 | Anforderungskatalog, User Stories, Use Cases, Informationsarchitektur, Datenmodell, nichtfunktionale Anforderungen sowie High-Fidelity-Prototyp und Design System gemäß AP 2 und AP 8 | MS | spätestens 20 Werktage nach Zuschlagserteilung | remote |  |
| 5 | Freigabe Ergebnisse gemäß lfd. Nr. 4 | MS | innerhalb von 3 Werktagen | Sitz des Auftraggebers / remote |  |
| 6 | Datenschutz-, Sicherheits- und Governance-Unterlagen: technische und organisatorische Zuarbeiten zur Datenschutz-Folgenabschätzung, Datenflussanalyse, Risikoregister, Datenschutzkonzept und Governance-Modell gemäß AP 3 | MS | Spätestens 5 Werktage vor Beginn des Pilotbetriebs | remote |  |
| 7 | Freigabe der Ergebnisse gemäß lfd. Nr. 6 | MS | innerhalb von 3 Werktagen | Sitz des Auftraggebers / remote |  |
| 8 | Bereitstellung des funktionsfähigen MVP einschließlich vorläufiger technischer Dokumentation gemäß AP 4 bis AP 9 | MS | spätestens 5 Werktage vor Beginn des Pilotbetriebs | remote |  |
| 9 | Freigabe MVP und Arbeitsergebnisse gemäß lfd. Nr. 8 | MS | Spätestens 3 Werktage vor Beginn des Pilotbetriebs | Sitz des Auftraggebers / remote |  |
| 10 | Bereitstellung der Piloteinrichtungen, Benennung der Pilotansprechpartner:innen und Bereitstellung der erforderlichen Zugänge zu Salesforce CRM und Totara/Campus LMS | MS | spätestens 3 Werktage vor Beginn des Pilotbetriebs | Piloteinrichtungen / remote | Mitwirkungsleistung des Auftraggebers |
| 11 | Beginn des Pilotbetriebs in zehn Kindertageseinrichtungen | MS | 01.10.2026 | Piloteinrichtungen / remote |  |
| 12 | Durchführung des Pilotbetriebs gemäß AP 10 | MS | 01.10.2026 bis 30.11.2026 | Piloteinrichtungen / remote |  |
| 13 | Ende des Pilotbetriebs | MS | 30.11.2026 | Piloteinrichtungen / remote | Abschluss der Datenerhebung |
| 14 | Feedback- und Nutzungsanalysebericht inkl. Auswertung der vereinbarten Pilotmetriken | MS | spätestens 5 Werktage nach Ende des Pilotbetriebs | remote |  |
| 15 | Freigabe Feedback- und Nutzungsanalysebericht gemäß lfd. Nr. 14 | MS | innerhalb von 3 Werktagen | Sitz des Auftraggebers / remote |  |
| 16 | Pilotabschlussbericht inkl. Lessons Learned und Go-/No-Go-Entscheidungsvorlage sowie Administrationshandbuch für StKf-Team und finalisierte technische Dokumentation gemäß AP 6, AP 7 und AP 11 | MS | spätestens 20 Werktage nach Ende des Pilotbetriebs | remote |  |
| 17 | Freigabe Abschlussunterlagen gemäß lfd. Nr. 16 | MS | innerhalb von 3 Werktagen | Sitz des Auftraggebers / remote |  |
| 18 | Alle bisherigen Ergebnisse aus Phase 1 | BzA | spätestens 4 Werktage vor dem Vertragserfüllungstermin (VE) | Sitz des Auftraggebers / remote | Bereitstellung zur Schlussabnahme der Phase 1 |
| 19 | Vollständige Leistungen der Phase 1 gemäß lfd. Nr. 18 | VE | spätestens 31.12.2026 | Sitz des Auftraggebers / remote | Schlussabnahme der Phase 1 Abschluss Phase 1 |
| Option: Phase 2 |  |  |  |  |  |
| 20 | Ausübung der Option zur Produktisierung durch den Auftraggeber | MS | spätestens 31.12.2027 | Sitz des Auftraggebers / remote |  |
| 21 | Kick-off Phase 2; Übergabe bzw. gemeinsame Auswertung der Pilotunterlagen, Festlegung der Projektorganisation und des verbindlichen Priorisierungsverfahrens | MS | innerhalb von 5 Werktagen nach Zugang der Optionsausübung | Sitz des Auftraggebers / remote |  |
| 22 | Überarbeitetes Produktkonzept, User Stories, priorisierter Backlog und Umsetzungsplanung für Phase 2 gemäß Leistungsbeschreibung Ziff. 3.1 | BzTA | innerhalb von 10 Werktagen nach Zugang der Optionsausübung | remote | Bereitstellung zur Teilabnahme. Die Konkretisierung darf nur innerhalb des vorab ausgeschriebenen Leistungs- und Kostenrahmens erfolgen. |
| 23 | Arbeitsergebnisse gemäß lfd. Nr. 22 | TA | innerhalb von 5 Werktage nach BzTA | Sitz des Auftraggebers / remote | Teilabnahme; Voraussetzung für die verbindliche Umsetzung der priorisierten Produktisierungsleistungen. |
| 24 | Produktionsreife CMS-basierte Content-Pipeline einschließlich redaktioneller Rollen, Workflows und Schulungsunterlagen gemäß Leistungsbeschreibung Ziff. 3.2 | MS | spätestens nach 20 Werktage nach lfd. Nr. 23 | remote | . |
| 25 | Freigabe der Arbeitsergebnisse gemäß lfd. Nr. 24 | MS | innerhalb 5 Werktagen | Sitz des Auftraggebers / remote | Prüfung insbesondere anhand der vereinbarten Content-, Rollen- und Workflow-Anforderungen. |
| 26 | Produktionsreife Weiterentwicklung der Vertragssoftware: Refaktorierung, Fehlerbehebung, Umsetzung priorisierter Änderungsanforderungen sowie Skalierung der KI-Komponenten und der mobilen App gemäß Leistungsbeschreibung Ziff. 3.3 und 3.4 | MS | Spätestens nach 30 Werktagen nach TA (lfd. Nr. 23) | remote |  |
| 27 | Freigabe der Arbeitsergebnisse gemäß lfd. Nr. 26 | MS | innerhalb von 5 Werktagen | Sitz des Auftraggebers / remote |  |
| 28 | Skalierte Backend-Infrastruktur einschließlich Hochverfügbarkeits-, Backup-, Recovery-, Monitoring- und Incident-Response-Konzept sowie Durchführung der vereinbarten Sicherheitsaudits und Penetrationstests gemäß Leistungsbeschreibung Ziff. 3.5 | MS | Spätestens nach 35 Werktagen nach TA (lfd. Nr. 23) | remote |  |
| 29 | Freigabe der Arbeitsergebnisse gem. lfd. Nr. 26 | MS | innerhalb von 5 Werktagen | Sitz des Auftraggebers / remote | . |
| 30 | Produktionsreife Systemintegration mit Salesforce CRM und Totara/Campus LMS über SSO einschließlich Integrations-, Sicherheits- und Kompatibilitätstests gemäß Leistungsbeschreibung Ziff. 3.6 | MS | Spätestens nach 45 Werktagen nach TA (lfd. Nr. 23) | Test- und Produktivumgebungen des Auftraggebers / remote |  |
| 31 | Freigabe Arbeitsergebnisse gemäß lfd. Nr. 30 | MS | innerhalb von 5 Werktagen nach nach lfd. Nr. 30 | Sitz des Auftraggebers / remote |  |
| 32 | Aktualisierte Datenschutzdokumentation, Nutzungsbedingungen und sonstige Rollout-Unterlagen gemäß Leistungsbeschreibung Ziff. 3.7 | MS | spätestens 15 Werktagen vor dem geplanten Go-live | remote | Die rechtliche Freigabe und Compliance-Entscheidung verbleiben beim Auftraggeber. |
| 33 | Freigabe Arbeitsergebnisse gemäß lfd. Nr. 32 | MS | innerhalb von 10 Werktagen | Sitz des Auftraggebers / remote |  |
| 34 | Launch-Checkliste, Nachweis der Erfüllung der technischen Abnahmekriterien, vollständige technische Dokumentation und Benutzerhandbuch gemäß Leistungsbeschreibung Ziff. 3.8 | MS | spätestens 5 Werktage vor dem geplanten Go-live | remote |  |
| 35 | Freigabe Arbeitsergebnisse gemäß lfd. Nr. 34 | MS | innerhalb von 5 Werktagen | Sitz des Auftraggebers / remote |  |
| 36a | Herstellung der Produktionsreife/Deployment-Fähigkeit gemäß Leistungsbeschränkung Ziff. 3.8 | MS | Spätestens nach 65 Werktagen nach TA (lfd. Nr. 23) | remote | Technische Leistung, unabhängig vom tatsächlichen Go-Live Zeitpunkt, vergütungsrelevant und abnahmefähig |  |
| 36 b | Produktionsdeployment, technische Go-live-Begleitung gemäß Leistungsbeschreibung Ziff. 3.8 | MS | Sofern und sobald der Auftraggeber den Go-Live freigibt, wird nur bei tatsächlichem Deploy fällig | Produktivumgebung / remote | Kein Automatismus nach 36a, separate Freigabe durch Auftraggeber erforderlich. Vergütung erfolgt unabhängig hiervon gemäß lfd. Nr. 39/40 sofern 36a erbracht wurde |
| 37 | Strukturierte Übergabe einschließlich Handover-Workshop, Runbook, Darstellung offener technischer Schulden und bekannter Einschränkungen gemäß Leistungsbeschreibung | MS | spätestens 10 Werktage / nach 36a | Sitz des Auftraggebers / remote |  |
| 38 | Freigabe der Arbeitsergebnisse gemäß lfd. Nr. 37 | TA | innerhalb von 5 Werktagen | Sitz des Auftraggebers / remote |  |
| 39 | Vollständige Leistungen der Phase 2 einschließlich aller weiterentwickelten und angepassten Komponenten der Vertragssoftware, produktionsreifer Integrationen, Dokumentationen, Übergabegegenstände und sonstigen Ergebnisse | BzA | spätestens 10 Werktage vor VE | Sitz des Auftraggebers / remote | Bereitstellung zur Schlussabnahme der Phase 2. Bezugsgrundlage ist die technische Fertigstellung gemäß 36a, nicht der Go-live |
| 40 | Abnahme Vollständige Leistungen der Phase 2 gemäß lfd. Nr. 39 | VE | spätestens 4 Monate nach Optionsausübung (lfd. Nr. 20) | Sitz des Auftraggebers / remote | Schlussabnahme der Phase 2. Abnahme- und Vergütungsfähigkeit hängen nicht vom tatsächlichen Go-live ab |

| Fußnote | Erläuterung |
| --- | --- |
| 1 | MS = Meilenstein |
| 2 | BzA = Bereitstellung zur Abnahme |
| 3 | BzTA = Bereitstellung zur Teilabnahme |
| 4 | TA = Teilabnahmetermin |
| 5 | VE = Vertragserfüllungstermin* (Abnahme) |

☐	Der Termin- und Leistungsplan ergibt sich aus Anlage Nr. _____.

☒	Die Zahlung erfolgt monatlich nach Rechnungslegung durch den Auftragnehmer. Als Anlage zur Rechnung sind in tabellarischer Form nachfolgende Angaben aufzuführen:

- das Datum/Zeitraum der Leistungserbringung

- die Art der erbrachten Leistung

- die Dauer der Leistung in Tagen

☐	Der Zahlungsplan ergibt sich aus Anlage Nr._____.

- 9.1.Rechnungsstellung

Für Leistungen, die in anderer Art erbracht werden, sind zu jeder Rechnung die entsprechenden Nachweise (z.B.: Aufmaßberechnungen und -zeichnungen, Lieferscheine, die Fremdrechnungen sowie weitere Belege, die die Auftraggeberin zur Prüfung und Feststellung benötigt), beizufügen und an die Stiftung (rechnungen@stiftung-kinder-forschen.de) zu senden.

Bitte beachten Sie, dass auf der Rechnung das Aktenzeichen OVZ0012026 sowie der Name des Auftraggebers des entsprechenden Fachbereichs der Stiftung angegeben werden müssen.

Ab dem 01.01.2025 besteht die Pflicht zur Verwendung von elektronischen Rechnungen im inländischen B2B-Bereich. Wir können die Rechnungen sowohl im Rechnungsformatstandard ZuGferd, als auch als X-Rechnung erhalten. Wir möchten Sie bitten, Ihre Rechnungen über eines der vorstehenden Formate zu übermitteln.

## Kommunikation

### Ansprechpartner

| Art des Kontakts | Ansprechpartner des Auftragnehmers | Ansprechpartner des Auftraggebers |
| --- | --- | --- |
| Name: |  | Manja Wolff |
| Position: |  | Teamleitung Team Online-Lernen |
| Organisationseinheit/Abteilung: |  | Stiftung Kinder forschen – Team Online-Lernen |
| Telefon: |  | 030-23 59 40 285 |
| Fax: |  |  |
| E-Mail: |  | Manja.wolff@stiftung-kinder-forschen.de |
| Postanschrift: |  | Rungestr. 18, 10179 Berlin |

### Störungs- bzw. Mängelmeldung

#### Form der Störungs- bzw. Mängelmeldung

☐	Die Störungs- bzw. Mängelmeldung erfolgt abweichend von Ziffer 10.3 EVB-IT Erstellungs-AGB in der Regel gemäß Anlage Nr._____.

#### Adresse für Störungs- bzw. Mängelmeldung

Die Störungs- bzw. Mängelmeldung erfolgt

☐	an folgende Adresse:

| Art des Kontakts | Kontaktdaten |
| --- | --- |
| Name/Firma: |  |
| Organisationseinheit/Abteilung: |  |
| ☐ Postanschrift: |  |
| ☐ Telefon |  |
| ☐ Fax: |  |
| ☐ E-Mail: |  |
| ☐ Web-Adresse: |  |

☐	gemäß Anlage Nr._____.

## Regelungen zu Reaktions*- und Wiederherstellungszeiten*, Hotline und Teleservice*

### Reaktions-* und Wiederherstellungszeiten*

☐	Es werden folgende Reaktions-* und Wiederherstellungszeiten* vereinbart:

| Mängelklasse | Reaktionszeit* in Stunden | Wiederherstellungszeit* in Stunden |
| --- | --- | --- |
| Betriebsverhindernder Mangel |  |  |
| Betriebsbehindernder Mangel |  |  |
| Leichter Mangel |  |  |

☐	Die Reaktions-* und Wiederherstellungszeiten* werden in Anlage Nr. 2 (Leistungsbeschreibung) festgelegt.

☐	Weitere Vereinbarungen (z.B. Reaktionszeiten*, Wiederherstellungszeiten*, Service Level Agreement) gemäß Anlage Nr. _____.

Reaktions-* und Wiederherstellungszeiten* beginnen ausschließlich mit dem Zugang der Störungs- bzw. Mängelmeldung während der vereinbarten Servicezeiten und laufen ausschließlich während der vereinbarten Servicezeiten.

Ergänzend können in Nummer 16 für die Nichteinhaltung der o.g. Zeiten Vertragsstrafen vereinbart werden.

### Servicezeiten

☒	Es werden folgende Servicezeiten in der Pilotphase vereinbart:

| Tag | Uhrzeit |
| --- | --- |
| _Montag____ bis ___Freitag__ | von __8___ bis __15___ Uhr |
| An Sonntagen | von _____ bis _____ Uhr |
| An Feiertagen am Erfüllungsort | von _____ bis _____ Uhr |

☐	Weitere Vereinbarungen zu Servicezeiten gemäß Anlage Nr. _____.

### Hotline

☐	Der Auftragnehmer gewährt eine telefonische deutschsprachige Unterstützung (Hotline) zu folgenden Zeiten:

| Tag | Uhrzeit |
| --- | --- |
| _____ bis _____ | von _____ bis _____ Uhr |
| An Sonntagen | von _____ bis _____ Uhr |
| An Feiertagen am Erfüllungsort | von _____ bis _____ Uhr |

☐	Weitere Vereinbarungen zur Hotline (z.B. Kreis der Berechtigten, Leistungsumfang) gemäß Anlage Nr._____.

### Behandlung von Änderungsverlangen (Change Requests)

☐	Ergänzend/abweichend zu/von Ziffer 16 EVB-IT Erstellungs-AGB sind die Vereinbarungen über die Behandlung von Änderungsverlangen (Change Requests), die während der Vertragsdauer vom Auftraggeber vorgebracht werden, festgelegt in Anlage Nr. _____.

## Weitere Pflichten des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer hat folgende weitere Pflichten:

### Besondere Anforderungen an Mitarbeiter des Auftragnehmers

☐	Mindestanforderungen an das einzusetzende Personal des Auftragnehmers ergeben sich aus Anlage Nr. _____.

### Kopier- oder Nutzungssperre*

☐	Die Leistungen des Auftragnehmers weisen keine Kopier- oder Nutzungssperren* auf.

☐	Die Leistungen des Auftragnehmers weisen folgende Kopier- oder Nutzungssperren* auf: _____. Näheres siehe Anlage Nr. _____.

### Mitteilungspflicht bezüglich der zur Vertragserfüllung eingesetzten Werkzeuge*

☒	Der Auftragnehmer teilt dem Auftraggeber mit, dass er folgende Werkzeuge* für die Erstellung der Individualsoftware*, die für die Bearbeitung und Umgestaltung der Individualsoftware* notwendig sind,

☐	verwenden wird: _____. Näheres siehe Anlage Nr. _____.

☐	entwickeln wird: _____. Näheres siehe Anlage Nr. _____.

☒	In Ergänzung zu Ziffer 6.2 der EVB-IT Erstellungs-AGB erstreckt sich die Mitteilungspflicht des Auftragnehmers auch auf die für die Erstellung der Werkleistungen insgesamt eingesetzten Werkzeuge*.

## Mitwirkung des Auftraggebers

☒	Die Mitwirkung des Auftraggebers ergibt sich aus Anlage Nr. 2 (Leistungsbeschreibung).

## Abnahme

### Gegenstand der Abnahme

☒	Ergänzende Vereinbarungen zum Gegenstand der Abnahme gemäß Anlage Nr. 2 (Leistungsbeschreibung).

☐	Der Auftragnehmer schuldet die zum Zeitpunkt der Bereitstellung zur Abnahme aktuellste Version der vereinbarten Software*.

### Testdaten

☐	Die Testdaten erstellt der Auftraggeber. Einzelheiten gemäß Anlage Nr. _____.

☐	Die Testdaten erstellt der Auftragnehmer. Einzelheiten gemäß Anlage Nr. _____.

### Funktionsprüfung

☒	Dauer der Funktionsprüfungszeit (abweichend von der 30tägigen Frist in Ziffer 11.2 EVB-IT Erstellungs-AGB): spätestens drei (3) Werktage

☒	Dauer der Funktionsprüfungszeit für teilabzunehmende Leistungen (abweichend von der 14tägigen Frist in Ziffer 11.2 Satz 2 EVB-IT Erstellungs-AGB): Spätestens drei (3) Werktage

☒	Abweichend von Ziffer 11.5 EVB-IT Erstellungs-AGB beträgt der Zeitrahmen für erneute Funktionsprüfungen statt 14 Tagen jeweils drei (3) Werktage.

☐	Ort und Dauer der Funktionsprüfung(en) ergeben sich aus Anlage Nr. _____ (abweichend von Ziffern 11.2 und 11.3 EVB-IT Erstellungs-AGB).

☐	Die Durchführung der Funktionsprüfung für die Werksleistungen insgesamt erfolgt abweichend von Ziffer 11.3 EVB-IT Erstellungs-AGB nicht in der in Nummer 3 genannten, sondern in folgender Systemumgebung*: _____.

☐	Die Durchführung der Funktionsprüfung für teilabzunehmende Leistungen erfolgt abweichend von Ziffer 11.3 EVB-IT Erstellungs-AGB nicht in der in Nummer 3 genannten, sondern in folgender Systemumgebung*: _____.

☐	Die Regelungen zur Durchführung der Funktionsprüfung und der Abnahme ergeben sich aus Anlage Nr. _____ (abweichend von Ziffer 11 EVB-IT Erstellungs-AGB).

## Mängelhaftung (Gewährleistung)

### Verjährungsfrist (Gewährleistungsfrist) für Mängel

☐	Es gilt Ziffer 12.3 EVB-IT Erstellungs-AGB mit der Maßgabe, dass für Sachmängel und Rechtsmängel, die nicht Rechtsmängel der Individualsoftware* sind, die Verjährungsfrist statt 24 Monate _____ Monate beträgt.

☐	Anstelle der in Ziffer 12.3 EVB-IT Erstellungs-AGB geregelten zwölfmonatigen Frist für den Rücktritt bezogen auf die Standardsoftware* tritt eine _____ monatige Frist.

☐	Die Verjährungsfristen für Sach- und Rechtsmängel ergeben sich aus Anlage Nr. _____.

☐	Abweichend von Ziffer 12.4 EVB-IT Erstellungs-AGB endet die Verjährungsfrist für Mängel an Teilleistungen nicht zwei Jahre nach der Teilabnahme und frühestens neun Monate nach der Gesamtabnahme, sondern gemäß Anlage Nr. _____.

### Weitere Vereinbarungen zur Mängelhaftung

Die Mängelmeldung erfolgt gemäß Nummer 10.2.

☐	Reaktions*- und Wiederherstellungszeiten*, Hotline und Teleservice* im Rahmen der Mängelhaftung (Gewährleistung) ergeben sich aus Nummer 11.

☐	Der Ausschluss der Rechtsmängelhaftung wegen Patentverletzungen, die Dritte gegen den Auftraggeber wegen einer Nutzung außerhalb von EU und EFTA geltend machen (Ziffer 12.6 EVB-IT Erstellungs-AGB), gilt nicht.

☐	Weitere Vereinbarungen gemäß Anlage Nr. _____.

## Abweichende Haftungsregelungen / Haftung für entgangenen Gewinn

☐	Abweichend von Ziffer 14.5 EVB-IT Erstellungs-AGB haftet der Auftragnehmer auch für entgangenen Gewinn.

☐	Abweichend von Ziffer 14.1 bis 14.3 EVB-IT Erstellungs-AGB gelten für die Haftung die Regelungen gemäß Anlage Nr. _____.

## Vertragsstrafen bei Verzug

☐	Abweichend von Ziffer 9.3 EVB-IT Erstellungs-AGB wird im Rahmen der Erstellung die Vertragsstrafenregelung gemäß Anlage Nr. _____ vereinbart.

☐	Abweichend von Ziffer 9.3 EVB-IT Erstellungs-AGB gilt die dort aufgeführte Vertragsstrafe nicht bei Überschreitung der für die Teilabnahmen gemäß Nummer 9 festgelegten Termine.

☐	Zusätzlich zur Vertragsstrafe gemäß Ziffer 9.3 EVB-IT Erstellungs-AGB werden in Anlage Nr. _____ Vertragsstrafen für die Nichteinhaltung der in Nummer 11 geregelten Reaktions-* und Wiederherstellungszeiten* vereinbart.

## Weitere Vereinbarungen

### Übergabe bzw. Hinterlegung des Quellcodes*

#### Übergabe des Quellcodes*

☐	Abweichend von Ziffer 17.1 EVB-IT Erstellungs-AGB wird der Quellcode* der Individualsoftware* gemäß Anlage Nr. _____ übergeben.

☐	Abweichend von Ziffer 17.1 EVB-IT Erstellungs-AGB wird die Individualsoftware* gemäß Nummer 4.4.1 lfd. Nr. _____ nur im Objektcode* und nicht im Quellcode* übergeben.

☐	Abweichend von Ziffer 17.1 EVB-IT Erstellungs-AGB wird der Quellcode* der Anpassungen der Standardsoftware*, die nicht gemäß Ziffer 2.2.1 EVB-IT Erstellungs-AGB in den Standard übernommen werden, gemäß Anlage Nr. _____ übergeben.

☐	Abweichend von Ziffer 17.1 EVB-IT Erstellungs-AGB wird der Quellcode* der Individualsoftware* am Ende jedes Erstellungstages in dem Software-Depository des Auftraggebers gespeichert.

☐	Näheres ergibt sich aus Anlage Nr. _____.

☐	Abweichend von Ziffer 17.1 EVB-IT Erstellungs-AGB wird der Quellcode* der Anpassungen der Standardsoftware* gemäß Ziffer 2.2.1 EVB-IT Erstellungs-AGB am Ende jedes Erstellungstages in dem Software-Depository des Auftraggebers gespeichert.

☐	Näheres ergibt sich aus Anlage Nr. _____.

Die Pflichten in Bezug auf die Übergabe des Quellcodes* von Open Source Software* bleiben von den vereinbarten Abweichungen nach dieser Nummer 18.1.1 unberührt.

#### Hinterlegung des Quellcodes*

☐	Es wird gemäß Ziffer 17.2 EVB-IT Erstellungs-AGB die Hinterlegung des Quellcodes* der Standardsoftware* oder Individualsoftware* (abweichend von Ziffer 17.1 EVB-IT Erstellungs-AGB) gemäß Anlage Nr. _____ vereinbart.

### Haftpflichtversicherung

☒	Der Nachweis einer Haftpflichtversicherung gemäß Ziffer 19.1 EVB-IT Erstellungs-AGB wird vereinbart.

### Datenschutz, Geheimhaltung und Sicherheit

☐	Ergänzend zu bzw. abweichend von Ziffer 20 EVB-IT Erstellungs-AGB ergeben sich Regelungen zur Geheimhaltung bzw. zur Sicherheit aus Anlage Nr.2 (Leistungsbeschreibung).

☒	Da durch den Auftragnehmer personenbezogene Daten im Auftrag des Auftraggebers verarbeitet werden sollen (Auftragsdatenverarbeitung), treffen die Parteien in Anlage Nr. 2 eine schriftliche Vereinbarung, die zumindest die gesetzlichen Mindestanforderungen beinhaltet (z.B. gemäß Art. 28 DSGVO).

☒	Die Parteien treffen sonstige Vereinbarungen zum Datenschutz gemäß Anlage Nr. 2 (Leistungsbeschreibung).

### Kündigungsrecht des Auftraggebers

☐	Abweichend von den gesetzlichen Regelungen und Ziffer 15.3 EVB-IT Erstellungs-AGB ergeben sich die Ansprüche des Auftragnehmers bei einer Kündigung des Auftraggebers gemäß § 648 BGB aus Anlage Nr._____.

### Sonstige Vereinbarungen

☐	Sonstige Vereinbarungen:

#### 18.5.1 Option: Beauftragung mit Durchführung der Produktisierungsphase (Phase 2)

- Der Auftraggeber behält sich vor, den Auftragnehmer nach erfolgreichem Abschluss der Pilotphase mit einer anschließenden Produktisierungsphase zu beauftragen. Diese Option kann ohne erneutes Vergabeverfahren gezogen werden, sofern die Beauftragung bis zum in Nummer 9 genannten Zeitpunkt erfolgt und der Gesamtauftragswert die vergaberechtlich relevanten Schwellenwerte nicht überschreitet. Ergänzend zur Leistungsbeschreibung (Anlage 2) sind Umfang und Konditionen der Produktisierungsphase Gegenstand einer gesonderten Leistungsbeschreibung, die gemeinsam mit dem Auftragnehmer auf Basis der Pilotergebnisse entwickelt wird.

- Erfolgskriterien für die Ausübung der Option

Die Ausübung der Option setzt voraus, dass die Pilotphase entlang der folgenden Kriterienkategorien erfolgreich verlaufen ist. Die konkreten Schwellenwerte je Kategorie werden im Rahmen von AP 1 (Produktdefinition und Scope) gemeinsam mit dem Auftragnehmer als messbare KPIs festgelegt und vor Beginn der Pilotphase (AP 10) schriftlich fixiert. Grundlage für die Bewertung der Zielerreichung ist der im Rahmen von AP 11 zu erstellende Pilotabschlussbericht.

Die Erfolgskriterien umfassen folgende Kategorien:

•	Technische Funktionsfähigkeit: Produktive Nutzbarkeit der MVP-Kernfunktionen ohne kritische Fehler; Systemverfügbarkeit während der Pilotphase; erfolgreicher Nachweis der Systemintegration (Salesforce, Tota ra/Campus) gemäß AP 9

•	Nutzerakzeptanz und Nutzung: Aktive Nutzung der App durch die pädagogischen Fachkräfte der Piloteinrichtungen über den Pilotzeitraum; Zufriedenheit der Nutzer:innen gemäß im Rahmen von AP 1 festzulegender Erhebungsmethodik

•	Pädagogische und inhaltliche Qualität: Übereinstimmung der KI-generierten Impulse mit den didaktischen Qualitätsstandards der StKf, geprüft durch stichprobenartige fachliche Bewertung des Auftraggebers

•	Datenschutz und Compliance: Störungsfreier Betrieb ohne datenschutzrechtlich relevante Vorfälle; wirksame Umsetzung der im Rahmen von AP 3 festgelegten Datenschutzmaßnahmen

•	Wirtschaftlichkeit und Skalierbarkeit: Vorliegen einer belastbaren Kostenschätzung für den Produktivbetrieb (gemäß AP 5); keine im Rahmen der Pilotphase identifizierten technischen oder organisatorischen Showstopper für eine Skalierung

•	Termin- und Vertragstreue: Einhaltung der vereinbarten Meilensteine sowie der vertraglich vereinbarten Berichts- und Dokumentationspflichten

Der Auftraggeber trifft die Entscheidung über die Ausübung der Option auf Basis der Go/No-Go-Entscheidungsvorlage gemäß AP 11 unter Berücksichtigung der vorgenannten Kriterien sowie vorbehaltlich der nachfolgend genannten Finanzierungsvoraussetzung. Die Entscheidung wird dem Auftragnehmer innerhalb der in Abs. 1 genannten Frist mitgeteilt.

Unabhängig von der Erreichung der vorgenannten Erfolgskriterien steht die Ausübung der Option zusätzlich unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit entsprechender Haushaltsmittel beim Auftraggeber. Der Auftraggeber ist nicht verpflichtet, die Option auszuüben, wenn die hierfür erforderliche Finanzierung nicht durch einen entsprechenden Beschluss des Vorstands des Auftraggebers bewilligt ist. Ein Anspruch des Auftragnehmers auf Ausübung der Option besteht auch bei vollständiger Erfüllung der Erfolgskriterien nicht.

☐	Die sonstigen Vereinbarungen ergeben sich aus Anlage Nr. _____.

| Unterschrift Auftraggeber | Unterschrift Auftragnehmer |
| --- | --- |
| Datum, Name Name | Datum, Name |