|  |  |  |  |  | Anhang 5.4 (Exitmanagement) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | EU-Vergabe Rahmenvereinbarung zur Beschaffung von Public- und Sovereign-Cloud Services in zwei Losen |  |
| ID: |  |  |  | D04.4-II |  |
| Auftraggeber: |  |  |  | Deutsche Bundesbank |  |
| Auftragnehmer: |  |  |  | Provider |  |
| Datum: |  |  |  | 10.07.2026 |  |
| Revision: |  |  |  | 1.0 |  |
| Autor: |  |  |  | Deutsche Bundesbank |  |
| Status: |  |  |  | Freigegeben |  |

DOKUMENTen HistorIE

| Datum | Revision | Autor | Status | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Inhalt

1	Anforderungen an das Konzept	1

i.	Richtlinien für den Bieter	1

ii.	Inhaltliche Anforderungen	1

2	Konzepte des Bieters	3

# Anforderungen an das Konzept

## Richtlinien für den Bieter

###### Der Bieter soll mit seinem Angebot detaillierte Beschreibungen eines Exitmanagement Szenarios und seiner grundsätzlichen Vorgehensweise wiedergeben und in diesem Dokument zur Verfügung stellen. Zur Erstellung des Dokuments sind zwingend die Vorgaben nach diesem Dokument (D04.4-II) zu beachten. Dieses Dokument wird im Falle eines Vertragsabschlusses mit dem Bieter Vertragsbestandteil werden. Die Struktur unter Ziffer 2 wird dabei durch den Bieter ergänzt. Die elektronische Version ist als separates Microsoft Word-Dokument mit dem Namen “ABC Anhang 5.4 (Exitmanagement) JJJJ-MM-TT.docx” einzureichen, wobei JJJJ-MM-TT durch das aktuelle Datum und ABC durch den Namen des Bieters zu ersetzen ist.

###### Dieses Dokument darf einschließlich grafischer Darstellungen oder Tabellen, aber ohne Titelseite, Inhaltsverzeichnis und Anweisungen nicht mehr als zehn (10) Seiten umfassen. Darüberhinausgehende Seiten, Anhänge oder Zusatzinformationen sind nicht zulässig, soweit sie nicht im Folgenden ausdrücklich zugelassen sind, und werden nicht gewertet. Die Bieter werden ausdrücklich aufgefordert, grafische Darstellungen zur weiteren Erläuterung ihrer Lösungen in diesem Dokument zu verwenden. Mindestschriftgröße 10pt, Schriftart Calibri.

###### Die Beschreibungen sollen so detailliert sein, dass der Auftraggeber die allgemeine Vorgehensweise, die wichtigsten Änderungen und den Zeitrahmen und zeitlichen Ablauf für die Umsetzung der Lösungen des Bieters erkennen kann.

###### In diesem Dokument beschreibt der Bieter die spezifischen Konzepte und Lösungen, die der Bieter für den Auftraggeber vorsieht. Der Bieter soll jedoch keine “Marketing-Materialien” und allgemeine Hintergrundinformationen hinzufügen.

###### Bei Widersprüchen zwischen Angaben des Bieters in diesem Dokument und anderen Teilen der Vergabeunterlagen, gilt die Rangfolge gemäß des Vertrags.

###### Dieses Dokument wird nach den Vorgaben aus B02-II „Fachliche Zuschlagskriterien“, Ordnungsnummer Q14 bewertet und in die Gesamtwertung einbezogen.

## Inhaltliche Anforderungen

###### Der erste Abschnitt des Dokuments enthält eine Übersicht über das Konzept und die prinzipielle Umsetzung eines Exitmanagements. Der Bieter sollte eine Zusammenfassung seines Angebotes, der allgemeinen Vorgehensweise und des von ihm geleisteten Mehrwertes des Exitmanagements geben.

###### Des Weiteren stellt der Bieter ein Konzept zur Umsetzung eines Exit-Szenarios und dessen Managements insbesondere für folgende Themen dar:

Erfüllung der Anforderungen des Auftraggebers zur Beendigungsunterstützung

- Erfüllung der Anforderungen des Auftraggebers zur Beendigungsunterstützung (siehe D03-II "Anlage 1 (Anforderungen und Vorgaben zur Leistungserbringung)" Kapitel 2.14 "Anforderungen an die Vertragsbeendigung").

Konzept zum Austritt aus bestehenden Cloud-Services* und die Möglichkeiten zur Überführung zu Cloud Services* eines anderen Providers

- Der Bieter beschreibt sein Konzept zur Unterstützung des Austritts aus bestehenden Cloud-Services*, die der Auftraggeber bei dem Bieter beauftragt hat und die Möglichkeiten, die er dem Auftraggeber hierbei zur Überführung der Daten* und Anwendungen an einen anderen Cloud Provider anbietet. Der Bieter erläutert zusätzlich die dabei zur Verfügung stehenden Formate, Tools und Schnittstellen.

Leistungen des Bieters zur Unterstützung eines Exit-Szenarios

- Der Bieter beschreibt inhaltlich und quantitativ die Unterstützungsleistungen, welche er für den Auftraggeber zur Umsetzung eines Exit-Szenarios im Sinne Beendigungsunterstützung / Exitmanagement erbringt. 
Zusätzlich führt der Bieter aus, ob und inwiefern bereits Kooperationen mit anderen Public-Cloud-Anbietern bestehen, die den Übergang zu diesen Anbietern vereinfachen.

Beendigungsplan und Erfolgsfaktoren bei der Planung

- Der Bieter beschreibt die wesentlichen Inhalte eines Beendigungsplans und welche Erfolgsfaktoren für die tatsächliche Erbringung der Leistungen zur Beendigungsunterstützung bei der Planung zu berücksichtigen sind.

Erfolgsfaktoren für anforderungsgerechte Erbringung

- Der Bieter beschreibt die wesentlichen Erfolgsfaktoren für die anforderungsgerechte Erbringung der Aktivitäten zur Beendigungsunterstützung und wie er diese im Falle der Durchführung berücksichtigen wird.

Datenlöschung und -vernichtung

- Der Bieter stellt dar, welche Prozesse und Mechanismen er zur sicheren Löschung und Vernichtung der Daten* des Auftraggebers nach erfolgreichem Exit einsetzt und wie die ordnungsgemäße Durchführung dieser Maßnahmen nachgewiesen wird.

Best Practices zur Exit-Fähigkeit und Portabilität
Der Bieter beschreibt, wie Anwendungen in seiner Cloud-Plattform* aufzubauen sind, sodass eine möglichst hohe Portabilität der Anwendungen sichergestellt werden kann. Außerdem stellt der Bieter dar, inwiefern er dem Auftraggeber einen Zugang zum fachlichen Austausch hinsichtlich Best-Practices im Bereich Exitmanagement bieten kann.

# Konzepte des Bieters

In den folgenden Kapiteln beschreibt der Bieter seine Konzepte durch direkte Bearbeitung des vorliegenden Dokuments.

###### Gesamtdarstellung für Exitmanagement in Bezug auf Cloud Services*

###### Umsetzung eines Exit-Scenarios und dessen Managements

- Erfüllung der Anforderungen des Auftraggebers zur Beendigungsunterstützung

- Konzept zum Austritt aus bestehenden Cloud-Services* und die Möglichkeiten zur Überführung zu Cloud Services* eines anderen Providers

- Leistungen des Bieters zur Unterstützung eines Exit-Szenarios

- Beendigungsplan und Erfolgsfaktoren bei der Planung

- Erfolgsfaktoren für anforderungsgerechte Erbringung

- Datenlöschung und -vernichtung

- Best Practices zur Exit-Fähigkeit und Portabilität