# EINZELVERTRAG BRANDSCHUTZPLANUNG

Vertragsausfertigungen an:

1) AN	(1x)

2) AG	(2x)

Zwischen der

Klinik Facility-Management Eppendorf GmbH

Martinistr. 52

20251 Hamburg

vertreten durch

Herrn Stefan Tefke (Geschäftsführer)

Email: office.kfe@uke.de

(Tel.:040-7410-56253)

- nachstehend  Auftraggeberin (AG) genannt -

und

vertreten durch

Email:

(Tel.:)

- nachstehend  Auftragnehmerin bzw. Auftragnehmer(AN) genannt -

wird folgender Rahmenvertrag geschlossen:

Inhaltsverzeichnis

§ 1 -	Gegenstand des Vertrages

§ 2 -	Grundlagen des Vertrages

§ 3 -	Planungs- und Überwachungsziele

§ 4 -	Leistungen der bzw. des AN

§ 5 -	Leistungsänderungen

§ 6 -	Zusammenarbeit zwischen AG, AN
und anderen fachlich Beteiligten

§  7 	-	Vertragsstrafe

§  8 	-	Vergütung

§  9 	-	Verzugs- und Mängelrechte vor Abnahme

§ 10	-	Haftpflichtversicherung der bzw.

des AN

§ 11	-	Kündigung

§ 12 -	Ergänzende Vereinbarungen

§ 1

Gegenstand des Vertrages

1.1	Gegenstand dieses Vertrages ist die Fachplanung der Brandschutzplanung für die Baumaßnahme:

……………………………….

………………………………

1.2	Der AN verpflichtet sich, ausreichende Kapazitäten für eine fachgerechte Leistungserbringung während der Laufzeit dieses Vertrages verfügbar zu halten.

§ 2

Grundlagen des Vertrages

2.1	Das AHO-Heft Nr. 17 (4. Auflage 2022), soweit nachfolgend nichts anderes vereinbart ist.

2.2	Die Allgemeinen Vertragsbestimmungen – AVB 09-2019 – (siehe Anlage 1) sind Bestandteil dieses Vertrages.

2.3	Die Auftragnehmerin bzw. der Auftragnehmer (AN) hat ihren/seinen Leistungen verpflichtend zugrunde zu legen:

- diesen Einzelauftrag nebst folgenden Anlagen für die Baumaßnahme

…………………….. (Anlage 2)

…………………….. (Anlage 3)

- die Honoraraufstellung zum Rahmenvertrag (Anlage 4)

- den Rahmenvertrag mit der Auftraggeberin vom _______ (Anlage 5)

- die Angaben der VV-Bau (Bauhandbuch) zum Aufstellen der Kostenschätzung, der HU-Bau und der AU-Bau, sowie die Anforderungen an Pläne für Kostenunterlagen für Hochbaumaßnahmen

- die Übersicht Anforderungen an BIM-Leistungen [Optional] (Anlage 6)

- Vorgaben für die vom AN zu erstellende Dokumentation (Anlage 7)

2.4	Die Baumaßnahmen unterliegen dem Zustimmungsverfahren nach § 64 HBauO. Die für die verantwortliche Leitung zuständige Person der UKE-Baudienststelle wird der bzw. dem AN schriftlich benannt.

§ 3

Planungs- und Überwachungsziele

3.1 	Die Parteien haben sich auf folgende Planungs- und Überwachungsziele für die Leistungen der bzw. des AN verständigt:

3.1.1 	Kosten

Die bzw. der AN hat bei seiner Planung die folgenden Kosten zu beachten:

Für die Erstellung der Bauunterlagen (= HU-Bau) die anteiligen Gesamtbaukosten (Programmkosten) in Höhe von __________ EUR (netto) für die Kostengruppe 300 (gem. DIN 276 [2018-12]).

Für die weitere Bearbeitung die mit den Bauunterlagen genehmigten Kosten und die mit der Ausführungsunterlage Bau (= AU Bau) genehmigten Kosten betreffend die Kostengruppe 300.

Die Kosten für die Kostengruppe 300 werden entsprechend den Preisindizes für die Bauwirtschaft des statistischen Bundesamtes für gewerbliche Betriebsgebäude fortgeschrieben.

3.1.2 	Termine und Fristen

Die bzw. der AN hat folgende verbindliche Termine und Fristen einzuhalten.

- Der AN hat innerhalb von 1 Woche nach Beauftragung mit den beauftragten Leistungen zu beginnen (Beginntermin).

Für die Leistungserbringung gelten folgende Termine:

- Fertigstellung der Grundlagenermittlung (Lph 1) und der Vorplanung (Lph 2):

- maximal 1 Monat nach Beauftragung

Im Falle der Beauftragung des AN mit der Entwurfsplanung (Lph 3) und Genehmigungsplanung (Lph 4) im Rahmen der Stufe II gelten ferner folgende verbindliche Vertragstermine:

- Fertigstellung der Entwurfs- und Genehmigungsplanung:

- maximal 2 Monate nach Beauftragung mit der Stufe II

Im Falle der Beauftragung des AN mit der Ausführungsplanung (Lph 5) und der Vorbereitung zur Vergabe (Lph 6) im Rahmen der Stufe III gelten ferner folgende verbindliche Vertragstermine:

- Fertigstellung der Ausführungsplanung

:

- maximal 2 Monate nach Beauftragung mit der Stufe III

3.1.3	Treten Störungen auf, die der AN nicht zu vertreten hat und gemäß nachfolgendem § 3.1.6 unverzüglich schriftlich angezeigt hat, so verschieben sich die betroffenen Termine um die Dauer der Störung, sofern und soweit sich diese auf die beauftragten Planungsleistungen auswirkt. Als Störung kommen abschließend folgende Umstände in Betracht:

- Vertragswidrige Handlungen/Unterlassungen der AG oder weiterer beauftragter Planer

- Handlungen/Unterlassungen der Behörden

- Handlungen/Unterlassungen des Bauherrn

Umstände, mit denen der AN bei Vertragsabschluss rechnen musste, begründen keine Störungen.

Es wird klargestellt, dass der AN nur für von ihm zu vertretende Störungen haftet.

3.1.4	Sobald die Störung endet, werden die neuen Vertragstermine entsprechend den eventuellen Auswirkungen der Störung auf die beauftragten Planungsleistungen von der AG neu berechnet. Die neu berechneten Termine werden dem AN mitgeteilt. Sofern der AN der Auffassung ist, dass die neu berechneten Termine unzutreffend sind, hat er dies der AG unverzüglich mitzuteilen und zu begründen. Sofern zwei Wochen nach Zugang der Mitteilung der neu berechneten Termine weder eine Beanstandung noch die Bestätigung des AN vorliegen, gelten die neuen Termine als vereinbart, wenn die AG den AN in der Terminmitteilung auf die vorgesehene Bedeutung seines Verhaltens besonders hingewiesen hat. Der AN hat alles Zumutbare zu tun, um die Wiederaufnahme der Arbeiten zu ermöglichen und ist verpflichtet, nach Wegfall einer Störung die Arbeiten unverzüglich eigenverantwortlich wieder aufzunehmen.

3.1.5	Der AN ist im Übrigen verpflichtet, seine für die Vorbereitung und Durchführung des Projektes erforderlichen Leistungen so rechtzeitig zu erbringen, dass die zwischen AG und sonstigen Projektbeteiligten vereinbarten Fristen und Termine nicht gefährdet oder verzögert werden.

3.1.6	Der AN hat nur dann Anspruch auf Berücksichtigung von Störungen, wenn er diese gegenüber der AG unverzüglich schriftlich angezeigt hat.

Dies gilt nicht, wenn der AG die Tatsachen der Störung und deren Wirkung bekannt waren. Unterbleibt die unverzügliche schriftliche Anzeige, so hat der AN alle dadurch entstehenden Verzögerungen, Mehrkosten und Schäden gegenüber der AG zu vertreten.

3.2 	Die bzw. der AN hat die Einhaltung der Planungs- und Überwachungsziele laufend zu überprüfen und die AG unverzüglich in Textform und begründet darauf hinzuweisen, soweit für sie bzw. ihn eine Gefährdung der Planungs- und Überwachungsziele erkennbar wird. Sie bzw. er hat die aus ihrer bzw. seiner Sicht möglichen Handlungsvarianten zur Einhaltung der Planungs- und Überwachungsziele darzulegen.

§ 4

Leistungen der bzw. des AN

4.1	Die Auftraggeberin (AG) überträgt der bzw. dem AN mit dem vorliegenden Einzelauftrag die Regelleistungen gemäß Stufe I (Lph. 1-2) für die Fachplanung der Brandschutzplanung betreffend das vorliegende Bauvorhaben.

Ein Rechtsanspruch auf die Beauftragung mit Leistungen der Stufen II bis V besteht nicht.

Für die Beauftragung mit Leistungen der weiteren Stufen gelten die Regelungen dieses Vertrages.

Die bzw. der AN ist verpflichtet, die weiteren Leistungen der Stufen II bis V zu den Bedingungen dieses Vertrages zu erbringen, wenn sie/er von der AG innerhalb von 12 Monaten nach Fertigstellung der Leistungen mit einer weiteren Vertragsleistung (ganz oder teilweiser Stufenabruf) schriftlich beauftragt wird. Der AN kann keine Vergütungs- oder sonstige Ansprüche aufgrund einer stufenweisen Beauftragung bzw. einer unterbliebenen oder einer nur teilweisen Beauftragung mit einzelnen (Teil-) Leistungen der weiteren Leistungsstufen geltend machen.

4.2	Umfang der Leistungen (sofern und soweit diese beauftragt werden):

Stufe I - Grundlagenermittlung  und Vorplanung

(Kostenschätzung für die Finanz-/Budgetplanung)

4.2.1	Grundlagenermittlung

Das sind die Regelleistungen der Leistungsphase 1 des Leistungsbildes gemäß Ziffer 1.4 des AHO-Heftes Nr. 17 (4. Auflage 2022)  einschließlich Dokumentation gemäß Anlage 7 für das jeweils beauftragte Leistungsspektrum.

Nach jeweils gesondertem Abruf durch die AG schuldet die bzw. der AN zusätzlich die optionalen Leistungen:

- Bestandserfassung vor Ort; Auswerten von übergebenen Bauakten

4.2.2	Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung)

Das sind die Regelleistungen der Leistungsphase 2 des Leistungsbildes gemäß Ziffer 1.4 des AHO-Heftes Nr. 17 (4. Auflage 2022) einschließlich Dokumentation gemäß Anlage 7 für das jeweils beauftragte Leistungsspektrum sowie nach jeweils gesondertem Abruf durch die AG zusätzlich die optionalen Leistungen:

- Beraten zum objektspezifischen Bedarf des BIM im Brandschutz

4.3	Stufe II - Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung)

(Beitrag zur Haushaltsunterlage - Bau / Bau- und Kostenunterlage)

Das sind die Regelleistungen der Leistungsphase 3 des Leistungsbildes gemäß Ziffer 1.4 des AHO-Heftes Nr. 17 (4. Auflage 2022) HOAI einschließlich Dokumentation gemäß Anlage 7 für das jeweils beauftragte Leistungsspektrum.

Stufe II a - Genehmigungsplanung

Das sind die Regelleistungen der Leistungsphase 4 des Leistungsbildes gemäß Ziffer 1.4 des AHO-Heftes Nr. 17 (4. Auflage 2022)  einschließlich Dokumentation gemäß Anlage 7 für das jeweils beauftragte Leistungsspektrum.

Nach jeweils gesondertem Abruf durch die AG schuldet die bzw. der AN zusätzlich die optionalen Leistungen:

  - Überprüfen von Bauvorlagen der Objektplanung auf die zutreffende Umsetzung der Brandschutzplanung und auf Übereinstimmung mit dem Erläuterungsbericht

  - Fortschreiben des prinzipiell genehmigungsfähigen Brandschutzkonzeptes um die Ergebnisse der Vorprüfung der Bauaufsichtsbehörden oder Forderungen des Prüfsachverständigen/Prüfingenieurs

Vorbemerkung zu den Stufen III und IV

Die AG wird die bei Auftragserteilung dieses Fachplanervertrages noch offene Entscheidung, ob die spätere Beauftragung der Bauleistungen in Einzelvergaben oder im Rahmen einer GÜ-Vergabe mit Beauftragung der Ausführungsplanung an den Generalübernehmer erfolgt, voraussichtlich nach dem Abschluss der Entwurfsplanung und behördlicher Prüfung der HU-Bau treffen. Mit dem eventuellen ganz oder teilweisen Abruf der jeweiligen Stufen III (Ausführungsplanung bis Mitwirkung bei der Vergabe) und IV (Objektüberwachung – Bauüberwachung und Dokumentation) wird die AG nach freiem Ermessen wahlweise entweder die Leistungen für Einzelvergaben oder die Leistungen für eine GÜ-Vergabe beauftragen.

4.4	Stufe III – Ausführungsplanung

4.4.1	Ausführungsplanung

Im Falle von Einzelvergaben umfasst die Ausführungsplanung die Regelleistungen der Leistungsphase 5 des Leistungsbildes gemäß Ziffer 1.4 des AHO-Heftes Nr. 17 (4. Auflage 2022)  einschließlich Dokumentation gemäß Anlage 7 für das jeweils beauftragte Leistungsspektrum.

- Im Falle einer GÜ-Vergabe umfasst die Ausführungsplanung anstelle der Regelleistungen der Leistungsphase 5 folgende Regelleistungen:

- Mitwirken bei der Erstellung der Leitdetails im Hinblick auf das Brandschutzkonzept, den Erläuterungsbericht und die Brandschutzpläne.

- Mitwirken beim Überprüfen der Ausführungspläne des Generalübernehmers auf Übereinstimmung mit der Funktionalen Leistungsbeschreibung (FLB) einschließlich Anlagen (insbesondere Leitdetails) sowie auf Übereinstimmung mit der Zustimmung gemäß § 64 HBauO und allen sonstigen Genehmigungen, den einschlägigen Vorschriften und den allgemein anerkannten Regeln der Technik.

- Dokumentation gemäß Anlage 7 für das jeweils beauftragte Leistungsspektrum

- Bei gesondertem Abruf schuldet der AN (sowohl bei Einzelvergaben als auch bei einer GÜ-Vergabe) zudem folgende optionale Leistung:

- Einmaliges Prüfen von Ausführungsplänen und Montageplänen der Objekt- und Fachplaner hinsichtlich des baulichen Brandschutzes

- Mitwirken beim Feststellen der Eignung vorgelegter Verwendbarkeits- und Anwendbarkeitsnachweise von ungeregelten Bauprodukten und Bauarten für die EinbausituationMitwirken bei dem Erstellen einer gewerkeübergreifenden Brandschutzmatrix

4.5	Stufe IV - Objekt-(Bau-)überwachung und Dokumentation

- Im Falle von Einzelvergaben umfasst die Objekt-(Bau-)überwachung und Dokumentation die Regelleistungen der Leistungsphase 8 des Leistungsbildes gemäß Ziffer 1.4 des AHO-Heftes Nr. 17 (4. Auflage 2022)  einschließlich Dokumentation gemäß Anlage 7 für das jeweils beauftragte Leistungsspektrum.

- Im Falle einer GÜ-Vergabe umfasst die Objekt-(Bau-)überwachung und Dokumentation anstelle der vorstehend aufgeführten Leistungen die folgenden Regelleistungen:

Fachliche Bauoberleitung

- Überwachen der Ausführung des Objekts in bis zu drei Begehungseinheiten auf Übereinstimmung mit den Brandschutzvorgaben in den Ausführungsplänen, der Funktionalen Leistungsbeschreibung (FLB) einschließlich Anlagen (insbesondere Leitdetailplanung und Brandschutzkonzept) sowie auf Übereinstimmung mit den Brandschutzvorgaben der Baugenehmigung / Zustimmung gemäß § 64 HBauO und allen sonstigen Genehmigungen, den einschlägigen Vorschriften und den allgemein anerkannten Regeln der Technik.

- Mitwirkung an Technischen Zustandsfeststellungen im Hinblick auf die Einhaltung der Brandschutzvorgaben

- Mitwirkung an der Vorbereitung und Durchführung der Abnahme im Hinblick auf die Brandschutzvorgaben.

- Bei gesondertem Abruf schuldet der AN (sowohl bei Einzelvergaben als auch bei einer GÜ-Vergabe) zudem folgende optionale Leistung:

- Fachbauleitung Brandschutz als systematischstichprobenartige und ggf. zerstörende Kontrolle von baulichen BrandschutzmaßnahmenMitwirken bei der fachtechnischen Abnahme von Sonderbauteilen, Anlagen und Einrichtungen zur Feststellung von Mängeln

- Mitwirken bei der Prüfung der Brandfallsteuertabelle oder gewerkeübergreifenden Brandfallmatrix

- Prüfen von Feuerwehrplänen

- Prüfen von Flucht- und Rettungsplänen

4.7	Optionale Leistungen gemäß AHO-Heft Nr. 17

Die optionalen Leistungen sind bei den einzelnen Stufen in § 4.2 bis § 4.5 jeweils gesondert aufgeführt und den betreffenden Leistungsphasen zugeordnet. Die gesondert aufgeführten optionalen Leistungen bedürfen jeweils einer separaten Beauftragung durch einen gesonderten optionalen schriftlichen Abruf.

4.8	Mitwirken bei der Kostenermittlung

4.8.1	Besondere Kostenrisiken bei den Kostenermittlungen (= Kostenschätzung, Kostenberechnung/HU-Bau, AU-Bau)

Der AN verpflichtet sich, bei der Ermittlung der besonderen Kostenrisiken gem. DIN 276:2018-12 und VV-Bau und allen Kostenermittlungen mitzuwirken. Die Ansätze sind konkret nach ihrer Art, ihrem Umfang und Ihrer Eintrittwahrscheinlichkeit für jedes Risiko einzeln bei jeder Planungsphase und in jeder Kostenunterlage zu benennen. Es sind geeignete Maßnahmen zur Reduzierung, Vermeidung, Überwälzung und Steuerung aufzuzeigen.

4.8.2	Dem AN sind die besonderen Aufwendungen auf Grund der Anforderungen der VV-Bau zur Kostenermittlung bekannt. Diese beinhalten eine gesonderte Darstellung von verschiedenen Kostenbestandteilen bzw. Bauabschnitten.

4.8.3	Alle Kostenermittlungen schließen nachträgliche Änderungen und Ergänzungen, z.B. durch Anforderungen der Genehmigungsbehörde sowie durch behördliche Prüfungen der Kostenschätzung, der HU-Bau und der AU-Bau, mit ein.

4.9	Die zusammengestellten Vorplanungsergebnisse und die Kostenschätzung sind der AG in zweifacher Ausfertigung zu übergeben.

Die Ergebnisse der Entwurfsplanung und die Kostenberechnung sind in siebenfacher Ausfertigung zu übergeben.

Die Ergebnisse der Genehmigungsplanung sind in fünffacher Ausfertigung zu übergeben.

Die Ergebnisse der Ausführungsplanung und die Grundlagen der AU-Bau sind in dreifacher Ausfertigung zu übergeben.

Alle weiteren von der bzw. dem AN vorzulegenden Zeichnungen, Beschreibungen (einschl. Leistungsverzeichnisse) und Berechnungen in erforderlichem Umfang bei jeder Änderung (bzw. bei jedem Index) vom AN in das Projektkommunikationssystem einzustellen und fortzuschreiben (einschließlich aller Planindexierungen). Der AN hat die AG über alle eingestellten Unterlagen zu informieren und die AG bei der Projektdatenpflege sowie bei etwaigen Systemoptimierungen zu unterstützen.

Der AN erhält alle Zeichnungen und schriftliche Unterlagen der AG sowie der Fachplaner nur in digitaler Form, nicht in Papierform.

4.10	Alle Dokumentationen sind nach Maßgabe der Anlage 7 zu erbringen.

4.11	Die bzw. der AN ist verpflichtet, die Leistungen in allen Stufen so zu erbringen, dass die Baumaßnahme gemäß den Planungs- und Überwachungszielen nach § 3 mangelfrei hergestellt werden kann.

§ 5

Leistungsänderungen

Für Leistungsänderungen gelten die Regelungen in § 5 des Rahmenvertrages.

§ 6

Zusammenarbeit zwischen AG, AN und anderen fachlich Beteiligten

6.1	Die AG wird durch die von ihr beauftragten vertretungsberechtigten Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter vertreten. Die vertretungsberechtigten Personen werden der bzw. dem AN - auch bei Veränderungen - schriftlich bekanntgegeben.

6.2	Folgende Leistungen werden von den nachstehend genannten fachlich Beteiligten erbracht; sie sind von der bzw. dem AN mit ihren/seinen Leistungen abzustimmen.

Zurzeit können benannt werden:

6.2.1	Projektsteuerung durch KFE, Klinik Facility-Management Eppendorf GmbH.

Die von der AG mit der Projektsteuerung beauftragte Klinik Facility Management Eppendorf GmbH, (KFE), vertritt zusätzlich zu den vertretungsberechtigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des AG gemäß § 6.1 vollumfänglich die Interessen der AG und besitzt alle notwendigen Vollmachten einschließlich einer vollumfänglichen Weisungs- und Anordnungsbefugnis dem AN und allen sonstigen Planungs- und Projektbeteiligten gegenüber.

Die KFE behält sich vor, einen externen Projektsteuerer zu beauftragen und selbst nur die Bauherrenaufgaben zu übernehmen.

6.2.2	Die Fachplanungen der Technischen Ausrüstung, Tragwerksplanung, Bauphysik, Brandschutzplanung, Freianlagenplanung und ggf. weitere Fachplanungen werden durch externe Ingenieurbüros erbracht.

Bei einzelnen Projekten erbringt die KFE die Objektplanung und TGA-Planung ganz oder teilweise selbst.

6.3	Die Baudurchführung erfolgt unter Beibehaltung des Krankenhausbetriebes in den ggf. zu sanierenden Gebäuden sowie auf dem gesamten UKE-Gelände einschließlich in am Baufeld angrenzenden Bereichen. D.h. es muss eine enge Abstimmung zur Einhaltung des Betriebs mit den Nutzern bei jeder Planungsphase erfolgen. Zur ausgeschriebenen Leistung gehört die rechtzeitige und stetige Klärung der fachübergreifenden Prozesse zur Aufrechterhaltung des Betriebs während der Bauphase unter Beachtung von Wirtschaftlichkeitskriterien. Dadurch kann ein erhöhter Planungs- und Koordinationsaufwand erforderlich sein, welcher mit dem vertraglichen Honorar ebenfalls abgegolten ist.

6.4	Der AN hat durchgehend in allen Planungsphasen ab Vertragsschluss bis – im Falle der Beauftragung mit der Stufe III – einschließlich der Vorbereitung der Vergabe durch seinen Projektleiter oder dessen Stellvertreter regelmäßige, mindestens im 2-wöchigen Turnus stattfindende Planungsbesprechungen in den Räumen der AG zu organisieren, hieran teilzunehmen und diese zu protokollieren.

6.5	Der AN hat in der Bauphase – im Falle der Beauftragung der Objektüberwachung im Rahmen der Stufe IV – auf Anforderung des AG durch seinen Projektleiter oder dessen Stellvertreter an Baubesprechungen teilzunehmen.

6.6	Der AN hat die für die Ausführung der Einzelaufträge benannten Projektleiter durchgehend einzusetzen und während der gesamten Vertragsdauer in dem zur Erfüllung der Einzelaufträge erforderlichen Umfang zur Verfügung stellen.

Dies gilt nur ausnahmsweise dann nicht, wenn der Einsatz der benannten Projektleiter dem AN aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen (z.B. Tod, dauerhafte Erkrankung, Arbeitgeberwechsel) nicht möglich ist. In diesem Ausnahmefall muss der AN einen gleichwertigen Projektleiter zur Verfügung stellen.

§ 7

Vertragsstrafe

7.1	Im Falle einer Überschreitung der Vertragstermine dieses Einzelvertrages durch den AN ist für jeden Werktag des Verzuges eine Vertragsstrafe von 0,2% der auf den betroffenen Vertragstermin entfallenden anteiligen Nettoabrechnungssumme verwirkt. Die Vertragsstrafe ist insgesamt auf maximal 5% der auf den betroffenen Vertragstermin entfallenden anteiligen Nettoabrechnungssumme begrenzt.

7.2	Eine Vertragsstrafe fällt jeweils nicht an, wenn die Überschreitung der Vertragstermine nicht von dem AN zu vertreten ist.

7.3	Die AG muss sich die Geltendmachung der Vertragsstrafe nicht schon bei der Abnahme der Leistung vorbehalten, sondern kann sie bis spätestens zur Schlusszahlung geltend machen.

7.4	Sonstige aus dem Vertrag resultierende Schadensersatzansprüche bleiben von der Verwirkung der Vertragsstrafe unberührt. Eine verwirkte Vertragsstrafe wird jedoch auf Schadensersatzansprüche der AG angerechnet.

7.5	Soweit sich die vereinbarten Vertragstermine gemäß den Regelungen in § 3 verschieben, gilt die Vertragsstrafenregelung gemäß den vorstehenden Absätzen auch für die verschobenen Vertragstermine.

§ 8

Vergütung

8.1	Der Honorarermittlung für die Regelleistungen nach § 4.2 bis § 4.6 erfolgt gemäß der Honoraraufstellung zum Rahmenvertrag (Anlage 4) unter Berücksichtigung der dort vom AN für alle Einzelprojekte verbindlich eingetragenen pauschalen Zu- und Abschläge.

8.1.1

8.1.5	Bei den Stufen III und IV sind durch die Honorare in der Honoraraufstellung (Anlage 4) jeweils die vertraglichen Regelleistungen im Falle einer           Einzelvergabe abgegolten. Im Falle einer GÜ-Vergabe reduziert sich das Honorar für die Stufen III und IV jeweils um 50%.

8.1.7	Bei Einzelaufträgen für Umbaumaßnahmen in Bestandsgebäuden erhält der AN keinen gesonderten Umbauzuschlag. Der Umbauzuschlag ist in dem in der Honoraraufstellung (Anlage 4) ausgewiesenen prozentualen Zu- oder Abschlag enthalten.

Die anrechenbaren Kosten werden nicht durch eine mitzuverarbeitende Bausubstanz erhöht. Jegliche mitzuverarbeitende Bausubstanz wird mit null Euro festgelegt, so dass keine erhöhende Anrechnung stattfindet.

8.1.8	Das Honorar für die bei den einzelnen Stufen in § 4.2 bis § 4.5 jeweils aufgeführten optionalen Leistungen wird, wie in der Honoraraufstellung (Anlage 4) jeweils angegeben, abgegolten.

8.2	Solange die für die Berechnung des Honorars maßgebenden Beträge der anerkannten Kostenberechnung nicht feststehen, tritt für die Bemessung der Abschlagszahlungen die Kostenschätzung an deren Stelle.

Entsprechendes gilt, wenn das Vertragsverhältnis vorzeitig endet und die für die endgültige Berechnung des Honorars maßgebenden Beträge nicht mehr festgestellt werden.

8.3	Als Nebenkosten werden die Kosten für:

- Versand und Datenübertragungen

- Vervielfältigen der Unterlagen (Anzahl gem. § 4.9) inklusive

- Anfertigen von Fotos

- Fahrtkosten

- Reisen der bzw. des AN und ihrer/seiner Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter

als prozentualer pauschaler Zuschlag zum vereinbarten Nettohonorar in Höhe des in der Honoraraufstellung (Anlage 4) angegebenen Prozentbetrages erstattet („Nebenkostenpauschale“).

8.4	Die Umsatzsteuer ist gesondert auszuweisen.

§ 9

Verzugs- und Mängelrechte vor Abnahme

9.1	Für die Verzugs- und Mängelrechte der AG vor Abnahme gelten die Regelungen in § 9 des Rahmenvertrages.

9.2	Nach der Abnahme bestimmen sich die Mängelrechte der AG nach § 12 AVB i.V.m. den gesetzlichen Vorschriften.

§ 10

Haftpflichtversicherung der bzw. des AN

Für die Haftpflichtversicherung der bzw. des AN gelten die Regelungen in § 10 des Rahmenvertrages.

§ 11

Kündigung

Für die Kündigung von Einzelaufträgen gelten die Bestimmungen in § 11a, § 11b AVB (Anlage 1). Ergänzend gilt:

Ein wichtiger Grund für eine außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund liegt für die AG insbesondere vor, wenn

- der AN zur Erfüllung eines Einzelauftrages nicht den benannten Projektleiter einsetzt und trotz angemessener Fristsetzung den gebotenen Austausch des Mitarbeiters durch den benannten Projektleiter unterlässt.

Sofern im Ausnahmefall (z.B. Tod, dauerhafte Erkrankung, Arbeitgeberwechsel) nicht möglich ist und der AN deshalb gemäß § 6.6 einen gleichwertigen Projektleiter zur Verfügung stellen muss, liegt ein wichtiger Grund für die AG insbesondere vor, wenn der AN keinen gleichwertigen Projektleiter einsetzt und trotz angemessener Fristsetzung den gebotenen Austausch des Mitarbeiters durch einen gleichwertigen Projektleiter unterlässt.

- der AN während der Bauausführung die projektspezifisch erforderliche Präsenz der Objektüberwachung auf der Baustelle nicht sicherstellt und trotz angemessener Fristsetzung die gebotene Aufstockung der Präsenz der Objektüberwachung auf der Baustelle unterlässt.

§ 12

Ergänzende Vereinbarungen

12.1	Erklärung der bzw. des AN

Mit der Unterschrift unter diesen Vertrag erklärt die bzw. der AN, dass keine Ausschlussgründe nach den § 123 GWB und § 124 GWB vorliegen.

Der bzw. dem AN ist bewusst, dass eine falsche Erklärung ihren/seinen Ausschluss von künftigen Beauftragungen sowie die Kündigung dieses Vertrages aus wichtigem Grund zur Folge haben kann.

12.2	Verpflichtung der bzw. des AN

Die bzw. der AN wird im Rahmen dieses Auftrages auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer/seiner Obliegenheiten gesondert verpflichtet, sofern sie/er nicht bereits von einer zuständigen Stelle der Freien und Hansestadt Hamburg nach dem Verpflichtungsgesetz verpflichtet wurde und diese Verpflichtung zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses noch wirksam ist. Sofern eine Verpflichtung zwar bereits erfolgt und bei Vertragsschluss noch wirksam ist, deren Geltung aber während der voraussichtlichen Dauer des dem Vertrag zugrunde liegenden Auftrages endet, ist die Verpflichtung erneut vorzunehmen.

Dazu benennt sie/er der AG den/die Namen der mit der Auftragsbearbeitung betrauten Person(en) wie folgt:

Projektleiter:

_______________________________

Stellvertreter:

_______________________________

Sofern die benannten Personen bereits von der Freien und Hansestadt Hamburg verpflichtet wurden und die Verpflichtungen noch für den Zeitraum, den die Durchführung des Auftrages voraussichtlich in Anspruch nehmen wird, gültig sind, sind Kopien der Niederschriften über die erfolgten Verpflichtungen bei der für die Verpflichtung zuständigen Stelle einzureichen.

Die für den Dokumenteingang verantwortliche zuständige Person und der dazugehörige Email Kontakt der AG wird dem AN schriftlich benannt.

AN und AG verpflichten sich, dafür Sorge zu tragen, dass alle Projektbearbeiter sich werktäglich über neue Nachrichten und Dokumente auf den angegebenen Email-kontakt informieren.

Ist die Leistungserbringung des AN nach diesem Vertrag mit der Bereitstellung von digitalen Dokumenten verbunden, gilt die Leistung erst als erbracht, sobald die Dokumente auf die vorstehenden genannte Email Adresse angekommen sind, den Vorgaben des AG bezüglich Dateinamenstruktur und ggf. Layerstruktur entsprechen und die zuständigen Projektbeteiligten darüber in Kenntnis gesetzt sind.

Ist die Leistungserbringung des AN nach diesem Vertrag gem. § 4.9 mit der Bereitstellung von Papierdokumenten verbunden, gilt die Leistung erst als erbracht, sobald die Dokumente in der vertraglich vereinbarten Anzahl beim AN eingegangen sind.

Zum Datenaustausch sind die zum Zeitpunkt der Bearbeitung üblichen Dateiformate zu übergeben.

Alle Zeichnungen sind jeweils als Autocad-Dateien .dwg-Dateien und als .pdf-Dateien zu übergeben.

Der AN ist verpflichtet, die von der AG bereitgestellte Mustervorlage als Grundlage für die Dateinamenstruktur bzw. den Plancode zu verwenden.

Der AN erklärt sich mit dem Abschluss dieses Vertrages einverstanden, dass er den Erhalt von Dokumenten der AG bzw. von anderen an der Baumaßnahme beteiligten Fachplanern, Projektteilnehmern und Projektsteuerern jeweils unverzüglich schriftlich gegenüber der AG bestätigen wird.

Der AN ist verpflichtet, eine eigene Datensicherung durchzuführen.

Hamburg, den						____________, den

_____________________________			___________________________

Auftraggeberin		Auftragnehmerin bzw. Auftragnehmer

ANLAGEN zum EINZELVERTRAG BRANDSCHUTZPLANUNG

Anlage 1	Allgemeine Vertragsbestimmungen – AVB –

Anlage 2	Anlage [Titelbezeichnung der Anlage] zum Einzelauftrag

Anlage 3	Anlage [Titelbezeichnung der Anlage] zum Einzelauftrag

Anlage 4	Honoraraufstellung zum Rahmenvertrag

Anlage 5	Rahmenvertrag mit der Auftraggeberin

Anlage 6	Übersicht Anforderungen an BIM-Leistungen [Optional]

Anlage 7	Vorgaben für die vom AN zu erstellende Dokumentation