# EINZELVERTRAG TRAGWERKSPLANUNG

Vertragsausfertigungen an:

1) AN	(1x)

2) AG	(2x)

Zwischen der

Klinik Facility-Management Eppendorf GmbH

Martinistr. 52

20251 Hamburg

vertreten durch

Herrn Stefan Tefke (Geschäftsführer)

Email: office.kfe@uke.de

(Tel.:040-7410-56253)

- nachstehend  Auftraggeberin (AG) genannt -

und

vertreten durch

Email:

(Tel.:)

- nachstehend  Auftragnehmerin bzw. Auftragnehmer(AN) genannt -

wird folgender Rahmenvertrag geschlossen:

Inhaltsverzeichnis

§ 1 -	Gegenstand des Vertrages

§ 2 -	Grundlagen des Vertrages

§ 3 -	Planungs- und Überwachungsziele

§ 4 -	Leistungen der bzw. des AN

§ 5 -	Leistungsänderungen

§ 6 -	Zusammenarbeit zwischen AG, AN
und anderen fachlich Beteiligten

§  7 	-	Vertragsstrafe

§  8 	-	Vergütung

§  9 	-	Verzugs- und Mängelrechte vor Abnahme

§ 10	-	Haftpflichtversicherung der bzw.

des AN

§ 11	-	Kündigung

§ 12 -	Ergänzende Vereinbarungen

§ 1

Gegenstand des Vertrages

1.1	Gegenstand dieses Vertrages ist die Fachplanung der Tragwerksplanung für die Baumaßnahme:

……………………………….

………………………………

1.2	Der AN verpflichtet sich, ausreichende Kapazitäten für eine fachgerechte Leistungserbringung während der Laufzeit dieses Vertrages verfügbar zu halten.

§ 2

Grundlagen des Vertrages

2.1	Die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure - HOAI 2021 -, soweit nachfolgend nichts anderes vereinbart ist.

2.2	Die Allgemeinen Vertragsbestimmungen – AVB 09-2019 – (siehe Anlage 1) sind Bestandteil dieses Vertrages.

2.3	Die Auftragnehmerin bzw. der Auftragnehmer (AN) hat ihren/seinen Leistungen verpflichtend zugrunde zu legen:

- diesen Einzelauftrag nebst folgenden Anlagen für die Baumaßnahme

…………………….. (Anlage 2)

…………………….. (Anlage 3)

- die Honoraraufstellung zum Rahmenvertrag (Anlage 4)

- den Rahmenvertrag mit der Auftraggeberin vom _______ (Anlage 5)

- die Angaben der VV-Bau (Bauhandbuch) zum Aufstellen der Kostenschätzung, der HU-Bau und der AU-Bau, sowie die Anforderungen an Pläne für Kostenunterlagen für Hochbaumaßnahmen

- die Übersicht Anforderungen an BIM-Leistungen [Optional] (Anlage 6)

- Vorgaben für die vom AN zu erstellende Dokumentation (Anlage 7)

2.4	Die Baumaßnahmen unterliegen dem Zustimmungsverfahren nach § 64 HBauO. Die für die verantwortliche Leitung zuständige Person der UKE-Baudienststelle wird der bzw. dem AN schriftlich benannt.

§ 3

Planungs- und Überwachungsziele

3.1 	Die Parteien haben sich auf folgende Planungs- und Überwachungsziele für die Leistungen der bzw. des AN verständigt:

3.1.1 	Kosten

Der AN hat bei seiner Planung bis zur Erstellung der Bauunterlagen (= HU-Bau) die anteiligen Gesamtbaukosten (Programmkosten) in Höhe von __________ EUR (netto) für die Kostengruppe 300 (gem. DIN 276 [2018-12]) zu beachten.

Bei der weiteren Bearbeitung ab der Leistungsphase 5 hat der AN die mit den Bauunterlagen genehmigten Kosten und die mit der Ausführungsunterlage Bau (= AU Bau) genehmigten Kosten betreffend die Kostengruppe 300 zu beachten.

Die Kosten für die Kostengruppe 300 werden entsprechend den Preisindizes für die Bauwirtschaft des statistischen Bundesamtes für gewerbliche Betriebsgebäude fortgeschrieben.

3.1.2 	Termine und Fristen

Die bzw. der AN hat folgende verbindliche Termine und Fristen einzuhalten.

- Der AN hat innerhalb von 1 Woche nach Beauftragung mit den beauftragten Leistungen zu beginnen (Beginntermin).

Für die Leistungserbringung gelten folgende Termine:

- Fertigstellung der Grundlagenermittlung (Lph 1) und der Vorplanung (Lph 2):

- maximal 1 Monat nach Beauftragung

Im Falle der Beauftragung des AN mit der Entwurfsplanung (Lph 3) und Genehmigungsplanung (Lph 4) im Rahmen der Stufe II gelten ferner folgende verbindliche Vertragstermine:

- Fertigstellung der Entwurfs- und Genehmigungsplanung:

- maximal 2 Monate nach Beauftragung mit der Stufe II

Im Falle der Beauftragung des AN mit der Ausführungsplanung (Lph 5) und der Vorbereitung zur Vergabe (Lph 6) im Rahmen der Stufe III gelten ferner folgende verbindliche Vertragstermine:

- Fertigstellung der Ausführungsplanung:

- maximal 2 Monate nach Beauftragung mit der Stufe III

Fertigstellung der Vergabeunterlagen:

- maximal weitere 4 Wochen

3.1.3	Treten Störungen auf, die der AN nicht zu vertreten hat und gemäß nachfolgendem § 3.1.6 unverzüglich schriftlich angezeigt hat, so verschieben sich die betroffenen Termine um die Dauer der Störung, sofern und soweit sich diese auf die beauftragten Planungsleistungen auswirkt. Als Störung kommen abschließend folgende Umstände in Betracht:

- Vertragswidrige Handlungen/Unterlassungen der AG oder weiterer beauftragter Planer

- Handlungen/Unterlassungen der Behörden

- Handlungen/Unterlassungen des Bauherrn

Umstände, mit denen der AN bei Vertragsabschluss rechnen musste, begründen keine Störungen.

Es wird klargestellt, dass der AN nur für von ihm zu vertretende Störungen haftet.

3.1.4	Sobald die Störung endet, werden die neuen Vertragstermine entsprechend den eventuellen Auswirkungen der Störung auf die beauftragten Planungsleistungen von der AG neu berechnet. Die neu berechneten Termine werden dem AN mitgeteilt. Sofern der AN der Auffassung ist, dass die neu berechneten Termine unzutreffend sind, hat er dies der AG unverzüglich mitzuteilen und zu begründen. Sofern zwei Wochen nach Zugang der Mitteilung der neu berechneten Termine weder eine Beanstandung noch die Bestätigung des AN vorliegen, gelten die neuen Termine als vereinbart, wenn die AG den AN in der Terminmitteilung auf die vorgesehene Bedeutung seines Verhaltens besonders hingewiesen hat. Der AN hat alles Zumutbare zu tun, um die Wiederaufnahme der Arbeiten zu ermöglichen und ist verpflichtet, nach Wegfall einer Störung die Arbeiten unverzüglich eigenverantwortlich wieder aufzunehmen.

3.1.5	Der AN ist im Übrigen verpflichtet, seine für die Vorbereitung und Durchführung des Projektes erforderlichen Leistungen so rechtzeitig zu erbringen, dass die zwischen AG und sonstigen Projektbeteiligten vereinbarten Fristen und Termine nicht gefährdet oder verzögert werden.

3.1.6	Der AN hat nur dann Anspruch auf Berücksichtigung von Störungen, wenn er diese gegenüber der AG unverzüglich schriftlich angezeigt hat.

Dies gilt nicht, wenn der AG die Tatsachen der Störung und deren Wirkung bekannt waren. Unterbleibt die unverzügliche schriftliche Anzeige, so hat der AN alle dadurch entstehenden Verzögerungen, Mehrkosten und Schäden gegenüber der AG zu vertreten.

3.2 	Die bzw. der AN hat die Einhaltung der Planungsziele laufend zu überprüfen und die AG unverzüglich in Textform und begründet darauf hinzuweisen, soweit für sie bzw. ihn eine Gefährdung der Planungsziele erkennbar wird. Sie bzw. er hat die aus ihrer bzw. seiner Sicht möglichen Handlungsvarianten zur Einhaltung der Planungsziele darzulegen.

§ 4

Leistungen der bzw. des AN

4.1	Die Auftraggeberin (AG) überträgt der bzw. dem AN mit dem vorliegenden Einzelauftrag die Grundleistungen gemäß Stufe I (Lph. 1-2) für die Fachplanung der Tragwerksplanung betreffend das vorliegende Bauvorhaben.

Ein Rechtsanspruch auf die Beauftragung mit Leistungen der Stufen II bis III besteht nicht.

Für die Beauftragung mit Leistungen der weiteren Stufen gelten die Regelungen dieses Vertrages.

Die bzw. der AN ist verpflichtet, die weiteren Leistungen der Stufen II bis III zu den Bedingungen dieses Vertrages zu erbringen, wenn sie/er von der AG innerhalb von 12 Monaten nach Fertigstellung der Leistungen mit einer weiteren Vertragsleistung (ganz oder teilweiser Stufenabruf) schriftlich beauftragt wird. Der AN kann keine Vergütungs- oder sonstige Ansprüche aufgrund einer stufenweisen Beauftragung bzw. einer unterbliebenen oder einer nur teilweisen Beauftragung mit einzelnen (Teil-) Leistungen der weiteren Leistungsstufen geltend machen.

4.2	Umfang der Leistungen (sofern und soweit diese beauftragt werden):

Stufe I - Grundlagenermittlung  und Vorplanung

(Kostenschätzung für die Finanz-/Budgetplanung)

4.2.1	Grundlagenermittlung

Das sind die Grundleistungen der Leistungsphase 1 der Anlage 14 Nummer 14.1 (zu § 51 Abs. 5) HOAI einschließlich Dokumentation gemäß Anlage 7 für das jeweils beauftragte Leistungsspektrum.

4.2.2	Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung)

Das sind die Grundleistungen der Leistungsphase 2 der Anlage 14 Nummer 14.1 (zu § 51 Abs. 5) HOAI einschließlich Dokumentation gemäß Anlage 7 für das jeweils beauftragte Leistungsspektrum sowie nach jeweils gesondertem Abruf durch die AG zusätzlich die optionalen besonderen Leistungen:

- Zuarbeit zur Kostenschätzung des Objektplaners für die tragenden Bauteile und Zwischenzustände

- Einbeziehung von digitalen Modellen (BIM) (vgl. Anlage 6) in die Vorplanungsleistungen.

- Aufstellen von Vergleichsberechnungen für mehrere Lösungsmöglichkeiten unter verschiedenen Objektbedingungen

- Aufstellen eines Lastenplans, zum Beispiel als Grundlage für die Baugrundbeurteilung und Gründungsberatung

- Vorläufige nachprüfbare Berechnung wesentlicher tragender Teile

- Vorläufige nachprüfbare Berechnung der Gründung

- Erarbeiten eines Tragwerksmodells für das BIM Modell und Versehen der relevanten Bauteile mit relevanten Informationen gemäß AIA (vgl. Anlage 6).

4.3	Stufe II - Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung)

(Beitrag zur Haushaltsunterlage - Bau / Bau- und Kostenunterlage)

- Das sind die Grundleistungen der Leistungsphase 3 der Anlage 14 Nummer 14.1 (zu § 51 Abs. 5) HOAI einschließlich Dokumentation gemäß Anlage 7 für das jeweils beauftragte Leistungsspektrum.

Nach jeweils gesondertem Abruf durch die AG schuldet die bzw. der AN zusätzlich die optionalen besonderen Leistungen:

- Kontinuierliche Fortschreibung des Tragwerksmodells für das BIM Modell und Versehen der relevanten Bauteile mit relevanten Informationen gemäß AIA (vgl. Anlage 6).

- Mehraufwand bei Sonderbauweisen oder Sonderkonstruktionen, zum Beispiel Klären von Konstruktionsdetails

Stufe II a - Genehmigungsplanung

Das sind die Grundleistungen der Leistungsphase 4 der Anlage 14 Nummer 14.1 (zu § 51 Abs. 5) HOAI einschließlich Dokumentation gemäß Anlage 7 für das jeweils beauftragte Leistungsspektrum.

Nach jeweils gesondertem Abruf durch die AG schuldet die bzw. der AN zusätzlich die optionalen besonderen Leistungen:

- Nachweise zum konstruktiven Brandschutz, soweit erforderlich unter Berücksichtigung der Temperatur (Heißbemessung)

- Statische Nachweise für nicht zum Tragwerk gehörende Konstruktionen (zum Beispiel Fassaden)

Vorbemerkung zu der Stufe III

Die AG wird die bei Auftragserteilung dieses Fachplanervertrages noch offene Entscheidung, ob die spätere Beauftragung der Bauleistungen in Einzelvergaben oder im Rahmen einer GÜ-Vergabe mit Beauftragung der Ausführungsplanung an den Generalübernehmer erfolgt, voraussichtlich nach dem Abschluss der Entwurfsplanung und behördlicher Prüfung der HU-Bau treffen. Mit dem eventuellen ganz oder teilweisen Abruf der Stufe III (Ausführungsplanung bis Mitwirkung bei der Vergabe) wird die AG nach freiem Ermessen wahlweise entweder die Leistungen für Einzelvergaben oder die Leistungen für eine GÜ-Vergabe beauftragen.

4.4	Stufe III – Ausführungsplanung bis Mitwirkung bei der Vergabe

4.4.1	Ausführungsplanung

Im Falle von Einzelvergaben umfasst die Ausführungsplanung die Grundleistungen der Leistungsphase 5 der Anlage 14 Nummer 14.1 (zu § 51 Abs. 5) HOAI einschließlich Dokumentation gemäß Anlage 7 für das jeweils beauftragte Leistungsspektrum sowie nach gesondertem Abruf durch die AG zusätzlich die besondere Leistung:

- Konstruktion und Nachweise der Anschlüsse im Stahl- und Holzbau

- Werkstattzeichnungen im Stahl- und Holzbau einschließlich Stücklisten, Elementpläne für Stahlbetonfertigteile einschließlich Stahl- und Stücklisten

- Kontinuierliche Fortschreibung des Tragwerksmodells für das BIM Modell und Versehen der relavanten Bauteile mit relevanten Informationen gemäß AIA (vgl. Anlage 6).

- Im Falle einer GÜ-Vergabe umfasst die Ausführungsplanung anstelle der Grundleistungen der Leistungsphase 5 folgende Grundleistungen:

- Mitwirken bei der Erstellung der Leitdetails im Hinblick auf die tragendenden (Gebäude-)Teile und den Verbau.

- Mitwirken beim Überprüfen der Ausführungspläne des Generalübernehmers auf Übereinstimmung mit der Funktionalen Leistungsbeschreibung (FLB) einschließlich Anlagen (insbesondere Leitdetails) sowie auf Übereinstimmung mit der Zustimmung gemäß § 64 HBauO und allen sonstigen Genehmigungen, den einschlägigen Vorschriften und den allgemein anerkannten Regeln der Technik.

- Dokumentation gemäß Anlage 7 für das jeweils beauftragte Leistungsspektrum.

- Bei gesondertem Abruf schuldet der AN (sowohl bei Einzelvergaben als auch bei einer GÜ-Vergabe) zudem folgende optionale besondere Leistung:

- Einarbeitung der Ausführungsplanung in das digitale Modell des Objekts (BIM / im erforderlichen Maßstab) (vgl. Anlage 6).

4.4.2	Vorbereitung der Vergabe

- Im Falle von Einzelvergaben umfasst die Vorbereitung der Vergabe die Grundleistungen der Leistungsphase 6 der Anlage 14 Nummer 14.1 (zu § 51 Abs. 5) HOAI einschließlich Dokumentation gemäß Anlage 7 sowie ferner folgende besondere Leistung:

- Beitrag zum Aufstellen des Leistungsverzeichnisses des Tragwerks.

- Im Falle einer GU-Vergabe umfasst die Vorbereitung der Vergabe anstelle der vorstehenden Grundleistungen der Leistungsphase 6 folgende Leistungen:

- Ermitteln von Mengen als Grundlage für die Erstellung der funktionalen Leistungsbeschreibung (FLB) in Abstimmung mit den Beiträgen anderer an der Planung Beteiligter.

- Mitwirken bei der Erstellung der FLB nach § 7c EU VOB/A als Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm auf Grundlage der Entwurfsplanung und Genehmigungsplanung sowie der Leitdetailplanung.

- Mitwirken beim Abstimmen der Schnittstellen zu den Leistungsbeschreibungen der anderen an der Planung fachlich Beteiligten.

- Dokumentation gemäß Anlage 7 für das jeweils beauftragte Leistungsspektrum.

- Bei gesondertem Abruf schuldet der AN im Falle einer GÜ-Vergabe zudem folgende besondere Leistung:

- Mitwirkung bei der Erstellung einer bauherrenseitigen Kalkulationsunterlage nach DIN 276 (Fassung 12/2008) durch Unterteilung der Gesamtkosten der FLB nach Kostengruppen bis zur 3. Ebene der Kostengliederung.

- Bei gesondertem Abruf schuldet der AN (sowohl bei Einzelvergaben als auch bei einer GÜ-Vergabe) zudem folgende optionale besondere Leistungen:

- Mitwirken bei der Erstellung der AU-Bau (Ausführungsunterlage Bau)

- Bei gesondertem Abruf schuldet der AN (sowohl bei Einzelvergaben als auch bei einer GU-Vergabe) ferner im Rahmen der Objektüberwachung während der Bauausführung folgende besondere Leistungen:

- Ingenieurtechnische Kontrolle der Ausführung des Tragwerks auf Übereinstimmung mit den geprüften statischen Unterlagen.

- Mitwirken bei der Überwachung der Ausführung der Tragwerkseingriffe bei Umbauten und Modernisierungen

- AS-BUILT Nachbearbeitung des Tragwerkmodells für das BIM Modell und Versehen der Bauteile mit relevanten Informationen gemäß AIA

4.7	Besondere Leistungen gemäß HOAI

Die optionalen besonderen Leistungen sind bei den einzelnen Stufen in § 4.2 bis § 4.4 jeweils gesondert aufgeführt und den betreffenden Leistungsphasen zugeordnet. Die gesondert aufgeführten besonderen Leistungen bedürfen jeweils einer separaten Beauftragung durch einen gesonderten optionalen schriftlichen Abruf.

4.8	Mitwirken bei der Kostenermittlung

4.8.1	Besondere Kostenrisiken bei den Kostenermittlungen (= Kostenschätzung, Kostenberechnung/HU-Bau, AU-Bau)

Der AN verpflichtet sich, bei der Ermittlung der besonderen Kostenrisiken gem. DIN 276:2018-12 und VV-Bau und allen Kostenermittlungen mitzuwirken. Die Ansätze sind konkret nach ihrer Art, ihrem Umfang und Ihrer Eintrittwahrscheinlichkeit für jedes Risiko einzeln bei jeder Planungsphase und in jeder Kostenunterlage zu benennen. Es sind geeignete Maßnahmen zur Reduzierung, Vermeidung, Überwälzung und Steuerung aufzuzeigen.

4.8.2	Dem AN sind die besonderen Aufwendungen auf Grund der Anforderungen der VV-Bau zur Kostenermittlung bekannt. Diese beinhalten eine gesonderte Darstellung von verschiedenen Kostenbestandteilen bzw. Bauabschnitten.

4.8.3	Alle Kostenermittlungen schließen nachträgliche Änderungen und Ergänzungen, z.B. durch Anforderungen der Genehmigungsbehörde sowie durch behördliche Prüfungen der Kostenschätzung, der HU-Bau und der AU-Bau, mit ein.

4.9	Die zusammengestellten Vorplanungsergebnisse und die Kostenschätzung sind der AG in zweifacher Ausfertigung zu übergeben.

Die Ergebnisse der Entwurfsplanung und die Kostenberechnung sind in siebenfacher Ausfertigung zu übergeben.

Die Ergebnisse der Genehmigungsplanung sind in fünffacher Ausfertigung zu übergeben.

Die Ergebnisse der Ausführungsplanung und die Grundlagen der AU-Bau sind in dreifacher Ausfertigung zu übergeben.

Alle weiteren von der bzw. dem AN vorzulegenden Zeichnungen, Beschreibungen (einschl. Leistungsverzeichnisse) und Berechnungen in erforderlichem Umfang bei jeder Änderung (bzw. bei jedem Index) vom AN in das Projektkommunikationssystem einzustellen und fortzuschreiben (einschließlich aller Planindexierungen). Der AN hat die AG über alle eingestellten Unterlagen zu informieren und die AG bei der Projektdatenpflege sowie bei etwaigen Systemoptimierungen zu unterstützen.

Der AN erhält alle Zeichnungen und schriftliche Unterlagen der AG sowie der Fachplaner nur in digitaler Form, nicht in Papierform.

4.10	Alle Dokumentationen sind nach Maßgabe der Anlage 7 für das jeweils beauftragte Leistungsspektrum zu erbringen.

4.11	Die bzw. der AN ist verpflichtet, die Leistungen in allen Stufen so zu erbringen, dass die Baumaßnahme gemäß den Planungs- und Überwachungszielen nach § 3 mangelfrei hergestellt werden kann.

§ 5

Leistungsänderungen

Für Leistungsänderungen gelten die Regelungen in § 5 des Rahmenvertrages.

§ 6

Zusammenarbeit zwischen AG, AN und anderen fachlich Beteiligten

6.1	Die AG wird durch die von ihr beauftragten vertretungsberechtigten Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter vertreten. Die vertretungsberechtigten Personen werden der bzw. dem AN - auch bei Veränderungen - schriftlich bekanntgegeben.

6.2	Folgende Leistungen werden von den nachstehend genannten fachlich Beteiligten erbracht; sie sind von der bzw. dem AN mit ihren/seinen Leistungen abzustimmen.

Zurzeit können benannt werden:

6.2.1	Projektsteuerung durch KFE, Klinik Facility-Management Eppendorf GmbH.

Die von der AG mit der Projektsteuerung beauftragte Klinik Facility Management Eppendorf GmbH, (KFE), vertritt zusätzlich zu den vertretungsberechtigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des AG gemäß § 6.1 vollumfänglich die Interessen der AG und besitzt alle notwendigen Vollmachten einschließlich einer vollumfänglichen Weisungs- und Anordnungsbefugnis dem AN und allen sonstigen Planungs- und Projektbeteiligten gegenüber.

Die KFE behält sich vor, einen externen Projektsteuerer zu beauftragen und selbst nur die Bauherrenaufgaben zu übernehmen.

6.2.2	Die Fachplanungen der Technischen Ausrüstung, Tragwerksplanung, Bauphysik, Brandschutzplanung, Freianlagenplanung und ggf. weitere Fachplanungen werden durch externe Ingenieurbüros erbracht.

Bei einzelnen Projekten erbringt die KFE die Objektplanung und TGA-Planung ganz oder teilweise selbst.

6.3	Die Baudurchführung erfolgt unter Beibehaltung des Krankenhausbetriebes in den ggf. zu sanierenden Gebäuden sowie auf dem gesamten UKE-Gelände einschließlich in am Baufeld angrenzenden Bereichen. D.h. es muss eine enge Abstimmung zur Einhaltung des Betriebs mit den Nutzern bei jeder Planungsphase erfolgen. Zur ausgeschriebenen Leistung gehört die rechtzeitige und stetige Klärung der fachübergreifenden Prozesse zur Aufrechterhaltung des Betriebs während der Bauphase unter Beachtung von Wirtschaftlichkeitskriterien. Dadurch kann ein erhöhter Planungs- und Koordinationsaufwand erforderlich sein, welcher mit dem vertraglichen Honorar ebenfalls abgegolten ist.

6.4	Der AN hat durchgehend in allen Planungsphasen ab Vertragsschluss bis – im Falle der Beauftragung mit der Stufe III – einschließlich der Vorbereitung der Vergabe durch seinen Projektleiter oder dessen Stellvertreter regelmäßige, mindestens im 2-wöchigen Turnus stattfindende Planungsbesprechungen in den Räumen der AG zu organisieren, hieran teilzunehmen und diese zu protokollieren.

6.5	Der AN hat die für die Ausführung der Einzelaufträge benannten Projektleiter durchgehend einzusetzen und während der gesamten Vertragsdauer in dem zur Erfüllung der Einzelaufträge erforderlichen Umfang zur Verfügung stellen.

Dies gilt nur ausnahmsweise dann nicht, wenn der Einsatz der benannten Projektleiter dem AN aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen (z.B. Tod, dauerhafte Erkrankung, Arbeitgeberwechsel) nicht möglich ist. In diesem Ausnahmefall muss der AN einen gleichwertigen Projektleiter zur Verfügung stellen.

§ 7

Vertragsstrafe

7.1	Im Falle einer Überschreitung der Vertragstermine dieses Einzelvertrages durch den AN ist für jeden Werktag des Verzuges eine Vertragsstrafe von 0,2% der auf den betroffenen Vertragstermin entfallenden anteiligen Nettoabrechnungssumme verwirkt. Die Vertragsstrafe ist insgesamt auf maximal 5% der auf den betroffenen Vertragstermin entfallenden anteiligen Nettoabrechnungssumme begrenzt.

7.2	Eine Vertragsstrafe fällt jeweils nicht an, wenn die Überschreitung der Vertragstermine nicht von dem AN zu vertreten ist.

7.3	Die AG muss sich die Geltendmachung der Vertragsstrafe nicht schon bei der Abnahme der Leistung vorbehalten, sondern kann sie bis spätestens zur Schlusszahlung geltend machen.

7.4	Sonstige aus dem Vertrag resultierende Schadensersatzansprüche bleiben von der Verwirkung der Vertragsstrafe unberührt. Eine verwirkte Vertragsstrafe wird jedoch auf Schadensersatzansprüche der AG angerechnet.

7.5	Soweit sich die vereinbarten Vertragstermine gemäß den Regelungen in § 3 verschieben, gilt die Vertragsstrafenregelung gemäß den vorstehenden Absätzen auch für die verschobenen Vertragstermine.

§ 8

Vergütung

8.1	Der Honorarermittlung für die Leistungen nach § 4.2 bis § 4.6 werden zugrunde gelegt:

8.1.1	Die nach § 4; § 6 Abs. 1 und 2 Satz 1 und § 50 HOAI anrechenbaren Kosten der von der AG anerkannten Kostenberechnung nach DIN 276 - 1: 2008 – 12 (= behördlich geprüfte und anerkannte HU-Bau) ohne Nachträge und ohne Umsatzsteuer.

    - Die in der Honoraraufstellung zum Rahmenvertrag (Anlage 4) von der AG nach billigem Ermessen verbindlich bestimmte Honorarzone.

    - Der vereinbarte Honorarsatz ist in der Honoraraufstellung zum Rahmenvertrag (Anlage 4) als Mindestsatz mit Zu- oder Abschlägen verbindlich festgelegt.

8.1.4	Folgende Bewertung der Grundleistungen (soweit diese beauftragt werden):

Grundlagenermittlung	3 v.H.

- 4.2.1 -

Vorplanung

- 4.2.2 -	10 v.H.

Entwurfsplanung

- 4.3.1 -	15 v.H.

Genehmigungsplanung

- 4.3.2 – 	30 v.H.

Ausführungsplanung

- 4.4.1 - 	40 v.H.

Vorbereitung der Vergabe

- 4.4.2 -	2 v.H.

8.1.5	Bei der Stufe III sind durch die Honorare in der Honoraraufstellung (Anlage 4) jeweils die vertraglichen Grundleistungen im Falle einer Einzelvergabe abgegolten. Im Falle einer GÜ-Vergabe reduziert sich das Honorar für die Stufe III um 50%.

8.1.6	Von dem Gesamthonorar für die Grundleistungen wird der in der Honoraraufstellung (Anlage 4) ausgewiesene prozentuale Zu- oder Abschlag hinzugerechnet bzw. in Abzug gebracht.

8.1.7	Bei Einzelaufträgen für Umbaumaßnahmen in Bestandsgebäuden erhält der AN keinen gesonderten Umbauzuschlag. Der Umbauzuschlag ist in dem in der Honoraraufstellung (Anlage 4) ausgewiesenen prozentualen Zu- oder Abschlag enthalten.

Die anrechenbaren Kosten werden nicht durch eine mitzuverarbeitende Bausubstanz erhöht. Jegliche mitzuverarbeitende Bausubstanz wird mit null Euro festgelegt, so dass keine erhöhende Anrechnung stattfindet.

8.1.8	Das Honorar für die bei den einzelnen Stufen in § 4.2 bis § 4.5 jeweils aufgeführten optionalen Besonderen Leistungen wird, wie in der Honoraraufstellung (Anlage 4) jeweils angegeben, abgegolten.

8.2	Solange die für die Berechnung des Honorars maßgebenden Beträge der anerkannten Kostenberechnung nicht feststehen, tritt für die Bemessung der Abschlagszahlungen die Kostenschätzung an deren Stelle.

Entsprechendes gilt, wenn das Vertragsverhältnis vorzeitig endet und die für die endgültige Berechnung des Honorars maßgebenden Beträge nicht mehr festgestellt werden.

8.3	Als Nebenkosten werden die Kosten für:

- Versand und Datenübertragungen

- Vervielfältigen der Unterlagen (Anzahl gem. § 4.9) inklusive

- Anfertigen von Fotos

- Fahrtkosten

- Reisen der bzw. des AN und ihrer/seiner Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter

als prozentualer pauschaler Zuschlag zum vereinbarten Nettohonorar in Höhe des in der Honoraraufstellung (Anlage 4) angegebenen Prozentbetrages erstattet („Nebenkostenpauschale“).

8.4	Die Umsatzsteuer ist gesondert auszuweisen.

8.5	Verzögert sich im Falle der Beauftragung mit besonderen Leistungen im Rahmen der Bauüberwachung die im jeweiligen Einzelauftrag genannte voraussichtliche Bauzeit durch Umstände, die die bzw. der AN nicht zu vertreten hat, wesentlich, so ist für die nachweislich erforderlichen Mehraufwendungen eine zusätzliche Vergütung zu vereinbaren. Minderleistungen des AN aufgrund von Projektverzögerungen oder Projektstillständen sind in Abzug zu bringen. Eine Überschreitung bis zu 20 v. H. der festgelegten Ausführungszeit, maximal jedoch 6 Monate, ist durch das Honorar abgegolten.

§ 9

Verzugs- und Mängelrechte vor Abnahme

9.1	Für die Verzugs- und Mängelrechte der AG vor Abnahme gelten die Regelungen in § 9 des Rahmenvertrages.

9.2	Nach der Abnahme bestimmen sich die Mängelrechte der AG nach § 12 AVB i.V.m. den gesetzlichen Vorschriften.

§ 10

Haftpflichtversicherung der bzw. des AN

Für die Haftpflichtversicherung der bzw. des AN gelten die Regelungen in § 10 des Rahmenvertrages.

§ 11

Kündigung

Für die Kündigung von Einzelaufträgen gelten die Bestimmungen in § 11a, § 11b AVB (Anlage 1). Ergänzend gilt:

Ein wichtiger Grund für eine außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund liegt für die AG insbesondere vor, wenn

- der AN zur Erfüllung eines Einzelauftrages nicht den benannten Projektleiter einsetzt und trotz angemessener Fristsetzung den gebotenen Austausch des Mitarbeiters durch den benannten Projektleiter unterlässt.

Sofern im Ausnahmefall (z.B. Tod, dauerhafte Erkrankung, Arbeitgeberwechsel) nicht möglich ist und der AN deshalb gemäß § 6.6 einen gleichwertigen Projektleiter zur Verfügung stellen muss, liegt ein wichtiger Grund für die AG insbesondere vor, wenn der AN keinen gleichwertigen Projektleiter einsetzt und trotz angemessener Fristsetzung den gebotenen Austausch des Mitarbeiters durch einen gleichwertigen Projektleiter unterlässt.

§ 12

Ergänzende Vereinbarungen

12.1	Erklärung der bzw. des AN

Mit der Unterschrift unter diesen Vertrag erklärt die bzw. der AN, dass keine Ausschlussgründe nach den § 123 GWB und § 124 GWB vorliegen.

Der bzw. dem AN ist bewusst, dass eine falsche Erklärung ihren/seinen Ausschluss von künftigen Beauftragungen sowie die Kündigung dieses Vertrages aus wichtigem Grund zur Folge haben kann.

12.2	Verpflichtung der bzw. des AN

Die bzw. der AN wird im Rahmen dieses Auftrages auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer/seiner Obliegenheiten gesondert verpflichtet, sofern sie/er nicht bereits von einer zuständigen Stelle der Freien und Hansestadt Hamburg nach dem Verpflichtungsgesetz verpflichtet wurde und diese Verpflichtung zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses noch wirksam ist. Sofern eine Verpflichtung zwar bereits erfolgt und bei Vertragsschluss noch wirksam ist, deren Geltung aber während der voraussichtlichen Dauer des dem Vertrag zugrunde liegenden Auftrages endet, ist die Verpflichtung erneut vorzunehmen.

Dazu benennt sie/er der AG den/die Namen der mit der Auftragsbearbeitung betrauten Person(en) wie folgt:

Projektleiter:

_______________________________

Stellvertreter:

_______________________________

Sofern die benannten Personen bereits von der Freien und Hansestadt Hamburg verpflichtet wurden und die Verpflichtungen noch für den Zeitraum, den die Durchführung des Auftrages voraussichtlich in Anspruch nehmen wird, gültig sind, sind Kopien der Niederschriften über die erfolgten Verpflichtungen bei der für die Verpflichtung zuständigen Stelle einzureichen.

Die für den Dokumenteingang verantwortliche zuständige Person und der dazugehörige Email Kontakt der AG wird dem AN schriftlich benannt.

AN und AG verpflichten sich, dafür Sorge zu tragen, dass alle Projektbearbeiter sich werktäglich über neue Nachrichten und Dokumente auf den angegebenen Email-kontakt informieren.

Ist die Leistungserbringung des AN nach diesem Vertrag mit der Bereitstellung von digitalen Dokumenten verbunden, gilt die Leistung erst als erbracht, sobald die Dokumente auf die vorstehenden genannte Email Adresse angekommen sind, den Vorgaben des AG bezüglich Dateinamenstruktur und ggf. Layerstruktur entsprechen und die zuständigen Projektbeteiligten darüber in Kenntnis gesetzt sind.

Ist die Leistungserbringung des AN nach diesem Vertrag gem. § 4.9 mit der Bereitstellung von Papierdokumenten verbunden, gilt die Leistung erst als erbracht, sobald die Dokumente in der vertraglich vereinbarten Anzahl beim AN eingegangen sind.

Zum Datenaustausch sind die zum Zeitpunkt der Bearbeitung üblichen Dateiformate zu übergeben.

Alle Zeichnungen sind jeweils als Autocad-Dateien .dwg-Dateien und als .pdf-Dateien zu übergeben.

Der AN ist verpflichtet, die von der AG bereitgestellte Mustervorlage als Grundlage für die Dateinamenstruktur bzw. den Plancode zu verwenden.

Der AN erklärt sich mit dem Abschluss dieses Vertrages einverstanden, dass er den Erhalt von Dokumenten der AG bzw. von anderen an der Baumaßnahme beteiligten Fachplanern, Projektteilnehmern und Projektsteuerern jeweils unverzüglich schriftlich gegenüber der AG bestätigen wird.

Der AN ist verpflichtet, eine eigene Datensicherung durchzuführen.

Hamburg, den						____________, den

_____________________________			___________________________

Auftraggeberin		Auftragnehmerin bzw. Auftragnehmer

ANLAGEN zum EINZELVERTRAG TRAGWERKSPLANUNG

Anlage 1	Allgemeine Vertragsbestimmungen – AVB –

Anlage 2	Anlage [Titelbezeichnung der Anlage] zum Einzelauftrag

Anlage 3	Anlage [Titelbezeichnung der Anlage] zum Einzelauftrag

Anlage 4	Honoraraufstellung zum Rahmenvertrag

Anlage 5	Rahmenvertrag mit der Auftraggeberin

Anlage 6	Übersicht Anforderungen an BIM-Leistungen [Optional]

Anlage 7	Vorgaben für die vom AN zu erstellende Dokumentation