DOKUMENT 1

Produktneutrale IST-Zustands- und
Anforderungsbeschreibung

IT-Carve-out und Aufbau einer eigenständigen IT-Umgebung

Emilia Seniorenresidenz

Stand: 30. September 2026

# Dokumentdaten

| Merkmal | Angabe |
| --- | --- |
| Dokumenttyp | IST-Zustands- und Anforderungsbeschreibung mit begründeter Tablet-Bestandsvorgabe |
| Projektgegenstand | Ausgliederung aus der bisherigen IT-Umgebung und Aufbau eines eigenständigen IT-Betriebs |
| Status | Anforderungsbeschreibung |
| Abgrenzung | Konkrete technische Komponenten und Produktmerkmale werden im gesonderten Leistungsverzeichnis beschrieben. |

# 1. Management Summary

Die Emilia Seniorenresidenz wird organisatorisch und technisch aus der bisher genutzten IT-Umgebung ausgegliedert. Hierfür ist eine eigenständige IT-Umgebung aufzubauen. Gleichzeitig sind die für den Geschäftsbetrieb erforderlichen Benutzerkonten, Postfächer, Dateien, Berechtigungen, Fachanwendungen, Datenbanken und Schnittstellen kontrolliert in die neue Umgebung zu überführen.

Dieses Dokument beschreibt die bekannte Ausgangslage und die funktionalen Anforderungen. Die Infrastruktur kann produktneutral angeboten werden; für die Tabletposition 3.7 gilt die im Leistungsverzeichnis begründete Bestandskompatibilität. Der Bieter erstellt ein eigenes Betriebs-, Migrations-, Sicherheits- und Umsetzungskonzept. Die Lösung muss vollständig, betriebsbereit, dokumentiert und für die benannten Fachanwendungen geeignet sein. Für die Kalkulation gelten die in Abschnitt 4 und im Leistungsverzeichnis festgelegten Leistungsgrenzen.

# 2. Ausgangslage, Ziele und Verantwortlichkeiten

## 2.1 Ausgangslage

Die derzeit genutzten IT-Dienste werden ganz oder teilweise innerhalb einer durch Dritte verantworteten Umgebung betrieben. Für den eigenständigen Betrieb der Emilia Seniorenresidenz werden neue zentrale IT-Dienste und geeignete Betriebsprozesse benötigt. Die Trennung muss so geplant werden, dass betriebliche Unterbrechungen auf das notwendige Maß begrenzt werden.

## 2.2 Ziele

Eigenständiger, sicherer und wirtschaftlicher IT-Betrieb

Kontrollierte Migration von Identitäten, E-Mail, Dateien und Fachanwendungsdaten

Geeignete Plattform für Standarddienste, Fachanwendungen und Datenbanken

Segmentiertes Netzwerk mit getrennten Funktions- und Sicherheitsbereichen

Zentrale Verwaltung der vorgesehenen Endgeräte

Belastbare Backup-, Wiederherstellungs-, Monitoring- und Notfallprozesse

Klare Zuständigkeiten zwischen Auftraggeberin, Auftragnehmer, bisherigem Betreiber und Softwareherstellern

## 2.3 Verantwortlichkeiten

| Rolle | Aufgabe |
| --- | --- |
| Emilia Seniorenresidenz | Bereitstellung vorhandener Bestandsinformationen, abschließende Freigabe des Vergabepakets, Mitwirkung bei Tests und Abnahme |
| Bisheriger Betreiber | Bereitstellung vereinbarter Exporte, Zugänge, Bestandsinformationen und Übergangsleistungen |
| Auftragnehmer | Gesamtplanung, Bereitstellung der Zielumgebung, Migration der Standarddienste, technische Koordination, Dokumentation und Betriebsübergang |
| Softwarehersteller oder autorisierte Partner | Herstellerkonforme Installation und Migration der jeweiligen Fachanwendungen und Fachanwendungsdaten |
| Externe Systembetreiber | Mitwirkung bei der Einrichtung und Prüfung erforderlicher Schnittstellen |

# 3. Anforderungen an die technische Zielumgebung

Die Zielumgebung muss die zentralen IT-Dienste und alle für den Geschäftsbetrieb benötigten Fachanwendungen zuverlässig bereitstellen. Die konkrete Architektur wird durch den Bieter vorgeschlagen und begründet.

Zentrale Bereitstellung von Identitäts-, Datei-, Druck-, E-Mail- und Verwaltungsdiensten

Betrieb virtueller Server für Standarddienste, Fachanwendungen, Datenbanken und Schnittstellen

Ausfallsicherheit und Schutz gegen einzelne Systemfehler; vorgesehene Redundanz-, Failover- und Wiederanlaufmechanismen sowie verbleibende Single Points of Failure sind im Betriebskonzept nachvollziehbar zu benennen.

Ausreichende Leistungs- und Kapazitätsreserven einschließlich Wachstum und Migrationsbedarf

Zentrale Administration, Überwachung, Sicherung und Wiederherstellung

Sichere administrative Zugänge und nachvollziehbare Änderungen

Erweiterbarkeit und langfristige Wartbarkeit

## 3.1 Virtuelle Server und Datenbanken

Der Auftragnehmer stellt die virtuellen Server für Standarddienste und die in Abschnitt 4 namentlich genannten Fachanwendungsbereiche bereit. Er dimensioniert, installiert und dokumentiert Zielplattform, Betriebssystem, Netzwerk, Backup und Monitoring nach den veröffentlichten Mindestanforderungen. Produktbezogene Vorgaben des jeweiligen Fachverfahrensherstellers werden bei der Bestandsaufnahme nach Zuschlag abgestimmt. Für das Pauschalangebot gelten die Abgrenzungen in Abschnitt 4; nicht benannte Fachverfahren sind darin nicht enthalten.

Je virtuellem System sind mindestens Funktion, Umgebung, Ressourcen, Betriebssystem, Netzsegment, Datenbankabhängigkeit, Backupklasse, Monitoring, Wiederherstellungsreihenfolge und verantwortlicher Softwarepartner zu dokumentieren.

# 4. Fachanwendungen und Herstellerleistungen

## 4.1 Bekannte Fachanwendungen

| System oder Bereich | Bekannte Funktion | Im Projekt zu erfassen / Leistungsgrenze |
| --- | --- | --- |
| medifoxDAN | Pflege- und Verwaltungsprozesse | Module, Datenbank, Clients, Lizenzen, Schnittstellen und Herstelleranforderungen |
| medifoxDAN zu SAP | Übertragung fachlicher oder abrechnungsbezogener Daten | Datenformat, Transport, Zuständigkeit und Ende-zu-Ende-Test |
| Nicht benannte medizinische Anwendungen | Medizinische Dokumentation und Spezialfunktionen | Nicht Teil der Pauschale 5.1; zusätzliche technische Einbindung nur nach gesondertem Abruf gemäß 6.2. Herstellerarbeiten werden direkt durch die Auftraggeberin beauftragt. |
| SAP-Anbindung | Verwaltungs- und Abrechnungsprozesse | Authentifizierung, Zugriff, Druck, Dateiaustausch und Schnittstellen |
| SPX RichClient | Dienstplanung oder Personalprozesse | Weiterbetrieb, Bereitstellungsmodell, LOGA-Abhängigkeit und Migration |
| LOGA / Gehaltsabrechnung | Personalabrechnung | Künftiger Betreiber, Lizenzierung, Datenübertragung und SAP-Bezug |
| Zeiterfassung | Arbeitszeit- und Terminalerfassung | Terminals, Zielsystem, Netzwerk und Schnittstellen |
| Dakota | Kommunikation mit Kostenträgern oder externen Stellen | Zertifikate, lokale Komponenten und Herstelleranforderungen |
| Fast Silent | Archivbezogene Funktionen | Datenumfang, Export, Aufbewahrung, Weiterbetrieb oder Ablösung |
| Logbuch / Speisenerfassung | Versorgungs- oder bewohnerbezogene Erfassung | Produkt, Datenhaltung und Anbindungsweg |
| Weitere nicht benannte Fachverfahren | Zusätzlicher, derzeit nicht bestimmter Bedarf | Nicht Teil der Pauschale 5.1; zusätzlicher Aufwand nur nach gesondertem Abruf gemäß 6.2. Keine angenommene Menge im Pauschalpreis. |

## 4.2 Aufgaben der Softwarehersteller

Prüfung und Freigabe der vorgesehenen Zielplattform

Vorgabe der benötigten Server-, Betriebssystem-, Datenbank- und Netzwerkressourcen

Installation und produktbezogene Konfiguration

Migration proprietärer Daten und gegebenenfalls Datenbankkonvertierung

Technische Konsistenzprüfung und Mitwirkung am fachlichen Test

Unterstützung des Produktiv-Cutovers und eines erforderlichen Rückfalls

Übergabe produktbezogener Dokumentation und Wartungsvorgaben

## 4.3 Aufgaben des Auftragnehmers

Einholung und Zusammenführung der Herstelleranforderungen

Rechtzeitige Bereitstellung der virtuellen Zielserver und Datenbankplattformen

Einrichtung von Netzwerk, DNS, Zertifikaten, Backup, Monitoring und kontrollierten Herstellerzugängen

Termin- und Abhängigkeitskoordination aller Beteiligten

Koordination der technischen und fachlichen Tests

Gesamtkoordination von Cutover, Rückfall, Dokumentation und Betriebsübergang

Verbindliche Preisabgrenzung: Die Pauschale 5.1 umfasst die technische Zielplattform, die Standarddienstmigration sowie Planung, Zugang, Koordination und Tests für die in Abschnitt 4 namentlich genannten Fachanwendungsbereiche. Proprietäre Installation, Konvertierung und Datenmigration durch deren Hersteller bzw. autorisierte Partner sowie hierfür benötigte Bestandslizenzen werden von der Auftraggeberin direkt beauftragt und bezahlt; sie gehören nicht zum Angebotspreis. Der Auftragnehmer schuldet die rechtzeitige Koordination und technische Mitwirkung. Nicht benannte medizinische oder weitere Fachverfahren sind nicht Bestandteil der Pauschale. Zusätzliche technische Leistungen des Auftragnehmers dürfen nur nach gesondertem Abruf zu Position 6.2 abgerechnet werden; 100 Stunden sind allein die Wertungsmenge, keine Abnahmegarantie.

# 5. Exchange-Zielumgebung und Exchange-Migration

Die Migration der bestehenden Exchange-Umgebung ist ein geschäftskritisches Teilprojekt. Zugrunde zu legen ist eine eigenständige lokale Exchange-Zielorganisation mit derzeit etwa 200 Postfächern und durchschnittlich etwa 5 GB je Postfach.

## 5.1 Migrationsumfang

Benutzer-, Funktions-, Raum- und Gerätepostfächer

Kalender, Kontakte, Verteiler, Adresslisten und Delegierungen

Berechtigungen, Archive und öffentliche Ordner, soweit vorhanden und weiterhin erforderlich

SMTP-Adressen, Transportregeln, Connectoren und Relayquellen

Zertifikate, interne und externe Namensräume, DNS und Autodiscover

Anbindung des eingesetzten E-Mail-Sicherheitsdienstes

Anwendungen, Drucker und Multifunktionsgeräte mit E-Mail-Versand

ca. 5GB pro Mailpostfach

## 5.2 Migrationskonzept des Bieters

Technische Bestandsaufnahme der Quellumgebung

Beschreibung der Zielorganisation und ihres Ressourcenbedarfs

Migrationsverfahren und Benutzerzuordnung

Pilotmigration mit repräsentativen Konten

Koexistenz und Mailrouting während der Übergangsphase

Migrationsgruppen, Terminplanung und Benutzerkommunikation

Rückfallkriterien und Rückfallverfahren

Sicherung, Monitoring und Wiederherstellung

Dokumentierte technische und fachliche Abnahme

## 5.3 Abnahmetests

Interne und externe E-Mail-Zustellung

Kalender, Delegierungen, Funktions- und Ressourcenpostfächer

Verteiler, Clientanmeldung, Autodiscover und Zertifikate

Web- und mobiler Zugriff, soweit beauftragt

Mailtransport über den eingesetzten Sicherheitsdienst

Ausfall- und Replikationstest, sofern Bestandteil der Zielarchitektur

Wiederherstellung eines einzelnen Postfachs und einer E-Mail-Datenbank

Mengen-, Vollständigkeits- und Stichprobenprüfung der migrierten Daten

# 6. Daten- und Anwendungsmigration

## 6.1 Migrationsumfang

Benutzerkonten, Gruppen und erforderliche Berechtigungen

Dateien, Freigaben und freigegebene historische Daten

Fachanwendungsdatenbanken, Dokumente, Anhänge und Konfigurationen

Formulare, Vorlagen, Druckdefinitionen und zeitgesteuerte Aufgaben

Zertifikate, Lizenzdateien sowie Import- und Exportverzeichnisse

Schnittstellenparameter und lokale Clientkomponenten

## 6.2 Vorgehen je Fachanwendung

IST-Zustand und Herstelleranforderungen erfassen.

Zielserver, Datenbank, Lizenzen und Schnittstellen festlegen.

Zielumgebung einschließlich Netzwerk, DNS, Zertifikaten und Zugängen bereitstellen.

Installation und Testmigration durch den jeweiligen Softwarehersteller durchführen.

Technische und fachliche Tests dokumentieren.

Produktivmigration mit Sicherungspunkt und Rückfallmöglichkeit durchführen.

Anwendung abnehmen und in Backup, Monitoring und Regelbetrieb übernehmen.

## 6.3 Kritische Prozessketten

Schnittstellen sind nicht nur einzeln, sondern als vollständige Geschäftsprozesse zu testen. Dies gilt insbesondere für die Prozesskette SPX, LOGA und SAP sowie für die Verbindung von medifoxDAN zu SAP. Die Tests müssen Dateninhalt, Übertragungsweg, Zeitsteuerung, Fehlerbehandlung und fachliches Ergebnis abdecken.

# 7. Backup und Wiederherstellung

Der Bieter erstellt ein vollständiges Backup- und Wiederherstellungskonzept für Standarddienste, Exchange, virtuelle Server, Datenbanken, Fachanwendungen, Dateien und relevante Konfigurationen.

Anwendungskonsistente Sicherung kritischer Systeme und Datenbanken

Getrennte und gegen unberechtigte Veränderung geschützte Sicherungskopien; mobile bzw. offsite gelagerte Sicherungsmedien sind verschlüsselt zu betreiben, einschließlich dokumentiertem Schlüsselmanagement.

Dokumentierte Aufbewahrung und Kapazitätsplanung

Wiederherstellungsreihenfolge und Abhängigkeiten je Dienst

Für die Wiederherstellung gelten: Klasse A RPO höchstens 4 Stunden und RTO höchstens 8 Stunden; Klasse B RPO höchstens 8 Stunden und RTO höchstens 1 Geschäftstag; Klasse C RPO höchstens 24 Stunden und RTO höchstens 2 Geschäftstage. Die folgende Zuordnung ist für die benannten und angebotenen Dienste verbindliche Kalkulationsgrundlage. Der Bieter legt Sicherungs-, Wiederanlauf- und Testverfahren zur Einhaltung der Ziele dar. Herstellerabhängige fachliche Schritte und Voraussetzungen sind gesondert auszuweisen.

Klasse A: Identitäts- und Namensdienste, Exchange/Postfächer, medifoxDAN für Pflegeprozesse sowie die für diese Dienste erforderliche Virtualisierungs-, Storage-, Firewall- und Core-Konfiguration. Klasse B: Datei- und Druckdienste, SAP-Anbindung, SPX/LOGA und Zeiterfassung einschließlich ihrer benannten Schnittstellen. Klasse C: Fast-Silent-Archivzugriff, Dakota, Logbuch/Speisenerfassung sowie nicht geschäftskritische Management- und Gastdienste. Diese Einordnung betrifft die Wiederherstellung des vom Auftragnehmer geschuldeten Systems; eigens durch Hersteller zu erbringende Fachverfahrensschritte sind als Abhängigkeit in der Wiederanlaufplanung zu kennzeichnen.

Regelmäßige Wiederherstellungstests auf Datei-, Server-, Datenbank-, Postfach- und Anwendungsebene

Einbindung der Softwarehersteller, wenn eine Wiederherstellung nur herstellerkonform durchgeführt werden kann

# 8. Netzwerk, WAN und WLAN

Die Zielumgebung benötigt ein eigenständiges, segmentiertes Netzwerk. Die konkrete Netzstruktur wird durch den Bieter geplant und dokumentiert.

Getrennte Bereiche für Management, Server, Verwaltung, Pflege, Fachanwendungen, Drucker, Telefonie, Zeiterfassung, Backup und technische Systeme

Getrennte WLAN-Zugänge für Mitarbeitende, mobile Pflegegeräte, Bewohner und Gäste

Kontrollierte Kommunikationsbeziehungen zwischen den Bereichen

Sichere externe Verbindungen zum bisherigen Betreiber, zu SAP, zu externen Systembetreibern und zu Softwareherstellern und weiteren Partnern

Vor-Ort-Aufnahme, Funkplanung und Abnahmemessung

Konzept für Primäranbindung, Ausfallvorsorge, Failover, Rückschaltung und Monitoring einschließlich Darstellung vorgesehener Redundanzen und verbleibender Single Points of Failure.

Die Firewall-Infrastruktur ist als HA-Verbund mit automatischem Failover auszulegen. Der einzelne Core-Switch wird mit zwei unabhängigen, getrennt gespeisten Netzteilen angeboten. Die Wiederanlaufplanung für die Infrastruktur richtet sich nach den in Abschnitt 7 festgelegten Recovery-Klassen.

Die primäre WAN-/Internetanbindung sowie SIM und Datentarif für den 5G-Fallback werden bauseits bereitgestellt. Die technische Integration, das Failover und die Rückschaltung sind Bestandteil der ausgeschriebenen Leistung.

# 9. Informationssicherheit

Rollenbasierte Berechtigungen und geringstmögliche Zugriffsrechte

Getrennte administrative Konten

Mehrfaktor-Authentifizierung für privilegierte und externe Zugriffe, soweit technisch möglich

Kontrollierte und protokollierte Fernwartung

Schutz vor Schadsoftware sowie Patch- und Schwachstellenmanagement

Zentrale Protokollierung und Alarmierung

Sicherheitsrelevante Ereignisse und bestätigte Sicherheitsvorfälle sind über definierte Melde- und Eskalationswege zeitnah an die Auftraggeberin zu melden; Zuständigkeiten und Dokumentation sind im Betriebskonzept festzulegen.

Regelmäßige Prüfung von Konten, Zertifikaten, Zugängen und Konfigurationen

Sicherheitsupdates auf Fachanwendungsservern nur unter Berücksichtigung der Herstellerfreigaben

# 10. Lokale Dienste, Clients und Fachanwendungen

Die Zielumgebung muss die benötigten lokalen Standarddienste, Arbeitsplatzsysteme und Fachanwendungen zentral verwaltbar bereitstellen. Dazu gehören Identitäts- und Namensdienste, Datei- und Druckdienste, E-Mail, Geräteverwaltung, Softwareverteilung, Fachanwendungsserver, Datenbanken und Schnittstellenserver.

Zentrale Verwaltung von Benutzern, Gruppen und Berechtigungen

Standardisierte und inventarisierte Endgeräte

Zentrale Verteilung von Betriebssystem-, Sicherheits- und Anwendungsrichtlinien

Einbindung mobiler Geräte in eine geeignete Verwaltungsplattform

Sichere Bereitstellung der Fachanwendungen für die vorgesehenen Nutzergruppen

Dokumentierte Druck-, Zertifikats- und Schnittstellenanforderungen

Der Serverschrank einschließlich Zubehör, Lieferung und Montage ist durch den Auftragnehmer gemäß Position 1.6 des Leistungsverzeichnisses bereitzustellen. Drucker/MFP-Hardware wird bauseits bereitgestellt; ihre Einbindung in die vorgesehenen Druckdienste gehört zur ausgeschriebenen Leistung.

# 11. Betrieb, Dokumentation und Abnahme

## 11.1 Betrieb

Vertragslaufzeit: 12 Monate ab Abnahme bzw. Übergang in den Regelbetrieb; bis zu drei Verlängerungsoptionen der Auftraggeberin um jeweils 12 Monate; maximale Gesamtlaufzeit 48 Monate. Kein Anspruch des Auftragnehmers auf Optionsausübung.

Service Desk und geregelte Störungsannahme

Incident-, Problem- und Change-Management

Monitoring der Infrastruktur, Dienste, Exchange-Systeme, Datenbanken und Schnittstellen

Patch-, Kapazitäts-, Lizenz- und Lifecycle-Management

Herstellersteuerung und dokumentierte Eskalationswege

Backup- und Restore-Betrieb

Regelmäßiges Berichtswesen

## 11.2 Dokumentation

System-, Server- und Inventarübersicht

Physischer und logischer Netzplan

IP-, Segment-, Port-, Patch- und Firewall-Dokumentation

WLAN-Plan und Messprotokoll

Exchange-Architektur und Migrationsdokumentation

Fachanwendungs-, Datenbank- und Schnittstellenübersicht

Backup-, Wiederherstellungs-, Betriebs- und Notfallhandbuch

Zugangs-, Zertifikats-, Lizenz- und Wartungsübersicht

Test-, Abnahme-, Cutover- und Rückfalldokumentation

## 11.3 Abnahme

Die Abnahme erfolgt nach erfolgreicher Installation, Migration, Dokumentation und Prüfung der vereinbarten Systeme auf Grundlage eines vor dem Produktiv-Cutover abgestimmten Test- und Abnahmeplans. Dieser muss Prüffälle, Soll-Ergebnisse, Verantwortlichkeiten und erforderliche Nachweise enthalten. Neben Infrastrukturtests sind die Exchange-Funktionen, Fachanwendungen, Datenbanken, Schnittstellen, Druckfunktionen, Backup- und Wiederherstellungsverfahren sowie kritische Ende-zu-Ende-Prozesse zu prüfen. Ergebnisse, Abweichungen und verbleibende Restpunkte sind in einem Abnahmeprotokoll nachvollziehbar zu dokumentieren.

# 12. Migrations- und Cutover-Plan

Planungsrahmen: Kick-off voraussichtlich 18.01.2027; unmittelbar danach Bestandsaufnahme, Export-/Zugangsabstimmung und verbindliche Herstellertermine; Aufbau und Pilot-/Fachtests vor dem geplanten Produktiv-Cutover am 19.02.2027. Nach dem Cutover folgen zehn Arbeitstage Stabilisierung und weitere zehn Arbeitstage Parallel-/Rückfallbetrieb. Der Bieter zeigt einen machbaren kritischen Pfad, notwendige Mitwirkungen, Entscheidungspunkte und einen Terminplan mit Abhängigkeiten. Bei nachweislich späterem Zuschlag oder fehlenden Bestandszugängen ist eine einheitlich abgestimmte Terminfortschreibung erforderlich.

- Bestandsaufnahme und Systeminventar

Abstimmung mit bisherigem Betreiber und Softwareherstellern

Zielarchitektur, Kapazitäts- und Ausführungsplanung

Aufbau der Basisinfrastruktur und virtuellen Zielsysteme

Aufbau der Identitäts-, Datei-, Druck-, E-Mail- und Verwaltungsdienste

Installation der Fachanwendungen durch die Softwarehersteller

Pilotmigration und technische Tests

Fachanwendungs-, Datenbank- und Schnittstellenmigration

Produktiv-Cutover mit Rückfallmöglichkeit

Nach dem Produktiv-Cutover sind zehn Arbeitstage stabilisierter Anfangsbetrieb und weitere zehn Arbeitstage Parallel-/Rückfallbetrieb zur bisherigen Umgebung vorzusehen. Rückfallkriterien, Verantwortlichkeiten und Maßnahmen für die Abnahme und den Betriebsübergang sind im Migrationskonzept zu beschreiben.

# 13. Einzureichende Konzepte und Bewertung

## 13.1 Einzureichende Konzepte des Bieters

### 13.1.1 Migrationskonzept

Der Bieter hat ein geeignetes Migrationskonzept zu erstellen, in dem alle Schritte für die erfolgreiche Migration dargestellt werden. Alle genannten Punkte sind als Teil der Migrationskosten zu sehen und in diesen einzupreisen. Das Konzept wird Vertragsbestandteil und wird mit 20 % gewertet.

- Projektorganisation, Verantwortlichkeiten und Kommunikationswege

- Analyse und Bestandsaufnahme der bestehenden IT-Infrastruktur

- Migrationsmethodik und Vorgehensmodell

- Zielarchitektur und Zielbetriebsmodell der angebotenen Lösung

- Zeit-, Meilenstein-, Rollout- und Umstellungsplanung

- Migrationsstrategie einschließlich Reihenfolge, Parallelbetrieb und Rückfallkonzept

- Datenübernahme, Datenmigration sowie Benutzer- und Rechteübernahme

- Migration von Servern, Diensten, Netzwerk-, Sicherheitskomponenten sowie Endgeräten

- Backup- und Datensicherung vor, während und nach der Migration

- Maßnahmen zur Minimierung von Betriebsunterbrechungen und Sicherstellung der Betriebskontinuität

- Durchführung von Testmigrationen, Pilotphasen sowie Validierung der Migration

- Funktionstests, Qualitätskontrollen und Abnahmeverfahren

- Schulungs-, Einweisungs- und Wissenstransferkonzept

- Dokumentation sämtlicher Migrationsschritte und Übergabe an die Auftraggeberin

- Erfolgskriterien, Risikomanagement und Qualitätssicherung der Migration

Die Bewertung des Konzepts erfolgt durch die Auftraggeberin nach folgenden Kriterien:

Die verbindlichen Unterkriterien und Bewertungsmaßstäbe ergeben sich aus Dokument 2.02 (Zuschlagskriterien und Bewertungsmatrix).

- Vollständigkeit und Nachvollziehbarkeit des Migrationskonzepts

- Qualität der Projektorganisation, Verantwortlichkeiten und Kommunikationsstrukturen

- Qualität der Analyse der bestehenden Infrastruktur und Berücksichtigung der Ausgangssituation

- Plausibilität und Umsetzbarkeit der Migrationsmethodik sowie des Vorgehensmodells

- Qualität der Zeit-, Meilenstein-, Rollout- und Umstellungsplanung

- Qualität der Migrationsstrategie einschließlich Parallelbetrieb, Rückfallkonzept und Risikominimierung

- Qualität des Konzepts zur Daten-, Benutzer-, Rechte- und Systemmigration

- Maßnahmen zur Sicherstellung der Betriebskontinuität sowie zur Vermeidung von Ausfallzeiten

- Qualität der Test-, Validierungs-, Qualitäts- und Abnahmeverfahren

- Qualität des Schulungs-, Wissenstransfer-, Dokumentations- und Übergabekonzepts

### 13.1.2 Betriebskonzept

Der Bieter hat ein geeignetes Betriebskonzept zu erstellen, das folgende Punkte abdeckt und deren Umsetzung beschreibt. Alle genannten Punkte sind als Teil des Wartungsvertrags zu sehen und in diesem einzupreisen. Das Konzept wird Vertragsbestandteil und wird mit 15 % gewertet.

- Betriebsorganisation einschließlich Rollen, Verantwortlichkeiten und Ansprechpartner

- Service-Desk-, Support-, Ticket- und Eskalationsmanagement

- Incident-, Problem- und Störungsmanagement

- Monitoring- und Alarmierungskonzept für Server-, Netzwerk- und Sicherheitssysteme

- Konzept zur Durchführung von Remote- und Vor-Ort-Supportleistungen

- Netzwerkbetriebs- und Managementkonzept für LAN, WLAN und Sicherheitskomponenten

- Server-, Storage-, Virtualisierungs- und Plattformbetrieb

- Benutzer-, Rollen- und Berechtigungskonzept

- Update-, Patch-, Change- und Release-Management

- Backup-, Restore-, Wiederherstellungs- und Disaster-Recovery-Konzept

- Notfallmanagement und Wiederanlaufverfahren

- IT-Sicherheits- und Datenschutzkonzept einschließlich Protokollierung und Zugriffsschutz

- Dokumentations-, Konfigurations- und Reportingkonzept

- Service-Level sowie Reaktions- und Wiederherstellungszeiten

- Regelbetrieb, Wartung, kontinuierliche Optimierung sowie Exit- und Übergabekonzept bei Vertragsende

Die Bewertung des Konzepts erfolgt durch die Auftraggeberin nach folgenden Kriterien:

Die verbindlichen Unterkriterien und Bewertungsmaßstäbe ergeben sich aus Dokument 2.02.

- Nachvollziehbarkeit und Verständlichkeit des Betriebskonzepts

- Vollständigkeit der beschriebenen Betriebsprozesse

- Qualität der Betriebsorganisation und Verantwortlichkeiten

- Qualität des Service-, Support- und Eskalationskonzepts

- Qualität des Monitoring- und Störungsmanagements

- Qualität des Sicherheits-, Datenschutz- und Berechtigungskonzepts

- Qualität des Backup-, Recovery- und Notfallkonzepts

- Qualität des Update-, Patch- und Change-Managements

- Qualität der Dokumentation, Berichterstattung und Transparenz

- Praxistauglichkeit, Nachhaltigkeit und kontinuierliche Optimierung des Betriebs

### 13.1.3 Projektteam und Qualifikation

Die Qualität des konkret vorgesehenen Projektteams wird mit 5 % gewertet. Die Mindestanforderungen an Eignung und Personal nach 1.02 und 1.11 sind zunächst zu erfüllen. Bewertet wird nur auftragsbezogene Mehrqualität des namentlich vorgesehenen Teams anhand der vier Unterkriterien und Nachweise im Blatt „Projektteam_Detail“ von 2.02.

- Erfahrung der vorgesehenen Projektleitung mit vergleichbaren IT-Carve-out-, Infrastruktur- und Migrationsprojekten

- Qualifikation und Erfahrung der vorgesehenen Spezialisten für Microsoft/Exchange, Netzwerk/Security sowie Virtualisierung/Backup

- Verfügbarkeit, Vertretungsregelung und personelle Kontinuität während Migration und Betriebsübergang

### 13.1.4 Technische und betriebliche Mehrwerte

Sechs technische und betriebliche Mehrwerte werden mit zusammen 5 % gewertet. Der Bieter ordnet jeden angebotenen Mehrwert einer ID aus „Technik_Detail“ in 2.02 zu und belegt ihn mit konkreter Produktangabe, Datenblattstelle, Servicezusage oder messbarem Betriebsverfahren. Herstelleridentität und reine Überdimensionierung ohne Betriebsnutzen erhalten keine Punkte.

- Integrationsgrad der Netzwerk-Managementlösung und Client-Lifecycle-/Supportintegration

- Verbindliche Service-, Wiederherstellungs- und Recovery-Mehrwerte über das Mindestniveau hinaus

- Zusätzlicher Lifecycle-/Supportnutzen, soweit dieser nachweisbar und für den Betrieb relevant ist

### 13.1.5 Gesamtwertung und Bewertungsmatrix

Zuschlagskriterien: Preis 50 %, Migrationskonzept 20 %, Betriebskonzept 15 %, Projektteam/Qualifikation 5 %, technische/betriebliche Mehrwerte 5 % und Nachhaltigkeit/Energie/Lebenszyklus 5 %. Verbindlich sind die Bewertungsregeln des Dokuments 2.02.

Für Nachhaltigkeit/Energie/Lebenszyklus sind die vier Unterkriterien mit Nachweisen im Blatt „Nachhaltigkeit_Detail“ von 2.02 maßgeblich; bloße Herstellerbehauptungen ohne überprüfbare Unterlage genügen nicht.

- 0 Punkte: Kriterium nicht behandelt, nicht verwertbar oder wesentliche geforderte Informationen fehlen.

- 1 Punkt: Nur ansatzweise beschrieben; erhebliche Lücken oder keine belastbare Umsetzung erkennbar.

- 3 Punkte: Kriterium teilweise bzw. überwiegend beschrieben; Umsetzung in wesentlichen Teilen nachvollziehbar, jedoch mit relevanten Lücken oder Risiken.

- 5 Punkte: Kriterium vollständig erfüllt; alle wesentlichen Anforderungen sind plausibel, umsetzbar und nachvollziehbar beschrieben.

- 7 Punkte: Anforderungen vollständig erfüllt und darüber hinaus konkrete, nachprüfbare, praxisnahe und für die Auftragsausführung relevante Mehrwerte beschrieben.

# 14. Vergabestruktur und Bewertungsbezug

Die Gesamtleistung wird in einem Los mit sechs fachlichen Titeln vergeben. Die Titel strukturieren Leistung und Preise; eine Teilbezuschlagung ist ausgeschlossen.

| Titel | Inhalt |
| --- | --- |
| 1 | Zentrale IT-Infrastruktur |
| 2 | Netzwerk und IT-Sicherheit |
| 3 | Arbeitsplatz- und Mobilgeräte |
| 4 | Software, Lizenzen und Security-Dienste |
| 5 | Implementierung, Migration und Inbetriebnahme |
| 6 | Betrieb, Wartung und Support |

Die Bewertungsmatrix in Dokument 2.02 enthält die verbindlichen Zuschlagsgewichtungen und Maßstäbe.

Bietergemeinschaften und Nachunternehmen werden in den Verfahrensbedingungen geregelt; die technische Gesamtverantwortung des bezuschlagten Vertragspartners bleibt hiervon unberührt.