Bewerbungsbedingungen

im

Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb

nach der SektVO

zur Beschaffung von Elektrobussen

für die

Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH

Stand: 10.07.2026

Inhalt

1.	Allgemeine Rahmenbedingungen	3

1.1.	Aufforderung zur Angebotsabgabe	3

1.2.	Art des Verfahrens	3

1.3.	Auftraggeber	4

1.4.	Verfahrensbetreuung, Kontaktstelle	4

1.5.	Gegenstand der Vergabe	4

1.6.	Lieferzeitpunkte	5

2.	Ablauf des Vergabeverfahrens	5

2.1.	Verfahrensablauf	6

2.2.	Zeitplanung für die Vergabe	8

3.	Bestandteile der Vergabeunterlagen	9

4.	Kommunikation und Rügen im Verfahren	9

5.	Richtigkeit und Vollständigkeit der Vergabeunterlagen	10

6.	Einreichung von indikativen Angeboten	10

7.	Erforderliche Angebotsunterlagen der Bieter	11

8.	Angebotskalkulation	12

9.	Nebenangebote	13

10.	Bietergemeinschaften	13

11.	Tariftreue/Mindestlohn	13

12.	Ausschlussgründe	14

13.	Wertung und Zuschlagskriterien	14

14.	Zuschlags- und Bindefrist	20

15.	Zustandekommen des Vertrages	20

16.	Aufhebung der Vergabe	21

17.	Erstattung von Aufwendungen	21

18.	Informations- und Wartepflichten	22

19.	Vergabekammer	22

20.	Verschwiegenheit	22

# Allgemeine Rahmenbedingungen

## Aufforderung zur Angebotsabgabe

- Die Bieter werden gebeten, auf Basis dieser Bewerbungsbedingungen (BB) sowie deren Anlagen ein indikatives Angebot (im Folgenden auch „Angebot“) für die Lieferung von Elektrobussen für die KRN Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH (im Folgenden „Auftraggeber“) abzugeben.

- Alle Vergabeunterlagen stehen ab sofort auf dem in der Bekanntmachung genannten Portal barrierefrei zur Verfügung und können dort eingesehen sowie kostenfrei heruntergeladen werden:

https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YBTMXZF

- Sofern Schwierigkeiten beim Öffnen oder Hochladen von Dateien oder sonstige technische Schwierigkeiten bei der Nutzung des Vergabeportals auftreten, ist die unter Ziffer 1.4 genannte Stelle unverzüglich über die Nachrichten-Funktion des Vergabeportals zu informieren.

- Das Vergabeverfahren wird in deutscher Sprache durchgeführt. Die gesamte Kommunikation ist von den Bietern daher in deutscher Sprache und über das Abs. 2 genannte Vergabeportal zu führen. Zudem sind alle Teilnahmeanträge bzw. Angebote ausschließlich in deutscher Sprache einzureichen. Nicht in deutscher Sprache eingereichte Teilnahmeanträge oder Angebote werden vom weiteren Vergabeverfahren ausgeschlossen.

## Art des Verfahrens

- Das Vergabeverfahren wird gemäß den Bestimmungen des GWB und der SektVO durchgeführt.

- Die Durchführung des Vergabeverfahrens erfolgt wie unter Ziffer 2.1 beschrieben, im Rahmen eines europaweiten Vergabeverfahrens als Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb, nach §§ 141 Abs. 1, 142, 119 Abs. 5 GWB i. V. m. §§ 13 Abs. 1, 15 SektVO.

## Auftraggeber

Auftraggeber in diesem Vergabeverfahren ist die KRN Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH. Der Auftraggeber ist eine 100%ige Gesellschaft der Landkreise Bad Kreuznach, Mainz-Bingen und der Stadt Bad Kreuznach.

## Verfahrensbetreuung, Kontaktstelle

- Die Verfahrensbetreuung für den Auftraggeber liegt bei der Buse Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaftsgesellschaft mbH:

BUSE Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaftsgesellschaft mbH

Berliner Allee 41

40212 Düsseldorf

E-Mail: pooth@buse.de

- Ansprechpartner ist Rechtsanwalt Herr Dr. Stefan Pooth.

- Inhaltliche Entscheidungen werden jedoch allein durch den Auftraggeber getroffen.

## Gegenstand der Vergabe

- Die zu vergebenden Leistungen werden in insgesamt 3 Losen vergeben.

- Die Lose sind wie folgt aufgeteilt:

a) Los 1: E-Busse, Länge 11m, 2-Achser Solobusse: 10 Stück + Bis zu 2 Stück Optionsfahrzeuge;

b) Los 2: E-Busse, Länge 12,25m, 2-Achser Solobusse: 22 Stück + Bis zu 4 Stück Optionsfahrzeuge;

c) Los 3: E-Busse, Länge 18,75m, 3-Achser Gelenkbusse: 10 Stück + Bis zu 2 Stück Optionsfahrzeuge.

- Die E-Busse der Lose 1 und 3 haben eine Reichweite von mindestens 350 km im Winterbetrieb über die gesamte Laufzeit von 10 Jahren seit erfolgreicher Endabnahme aufzuweisen. Die E-Busse von Los 2 haben eine Reichweite von mindestens 370 km im Winterbetrieb über die gesamte Laufzeit von 10 Jahren seit erfolgreicher Endabnahme aufzuweisen. Die Einsatzzeit wird für alle Lose bei 18 Stunden pro Tag liegen. Weitere Einzelheiten ergeben sich aus dem Lastenheft (Anlage BB 1).

- Das Recht auf Erhalt von Optionsfahrzeugen (nachfolgend auch „Optionsrecht“) muss für alle Lose 1-3 durch den Auftraggeber bis zum 31.12.2028 ausgeübt werden. Weitere Einzelheiten ergeben sich aus dem Liefervertrag (Anlage BB 9).

- Die Anzahl der Optionsfahrzeuge geben den derzeitigen Planungsstand wieder. Sie können sich im Laufe des Vergabeverfahrens noch ändern.

- Die Bieter können für alle 3 Lose Angebote abgeben.

- Die Anforderungen der Vergabeunterlagen gelten für alle Lose. Soweit für die einzelnen Lose unterschiedliche Anforderungen gelten sollten, ist dies in den Vergabeunterlagen entsprechend hervorgehoben.

## Lieferzeitpunkte

Die Lieferung der Fahrzeuge (außer Optionsfahrzeuge) hat wie folgt zu erfolgen:

| Lieferzeitpunkt | Los |
| --- | --- |
| 01.09.2027-30.12.2027 | Los 1: 10x 11m, 2-Achser Solobus |
| 01.09.2027-30.12.2027 | Los 2: 22x 12,25m, 2-Achser Solobus |
| 01.09.2027-30.12.2027 | Los 3: 10x 18,75m, 3-Achser Gelenkbus |
| Frist Endabnahme aller Fahrzeuge (Lose 1-3) (außer Optionsfahrzeuge): | 30.12.2027 |

Der Liefertermin der Optionsfahrzeuge (Lose 1-3) wird einvernehmlich festgelegt. Die Lieferung der Optionsfahrzeuge (Lose 1-3) erfolgt spätestens innerhalb von 12 Monaten, jeweils zum Monatsende, nach Ausübung des Optionsrechts. Spätester Lieferzeitpunkt der Optionsfahrzeuge (Lose 1-3) ist der 31.12.2029.

# Ablauf des Vergabeverfahrens

## Verfahrensablauf

- Von den im Teilnahmewettbewerb ausgewählten Bietern erbittet der Auftraggeber mit diesen Vergabeunterlagen indikative Angebote für ein oder mehrere Lose (Lose 1-3) einschließlich der vorzulegenden Angebotsunterlagen. Diese Angebote dienen als Grundlage für die Verhandlungsphase. Sie sind noch nicht rechtsverbindlich und können den Zuschlag nicht erhalten.

- Diejenigen Bieter, die zur Abgabe eines indikativen Angebots aufgefordert werden und beabsichtigen, ein solches abzugeben, stellen dem Auftraggeber einen E-Bus vom Fahrzeugtyp des jeweiligen Loses (11m oder 12,25m Solobus oder 18,75m Gelenkbus) in einem noch abzustimmenden Zeitraum, der zwischen der Aufforderung zur Abgabe der indikativen Angebote und dem Ablauf der Angebotsfrist liegt, zur unentgeltlichen Nutzung für 5 Werktage zur Verfügung. Der Auftraggeber bezweckt hiermit insbesondere die eigenständige Überprüfung einer Mindestreichweite von 350km für 11m Solobusse und 18,75m Gelenkbusse sowie 370km für 12,25m Solobusse.

- Die indikativen Angebote sind jeweils auf Grundlage der Vergabeunterlagen nebst Anlagen zu erstellen und gemäß den Vorgaben dieser Bewerbungsbedingungen einzureichen.

- Der Auftraggeber behält sich ausdrücklich vor, unvollständige Angebote auszuschließen. Zudem scheiden Bieter aus dem Verfahren aus, die ihre Angebote verspätet oder kein Angebot abgegeben haben.

- Die eingehenden Angebote werden entsprechend der bekannt gegebenen Zuschlagskriterien bewertet.

- Eine Bewertung der Preise der indikativen Angebote findet nicht statt. Sie dienen vielmehr zur Vorbereitung der Verhandlungen. Gleichwohl bittet der Auftraggeber um eine möglichst realistische Preiskalkulation und um aussagekräftige Optimierungsvorschläge.

- Nach der Auswertung der indikativen Angebote wird der Auftraggeber mit den weiter am Verfahren beteiligten Bietern ein oder mehrere Verhandlungsgespräche führen. Die Verhandlungen werden auf Basis der indikativen Angebote geführt. Sie dienen dazu, die Vorgaben des Fahrzeuglastenheftes (Anlage BB 1) und die vertraglichen Regelungen zu besprechen.

- Bereits jetzt sind im Hinblick auf die zu erbringenden Fahrzeuglieferungen und Ersatzteillieferungen insbesondere folgende Themen für die Verhandlungsgespräche vorgesehen:

- Änderungsbedarf im Hinblick auf das Fahrzeuglastenheft (Anlage BB 1)

- Lieferfristen der Fahrzeuge

- Vertragliche Themen

- Vorhaltung/Lieferung der Ersatzteile

- Regelungen zur Gewährleistung

- Batteriespeicher

- Funktionsweise Klimaanlage / Heizung speziell die Emission von Geräuschen im Rahmen der Vorkonditionierung

- Reichweiten in unterschiedlichen Betriebszuständen

- Batteriechemie

- Verfügbarkeit der Fahrzeuge

- Lieferzeiten für Ersatzteile

- Erreichbarkeit Support

Hierzu haben die Bieter mit den indikativen Angebote Optimierungsvorschläge unter Verwendung der Anlage BB 2 einzureichen.

- Zu den Verhandlungsgesprächen erhalten die Bieter rechtzeitig eine Einladung, die auch die Verhandlungsthemen abschließend benennt. Die Verhandlungsgespräche finden voraussichtlich in Präsenz auf dem Betriebshof des Auftraggebers (Ringstraße 128a, 55543 Bad Kreuznach) statt.

- Die Bieter müssen in den Verhandlungsgesprächen eine Präsentation halten, die die folgenden Inhalte abzudecken hat:

- Vorstellung des Unternehmens

- Angaben zu den angebotenen Fahrzeugen

- Produktionsstätten

- Themen der Verhandlungsgespräche nach Abs. 7.

- Nach den Verhandlungsgesprächen wird der Auftraggeber insbesondere das Fahrzeuglastenheft finalisieren und einen einheitlichen Liefervertrag erstellen und den Bietern aktualisierte Vergabeunterlagen zur Verfügung stellen.

- Der Auftraggeber behält sich ausdrücklich vor, die Anforderungen an die Angebote im Laufe des Verfahrens unter Beachtung aller vergaberechtlichen Vorgaben näher zu präzisieren, zu konkretisieren, zu ergänzen und/oder in einzelnen Punkten aufzuheben.

- Nach der Aktualisierung werden die Bieter auf der Grundlage überarbeiteter Vergabeunterlagen zur Abgabe eines letztverbindlichen Angebotes aufgefordert.

- Die letztverbindlichen Angebote dürfen keine Vorbehalte oder Optimierungsvorschläge mehr enthalten. Angebote, welche die Anforderungen des Fahrzeuglastenheftes bzw. die formalen Anforderungen nicht erfüllen, können ausgeschlossen werden. Den Angeboten müssen zudem die vertraglichen Bedingungen des Liefervertrages zugrunde liegen.

- Die Angebote werden abschließend geprüft und gemäß der im Verfahren geltenden Kriterien bewertet. Die Bieter werden gem. § 134 GWB über die Vergabeentscheidung informiert. Nach Ablauf der Frist des § 134 GWB wird der Zuschlag erteilt.

- Die Bieter haben sich auf den vorbezeichneten Verfahrensablauf einzustellen.

## Zeitplanung für die Vergabe

Für das Vergabeverfahren gilt nachfolgender vorläufiger Terminplan, auf den sich die Bieter einzurichten haben, der sich aber im Laufe des Vergabeverfahrens gegebenenfalls jedoch noch ändern kann:

| Verfahrensschritte | Termin |
| --- | --- |
| Absendung der Bekanntmachung | 10.07.2026 |
| Frist für die Abgabe der Teilnahmeanträge | 10.08.2026 um 12:00 Uhr |
| Aufforderung zur Angebotsabgabe | 17.08.2026 |
| Abgabe indikatives Angebot | 14.09.2026 |
| Verhandlungsgespräche | 29.09. bis 30.09.2026 |
| Aufforderung zur Abgabe letztverbindlicher Angebote | 05.10.2026 |
| Eingang letztverbindliche Angebote | 19.10.2026 um 12:00 Uhr |
| Versand Vorinformation gem. § 134 GWB | 22.10.2026 |
| Zuschlag | 02.11.2026 |

Die Bieter haben sich auf die vorbeschriebene Verfahrens- und Zeitplanung einzustellen. Der Auftraggeber behält sich allerdings eine Anpassung der Verfahrens- und Zeitplanung im laufenden Vergabeverfahren vor.

# Bestandteile der Vergabeunterlagen

Die in den Bewerbungsbedingungen aufgeführten Unterlagen und Anlagen sind Bestandteile des Vergabeverfahrens. Die Vergabeunterlagen werden ausschließlich in digitaler Form zur über das in Ziffer 1.1. genannte Vergabeportal zur Verfügung gestellt.

# Kommunikation und Rügen im Verfahren

- Fragen und Hinweise zu den Verfahrensunterlagen sind unverzüglich und rechtzeitig ausschließlich über das in der Vergabebekanntmachung genannte Vergabeportal (als PDF) unter Nutzung der Anlage BB 3 einzureichen.

- Enthalten die zur Verfügung gestellten Unterlagen nach Auffassung des Bieters Unklarheiten, so hat der Bieter den Auftraggeber über das in Absatz 1 genannte Verfahren unverzüglich nach Erkennen dieser Unklarheiten darauf hinzuweisen. Andernfalls kann er sich auf die Unklarheiten nicht berufen.

- Im Sinne des Geheimwettbewerbs ersucht der Auftraggeber alle Anfragen so zu stellen, dass ein Rückschluss auf den Fragesteller möglichst nicht gegeben ist.

- Rechtzeitig angeforderte zusätzliche Auskünfte über die Verfahrensunterlagen werden unverzüglich und höchstens bis sechs Tage vor Ablauf der Angebotsfrist in Form von Bieterinformationen erteilt. Der Auftraggeber behält sich vor, weniger als sieben Tage vor Ablauf der Angebotsfrist angeforderte Auskünfte nicht mehr zu erteilen, insbesondere dann, wenn die Anfrage nicht mehr bis sechs Tage vor Ablauf der Angebotsfrist beantwortet werden kann.

- Der Auftraggeber stellt die Bieterinformationen und generell alle Informationen über das in der Vergabebekanntmachung genannte Vergabeportal elektronisch zur Verfügung.

- Die Bieter müssen sich fortlaufend und eigeninitiativ über neue Informationen und den aktuellen Stand des Vergabeverfahrens durch Besuch des Vergabeportals unterrichten.

- Die Bieter sind nach § 160 Abs. 3 GWB verpflichtet, Verstöße gegen das Vergaberecht zu rügen. Zu Einzelheiten wird auf die Bekanntmachung verwiesen. Rügen sind unter Nutzung der Anlage BB 4 über das in der Vergabebekanntmachung genannte Vergabeportal (als PDF) einzureichen.

# Richtigkeit und Vollständigkeit der Vergabeunterlagen

- Der Auftraggeber hat die Vergabeunterlagen nach bestem Wissen erstellt. Er steht jedoch nicht für ihre Richtigkeit und Vollständigkeit ein. Die Bieter haben die Unterlagen daher selbst auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu prüfen und sich selbst ein Bild von den Rahmenbedingungen und Zielen des Projektes zu machen und die Angaben des Auftraggebers entsprechend zu überprüfen. Die Bieter haben etwaige Risiken aus unrichtigen und/oder unvollständigen Angaben in ihre Angebotskalkulation einzubeziehen.

- Der Bieter bestätigt mit seinem letztverbindlichen Angebot, sich ausreichend über die tatsächlichen Voraussetzungen seines Angebotes informiert zu haben. Er erkennt an, dass der Auftraggeber im Rahmen des vorgenannten Absatzes keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit der Unterlagen übernehmen und er hieraus keine Ansprüche herleiten kann.

- Sollten aus Sicht des Bieters insbesondere Fahrzeuganforderungen zwingend notwendig sein, die nicht im Fahrzeuglastenheft (Anlage BB 1) aufgeführt sind, verpflichtet sich der Bieter, diese im indikativen Angebot explizit aufzuzeigen und zu bepreisen. Weist der Bieter nicht auf seiner Auffassung nach fehlenden Anforderungen in dem Fahrzeuglastenheft hin und bepreist diese in der Folge auch nicht in seinem Angebot, sind diese ohne Mehrkosten für den Auftraggeber zu erbringen, sofern sie für die vollständige Vertragserfüllung notwendig sind.

# Einreichung von indikativen Angeboten

- Die nach dem Teilnahmewettbewerb ausgewählten Bieter werden gebeten, auf Basis der Vergabeunterlagen ein indikatives Angebot abzugeben. Für die Abgabe eines Angebotes ist das Angebotsformular (Anlage BB 5) zu verwenden.

- Alle Angebote sowie etwaige nachträgliche Änderungen und Berichtigungen derselben sind bis zum Ablauf der Angebotsfrist am

14.09.2026, 12.00 Uhr,

digital über das in der Vergabebekanntmachung genannte Vergabeportal einzureichen.

Zur Wahrung der Angebotsfrist ist der Eingang des digitalen Angebots über das Vergabeportal entscheidend. Angebote ausschließlich in Papierform, per E-Mail oder Telefax sind nicht zugelassen und werden von der Wertung ausgeschlossen.

- Verspätet eingegangene Angebote werden nicht berücksichtigt, es sei denn, der Bieter kann nachweisen, dass er die Verspätung nicht zu vertreten hat.

- Das Angebot muss durch den Bieter bzw. die für ihn vertretungsberechtigten Personen mit einer Erklärung nach § 126b BGB versehen sein. Bei Bietergemeinschaften muss die Erklärung nach § 126b BGB durch alle an der Bietergemeinschaft beteiligten Unternehmen erfolgen.

- Das Angebot ist im PDF-Format einzureichen, soweit in diesen Bewerbungsbedingungen nichts Abweichendes geregelt ist.

- Einzelne Bestandteile der Unterlagen sind erforderlichenfalls mit Stempel/Vermerk „Vertraulich“ zu kennzeichnen, wenn und soweit sie dem Geheimschutz unterliegen oder Fabrikations-, Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse enthalten.

- Ein eingereichtes Angebot kann bis zum Ablauf der Angebotsfrist auf elektronischem Wege zurückgezogen werden.

# Erforderliche Angebotsunterlagen der Bieter

- Von den Bietern sind mit dem indikativen Angebot folgende Unterlagen über das Vergabeportal vollständig ausgefüllt einzureichen:

- Optimierungsvorschläge insbesondere in Bezug auf die vorgesehenen Themen für die Verhandlungsgespräche nach Ziffer 2.1 Abs. 8 (Anlage BB 2),

- das ausgefüllte und mit einer Erklärung in Textform nach § 126b BGB versehene Angebotsformular (Anlage BB 5),

- das ausgefüllte und mit einer Erklärung in Textform nach § 126b BGB versehene Preisblatt je Los inklusive der zu dem jeweiligen Los gehörenden Ersatzteilliste (Anlage BB 6),

- die Verpflichtungserklärung LTTG (Anlage BB 7),

- die die Erklärung nach dem Mindestlohngesetz (MiLoG) gemäß (Anlage BB 8),

- Die Unterlagen und Angaben nach Abs. 1 sind mit dem indikativen Angebot zwingend vorzulegen bzw. einzureichen. Der Auftraggeber behält sich vor, indikative Angebote auszuschließen, wenn formale Bedingungen nicht erfüllt wurden. Der Auftraggeber behält sich weiterhin vor, fehlende Unterlagen nachzufordern. Hierauf besteht allerdings kein Rechtsanspruch.

- Für das Angebot sind zwingend die vom Auftraggeber im Dokumenten-Bereich des Vergabeportals veröffentlichten Formblätter und Vordrucke zu verwenden. Die Verwendung selbstgefertigter Fassungen ist unzulässig, sofern in den Vergabeunterlagen nichts Anderes geregelt ist.

- Der Bieter und seine Bevollmächtigten dürfen bei der Öffnung der Angebote nicht anwesend sein.

# Angebotskalkulation

- Der Bieter hat bei der Angebotskalkulation die Vergabeunterlagen zu Grunde zu legen und die mit der Vertragserfüllung zusammenhängenden Chancen und Risiken angemessen berücksichtigen.

- Der Bieter hat auf Wunsch des Auftraggebers die einzelnen Positionen seiner Angebotskalkulation darzulegen oder zu differenzieren, sofern dies zur Erläuterung des Angebotes im Rahmen der Prüfung der Angebote durch den Auftraggeber notwendig ist. Eine Nachkorrektur bezüglich des Angebotspreises und/oder der Angebotsinhalte nach Zuschlagserteilung ist ausgeschlossen.

- Alle Preise sind vom Bieter in Euro, Bruchteile in vollen Cent (2 Stellen hinter dem Komma) und ohne Umsatzsteuer anzugeben. Entspricht der Gesamtbetrag eines Angebotes nicht der Summe der Preisfaktoren, so sind die Preisfaktoren maßgebend.

# Nebenangebote

Nebenangebote, Alternativangebote und Änderungsvorschläge sind nicht zugelassen und werden nicht berücksichtigt.

# Bietergemeinschaften

- Die Bildung von Bietergemeinschaften ist zulässig. Im Falle von Bietergemeinschaften ist der Widerruf der im Teilnahmewettbewerb abgegebenen Bewerbergemeinschaftserklärung unzulässig. Die Bildung von Bietergemeinschaften nach Abschluss des Teilnahmewettbewerbs ist unzulässig.

- Gemäß § 50 Abs. 2 Satz 1 SektVO sind Bietergemeinschaften wie Einzelbieter zu behandeln. Der Zusammenschluss von qualifizierten und zur Angebotsabgabe aufgeforderten Bietern wird zugelassen, wenn der Auftraggeber zu dem Ergebnis gelangt, dass der Zusammenschluss nicht zu einer Beeinträchtigung der Wettbewerbssituation der übrigen Bieter führt und die Grundsätze der Gleichbehandlung und Transparenz gewahrt sind.

- Es ist unzulässig, dass sich ein und dasselbe Unternehmen als Einzelbieter und zugleich Mitglied einer Bietergemeinschaft am Vergabeverfahren beteiligt. Gleiches gilt für den Fall, dass sich ein Bieter an verschiedenen Bietergemeinschaften beteiligt.

# Tariftreue/Mindestlohn

- Der Bieter ist verpflichtet, das rheinland-pfälzische Landesgesetz zur Gewährleistung von Tariftreue und Mindestentgelt bei öffentlicher Auftragsvergabe (Landestariftreuegesetz – LTTG) des Landes Rheinland-Pfalz vom 1. Dezember 2010 – in der jeweils geltenden Fassung – anzuwenden. Hierzu haben die Bieter die Verpflichtungserklärung nach dem LTTG (Anlage 7) zu unterzeichnen.

- Der Auftraggeber weist zudem darauf hin, dass die Vergabe dem MiLoG unterliegt und dass sie nach § 19 Abs. 4 MiLoG Verstöße gegen das MiLoG prüfen müssen.

- Die Erklärung nach dem MiLoG (Anlage BB 8) der Vergabeunterlagen haben die Bieter mit ihrem Angebot vorzulegen.

- Mit Abgabe seines Angebotes stellt der Bieter den Auftraggeber von Ansprüchen Dritter frei, die sich aus Verstößen gegen das Tariftreue- und dem Mindestlohngesetz ergeben können.

# Ausschlussgründe

Es wird darauf hingewiesen, dass alle in den Vergabeunterlagen genannten Anforderungen Mindestanforderungen sind, die nicht unterschritten werden dürfen. Der Auftraggeber behält sich vor, Angebote, die diese Anforderungen unterschreiten, auszuschließen.

# Wertung und Zuschlagskriterien

- Der Zuschlag je Los wird auf das wirtschaftlichste Angebot erteilt. Das wirtschaftlichste Angebot ist das Angebot mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis.

- Das Preis-Leistungs-Verhältnis bewertet der Auftraggeber anhand der folgenden Kriterien und Gewichtung:

| Kriterium | Gewichtung |
| --- | --- |
| Preis | 70% (70 Punkte) |
| Angebotspreis aus Preisblatt | 70% (70 Punkte) |
| Qualität | 30% (30 Punkte) |
| Kathodische Tauchlackierung des E-Busses | 7% (7 Punkte) |
| Verfügbarkeit von mehr als 95% des Fahrzeuges gemessen an 365 Kalendertagen (mehr als 347 Betriebstage, maximal 18 Standtage) | 5% (5 Punkte) |
| Monitoring-System in den E-Bussen, das insbesondere die sog. „Minimaldatensets Busse“ der NOW GmbH (abrufbar unter https://www.now-gmbh.de/wp-content/uploads/2020/09/minimaldatensets-zu-erhebung-von-forschungsdaten-in-der-elektromobilitaet.pdf) dokumentieren und an die IT der KRN übermitteln kann | 4% (4 Punkte) |
| Einstiegstürsystem ohne Bewegungssensoren | 3% (3 Punkte) |
| SOH (state of health) der Fahrzeugbatterie sinkt innerhalb von 10 Jahren ab Inbetriebnahme um maximal 30% | 3% (3 Punkte) |
| Zyklen Festigkeit der Ladebatterie (mindestens 10.000x laden) | 2% (2 Punkte) |
| SOC (state of charge) der Batterie i.H.v. 100% bei einer Außentemperatur zwischen -40 °C und +50 °C | 1% (1 Punkt) |
| Temperaturbereich der Fahrzeugbatterie unter 80 °C im normalen Fahrbetrieb bei einer durchschnittlichen Geschwindigkeit bis max. 36 km/h pro Stunde | 2% (2 Punkte) |
| SOC (state of charge) der Batterie i.H.v. 100% bei einer „Wochenendladung“ Freitagnacht spätestens 24:00 Uhr und einer Nichtnutzung bis mindestens Montagmorgen 6:00 Uhr | 2% (2 Punkte) |
| Ladefähigkeit der Batterie parallel mit 2 eingesteckten „CCS2“-Steckern | 1% (1 Punkt) |

- Das Kriterium „Preis“ nach Abs. 2 wird wie folgt gewertet:

Für die Wertung wird der Angebotspreis (berechnet aus 100% Gesamtpreis netto der pro Los zu liefernden Fahrzeuge + 50% Gesamtpreis netto der pro Los maximal zu liefernden Optionsfahrzeuge) nach Zelle E25 des Preisblattes des jeweiligen Loses zu Grunde gelegt.

Die Höchstpunktzahl erhält das Angebot mit dem niedrigsten Angebotspreis.

Die Bieter, deren Preisangaben (netto) je Kategorie höher als die des jeweils besten Bieters liegen, werden im Verhältnis ihres Abstandes zum besten Bieter geringer bewertet. Hier wird gradlinig interpoliert.

Beispiel: Ein Angebot, 20% über dem niedrigsten Angebot (netto) liegt, erhält demnach 56 Punkte.

- Das Kriterium „Qualität“ nach Abs. 2 unterteilt sich in die Unterkriterien „Kathodische Tauchlackierung des E-Busses“, „Verfügbarkeit von mehr als 95% des Fahrzeuges gemessen an 365 Kalendertagen (mehr als 347 Betriebstage, maximal 18 Standtage)“, „Monitoring-System in den E-Bussen, das insbesondere die sog. „Minimaldatensets Busse“ der NOW GmbH (abrufbar unter https://www.now-gmbh.de/wp-content/uploads/2020/09/minimaldatensets-zu-erhebung-von-forschungsdaten-in-der-elektromobilitaet.pdf) dokumentieren und an die IT der KRN übermitteln kann“, „Einstiegstürsystem ohne Bewegungssensoren“, „SOH (state of health) der Fahrzeugbatterie sinkt innerhalb von 10 Jahren ab Inbetriebnahme um maximal 30%“ „Zyklen Festigkeit der Ladebatterie (mindestens 10.000x laden)“, „SOC (state of charge) der Batterie i.H.v. 100% bei einer Außentemperatur zwischen -40 °C und +50 °C“, „Temperaturbereich der Fahrzeugbatterie unter 80 °C im normalen Fahrbetrieb bei einer durchschnittlichen Geschwindigkeit bis max. 36 km/h pro Stunde“, „SOC (state of charge) der Batterie i.H.v. 100% bei einer „Wochenendladung“ Freitagnacht spätestens 24:00 Uhr und einer Nichtnutzung bis mindestens Montagmorgen 6:00 Uhr“,  und „Ladefähigkeit der Batterie parallel mit 2 eingesteckten „CCS2“-Steckern“ die wie folgt gewertet werden:

- Kathodische Tauchlackierung des E-Busses

In der Kategorie „Kathodische Tauchlackierung des E-Busses“ kann ein Angebot maximal 7 Punkte erhalten. Die Vornahme einer kathodischen Tauchlackierung stellt keine Mindestvorgabe in der Leistungsbeschreibung (Anlage BB 1) dar. Das Kriterium wird wie folgt gewertet:

Kathodische Tauchlackierung des E-Busses		7 Punkte

- Verfügbarkeit

In der Kategorie „Verfügbarkeit von mehr als 95% des Fahrzeuges gemessen an 365 Kalendertagen (mehr als 347 Betriebstage, maximal 18 Standtage)“ kann ein Angebot maximal 5 Punkte erhalten. Die Leistungsbeschreibung (Anlage BB 1) enthält eine Mindestverfügbarkeit i.H.v. 95% gemessen an 365 Kalendertagen (347 Betriebstage, 18 Standtage) pro Fahrzeug als Mindestanforderung. Die Verfügbarkeit wird wie folgt gewertet:

Mind. 347 Betriebstage	 (95%)					Mindestanforderung

Mind. 350 Betriebstage (96%)					1 Punkt

Mind. 354 Betriebstage (97%)					2 Punkte

Mind. 358 Betriebstage (98%)					3 Punkte

Mind. 361 Betriebstage (99%)					4 Punkte

Mind. 365 Betriebstage (100%)				5 Punkte

- Monitoring-System in den E-Bussen

In der Kategorie „Monitoring-System in den E-Bussen, das insbesondere die sog. „Minimaldatensets Busse“ der NOW GmbH (abrufbar unter https://www.now-gmbh.de/wp-content/uploads/2020/09/minimaldatensets-zu-erhebung-von-forschungsdaten-in-der-elektromobilitaet.pdf) dokumentieren und an die IT der KRN übermitteln kann“ kann ein Angebot maximal 4 Punkte erhalten. Ob die E-Busse ein Monitoring-System enthalten, stellt keine Mindestvorgabe in der Leistungsbeschreibung (Anlage BB 1) dar. Dieses Kriterium wird wie folgt gewertet:

Monitoring-System in den E-Bussen das insbesondere die sog. „Minimaldatensets Busse“ der NOW GmbH (abrufbar unter https://www.now-gmbh.de/wp-content/uploads/2020/09/minimaldatensets-zu-erhebung-von-forschungsdaten-in-der-elektromobilitaet.pdf) dokumentieren und an die IT der KRN übermitteln kann									4 Punkte

- Einstiegstürsystem ohne Bewegungssensoren

In der Kategorie „Einstiegstürsystem ohne Bewegungssensoren“ kann ein Angebot maximal 3 Punkte erhalten. Ob die E-Busse ein Einstiegstürsystem ohne Bewegungssensoren enthalten, stellt keine Mindestvorgabe in der Leistungsbeschreibung (Anlage BB 1) dar. Dieses Kriterium wird wie folgt gewertet:

Einstiegstürsystem ohne Bewegungssensoren		3 Punkte

- SOH der Batterie innerhalb von 10 Jahren

In der Kategorie „SOH (state of health) der Fahrzeugbatterie sinkt innerhalb von 10 Jahren ab Inbetriebnahme um maximal 30%“ kann ein Angebot maximal 3 Punkte erhalten. Die Entwicklung des SOH (state of health) der Fahrzeugbatterie ab Inbetriebnahme stellt keine Mindestvorgabe in der Leistungsbeschreibung (Anlage BB 1) dar. Dieses Kriterium wird wie folgt gewertet:

SOH (state of health) der Fahrzeugbatterie sinkt innerhalb von 10 Jahren ab Inbetriebnahme um maximal 30% 				3 Punkte

- Zyklen Festigkeit der Ladebatterie (mindestens 10.000x laden)

In der Kategorie „Zyklen Festigkeit der Ladebatterie (mindestens 10.000x laden)“ kann ein Angebot maximal 2 Punkte erhalten. Eine Mindestvorgabe zu den Zyklen der Festigkeit der Fahrzeugbatterie ist nicht in der Leistungsbeschreibung (Anlage BB 1) enthalten. Dieses Kriterium wird wie folgt gewertet:

Zyklen Festigkeit der Ladebatterie (mindestens 10.000x laden)

2 Punkte

- SOC (state of charge) der Batterie i.H.v. 100% bei einer Außentemperatur zwischen

-40 °C und +50 °C 100%

In der Kategorie „SOC (state of charge) der Batterie i.H.v. 100% bei einer Außentemperatur zwischen -40 °C und +50 °C“ kann ein Angebot maximal 1 Punkt erhalten. Die Leistungsbeschreibung (Anlage BB 1) enthält keine Mindestvorgabe zum Temperaturbereich der Fahrzeugbatterie zwischen -40 °C und +50 °C bei einem SOC (state of charge) der Batterie i.H.v. 100%. Dieses Kriterium wird wie folgt gewertet:

SOC (state of charge) der Batterie i.H.v. 100% bei einer Außentemperatur zwischen

-40 °C und +50 °C						1 Punkt

- Temperaturbereich der Fahrzeugbatterie unter 80 °C im normalen Fahrbetrieb bei einer durchschnittlichen Geschwindigkeit bis max. 36 km/h pro Stunde

In der Kategorie „Temperaturbereich der Fahrzeugbatterie unter 80 °C im normalen Fahrbetrieb bei einer durchschnittlichen Geschwindigkeit bis max. 36 km/h pro Stunde“ kann ein Angebot maximal 2 Punkte erhalten. Die Leistungsbeschreibung (Anlage BB 1) enthält keine Mindestvorgabe zum Temperaturbereich der Fahrzeugbatterie unter 80 °C im normalen Fahrbetrieb bei einer durchschnittlichen Geschwindigkeit bis max. 36 km/h pro Stunde. Dieses Kriterium wird wie folgt gewertet:

Temperaturbereich der Fahrzeugbatterie unter 80 °C im normalen Fahrbetrieb bei einer durchschnittlichen Geschwindigkeit bis max. 36 km/h pro Stunde 										2 Punkte

- SOC der Batterie i.H.v. 100% bei einer „Wochenendladung“ Freitagnacht spätestens 24:00 Uhr und einer Nichtnutzung bis mindestens Montagmorgen 6:00 Uhr

In der Kategorie „SOC (state of charge) der Batterie i.H.v. 100% bei einer „Wochenendladung“ Freitagnacht spätestens 24:00 Uhr und einer Nichtnutzung bis mindestens Montagmorgen 6:00 Uhr“ kann ein Angebot maximal 2 Punkte erhalten. Die Leistungsbeschreibung (Anlage BB 1) enthält keine Mindestvorgabe zum SOC (state of charge) der Batterie i.H.v. 100% bei einer „Wochenendladung“ Freitagnacht spätestens 24:00 Uhr und einer Nichtnutzung bis mindestens Montagmorgen 6:00 Uhr. Dieses Kriterium wird wie folgt gewertet:

SOC (state of charge) der Batterie i.H.v. 100% bei einer „Wochenendladung“ Freitagnacht spätestens 24:00 Uhr und einer Nichtnutzung bis mindestens Montagmorgen 6:00 Uhr					2 Punkte

- Ladefähigkeit der Batterie parallel mit 2 eingesteckten „CCS2“-Steckern

In der Kategorie „Ladefähigkeit der Batterie parallel mit 2 eingesteckten „CCS2“-Steckern“ kann ein Angebot maximal 1 Punkt erhalten. Die Leistungsbeschreibung (Anlage BB 1) enthält als Mindestanforderung eine Ladung mit 1 „CCS2“-Stecker. Dieses Kriterium wird wie folgt gewertet:

Ladefähigkeit der Batterie parallel mit 2 eingesteckten „CCS2“-Steckern

1 Punkt

- Der Auftraggeber wird das Angebot mit der höchsten Gesamtpunktzahl bezuschlagen.

# Zuschlags- und Bindefrist

- Die Zuschlags- und Bindefrist für das Angebot endet vier Monate nach Ablauf der Angebotsfrist.

- Bis zum Ablauf der Zuschlagsfrist ist der Bieter an sein Angebot gebunden und darf dieses nicht ändern, berichtigen oder zurückziehen (Bindefrist).

# Zustandekommen des Vertrages

- Der obsiegenden Bieter schließt mit dem Auftraggeber den Liefervertrag (Anlage BB 9).

(2)	Der erste Entwurf des Liefervertrages (Anlage BB 9) wird nach Abschluss des Teilnahmewettbewerbs den ausgewählten Bietern zur Verfügung gestellt. Er ist mit der Abgabe des letztverbindlichen Angebotes in der dann gültigen Fassung von den Bietern anerkannt und wird mit der Zuschlagserteilung verbindlich.

- Der Liefervertrag wird nach der Zuschlagserteilung vom erfolgreichen Bieter und dem Auftraggeber gezeichnet. Die Vertragsunterzeichnung ist rein deklaratorisch.

(3)	Im Laufe des Verhandlungsverfahrens kann sich die Notwendigkeit ergeben, weitere Verträge zu schließen. Dies erkennen die Bieter mit ihrer Teilnahme an diesem Vergabeverfahren an.

# Aufhebung der Vergabe

- Die Aufhebung der Vergabe kann aus sachlichen Gründen nach Maßgabe des § 57 SektVO erfolgen.

- Der Auftraggeber hat den maximal für die Vergabe zu erwartenden Preis ordnungsgemäß ermittelt. Dieser Wert stellt den Aufhebungswert dar. Eine Vergabe wird folglich nur dann erfolgen, wenn ein oder mehrere Angebote diese Aufhebungsgrenze unterschreiten. Anderenfalls kommt es zu einer Aufhebung. Dies erkennt der Bieter mit Abgabe seines Angebotes an.

- Für den Fall der Aufhebung sind, soweit rechtlich zulässig, Schadensersatzansprüche der Bieter ausgeschlossen.

- Als alternatives und milderes Mittel zur Aufhebung behält sich der Auftraggeber vor, das Verhandlungsverfahren neu zu öffnen und mit den Bietern in einer Verhandlungsrunde über die Vorgaben in den Vergabeunterlagen mit dem Ziel einer Reduzierung des Angebotspreises zu verhandeln und die Bieter danach erneut zur Abgabe rechtsverbindlicher Angebote aufzufordern.

- Für den Fall einer weiteren Verhandlungsrunde behält sich der Auftraggeber vor, die Anforderungen an die Angebote unter Beachtung aller vergaberechtlichen Vorgaben näher zu präzisieren, zu konkretisieren, zu ergänzen und/oder in einzelnen Punkten aufzuheben.

- Bei Aufhebung tragen der Auftraggeber und Bieter die ihnen im Rahmen des Vergabeverfahrens entstandenen Kosten.

# Erstattung von Aufwendungen

- Für das Bearbeiten und Einreichen von Angeboten wird den Bietern keine Entschädigung gewährt. Falls das Verfahren aufgehoben wird, sind – soweit rechtlich zulässig – Entschädigungsansprüche der Bieter ausgeschlossen.

- Auch Aufwendungen, die einem Bieter durch die Beteiligung an diesem Verfahren entstanden sind, beispielsweise aufgrund der Inanspruchnahme von Beratungsleistungen Dritter, werden nicht ersetzt. Mit der Beteiligung an diesem Verfahren lassen die Bieter dies gegen sich gelten.

# Informations- und Wartepflichten

Es gelten die Informations- und Wartepflichten nach § 134 GWB bzw. § 56 SektVO.

# Vergabekammer

- Das Verfahren zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen das Vergabeverfahren richtet sich nach den Vorschriften der §§ 155 ff. des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB). Zuständig ist die Vergabekammer Rheinland-Pfalz unter folgender Anschrift:

Vergabekammer Rheinland-Pfalz

Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Energie und Klima des Landes Rheinland-Pfalz

Stiftsstraße 9

D-55116 Mainz

Telefon: 06131-16-2234

Fax: 06131-16-2113

- Auf die Zulässigkeitsvoraussetzungen eines Nachprüfungsantrages gem. § 160 Abs. 3 
GWB wird hingewiesen. Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass der Nachprüfungsantrag gem. § 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 GWB spätestens 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, zu stellen ist. Auf die gesetzlichen Rügepflichten wurde bereits unter Ziffer 4 Abs. 7 hingewiesen.

# Verschwiegenheit

- Jeder Teilnehmer am Wettbewerb verpflichtet sich während und auch nach der Durchführung oder Beendigung des Vergabeverfahrens zur Geheimhaltung der Ausschreibungsunterlagen sowie von Geschäfts- und Betriebsinterna des Auftraggebers.

- Diese Verpflichtung eines Bieters gilt örtlich und zeitlich unbeschränkt und auch gegenüber mit dem Bieter verbundenen Unternehmen.

- Der Bieter darf vertrauliche Inhalte des Vergabeverfahrens gegenüber verfahrensunbeteiligten Dritten (z.B. der Presse) nicht kommunizieren. Er hat seine Mitarbeiter zu einer entsprechenden Geheimhaltung zu verpflichten.

- Der Bieter wird gebeten, insbesondere für den Fall einer Vergabenachprüfung geheimhaltungsbedürftige Bestandteile seines Angebotes als solche zu kennzeichnen, wenn und soweit sie Fabrikations-, Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse enthalten. Andernfalls geht der Auftraggeber davon aus, dass das Angebot keine geheimhaltungsbedürftigen Informationen enthält.

- Es wird darauf hingewiesen, dass Optimierungsvorschläge nicht der Geheimhaltung unterliegen und von dem Auftraggeber als allgemeine Anforderungen in die Vergabeunterlagen übernommen werden können. Hierzu erteilen die Bieter durch die Einreichung der Optimierungsvorschläge ihre Zustimmung.

AnlageNVERZEICHNIS

Anlage BB 1: 	Lastenheft

Anlage BB 2:		Formblatt Optimierungsvorschläge

Anlage BB 3:		Formblatt Rückfrage

Anlage BB 4: 	Formblatt Rüge

Anlage BB 5: 	Angebotsformular

Anlage BB 6: 	Preisblatt

Anlage BB 7: 	Verpflichtungserklärung LTTG

Anlage BB 8: 	Verpflichtungserklärung MiLoG

Anlage BB 9: 	Liefervertrag (wird den für das Verhandlungsverfahren ausgewählten Bietern zur Verfügung gestellt)