Funktionale Leistungsbeschreibung

Für die Peter-Pan-Schule in Wolfsburg (Am Lerchengarten 28) soll die vorhandene Lehrküche modernisiert und erneuert werden. Bei der Schule handelt es sich um eine Förder-Schule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung, aber auch körperlich beeinträchtigte Schüler*innen werden beschult. Die Schule wird perspektivisch auf bis zu 200 Schüler*innen anwachsen. Unterrichtet werden die Jahrgänge 1 bis 12, wobei die Nutzung der Lehrküche vorwiegend in den Jahrgängen 5-12 stattfindet. Pro Klasse werden sieben Schüler*innen beschult. Mindestens zwei Lehrkräfte oder pädagogische Mitarbeitende sind jederzeit für den Lehrauftrag und zur Betreuung anwesend.

Projektbeschreibung

Die Lehrküche soll für den schulischen Unterricht genutzt werden und den aktuellen Anforderungen an Funktionalität, Hygiene, Arbeitssicherheit und Pädagogik entsprechen. Vorgesehen ist die Ausstattung mit drei Kochinseln identischer Ausstattung an denen gleichzeitig jeweils bis zu drei Personen arbeiten können. Des Weiteren ist ein Essbereich für ca. 10 Personen vorzusehen.

Ein separater Dozentenarbeitsplatz ist nicht vorzusehen.

Die Lehrküche hat insgesamt eine Größe von rund 66 m² zzgl. knapp 7 m² Speisekammer, die nicht Inhalt dieser Ausschreibung ist (siehe Plan-Ausschnitt). Abgebildet ist die derzeitige Aufteilung der Küche.

Leistungsumfang

Folgende Leistungen sind zu erbringen:

- Bestandsaufnahme (inkl. der vorhandene haustechnischen Anschlüsse) und Bedarfsanalyse

- Abstimmungen mit der Schule, dem Schulträger sowie den Abteilungen des Hochbaus (vorrangig Abteilung Elektrotechnik sowie Abteilung Heizung, Lüftung Sanitär) – es ist davon auszugehen, dass mindestens vier Abstimmungsgespräche notwendig sind.

- Entwurfs- und Ausführungsplanung der Innenausstattung

- Küchenmöblierung

- Fachgeräte (auf jeden Fall müssen Koch-, Back-, Kühl- und Spültechnik je Kochinsel vorgesehen sein Der Backofen kann nach Nutzerabsprache auch in einem anderen Bereich der Lehrküche positioniert werden, z.B. in einer Wandfläche auf Arbeitshöhe integriert.)

- Arbeitsflächen, Stauraumkonzepte

- Berücksichtigung einschlägiger Vorschriften (z. B. Hygiene, Arbeitsschutz, Barrierefreiheit)

- Berücksichtigung der schulischen Bedarfe hinsichtlich Funktionalität und Haltbarkeit insbesondere auf die nutzende Personengruppe

- Angaben zu Gewährleistungen

- alle Elektrogeräte müssen Energieeffizienzklasse A aufweisen!

- Kostenschätzung und –berechnung

- Ausführung der Planung und Überwachung der Umsetzung

Angebotsinhalt

Ihr Angebot sollte folgende Angaben enthalten:

- Beschreibung der angebotenen Leistungen

- Voraussichtlicher Projektzeitraum

- Referenzen vergleichbarer Projekte (insbesondere Schul- oder Lehrküchen)

- Benennung einer verantwortlichen Projektleitung

Sonstiges

Es besteht die Möglichkeit vor Angebotsabgabe in einem Ortstermin die derzeitige Lehrküche zu besichtigen und das Aufmaß zu nehmen. Bei Interesse melden Sie sich bitte über das Vergabeportal bei der Vergabestelle.

Die Vergabe erfolgt unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeit.