Architektenvertrag

Zwischen

Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan

Straße:	Marktplatz 1

PLZ, Ort:		66869 Kusel

vertreten durch:	Herrn Bürgermeister Christoph Schneider

nachfolgend Auftraggeber (AG) genannt -

und dem

Architekturbüro

Straße:

PLZ, Ort:

vertreten durch:

nachfolgend Auftragnehmer (AN) genannt -

wird für das Projekt 						Neubau Kindertagesstätte Ulmet – Planerlos X

folgender Architektenvertrag geschlossen:

INHALTSVERZEICHNIS

1. 	Gegenstand des Vertrages	3

2. 	Vertragsbestandteile / Vertragsunterlagen	4

3. 	Budget / Baukostenobergrenzen	4

3.1.	Gesamtbudget	4

3.2.	Regelungen zu Baukostenobergrenzen	5

4. 	Beauftragter Leistungsumfang des AN	5

4.1.	Stufenweise Beauftragung	5

4.2.	Besondere Leistungen	6

4.3.	Eigenleistungen des AG / nicht beauftragte Teilleistungen	6

5. 	Leistungserbringung durch den AN	7

5.1.	Leistungsverpflichtete des AN	7

5.2.	Leistungserbringung durch Dritte	7

6. 	Termine und Fristen	7

6.1.	Termine, Bearbeitungsdauer	7

6.2.	Planungsterminplan	8

7. 	Honorar	8

7.1.	 Vergütungsvereinbarung für die Grundleistungen in Anlehnung an die HOAI	8

7.2.	 Pauschalvereinbarung	10

7.3.	Besondere Leistungen i. V. m. Anlage 2	10

7.4.	Zusätzliche Leistungen und Änderungsleistungen	11

7.5.	Nebenkosten	11

7.6.	Umsatzsteuer	11

7.7.	Fälligkeit und Abrechnung	11

8. 	Mängelhaftung / Haftpflichtversicherung	11

# 1. 	Gegenstand des Vertrages

Gegenstand dieses Vertrages sind folgende Planungsleistungen:

Planungsleistungen für Gebäude

für das Bauvorhaben

Neubau Kindertagesstätte Ulmet – Planerlos X

Projektbeschreibung:

Die derzeitige Kita in der Ortsgemeinde Ulmet wird gegenwärtig von den Kindern der Ortsgemeinden Ulmet, Erdesbach, Rathsweiler und Niederalben besucht. Aktuell befindet sich die Kita in einem gemeinsamen Gebäude mit der örtlichen Grundschule, weshalb die Erweiterungsmöglichkeiten am derzeitigen Standort begrenzt sind. Daher ist ein Neubau am Rand der Ortslage in der Austraße geplant.

Auf dem ca. 4.000m² großen Flurstück soll eine 4-gruppige Kindertagesstätte mit Krippen- und Regelgruppen sowie Frischküche entstehen (ca. 850 m² BGF). Das unbebaute Wiesengrundstück ist Teil eines Gewerbegebietes mit Bebauungsplan und liegt teilweise im Hochwasserbereich. Es grenzt westlich an eine Autowerkstatt und östlich und südlich an eine Wohnbebauung. In der Planungsphase muss die Verkehrssituation des Bustransfers besonders berücksichtigt werden (Wende- und Haltemöglichkeiten ggf. auf dem Grundstück). Es soll über eine modulare Bauweise beraten werden, sodass spätere Erweiterungen oder ggf. sogar Verkleinerungen möglich wären.

Geplant ist der Neubau der Kindertagesstätte für insgesamt 65 Kinder. Das Gebäude soll mit einer Frischküche sowie Lüftungsanlagen in allen Gruppenräumen ausgestattet werden. Zusätzlich vorgesehen sind ein Bewegungsraum mit zugehörigem Gerätelager, ein Essraum mit Kapazität für 40 Kinder, ein Besprechungszimmer sowie eine Klimaanlage.

Zur Wärmeerzeugung soll eine Flächenheizung vorgesehen werden. Die Gruppen- und Aufenthaltsräume sollen über Lüftungsanlagen mit der Möglichkeit zur Kühlung verfügen. Im Bestandsgebäude sind aktuell dezentrale Lüftungsgeräte, die ggf. in den Neubau mitgenommen werden könnten. Gemäß dem Landessolargesetz (LSolarG) RLP ist die KiTa mit einer Photovoltaikanlage vorzusehen, ggf. mit Speicher. Die Küche soll als „Frischküche“ für bis zu 65 Essen vorgesehen werden und durch die TGA geplant werden. Die Kosten dazu sind in der KG 470 vorgesehen. Die Ausstattung ist mit dem Träger und dem vorhandenen Küchenpersonal im Laufe der Planung abzustimmen.

Die Verbandsgemeine Kusel-Altenglan schreibt vorliegend insofern Architektenleistungen i.S.v. § 73 VgV zum Neubau der Kindertagesstätte aus. Gegenstand der Ausschreibung sind die Leistungsphasen 1 bis 9 gemäß § 34 HOAI mit Grund- und besonderen Leistungen. Es ist eine stufenweise Beauftragung der einzelnen Leistungsphasen vorgesehen. Parallel zum hier vorliegenden Verfahren werden in gesonderten Verfahren die Leistungen der Technischen Gebäudeausrüstung, der Tragwerksplanung sowie der Freianlagenplanung ausgeschrieben.

Zur Anbahnung des Vertrages hat der AG einen VgV Verfahren durchgeführt, im Rahmen dessen der AN ergänzende Angaben zum Qualitätsmanagement seiner Planung und zur Intensität der Bauüberwachung gemacht hat. Soweit diese über die folgende vertragliche Vereinbarung hinausgehen, gehören sie zum geschuldeten Leistungsumfang des AN.

# 2. 	Vertragsbestandteile / Vertragsunterlagen

Der Vertrag enthält folgende Bestandteile, die in nachstehender Reihenfolge auszulegen sind:

dieser Architektenvertrag

Allgemeine Vertragsbedingungen zum 
Vertrag (AVB), Stand 02/2023 	– Anlage 1 –

Besondere Leistungen 	– Anlage 2 –

Festlegung der Honorargrundlagen	– Anlage 3 –

Erklärungen zum Mindestentgelt 	– Anlage 4a – 
(bitte beifügen, soweit im Einzelfall erforderlich)

Erklärungen zur Arbeitnehmerüberlassung	– Anlage 4b – 
(bitte beifügen, soweit im Einzelfall erforderlich)

Leistungsbeschreibung	– Anlage 5 –

Architektenvertrag zum MZR Gemeinde 	– Anlage 6 –

– Anlage       –

# 3. 	Budget / Baukostenobergrenzen

### 3.1.	Auch hinsichtlich derjenigen Leistungen, die durch die Planung des AN nicht beeinflusst sind, hat der AN im Rahmen der Planungskoordination die Kostenbetrachtungen der weiteren Planer in die von ihm erstellte Kostenberechnung einzustellen und auf mögliche Überschreitungen des Gesamtbudget hinzuweisen. Diese Verpflichtung besteht in jeder Leistungsphase.

Erkennt der AN, dass eine Budgetüberschreitung droht, hat er dem AG Vorschläge zu unterbreiten, welche Möglichkeiten zur Kosteneinsparung bestehen, welche Auswirkungen die aufgezeigten Möglichkeiten auf die planerischen Ziele haben und welche Maßnahmen hierfür erforderlich sind.

### 3..2	Ist ein Gesamtbudget mit dem Vertragsschluss noch nicht bestimmt, ist der AG berechtigt, als Leistungsziel ein Gesamtbudget und ein Projektbudget, auch für die Kostengruppe 300 im Rahmen der Leistungsphase 2 (Vorplanung) und/oder der Leistungsphase 3 festzulegen. Er ist berechtigt das Budget im Laufe des Planungsprozesses als verbindliches Vertragsziel anzupassen.

## 3.3.	frei bleibend

# 4. 	Beauftragter Leistungsumfang des AN

Die Vertragsparteien legen als Leistungsbeschreibung der vom AN zu erbringenden Grundleistungen die Anlagen 10 zur HOAI zu Grunde und vereinbaren hierzu Folgendes:

## 4.1.	Stufenweise Beauftragung

Soweit nicht nachfolgend Abweichendes festgelegt ist, beauftragt der AG den AN mit Unterzeichnung dieses Vertrages zunächst mit den in Ziffer 4.1.1 aufgeführten Leistungen als einen vom AN geschuldeten Teilerfolg, der so genannten Leistungsstufe 1 dieses Vertrages.

Durch Auftragserteilung (schriftlich oder in Textform) kann der AG dem AN ferner die weiteren Planungsleistungen beauftragen, die unter Ziffer 4.1.2 genannt sind, die so genannte Leistungsstufe 2 im Sinne dieses Vertrages, zu deren Ausführung der AN mit der Auftragserteilung verpflichtet ist.

In seiner Entscheidung, die Leistungsstufe 2 zu beauftragen, ist der AG frei. Ein Rechtsanspruch des AN auf Beauftragung weiterer Leistungen über die Leistungen der Stufe 1 hinaus besteht nicht.

Der AN wird von seiner Verpflichtung zur Erbringung weiterer Leistungen gemäß Ziffer 4.1.2 frei, wenn diese vom AG nicht innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten nach Beendigung der zuletzt beauftragten Leistungen in Auftrag gegeben werden.

### 4.1.1.	Leistungsstufe 1

Leistungsbild Gebäude und Innenräume, Grundleistungen gemäß § 34 HOAI in Verbindung mit Anlage 10 HOAI, und zwar die Leistungsphasen

Leistungsphase 1 Grundlagenermittlung

Leistungsphase 2 Vorplanung

Leistungsphase 3 Entwurfsplanung

Leistungsphase 4 Genehmigungsplanung

soweit unter Ziffer 4.3 dieses Vertrages nicht bestimmte Teilleistungen der jeweiligen Leistungsphase vom Leistungsumfang ausgenommen sind.

### 4.1.2.	Leistungsstufe 2

Leistungsbild Gebäude und Innenräume, Grundleistungen gemäß § 34 HOAI in Verbindung mit Anlage 10 HOAI, und zwar die Leistungsphasen

Leistungsphase 5 Ausführungsplanung

Leistungsphase 6 Vorbereitung der Vergabe

Leistungsphase 7 Mitwirkung bei der Vergabe

Leistungsphase 8 Objektüberwachung

Leistungsphase 9 Objektbetreuung

soweit unter Ziffer 4.3 dieses Vertrages nicht bestimmte Teilleistungen der jeweiligen Leistungsphase vom Leistungsumfang ausgenommen sind.

## 4.2.	Besondere Leistungen

Die in Anlage 2 zu diesem Vertrag aufgeführten Besonderen Leistungen im Sinne der HOAI sind im Zusammenhang mit der jeweils beauftragten Leistungsphase zum vereinbarten oder erforderlichen Zeitpunkt zu erbringen.

## 4.3.	Eigenleistungen des AG / nicht beauftragte Teilleistungen

Folgende Leistungen werden vom AG selbst erbracht bzw. folgende Teilleistungen werden nicht beauftragt:

|  | vom AG zu erbringende Leistungen / nicht beauftragte Teilleistungen |
| --- | --- |
| Leistungsphase : |  |

Hinsichtlich der Leistungsphasen 6 und 7 entscheidet der AG rechtzeitig und teilt in Textform mit, ob die nachbenannten Leistungen von ihm selbst ausgeführt werden, oder vom AN auszuführen sind.

Bereich Objektplanung Gebäude / Innenräume / Freianlagen

|  | vom AG zu erbringende Leistungen / nicht beauftragte Teilleistungen |
| --- | --- |
| Leistungsphase 6: | - Zusammenstellen der Vergabeunterlagen (für alle Leistungsbereiche) |
| Leistungsphase 7: | - Einholen von Angeboten - Erstellen der Vergabevorschläge, Dokumentation des Vergabeverfahrens - Zusammenstellen der Vertragsunterlagen für alle Leistungsbereiche - Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen oder der Kostenberechnung - Mitwirken bei der Auftragserteilung |

# 5. 	Leistungserbringung durch den AN

## 5.1.	Leistungsverpflichtete des AN

Der AN benennt nachfolgend diejenigen Personen, die die vereinbarten Leistungen persönlich erbringen. Sie sind berechtigt, den AN gegenüber dem AG und Dritten zu vertreten:

Planungsphase

- Projektleitung:

- Stellv. Projektleitung:

Ausführungsphase

- Objektüberwachung:

- Stellv. Objektüberwachung:

Weitere für die Leistungserbringung vorgesehene Personen und deren Funktionen:

## 5.2.	Leistungserbringung durch Dritte

Es ist durch den AN beabsichtigt, nachstehende Leistungen an Dritte weiterzugeben:

- Leistung:

- Nachunternehmer:

# 6. 	Termine und Fristen

## 6.1.	Termine, Bearbeitungsdauer

Der AN wird seine Leistungen so rechtzeitig erbringen, dass nachfolgende Termine eingehalten werden bzw. die nachstehende Bearbeitungsdauer nicht überschritten wird:

Die Planungsleistungen sollen so erbracht werden, dass die Entwurfsplanung abgeschlossen ist und der Förderantrag im 2. Quartal 2027 gestellt werden kann.

Mit der Bauausführung soll 2027 begonnen (Leistungsphase 8) und diese 2029 beendet werden.

Die Termine für weitere Leistungen werden mit Beauftragung der weiteren Leistungen einvernehmlich festgelegt.

## 6.2.	Planungsterminplan

Spätestens 3 Wochen nach Zustandekommen dieses Vertrages hat der AN einen Detailterminplan zur Erbringung seiner Leistung aufzustellen und dem AG zur Freigabe vorzulegen. Die dort vorgesehenen Termine und Fristen werden mit der Freigabe verbindlich.

Mit Abruf der Leistungsstufe 2 im Sinne dieses Vertrages hat der AN einen weiteren Detailterminplan innerhalb von 3 Wochen aufzustellen und dem AG zur Freigabe vorzulegen. Die hierin vorgesehenen Termine und Fristen werden mit Freigabe ebenfalls verbindlich.

# 7. 	Honorar

## 7.1.	 Vergütungsvereinbarung für die Grundleistungen in Anlehnung an die HOAI

(bitte ankreuzen, soweit zutreffend)

Hinsichtlich der Vergütung des AN treffen die Vertragsparteien die nachfolgende Vereinbarung in Anlehnung an die Vergütungsmethodik der HOAI, und soweit nachfolgend keine abweichenden Regelungen zur Vergütungsmethodik der HOAI vereinbart ist.

Für die nach diesem Vertrag gem. Ziffer 4.1 übertragenen Grundleistungen ermittelt sich das Honorar des AN

- aus den anrechenbaren Kosten des Objekts,

- nach dem Leistungsbild,

- nach der Honorarzone,

- und der Honorartafel der § 35 HOAI.

Hinsichtlich der anrechenbaren Kosten des Objekts / der Objekte vereinbaren die Parteien Folgendes:

Die anrechenbaren Kosten für Objektplanungen von Gebäuden sind demnach die addierten (Netto-)Kosten

- der Kostengruppe 300 im Sinne der DIN 276 und

- der Kostengruppe 200 und 600 im Sinne der DIN 276, soweit der AN diese Leistungen plant und überwacht sowie

- der Kostengruppe 400 im Sinne der DIN 276 nach Maßgabe des § 33 Abs. 2 HOAI.

Die An- und Umbaumaßnahmen an der Kita werden als ein Objekt abgerechnet. Eine evtl. geplante abschnittsweise Ausführung des Vorhabens führt nicht zu einer getrennten Abrechnung nach verschiedenen Objekten.

Die anrechenbaren Kosten ermitteln sich ferner

Variante 1:

- für die Grundleistungen der Leistungsphasen 1-4 
nach der Kostenberechnung, solange diese nicht vorliegt, nach der Kostenschätzung;

- für die Grundleistungen der Leistungsphasen 5-7
nach dem Kostenanschlag, solange dieser nicht vorliegt, nach der Kostenberechnung;

- für die Grundleistungen der Leistungsphasen 8 und 9
nach der Kostenfeststellung, solange diese nicht vorliegt, nach dem Kostenanschlag.

Variante 2:

- für die Grundleistungen sämtlicher übertragener Leistungsphasen auf Grundlage der Kostenberechnung in der Leistungsphase 3, soweit eine solche noch nicht vorliegt auf Grundlage der Kostenschätzung.

Hinsichtlich der Bestimmung des Leistungsbildes vereinbaren die Parteien, dass die Regelungen der § 34 HOAI gelten sollen.

Für nicht beauftragte Leistungsphasen eines Leistungsbildes oder Grundleistungen einer Leistungsphase sind konkrete Regelungen in Anlage 3 dieses Vertrages getroffen. Nicht beauftragte Leistungen der Leistungsphase 6 und 7 reduzieren das Honorar nach der Siemon-Tabelle.

Abweichend von § 35 Abs. 2-7 HOAI legen die Parteien die Honorarzone des Objekts verbindlich mit der Honorarzone III fest. Soweit vorstehend keine Honorarzone festgelegt ist, erfolgt die Bestimmung nach Maßgabe des § 35 Abs. 2-7 HOAI.

Hinsichtlich des Tafelwerts des Honorars soll die Regelung des § 13 HOAI gelten. Hinsichtlich des Tafelwerts vereinbaren die Parteien den Basishonorarsatz.

Es ist teilweise eine Umbau- bzw. Modernisierungsmaßnahme geplant.

Auf das dem Umbau entsprechenden Honorar des AN vereinbaren die Parteien einen Umbauzuschlag in Höhe von       %. Eine Anrechnung der mitzuverarbeitenden Bausubstanz findet nicht statt, diese wurde angemessen beim vorgenannten Umbauzuschlag berücksichtigt.

Ein Umbauzuschlag fällt nicht an. Der Mehr-/Minderaufwand wurde unter Nachlass/Zuschlag berücksichtigt.

Der Verteilungsschlüssel für die Abrechnung der gemeinsamen Bauteile und Leistungen der Kita und des räumlich angegliederten Gemeindeteils (Anlage 6) wird von der Auftraggeberin nach der Leistungsphase 3 festgelegt. Bis zur Erstellung der Entwurfsplanung vereinbaren die Parteien einen Schlüssel für die Verteilung der aus der Projektentwicklung entstehenden Kosten im Verhältnis 1/3-Ortsgemeinde und 2/3 Verbandsgemeinde. Maßgeblich für die Festlegung des Verteilungsschlüssels ist das Verhältnis von Flächenanteil und Baukosten der Kita und des Gemeindeteils zueinander.

Die Abrechnung nach dem Kostenschlüssel erfolgt ab und inklusive der Leistungsphase 4.

Weitere, generelle Vereinbarung zur Vergütungsregelung:

Auf den nach der vorstehenden Methodik ermittelten Honoraranspruch für die Grundleistungen vereinbaren die Parteien insgesamt einen

Nachlass des AN in Höhe von       %.

Zuschlag des AN in Höhe von       %.

Die vorstehende Honorarregelung ist abschließend. Die Parteien vereinbaren insbesondere, dass die Regelungen des § 11 HOAI keine Anwendung auf die Vergütungsvereinbarung finden sollen.

## 7.2.	 Pauschalvereinbarung

(bitte ankreuzen, soweit zutreffend)

Die Vertragsparteien vereinbaren für die Vergütung der mit diesem Vertrag übertragenen Grundleistungen gemäß Ziffer 4.1 ein Pauschalhonorar

- für die Leistungsstufe 1 in Höhe von       € netto,

- für die Leistungsstufe 2 in Höhe von       € netto.

In dem Pauschalhonorar wurde honorarmindernd berücksichtigt, dass sämtliche in Ziffer 4.3 aufgeführten Leistungen vom Auftraggeber beigestellt werden.

Die Parteien sind sich einig, dass weitergehende Honoraransprüche, insbesondere auf Grundlage der Regelungen der HOAI, nicht bestehen und die Vergütungsvereinbarung abschließend ist. Insbesondere erfolgt keine Anrechnung der mitzuverarbeitenden Bausubstanz und keine Anrechnung eines Umbau- oder Modernisierungszuschlag.

Die Parteien vereinbaren insbesondere, dass die Regelungen des § 11 HOAI keine Anwendung auf die Vergütungsvereinbarung finden sollen.

## 7.3.	Besondere Leistungen i. V. m. Anlage 2

Die Vergütung der Besonderen Leistungen ist in der Anlage 3 dieses Vertrages festgelegt.

## 7.4.	Zusätzliche Leistungen und Änderungsleistungen

Für die Kalkulation von zusätzlichen Leistungen oder Änderungsleistungen sowie für die Vergütung von Leistungen im Zeithonorar vereinbaren die Vertragsparteien folgende Stundensätze (netto, ohne Nebenkosten):

- für den AN 
(Geschäftsführer / Partner der Gesellschafter / Inhaber)	      €/h

- für angestellte Architekten / Ingenieure / 
Dipl.-Ingenieure / M.Sc. / B.Sc.	      €/h

- für technische Zeichner und Mitarbeiter mit vergleichbarer Qualifikation, die technische oder wirtschaftliche Aufgaben erfüllen	      €/h

## 7.5.	Nebenkosten

Zur Abgeltung der Nebenkosten erhält der AN einen Zuschlag auf das Honorar aller Leistungen in Höhe von       % soweit in Anlage 3 keine abweichende Regelung getroffen ist.

Nebenkosten in diesem Sinne sind die in § 14 Abs. 2 HOAI genannten Kosten.

## 7.6.	Umsatzsteuer

Die Honorare verstehen sich netto, zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

## 7.7.	Fälligkeit und Abrechnung

Sämtliche Leistungen des AN sind prüffähig abzurechnen. Der Honoraranspruch des AN wird binnen einer Frist von 3 Wochen nach Abnahme und prüfbarer Rechnungslegung fällig. Mit der Abnahme hat der AG einen Anspruch auf Schlussrechnung.

Bis zur Abnahme hat der AN Anspruch auf angemessene Abschlagszahlungen. Der Anspruch auf Abschlagszahlungen wird binnen einer Frist von 3 Wochen nach Rechnungslegung fällig.

# 8. 	Mängelhaftung / Haftpflichtversicherung

Ergänzend zu Ziffer 8.2 der AVB vereinbaren die Vertragsparteien für die vom AN abzuschließende und vorzuhaltende Berufs- bzw. Betriebshaftpflichtversicherung folgende Mindestdeckungssummen:

- 	für Personenschäden in Höhe von	1.500.000,00 €

- 	für Sach- und Vermögensschäden in Höhe von 	1.500.000,00 €

Für den AG:	Für den AN:

| , den |  |  | , den |
| --- | --- | --- | --- |