Anhang 2 Leistungsbeschreibung

EU-Vergabeverfahren „Druckumgebung“

Inhalt

1	Allgemeines	4

1.1	Abkürzungsverzeichnis	4

2	Leistungsgegenstand	5

2.1	Enterprise Print Management (EPM)	6

2.1.1	Output Management System (OMS)	6

2.1.2	Fleet Management System (FMS)	11

2.1.3	Softwarepflege und Support	15

2.1.4	On-Premise-Betrieb	15

2.1.5	Dynamische IP-Adressen der Multifunktionsgeräte	16

2.1.6	Remote-Zugang und Berechtigungsmanagement	17

2.1.7	Darstellung der Komponenten der EPM	18

2.1.8	Bestandsinfrastruktur	18

2.2	Multifunktionsgeräte	19

2.2.1	Produktverfügbarkeit / Baugleichheit	20

2.2.2	Zusatzbedarf	20

2.2.3	Verbrauchsmaterial-Management	21

2.2.4	Wartung & Support (Full-Service)	22

2.2.5	IMAC-Services	24

2.3	Transition	25

2.3.1	Übersicht der Meilensteine	25

2.3.2	Definition der Meilensteine	25

2.3.3	Rollout	28

2.4	Zusammenarbeit	33

2.4.1	Tickethandling	33

2.4.2	Governance	34

2.4.3	Verantwortlichkeiten (RACI-Matrix)	36

3	Vertragliche Grundlage	39

3.1	Vertragslaufzeit	39

3.2	Transition-Out-Phase	39

3.3	Preisblatt und Zahlungsplan	40

3.3.1	Geräte (Kauf)	40

3.3.2	Software (Kauf und/oder Miete)	40

3.3.3	Rollout	41

3.3.4	Zusätzliche IMAC-Leistungen	41

3.3.5	Seitenpreise	41

3.3.6	Servicepauschalen	41

3.3.7	Einzelaufträge	42

3.4	Service Level Targets	43

3.4.1	Pönalisierungen	46

3.4.2	Reporting	46

Allgemeines

Die kubus IT eGbR als Auftraggeber ist ein IT-Dienstleister der AOK PLUS sowie der AOK Bayern und erbringt alle IT-Dienstleistungen im Rahmen eines Gesellschaftervertrags. Sie betreibt die IT-Infrastruktur für die genannten AOKen, schließt IT-bezogene Verträge und unterstützt etwa 20.000 IT-Endnutzer.

Abkürzungsverzeichnis

Das folgende Verzeichnis enthält ausschließlich projektspezifische, fachspezifische oder intern verwendete Abkürzungen. Allgemein bekannte Fachbegriffe der IT und Telekommunikation (wie z. B. IP, DHCP) sowie allgemeinsprachliche Abkürzungen werden als bekannt vorausgesetzt und hier nicht gesondert aufgeführt

| Abkürzung | Erklärung |
| --- | --- |
| EPM | Enterprise Print Management |
| MFG | Multifunktionsgerät |
| OMS | Output Management System |
| FMS | Fleet Management System |
| CSM | Compliance & Security Management |
| DM | Device Management |
| ASM | Asset & Supply Management |
| BAY | AOK Bayern (Mandant / Domäne) |
| PLU | AOK PLUS (Mandant / Domäne) |
| KUB | kubus IT (Domäne) |

Leistungsgegenstand

Der Leistungsgegenstand umfasst im Wesentlichen:

- die Konzeption,

- die Lieferung der Multifunktionsgeräte (Kauf),

- die Implementierung der Software (Kauf und/oder Miete),

- den operativen Betrieb und Administration sowie

- das Patchmanagement

einer ganzheitlichen Enterprise-Druckumgebung.

Die Erreichung dieses Ziels wird durch die folgenden Leistungssäulen sichergestellt:

Enterprise Print Management (EPM):

Das EPM bildet die zentrale Instanz für die gesamte softwareseitige Verarbeitung, Steuerung und Überwachung der Druckprozesse. Es stellt sicher, dass alle Druckvorgänge jederzeit zuverlässig, performant und sicher ausgeführt werden können. Gleichzeitig dient es als Basis für die zentrale Verwaltung und Überwachung der gesamten Infrastruktur.

Multifunktionsgeräte (MFG):

Dieser Bereich beschreibt die bereitzustellenden Multifunktionsgeräte, die als Endpunkte für die Dokumentenverarbeitung und den täglichen Bürobetrieb dienen. Außerdem regelt dieser Bereich das Verbrauchsmaterial-Management, Wartung & Support und die IMAC-Services.

Transition:

Beschreibung der Ablösung der bestehenden Infrastruktur durch eine neue Druckumgebung.

Im Rahmen der Bereitstellung der Multifunktionsgeräte insbesondere Implementierung, Softwarepflege, Instandhaltung und Lifecycle Management muss der Auftragnehmer dafür Sorge tragen, dass diese funktionsfähig und mit aktueller Software versehen sind (d.h. die letzte vom Hersteller veröffentlichte Softwareversion).

Enterprise Print Management (EPM)

Das EPM fungiert als zentrale Steuerungsinstanz der gesamten Druckumgebung. Es dient der Harmonisierung unterschiedlicher Datenquellen und der Verwaltung der Druck-Endpunkte. Das EPM gliedert sich funktional in das Output Management System (OMS) und das Fleet Management System (FMS).

Multi-Mandanten-Architektur:

Die Bereitstellung dieser Funktionalitäten erfolgt innerhalb einer Multi-Mandanten-Architektur, die eine strikte Trennung der Domänen der AOK-Bayern (BAY) und der AOK PLUS (PLU) gewährleistet. Hierbei ist für jeden Mandanten eine logisch autarke EPM-Instanz bereitzustellen. Trotz eines technisch identischen Aufbaus müssen beide Instanzen datentechnisch vollständig isoliert betrieben werden. Dies umfasst zwingend getrennte Datenbanken, individuelle Konfigurationssets sowie separierte Warteschlangen. Eine gegenseitige Einsichtnahme oder Beeinflussung der Druckdatenströme zwischen den Mandanten wird hierdurch systemseitig ausgeschlossen.

Neben den beiden Domänen der Mandanten gibt es noch eine weitere dritte Domäne (KUB). Benutzer, die dieser Domäne zugehörig sind, können auf beide EPMs zugreifen und diese nutzen.

Abbildung 1: Multi-Mandanten-Architektur und EPM

Output Management System (OMS)

Das Output Management System (OMS) bildet die zentrale Instanz für eine hochverfügbare Entgegennahme und Verarbeitung von eingehenden Druckaufträgen und deren zielgerichtete Ausgabe an Multifunktionsgeräten.

Die folgenden Kapitel beschreiben die funktionalen Leistungen des OMS.

Verfügbarkeit und Performance

Das OMS stellt die zentrale Komponente der Druckinfrastruktur dar und ist damit geschäftskritisch für das tägliche operative Geschäft. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, im Rahmen der Konzeption und Implementierung eine hochverfügbare Architektur sicherzustellen.

Hierbei sind folgende Mindestanforderungen zwingend zu erfüllen:

Redundanz & Ausfallsicherheit:

Das OMS ist auf mindestens zwei virtuelle Server zu betreiben. Der Auftraggeber stellt die Server nach den vom Auftragnehmer geforderten Dimensionen (CPU, RAM, HDD) bereit. Diese muss so erfolgen, dass jeder Server im Sinne einer Vollredundanz die gesamte Systemlast autark tragen kann.

Betriebsmodus:

Die Bereitstellung erfolgt im Active/Active-Modus. Die Lastverteilung sowie die Absicherung der Hochverfügbarkeit müssen über einen Loadbalancer realisiert werden. Der Loadbalancer wird vom Auftraggeber bereitgestellt und betrieben.

Wartung ohne Downtime:
Die Architektur muss so konzipiert sein, dass einzelne Server zu Wartungszwecken oder im Störungsfall unterbrechungsfrei vom Loadbalancer nicht mehr angesprochen wird, ohne den laufenden Betrieb zu beeinträchtigen.

Leistungsfähigkeit (Peak-Last):

Das System muss auf eine Durchsatzrate von mindestens 800 Druckaufträgen pro Minute ausgelegt sein. Diese Leistungsspitzen sind ohne spürbare Latenzen (Verzögerungen) in der Verarbeitung oder im Spooling-Prozess zu bewältigen.

Zentraler Datenempfang

Das OMS stellt die konsistente Entgegennahme von Druckdaten aus heterogenen Quellsystemen (z.B. SAP-Systeme und Windows-Clients) sicher.

Als eingehenden Datenkanal stehen wenige Inbound-Queues zur Verfügung, die nach der entsprechenden Daten-Transformation die verarbeiteten Druckaufträge in einer zentralen Outbound-Queue zur Abholung oder Weiterleitung bereithalten.

Kein dedizierter Printserver:

Der Auftragnehmer stellt sicher, dass zwischen Quellsystem (z.B. Windows-Client) und OMS kein dedizierter Printserver notwendig ist.

SAP-Umgebung (M/TEXT und n/TOMS)

Innerhalb der SAP-Umgebung erfolgt die Dokumentenerstellung durch M/TEXT und das Rendering durch n/TOMS. Dieses System wird vom Auftraggeber verantwortet. Die Übertragung des fertigen PCL-5-Datenstroms an das OMS erfolgt via LPR/LPD.

Der Auftragnehmer muss sicherstellen, dass das OMS diese PCL-5-Druckdatenströme entgegennimmt und richtig interpretiert und verarbeitet.

Windows-Clients

Bei Windows-Clients trägt der Auftragnehmer die Verantwortung über die Windows-Druckwarteschlange (Queue) sowie die verschlüsselte Übertragung der Druckdaten (z. B. via IPPS) an das OMS. Er stellt eine korrekte Interpretation aller Druckjobs im OMS sicher.

Jedes Dokument muss von jedem Windows-Client an das OMS geschickt und von dort an jedem Drucker korrekt ausgegeben werden können (freie Druckerwahl des Anwenders).

Single-Queue-Konzept: 
Pro Windows-Client wird lediglich eine einzige Warteschlange installiert. Eine Aufteilung in dedizierte Warteschlangen pro Geräteklasse (z. B. getrennt nach S/W oder Farbe) ist explizit nicht gestattet. Diese eine Warteschlange muss die maximale Hardwarekonfiguration (Farbdruck, A3, diverse Papierfächer etc.) vollumfänglich unterstützen. Ziel ist, dass der Schnelldruck (z.B. in Word) die Standard-Inbound-Queue der OMS anspricht.

Softwarebereitstellung und Treiberkonzept:

Bevorzugt wird ein treiberloses Konzept auf Basis einer Standard-IPPS-Warteschlange. Der Auftragnehmer verantwortet deren vollständige, vollautomatisierte Bereitstellung und Einrichtung (ohne Anwenderinteraktion); die Pflicht zur Lieferung und Pflege dedizierter Treiber entfällt. Wird dennoch ein dedizierter Treiber vorgesehen, liefert der Auftragnehmer alle erforderlichen Dateien (z. B. .inf, .cat, .xml), Skripte sowie Ablaufpläne. Auch hierbei ist eine vollautomatisierte Einrichtung ohne Anwenderinteraktion zu garantieren sowie kritische Updates und Versionswechsel proaktiv bereitzustellen. Der Auftragnehmer trägt die volle Verantwortung für die fehlerfreie Installation, dauerhafte Stabilität und ordnungsgemäße Funktion der Warteschlange.

Softwareverteilung:
Der Auftraggeber verteilt die Warteschlange (treiberlos oder treiberbasiert) per Softwareverteilung. Der Auftragnehmer stellt dafür funktionsfähige PowerShell-Skripte (z. B. für die systemweite Port- und Warteschlangenanlage) bereit. Um eine vollautomatisierte Bereitstellung zu garantieren, werden die Skripte auf den Clients ausschließlich mit Administratorrechten (kein User-Kontext) ausgeführt.

Regelbasierte Datenstrom-Transformation:

Sobald als Eingangskanal die Default-Inbound-Queue gewählt wird, muss das System in der Lage sein, einlaufende Druckdatenströme in Echtzeit zu analysieren. Dabei werden spezifische, vordefinierte Steuerzeichen innerhalb des Datenstroms erkannt und automatisiert in entsprechende gerätespezifische Druckkommandos übersetzt.

Aktuell werden diese Steuerzeichen von der Anwendung W-ELP der Firma Stethos interpretiert und weiterverarbeitet. Der Auftragnehmer wird die unten beschriebene Funktionsweise in das OMS integrieren, sodass W-ELP abgelöst werden kann.

Beschreibung der Funktionsweise:

Die Druckdaten werden nach einem Triggerwort (!WELP_APDruSteu!) durchsucht. Alle Zeichen nach dem Triggerwort und vor dem Zeichen „X“ bilden die Steuerzeichenkette. Das Triggerwort und die Steuerzeichenkette gibt es in einem Druckauftrag nur einmal. Sollte es öfter auftauchen, wird nur die erste Steuerzeichenkette betrachtet.

Es gibt die Steuerzeichen „G“ für Briefkopf und „W“ für Normalpapier, die den Medientyp steuern, und es gibt die Steuerzeichen „D“ für Duplex und „S“ für Simplex, die den Druckmodus steuern.  
Zusammen bildet das Medientyp-Steuerzeichen und das Druckmodus-Steuerzeichen immer ein Steuerzeichenpaar, das angibt, wie gedruckt werden soll. Das Zeichen „X“ kennzeichnet das Ende der Steuerzeichenkette.

Der „Anhang 7 - TestdokumentWelp“ zeigt ein Beispieldokument, in dem das Kommando bewusst mit roter statt mit weißer Schriftfarbe hervorgehoben wurde.

Beispiele:

| GSX | Alle Seiten werden simplex auf Briefkopf-Papier gedruckt |
| --- | --- |
| GDWDX | Seite 1 wird auf die Vorder- und Seite 2 auf die Rückseite vom Briefkopf-Papier gedruckt. Alle weiteren Seiten werden beidseitig auf Normalpapier gedruckt. |
| GSWDX | Seite 1 wird auf die Vorderseite vom Briefkopf-Papier gedruckt. Die Rückseite bleibt leer. Alle weiteren Seiten werden beidseitig auf Normalpapier gedruckt. |
| GSGSGDX | Seite 1 wird auf die Vorderseite vom Briefkopf-Papier gedruckt. Die Rückseite bleibt leer. Seite 2 wird auf die Vorderseite vom Briefkopf-Papier gedruckt. Die Rückseite bleibt leer. Alle weiteren Seiten werden beidseitig auf Briefkopf-Papier gedruckt. |

Medientypbezogene Druckausgaben:

Bei der Verarbeitung werden Medientypen und keine Fach-Nummern für die Papiersteuerung verwendet. Das heißt, dass nicht „Fach-n“ angegeben wird, sondern der Medientyp „Briefkopf“ oder „Normalpapier“.

Erweiterbarkeit: 
Der Auftragnehmer stellt sicher, dass die Funktionsweise durch zusätzliche Steuerzeichen erweiterbar ist. Beispielsweise „F“ für Medientyp „Folie“

Inbound-Queue-Basierte Datenstrom-Transformation:

Neben der Default-Inbound-Queue können weitere Eingangskanäle angelegt und mit einem fest definierten Ausgabe-Schemata konfiguriert werden, unabhängig was im Datenstrom steht.

Beispielsweise wird eine „Inbound-Queue-Spec“ angelegt, die Druckaufträge so transformiert, dass das erste Blatt immer beidseitig auf Briefkopf gedruckt wird und alle folgenden Seiten auf Normalpapier.

Der Anwender kann somit selbst entscheiden, ob er entweder den „Standarddrucker“ oder einen speziellen „Drucker“ im Druckdialog des Betriebssystems wählt.

Abbildung 2: Inbound-Queue-Basierte Datenstrom-Transformation

Dynamische Nutzer-Identifikation (Metadata-Extraction)

Die Druckdaten werden in Echtzeit unmittelbar nach Erhalt der Druckaufträge nach dem Username im PJL-Header (@PJL SET USERNAME=) durchsucht. Alle Zeichen nach dem Triggerwort und vor dem nächsten Leerzeichen bilden den Benutzernamen, dem der Druckauftrag zuzuweisen ist. Nur wenn im PJL-Header kein Benutzername angegeben ist, können die Standard-Headerdaten des Druckprotokolls verwendet werden.

Die Extraction muss auch dann funktionieren, wenn der Benutzername innerhalb Anführungszeigen steht:

- @PJL SET USERNAME="Benutzername" und

- @PJL SET USERNAME=Benutzername

Beispiel:

Mit dem Account „autoprint“ wird ein Druckauftrag an das OMS geschickt.

In den PJL-Header der Druckdaten steht: „[…] @PJL SET USERNAME="myUserName" […]“

Das Dokument dem Benutzer myUserName zugeordnet.

Secure Pull-Printing und Identitätsmanagement

Das OMS stellt eine zentrale Outbound-Queue für alle Druckaufträge bereit. Die Druckaufträge werden dort sicher vorgehalten und entweder nach der Ausgabe am Gerät oder nach einer gewissen Zeit automatisch gelöscht.

Nach erfolgreicher Authentifizierung an einem Multifunktionsgerät, hat der Nutzer auf die ihm zugewiesenen Druckaufträge Zugriff und kann sie löschen oder ausdrucken.

Authentifizierungsmöglichkeiten:

Die Authentifizierung erfolgt am Multifunktionsgerät primär über RFID-Medien (Multi-Protokoll-Leser für mind. LEGIC prime, MIFARE CSN/UID und MIFARE DESFire) und kann wahlweise durch eine PIN-Eingabe (Zwei-Faktor-Authentifizierung) ergänzt werden. Als Fall-Back ist auch eine Windows-Authentifizierung möglich.

Konfigurierbare Suchreihenfolge in Verzeichnisdienste:

Für die Authentifizierung am Endpunkt muss das OMS eine konfigurierbare Suchreihenfolge innerhalb der angebundenen Verzeichnisdienste (Active Directory / LDAP) unterstützen. Das System muss in der Lage sein, den Authentifizierungsprozess beim ersten erfolgreichen Treffer in dieser Kette abzuschließen (First-Match-Prinzip), um Fehlzuordnungen auszuschließen.

Beispiel einer solchen Abfrage-Kette:

- Domäne-A/Nutzer/Intern (Höchste Priorität)

- Domäne-C/Nutzer/Intern

- Domäne-A/Nutzer/Extern

- Domäne-C/Nutzer/Extern (Niedrigste Priorität)

Remote Printing:

Neben der physischen Authentifizierung am Multifunktionsgerät soll es zusätzlich möglich sein, die eigenen Druckaufträge über eine Website am Browser zu sehen, löschen und an einem auszuwählenden Endpunkt des OMS drucken zu lassen. Die Authentifizierung an der Website soll mittels Single-Sign-On (SSO) möglich sein.

Fleet Management System (FMS)

Das Fleet Management System (FMS) gewährleistet die administrative Steuerung, die proaktive Überwachung der IT-Sicherheit sowie die Bereitstellung valider Bestands- und Statusdaten, um einen stabilen Betrieb der Multifunktionsgeräte über beide Mandanten hinweg sicherzustellen. Die Leistungen des FMS gliedern sich in folgende funktionale Säulen:

Compliance & Security Management (CSM):

Das CSM dient der kontinuierlichen Überwachung und Durchsetzung von Sicherheitsrichtlinien gemäß einem definierten Regelwerk und stellt ein dauerhaft hohes IT-Sicherheitsniveau sicher.

Begrüßungsnetzwerk:

Bevor ein Multifunktionsgerät an das Netzwerk angeschlossen werden darf, muss dessen MAC-Adresse im Network Access Control System (NAC-System) hinterlegt werden. Erst dann wird ein Gerät in das Begrüßungsnetzwerk aufgenommen und kann eine Verbindung zum CSM aufbauen.

System-Stabilität:
Das CSM unterliegt erhöhten Sicherheitsanforderungen und muss auf ein funktionales Minimum reduziert werden. Ein sicherheitsbedingter Ausfall des CSM darf den laufenden Betrieb der übrigen EPM-Systeme (DM, ASM und insbesondere des OMS) nicht beeinträchtigen.

Automatische Provisionierung:

Neu angeschlossene Geräte müssen automatisch erkannt und mit den notwendigen Sicherheitsparametern (Zertifikate, individuelle Passwörter, Verschlüsselungsprotokolle, Ports, etc.) versorgt werden. Erst nach erfolgreicher Installation des Identitätszertifikats für 802.1x und Validierung der Security-Baselines ist eine Kommunikation mit anderen Systemen möglich. Im Anschluss erfolgt die automatisierte Registrierung im Device Management zur finalen Konfiguration.

Zertifikatsmanagement:

Das CSM unterstützt ein automatisiertes Zertifikatsmanagement. Als Vermittler zwischen Endgerät und PKI rollt es Identitätszertifikate (für 802.1x) sowie Root/Sub-CA-Zertifikate aus und erneuert diese rechtzeitig vor Ablauf. Die Anbindung erfolgt entweder über native Microsoft Enterprise Integration (mittels Zertifikatsvorlagen und CA-Namen) oder via SCEP-Connector (mittels statischer Passwörter).

EU-Cybersecurity-Vorgaben:

Die Multifunktionsgeräte müssen während der gesamten Vertragslaufzeit den aktuellen EU-Cybersecurity-Vorgaben (insb. RED Art. 3.3 oder Cyber Resilience Act) entsprechen.

Insbesondere ist die Verwendung von werksseitigen Standard-Passwörtern unzulässig. Das CMS muss hierfür vorbereitet sein, und sollte jedes Multifunktionsgerät im Rahmen der automatisierten Provisionierung automatisch ein firmeninternes Passwort vergeben können.

Assess & Remediate:

Um Abweichungen der Sicherheitsparameter schnellstmöglich zu erkennen und zu korrigieren, unterstützt das CSM einen automatischen Assess & Remediate-Prozess. Dies beinhaltet insbesondere auch die rechtzeitige Erneuerung von Identitätszertifikaten.

Alle Multifunktionsgeräte sollen in der Nacht automatisch neu starten und den Assess & Remediate-Prozess triggern. Zudem sollte das CSM diesen Prozess regelmäßig (z.B. alle 48h) unabhängig des Geräteneustarts triggern können.

Der Auftragnehmer stellt sicher, dass alle aktiven Geräte den Sicherheitsparametern entsprechen.

Device Management (DM)

Das DM ermöglicht die zentrale Administration der Geräte-Konfiguration sowie das Firmware-Management.

Automatische Provisionierung:

Sobald ein Endpunkt durch das CSM erfolgreich provisioniert wurde, übernimmt das DM automatisch die finale Konfiguration. Dies erfolgt durch die automatische Zuweisung funktionsspezifischer Konfigurations-Profile (z. B. Netzwerk-Parameter, Facheinstellungen, Energiespar-Optionen). Der gesamte Prozess muss so konzipiert sein, dass die vollständige Einrichtung neuer Endgeräte ohne manuellen Vor-Ort-Einsatz erfolgt.

Gruppenmanagement:
Um die Administration effizient zu gestalten, muss das DM eine flexible Gruppierung von Endgeräten unterstützen:

- Dynamische Gruppen: Geräte werden basierend auf definierten Attributen oder Filterkriterien (z. B. Modelltyp, Firmware-Stand oder spezifische Konfigurationsparameter) automatisiert zugewiesen. Es muss möglich sein, Aktionen (z. B. automatische Profilzuweisung) zu definieren, die unmittelbar beim Hinzufügen eines Gerätes in eine Gruppe getriggert werden. Verliert ein Gerät die Filterkriterien, erfolgt die Entfernung aus der Gruppe ebenfalls automatisiert.

- Statische Gruppen: Ergänzend muss eine manuelle Zuweisung von Geräten zu festen Gruppen möglich sein, um individuelle Sonderkonfigurationen abzubilden.

Aufgabenmanagement:

Sämtliche Administrationsvorgänge (z. B. Konfigurationsänderungen, Firmware-Updates) werden über Aufgaben gesteuert:

- Aufgaben müssen sowohl ad-hoc (sofortige Ausführung) als auch zeitgesteuert (geplante Ausführung, z.B. außerhalb der Geschäftszeiten) gestartet werden können.

- Pro Aufgabe kann der aktuelle Status (erfolgreiche, fehlerhafte und noch offene Geräte) eingesehen werden.

Layout- und Filtermanagement:

Um komplexe Flottenzustände effizient zu überwachen und administrative Tätigkeiten gezielt steuern zu können verfügt das DM über eine flexible Benutzeroberfläche.

Asset & Supply Management (ASM)

Das ASM liest Zustands- und Zählerdaten der Geräte aus. Auf dieser Basis erstellt der Auftragnehmer die verbrauchsabhängigen Rechnungen (Abrechnung Seitenpreise), stellt die rechtzeitige Versorgung mit Verbrauchsmaterial sicher und plant notwendige Wartungseinsätze.

Just-In-Time Versorgung:

Basierend auf individuellen Schwellenwerten muss das System eine Just-in-Time-Versorgung initiieren, um Stillstandzeiten auszuschließen. Im Versandfall erfolgt eine Statusbenachrichtigung per E-Mail an den Empfänger des Pakets, um über die bevorstehende Lieferung zu informieren.

CMDB und Datenaustausch:

Der Auftraggeber verfügt über eine eigene CMDB in der alle Multifunktionsgeräte gepflegt sind. Als Attribute werden unter anderem Standort-, Raum- und Kontakt- und Gerätedaten (z.B. Seriennummer, Modellbezeichnung, Gerätename, MAC-Adresse) und der Gerätestatus gepflegt.

Die CMDB-Pflege wird vom Auftraggeber durchgeführt. Beispielsweise legt er neue Geräte an, nimmt Änderungen an Standort-, Raum- und Kontaktinformationen vor und löscht diese Geräte nach der Außerbetriebnahme.

Der Auftragnehmer hat zu melden, wenn er eine Änderung an der Flotte vornimmt, damit diese in der CMDB dokumentiert werden kann. Dazu zählen insb. die In- und Außerbetriebnahme und der Umzug von Geräten. Hierzu überträgt er über einen sicheren Kanal (z.B. verschlüsselte E-Mail) die Seriennummer und den Hostname des Gerätes und die entsprechend geänderten Informationen (z.B. neuer Standort, Raum, Status).

Die CMDB des Auftraggebers gilt als das führende System. Hierbei wird täglich der aktuelle Stand aller Geräte (insb. der Adress- und Empfängerdaten) exportiert und an den Auftragnehmer übermittelt (z.B. über eine verschlüsselte E-Mail).

Der Auftragnehmer trägt die Verantwortung darüber, dass die Daten automatisiert in das ASM eingepflegt werden und insb. die tagesaktuellen Adressinformationen für die Just-In-Time Versorgung genutzt werden. Welche Daten und wie viele Datensätze sich zum Vortag ändern werden, kann nicht vorhergesehen werden.

Gerätestatus:

Über den CMDB-Datenaustausch wird auch der operative Status der Geräte (aktiv/inaktiv) übermittelt. Ein Gerät gilt ab dem Zeitpunkt der Abnahme durch den Auftraggeber als aktiv; als maßgebliche Datenbasis dient hierfür das digitale Abnahmeprotokoll (siehe Abnahmeprotokoll).

Sobald ein aktives Gerät eingelagert oder außer Betrieb genommen wird, wechselt dessen Status auf inaktiv; hierbei gilt als maßgebliche Datenbasis das Löschprotokoll bzw. die Bestätigung der Einlagerung per Mail.

Dies hat unmittelbar Auswirkung auf die monatliche Abrechnung bezüglich der Softwarekosten sowie der Servicepauschalen pro Gerät (siehe Preisblatt und Zahlungsplan).

Kein Zählen von Leerseiten:

Seiten die ausgegeben, aber nicht bedruckt werden (leere Seiten und insb. die Rückseiten von Briefkopf-Papier) werden nicht berücksichtigt und dürfen somit nicht in den Ergebnissen des ASM vorkommen. Der Auftragnehmer stellt sicher, dass in den Auswertungen nur die bedruckten Seiten gezählt werden. Dies ist insb. in der Rechnungsstellung wichtig, da für unbedruckte Seiten keine Seitenpreise erhoben werden dürfen.

Seiten-Format:

Der Auftragnehmer stellt sicher, dass die Auswertungen auf DIN-A4 Seiten faktorisiert werden. Das heißt, dass beispielsweise eine A3-Seite mit dem Faktor 2 und eine A5-Seite mit dem Faktor 0,5 faktorisiert wird.

Softwarepflege und Support

Der Auftragnehmer übernimmt die vollumfängliche Softwarepflege sowie den Support für die EPM einschließlich aller zugehörigen Systemkomponenten.

Softwarepflege:
Der Auftragnehmer übernimmt die gesamte Softwarepflege insb. zur Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft sowie der IT-Sicherheit (Schließen von Sicherheitslücken). Notwendige Wartungseinsätze und deren Ablaufplan sind in jedem Fall vor der Umsetzung mit dem Auftraggeber abzustimmen. Der Auftraggeber koordiniert intern notwendige Prozesse (z.B. Risikoabschätzung, Change-Management) gibt die Umsetzung frei und begleitet die Durchführung.

Support:

Sollte es zu einer Störung innerhalb der EPM kommen, wird diese zunächst von den betroffenen Fachabteilungen (Second-Level-Ebene) des Auftraggebers eingeordnet und geprüft. Ergibt diese Prüfung, dass die Ursache vermutlich im Verantwortungsbereich des Auftragnehmers liegt, wird die Priorität festgestellt und eine Störungsmeldung über den Standardweg an den Auftragnehmer übermittelt (siehe Tickethandling).

On-Premise-Betrieb

Alle Komponenten des EPM werden ausschließlich auf der Infrastruktur des Auftraggebers betrieben (On-Premise) mit Ausnahme ggf. des ASM. Der Auftraggeber ist bis inkl. des Betriebssystems verantwortlich. Es werden ausschließlich virtuelle Windows-Applikationsserver zur Verfügung gestellt.

Updates:

Notwendige Serverupdates werden automatisiert während den Wartungsfenstern auf den Servern installiert. Der Auftraggeber hält sich das Recht vor, aus wichtigem Grund auch ein vollständiges Server-Update durchzuführen. Hierbei wird zusammen mit dem Auftragnehmer ein Parallelbetrieb organisiert. Ein Wichtiger Grund liegt insb. dann vor, wenn das Supportende von Microsoft der Serverversion in Sicht ist.

Kein Internet:

Sämtliche Systeme des EPM sowie die Multifunktionsgeräte verfügen über keinen Zugriff auf das öffentliche Internet. Ein Cloud-Betrieb oder eine direkte Kommunikation der Endgeräte mit Cloud-Diensten ist explizit untersagt.

Ausnahme Asset & Supply Management (ASM):

Für das ASM ist eine verschlüsselte Kommunikation zu Servern des Auftragnehmers zulässig, sofern ein lokaler Agent im Rechenzentrum des Auftraggebers als Vermittler dient. Dieser sammelt die Daten der Multifunktionsgeräte und übermittelt sie über eine vom Auftraggeber freigegebene Schnittstelle. Die Geräte selbst dürfen zu keinem Zeitpunkt direkten Zugriff auf das Internet oder externe Cloudsysteme haben.

Dynamische IP-Adressen der Multifunktionsgeräte

Der Auftragnehmer konzipiert die EPM und alle darin enthaltenen Komponenten (OMS, FMS) so, dass ein Wechsel der IP-Adresse der Multifunktionsgeräte keine Auswirkung auf die Funktionsweise hat.

Dies bedeutet, dass sofern ein Gerät nach dem Hochfahren eine andere IP-Adresse erhält als zuvor (z.B. durch einem abgelaufenem DHCP-Lease; DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol) insb. folgende Funktionalitäten gegeben sein müssen:

- das CSM überprüft automatisch die Sicherheitsparameter (Assess- & Remediate-Prozess)

- das DM kann Konfigurationen und Firmwareversionen installieren

- das ASM überwacht die Geräteinformationen

- das OMS erkennt den Drucker, sodass Benutzer sich auf dem Gerät authentifizieren und Druckaufträge ausgeben können.

Somit darf weder die Nutzung noch die Verwaltung des Gerätes eingeschränkt sein.

Sollten sog. „Karteileichen“ in den Systemen entstehen, kümmert sich der Auftragnehmer darum, dass diese regelmäßig, mind. jedoch einmal im Monat, bereinigt werden.

Remote-Zugang und Berechtigungsmanagement

Zur Leistungserbringung gewährt der Auftraggeber dem Auftragnehmer einen sicheren Remote-Zugriff auf die vereinbarten Systemumgebungen. Dieser Zugriff erfolgt ausschließlich über die vom Auftraggeber definierten Zugangswege.

Personenbezogene Zugänge:

Personalisierungspflicht: Alle Zugänge sind zwingend personenbezogen zu beantragen und zu nutzen. Die Verwendung von Gruppen-Accounts oder gemeinsam genutzten Zugangsdaten ist strikt untersagt.

Limitierung der Zugänge:

Um das Sicherheitsrisiko zu minimieren, wird die Anzahl der personalisierten Zugänge auf ein betrieblich notwendiges Maß begrenzt. Hierbei behält sich der Auftraggeber vor, die Anzahl der personalisierten Zugänge auf 8 Zugänge zu limitieren. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber eine namentliche Liste der berechtigten Mitarbeiter (Kern-Team) vorzulegen.

Nachweispflicht und Revision:

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, jede Änderung im berechtigten Personenkreis (z. B. bei Ausscheiden eines Mitarbeiters) unverzüglich dem Auftraggeber zu melden, damit der Zugang gelöscht werden kann.

Protokollierung:

Alle Aktivitäten innerhalb der Systeme des Auftraggebers werden personenbezogen protokolliert. Der Auftragnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass diese Protokolle zu Revisionszwecken und zur Kontrolle der Datensicherheit ausgewertet werden können.

Kosten der Bereitstellung:

Die Einrichtung und Verwaltung erfolgt für den Auftragnehmer kostenfrei.

Darstellung der Komponenten der EPM

Folgende Abbildung stellt dar, welche logischen Komponenten in der EPM vorhanden sind und welche Komponenten der Auftragnehmer (blau) und welche der Auftraggeber (rot) verantwortet:

Abbildung 3: Verantwortungsbereiche der EPM

Bestandsinfrastruktur

Folgende Darstellung zeigt die Komponenten der bestehenden Umgebung einer Domäne.

Abbildung 4: Bestandsinfrastruktur

Multifunktionsgeräte

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, drei Geräteklassen vom selben Hersteller entsprechend dem Kriterienkatalog anzubieten:

| Kurzbezeichnung | Erläuterung |
| --- | --- |
| A4-MON | DIN-A4 Schwarz-Weiß-Multifunktionsgerät |
| A4-COL | DIN-A4 Farb-Multifunktionsgerät |
| A3-COL | DIN-A3 Farb-Multifunktionsgerät |

Beide A4-Geräteklassen (A4-MON und A4-COL) werden jeweils in zwei Varianten angeboten:

- Tisch-Gerät: um das Gerät auf vorhandenem Mobiliar (z. B. Beistelltische) zu platzieren.

- Stand-Gerät: für die freistehende Bodenaufstellung inkl. eines passenden Unterschranks.

Hierbei stellt der Auftragnehmer sicher, dass die Variante „Tisch-Gerät“ durch einen optional erhältlichen Unterschrank jederzeit zu einem „Stand-Gerät“ erweitert werden kann. Umgekehrt muss ein „Stand-Gerät“ durch Entfernen des Unterschranks als „Tisch-Gerät“ einsetzbar sein.

Bei beiden Varianten besitzt das Gerät mind. zwei 500-Blatt-Papierkassetten.

Authentifizierung:

Alle Geräte sind mit einem Multi-Protokoll-Kartenleser für mind. LEGIC prime, MIFARE CSN/UID und MIFARE DESFire ausgestattet. Erst nach erfolgreicher Anmeldung über den OMS-Client werden die personalisierten Funktionen freigeschaltet.

Alle Geräte besitzen über die folgenden Funktionen:

- Pullprint (siehe OMS): Auflistung, Ausgabe und Löschung von am Server vorgehaltenen Druckaufträgen nach Authentifizierung.

- Scan-to-Me: Scannt Dokumente und versendet diese an die hinterlegte E-Mail-Adresse des angemeldeten Benutzers. Die Authentifizierung am E-Mail-Server findet über einen im Drucker hinterlegten Account statt.

- Scan-to-Home: Scannt Dokumente direkt in das Homeverzeichnis des angemeldeten Benutzers. Hierbei wird ein fixer Pfad mit dem Benutzernamen vom angemeldeten Benutzer ergänzt. Der Zugriff findet über einen im Drucker hinterlegten Account statt.

- Statisches Scan-to-Mail / Netzlaufwerk: Hinterlegung fester Zieladressen (Mailadresse oder Netzlaufwerkspfad).

- Kopieren: Auch ohne Authentifizierung als Gast ausführbar.

- Ausweis-Kopie: Automatische Zusammenführung von Vorder- und Rückseite kleiner Formate (z. B. Visitenkarten, Ausweise) auf eine einzige Seite.

Remote-Bedienung (Remote-Panel):

Alle Geräte verfügen über ein Remote-Panel. Dies ermöglicht die Benutzeroberfläche des Geräte-Displays eins-zu-eins zu spiegeln und über den Webbrowser fernzusteuern. Der Zugriff muss zwingend ohne eine Bestätigung am Gerät möglich sein, um eine Administration auch bei Abwesenheit von Personal am Aufstellungsort zu gewährleisten. Zur Wahrung des Datenschutzes muss während einer aktiven Remote-Sitzung ein optischer Hinweis (z. B. ein Icon oder Textbanner) auf dem Display des Geräts erscheinen.

Produktverfügbarkeit / Baugleichheit

Innerhalb des Rollouts müssen zwingend Neugeräte aktueller Modellreihen ausgeliefert werden.

Für den Zusatzbedarf nach dem Rollout ist während der gesamten Vertragslaufzeit pro Jahr maximal ein Produktwechsel bzw. eine Änderung der Ausstattung des aktuellen Produktes pro Produkt/Modell zulässig. Die Änderung der technischen Spezifikation ist nur in vorheriger Absprache mit dem Auftraggeber möglich. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber diese Änderung mit mindestens 8 Wochen Vorlaufzeit schriftlich anzuzeigen und bedarf einer schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers. Der Auftraggeber führt daraufhin bei Bedarf eine Teststellung durch. Anfallende Kosten trägt der Auftragnehmer.

Werden durch die Neuerung die Anforderungen der Leistungsbeschreibung nicht mehr erfüllt, kann der Auftraggeber den Vertrag mit sofortiger Wirkung kündigen.

Zusatzbedarf

Während der gesamten Vertragslaufzeit können zusätzlich neue Geräte inkl. Zubehör bestellt werden. Die Geräte entsprechen den Modellen und Ausführungen der Geräte, die im Rollout geliefert wurden. Es gelten die Verantwortlichkeiten analog dem Rollout, damit die Geräte vom Auftragnehmer geliefert, in Betrieb genommen, installiert und konfiguriert werden.

Fristen:

Wird vom Auftraggeber mit dem Auftragnehmer nichts anderes vereinbart, sind bis zu 5 Geräte inkl. Serviceleistung (z.B. Aufbau und Inbetriebnahme) vollständig und mängelfrei innerhalb 10 Arbeitstage nach Eingang der Bestellung zu liefern.

Bei größeren Aufträgen nennt der Auftraggeber dem Auftragnehmer den voraussichtlichen Bedarf damit die Lieferzeiten zwischen den Vertragspartnern abgestimmt werden können.

Mindestabnahmemengen:

Neben den im Rollout angegebenen Mengen, werden keine Mindestabnahmemengen, weder bei Einzelbestellungen noch während der gesamten Vertragslaufzeit, vereinbart.

Verbrauchsmaterial-Management

Der Auftragnehmer trägt die Verantwortung für eine lückenlose und unterbrechungsfreie Versorgung der gesamten Geräteflotte mit sämtlichen erforderlichen originale Verbrauchsmaterialien (ausgenommen Papier).

Tonerlieferung:

Der Auftragnehmer versendet Toner und Resttonerbehälter proaktiv und rechtzeitig – also vor Verbrauch des Altmaterials – frei Haus an die jeweilige Kontaktperson. Die Lieferung erfolgt zu den üblichen Geschäftszeiten. Der Empfänger wechselt das Material bei Bedarf selbstständig.

Kommunikation:

Bei Versand sendet der Auftragnehmer eine Avise-Mail an den Empfänger und an eine zentrale Adresse des Auftraggebers. Die Mail muss Seriennummer und Hostname des Geräts, Materialbezeichnung, Seriennummer des Altmaterials und die Sendungsverfolgungsnummer enthalten.

Eigentumsübergang:
Sämtliche gelieferte Verbrauchsmaterialien gehen mit der Anlieferung und Übergabe an den Auftraggeber am Erfüllungsort (Nachweis unterschriebener Lieferschein, mit der Unterzeichnung des Lieferscheins wird nicht die Vollständigkeit und/oder Mangelfreiheit bestätigt) vollständig in das Eigentum des Auftraggebers über und sind mit den vereinbarten Seitenpreisen vollständig abgegolten. Eine gesonderte Vergütung für Verbrauchmaterialien, insbesondere zum Ende der Vertragslaufzeit vorhandene oder kurz vor Vertragsende gelieferte Restbestände, erfolgt nicht. Der Auftragnehmer hat insbesondere keinen Anspruch auf Rückgabe, Wertersatz oder anteilige Erstattung für nicht verbrauchte, angebrochene oder ungeöffnete Verbrauchsmaterialien.

Geht bereits geliefertes und im Eigentum des Auftraggebers befindliches (Nachweis durch unterschriebenen Lieferschein) Verbrauchsmaterial durch Verschulden des Auftraggebers verloren, ist der Auftragnehmer berechtigt, die Ersatzlieferung sowie den damit verbundenen administrativen Aufwand gegen Einzelnachweis zu marktüblichen Konditionen gesondert in Rechnung zu stellen.

Kennzeichnungspflicht:
Um eine effiziente Zuordnung vor Ort zu gewährleisten, ist der Auftragnehmer verpflichtet, jedes Paket neben der Empfängeradresse (Vorname, Name, Straße, PLZ und Ort) zusätzlich mit dem Gerätenamen des Zielgerätes zu kennzeichnen

Unmittelbare Zustellung:
Der Auftragnehmer stellt sicher, dass Sendungen bei Nichtantreffen keinesfalls in Postfilialen, Paketshops oder bei Nachbarn hinterlegt werden. Sollte eine Zustellung aufgrund einer geschlossenen Filiale scheitern, erfolgt ein kostenfreier zweiter Versuch am nächsten Arbeitstag. Misslingt auch dieser, erfolgt die Rücksendung an den Auftragnehmer.

Rücknahme und Verwertung:

Der Auftragnehmer stellt sicher, dass verbrauchte Toner und Resttonerbehälter kostenlos zurückgenommen und einer fachgerechten, umweltfreundlichen Verwertung zugeführt werden. Er bietet hierzu zwei Optionen an:

- Bereitstellung von Versandetiketten oder Rücksendekartons für einzelne Toner.

- Bereitstellung und Abholung von Sammelboxen für mehrere Toner.

Wartung & Support (Full-Service)

Zur Sicherstellung einer maximalen Systemverfügbarkeit ist ein vollumfänglicher Full-Service zu erbringen. Der Service umfasst die Durchführung regelmäßiger, herstellerspezifischer Wartungen sowie die Behebung von Störungen im Fehlerfall (Break & Fix).

Wartungskomponenten und Wartungseinsätze

Sämtliche Wartungskomponenten also z. B. Belichtungseinheiten/Trommeln, Wartungskits, Rollen oder Fixiereinheiten, werden vor Ort durch geschultes Personal vom Auftragnehmer getauscht. Hierbei werden ausschließlich originale Ersatzteile verwendet. Die Ersatzteile müssen neu sein. Ein Versand dieser Komponenten an den Auftraggeber bzw. die Drucker-Kontaktperson ist nicht zulässig.

Der Auftragnehmer nimmt die ausgetauschten Gegenstände im Rahmen des entsprechenden Wartungseinsatzes kostenlos zurück und stellt sicher, dass diese einer fachgerechten und umweltfreundlichen Verwertung zugeführt werden. Hierbei führt er eine zertifizierte Datenlöschung.

Im Leistungsumfang sind sämtliche Ersatzteile, etwaige Kosten für die Zurücknahme und Verwertung sowie alle Anfahrts- und Arbeitszeiten enthalten.

Terminvereinbarung und Ankündigung:

- Bei vor Ort Einsätzen im Rahmen einer Behebung von Störungen legt der Auftragnehmer einen Termin für die Entstörung fest. Hierbei richtet er sich nach den Öffnungszeiten der jeweiligen Filiale. Anschließend kündigt er per E-Mail an den betroffenen und an das Ticketsystem des Auftragnehmers den Termin und das Vorhaben an.

- Bei planbaren vor Ort Einsätzen, wie beispielsweise Wartungen, vereinbart der Auftragnehmer gemeinsam mit der jeweiligen Kontaktperson des Multifunktionsgerätes einen passenden Termin.

Ein unangekündigter vor Ort Einsatz ist nicht zulässig.

Zutritt:

Für den Zutritt zum Drucker müssen sich Techniker oder Rollout-Teams an der Rezeption unaufgefordert ausweisen. Vorzulegen sind ein gültiger Firmen- oder Dienstausweis sowie ein klarer Auftragsnachweis (inkl. Ticket-ID, Name der Person, Gerätedaten und Vorhaben). Während des gesamten Einsatzes ist ein Namensschild gut sichtbar zu tragen.

Anschließend begleitet eine Person vom Auftraggeber den Techniker zum Drucker und gewährt ihm Zutritt.

Störungsmeldung & Ticket-Ablauf:

Die Erstaufnahme von Störungsmeldungen erfolgt durch den Service-Desk des Auftraggebers. Dieser prüft den Vorfall, pflegt Informationen (z.B. welches Gerät, wer ist betroffen, was sind Symptome) und führt erste Versuche zur Entstörung mit dem Anwender (z.B. Neustart des Gerätes, Vorlagenglas gesäubert, usw.) durch. Bleibt die Störung bestehen, wird das Ticket mit Priorität-3 an den Auftragnehmer weitergeleitet (Tickethandling). Im Ticket sind zwei Personen angegeben: Der Betroffene des Tickets, ist der Anwender, der die Störung gemeldet hat und mit dem etwaige Terminabstimmungen durchgeführt werden. Der Melder des Tickets, ist der Service-Desk-Mitarbeiter, der die Störung aufgenommen und weitergeleitet hat. Dieser kann für etwaige technische Rückfragen (z.B. ist die angegeben Seriennummer korrekt) kontaktiert werden.

Wiederherstellung der vollen Betriebsbereitschaft:

Der Auftragnehmer stellt die volle Betriebsbereitschaft wieder her. Falls erforderlich wird hierzu auch die Konfiguration der Geräte über die Systeme der EPM installiert.

Ersatzgerät und Havarie-Management:

Kann eine Instandsetzung nicht abgeschlossen werden, ist der Auftragnehmer verpflichtet innerhalb der Entstörungsfrist die Betriebsbereitschaft durch ein baugleiches und funktionsgleiches Ersatzgerät auf eigene Kosten in Betrieb zu nehmen.

Mit der Inbetriebnahme findet ein Eigentumsübergang statt: Das Ersatzgerät geht in das Eigentum des Auftraggebers über, gleichzeitig geht das defekte Gerät in das Eigentum des Auftragnehmers über. Damit dadurch kein Nachteil für den Auftraggeber entsteht, müssen entweder Seitenzähler vom Gerät korrigiert oder innerhalb der Klickpreisrechnung berücksichtigt und verrechnet werden.

Der Auftragnehmer hat hierfür eine ausreichende Havarie-Reserve vorzuhalten.

Ob das neue Gerät denselben Hostnamen erhalten soll, wird vorab mit dem Auftraggeber abgestimmt. Bei der Inbetriebnahme sind die Geräteeinstellungen vom Altgerät zu übernehmen, zudem bringt der Auftragnehmer ein vorab gedrucktes Inventaretikett am neuen Drucker an, dass dieselbe Inventarnummer wie das ausgetauschte Altgerät trägt.

IMAC-Services

Der Auftraggeber kann bei Bedarf die nachfolgend beschriebenen Leistungen als Einzelaufträge anfordern. Diese sind nicht Bestandteil der Servicepauschale und werden gemäß der vereinbarten Preisliste separat abgerechnet:

Inbetriebnahme:

Die Integration von nachbestellten Neugeräten erfolgt analog zum definierten Rollout-Standard. Dies umfasst die technische Vorbereitung (insb. Kennzeichnung und Hostnamekonfiguration), Lieferung, den betriebsfertigen Aufbau, die Registrierung in allen EPM-Systemen, sowie die lückenlose Erfassung der Geräteinformationen.

Umzug:
Der Auftragnehmer übernimmt die Planung und Durchführung von Geräteumzügen inklusive des fachgerechten Abbaus, den Transport und der vollständigen Wiederinbetriebnahme am Zielstandort.

Außerbetriebnahme:

Im Falle einer dauerhaften Außerbetriebnahme führt der Auftragnehmer den fachgerechten Abbau und Abtransport der Systeme durch. Hierbei führt er eine zertifizierte Datenlöschung.

Einlagerung und Vorhaltung:

Der Auftragnehmer bietet eine physische Einlagerung von Gerätebeständen des Auftraggebers an. Die Abrechnung erfolgt monatlich gemäß Preisblatt pro eingelagertes Gerät (anteilige Monate werden als volle Monate berechnet). Der Abruf aus dem Lager erfolgt durch Beauftragung eines entsprechenden Umzugs- oder Außerbetriebnahme-Auftrags.

Die Kapazität ist auf insgesamt 12 Stellplätze begrenzt. Dabei belegt ein A4-Gerät einen Stellplatz und ein A3-Gerät zwei Stellplätze (maximale Kapazität somit 12 x A4 oder 6 x A3 oder eine entsprechende Mischung).

Bearbeitungszeit und Kontingente:

Die Durchführungszeit eines Einzelauftrags darf maximal 20 Arbeitstage betragen. Pro Kalendermonat können vom Auftraggeber maximal 5 parallellaufende Aufträge (Kontingent) angelegt werden. Ein Überschreiten dieses Kontingents bedarf einer separaten Abstimmung zwischen den Vertragsparteien.

Transition

Unmittelbar nach dem Vertragsschluss hat der Auftragnehmer selbstständig mit der Planung und Durchführung der Transition zu beginnen. Ziel ist die Ablösung der bestehenden Druckinfrastruktur durch eine neue Druckumgebung. Der Auftragnehmer trägt hierbei die Gesamtverantwortung für die Planung und erfolgreichen Durchführung. Hierbei achtet er insbesondere darauf, dass Anwender in ihrem Tagesgeschäft nicht beeinträchtigt werden.

Während der Transition hat der Auftragnehmer Meilensteine zu erreichen. Sofern alle Kriterien zur Erreichung des Meilensteins erfüllt sind, wird der Meilenstein vom Auftraggeber abgenommen. Hierbei ist zu beachten, dass die nachfolgenden Datumsangaben der Meilensteine MS-2 bis MS-6 nur Anhaltspunkte für die Grobkonzeptionierung sind, wobei MS-7 ein Fixtermin (Gesamtabnahme) ist („Anhang 5 – Grobkonzept“). Im Rahmen der Feinkonzeptionierung werden auch die Datumsangaben der MS-3 bis MS-6 verbindlich (siehe im Einzelnen zu den Folgen im Vertrag). Der Auftragnehmer stellt die die Einhaltung dieses Fixtermins, sofern der Zuschlag spätestens bis zum 04.01.2027 erteilt wird, sicher.

Übersicht der Meilensteine

| MS-Nr. | Datum | Kurzbeschreibung |
| --- | --- | --- |
| MS-1 | 04.01.2027 (voraussichtlich) | Vertragsbeginn |
| MS-2 | 10 Arbeitstage nach MS-1 | Projektorganisation etabliert |
| MS-3 | 50 Arbeitstage nach MS-1 | EPM betriebsbereit und abgenommen |
| MS-4 | 50 Arbeitstage nach MS-1 | Service-Prozesse abgenommen |
| MS-5 | 50 Arbeitstage nach MS-1 | Pilot vorbereitet und abgenommen |
| MS-6 | 65 Arbeitstage nach MS-1 | Pilot erfolgreich abgeschlossen und abgenommen |
| MS-7 | 10.09.2027 (Fixtermin) | Gesamtabnahme - Rollout erfolgreich abgeschlossen |

Definition der Meilensteine

Im Folgenden werden alle Meilensteine detailliert beschrieben.

| MS-1: Zuschlag |  |
| --- | --- |
| Datum: 04.01.2024 (voraussichtlich) |  |
| Kriterien für die Erreichung des Meilensteins: |  |
| 1.1 | Der Zuschlag wurde erteilt. |
| 1.2 | Die Testgeräte aus der Teststellung des Vergabeverfahrens wurden vom Auftraggeber übernommen. |

| Einfacher MS-2: Projektorganisation etabliert |  |
| --- | --- |
| Datum: 10 Arbeitstage nach MS-1 (Zuschlag) |  |
| Kriterien für die Erreichung des Meilensteins: |  |
| 2.1 | Die am Projekt beteiligten Personen und deren Rollen wurden vom AG und vom AN bekanntgegeben und ausgetauscht. |
| 2.2 | Es wurden Teams gebildet, in denen folgende Teilprojekte (TP) bearbeitet werden: - TP-0: Projektleitung - Gesamtorganisation und Eskalation - TP-1: EPM (Installation, Konfiguration, Test) - TP-2: Service (Incident-Mgmt., Tonerversorgung, Abrechnung) - TP-3: Rollout (Planung, Gerätebestellung, Pilot) |
| 2.3 | Die Zusammenarbeit und Austauschrunden wurden vereinbart. Nächste Termine / Terminserien sind organisiert. |
| 2.4 | Ein Kick-Off-Termin hat remote stattgefunden und die Projektarbeit hat begonnen. |

| Wesentlicher MS-3: EPM betriebsbereit |  |
| --- | --- |
| Datum: 50 Arbeitstage nach MS-1 (Zuschlag) |  |
| Kriterien für die Erreichung des Meilensteins: |  |
| 3.1 | Die EPM steht vollumfänglich produktiv zur Verfügung. |
| 3.2 | Das OMS steht vollumfänglich produktiv zur Verfügung, es wurde ein Testdruck auf den Testgeräten erfolgreich ausgeführt und Treiber und Warteschlange wurden auf den Windows-Clients installiert. |
| 3.3 | Das CSM steht vollumfänglich produktiv zur Verfügung, die Sicherheitsrichtlinie wurde fertiggestellt und der Assess & Remidate Prozess wurde erfolgreich bei den Testgeräten umgesetzt. |
| 3.4 | Das DM steht vollumfänglich produktiv zur Verfügung und die Testgeräte konnten vollständig mithilfe fertiggestellter Konfigurations-Profile automatisch konfiguriert werden. |
| 3.5 | Das ASM steht vollumfänglich produktiv zur Verfügung und die Testgeräte wurden in das ASM registriert und die Daten der Testgeräte (Seitenzähler, Tonerstände usw.) werden korrekt ausgelesen. |
| 3.6 | Das Meilenstein-Ergebnis (Management-Summary) wurde an die Projektleitung per Mail übergeben und vom Auftraggeber abgenommen. |

| Wesentlicher MS-4: Service-Prozesse abgenommen |  |
| --- | --- |
| Datum: 50 Arbeitstage nach MS-1 (Zuschlag) |  |
| Kriterien für die Erreichung des Meilensteins: |  |
| 4.1 | Schnittstellen zum Incident-Management sind eingerichtet und erfolgreich getestet. |
| 4.2 | Die Toner- / Verbrauchsmaterialversorgung ist sichergestellt. |
| 4.3 | Datenaustausch-Prozesse (z.B. Adressdaten, Seitenzähler, Tonstände) sind abgestimmt und erfolgreich getestet. |
| 4.4 | Der Abrechnungsprozess ist vereinbart und verprobt (z.B. durch Beispielrechnung) |
| 4.5 | Die vom Auftragnehmer eingesetzten Mitarbeiter für das Projekt sind arbeitsfähig und die Governance-Prozesse sind abgestimmt. |
| 4.6 | Das Meilenstein-Ergebnis (Management-Summary) wurde an die Projektleitung per Mail übergeben und vom Auftraggeber abgenommen. |

| Wesentlicher MS-5: Pilot vorbereitet |  |
| --- | --- |
| Datum: 50 Arbeitstage nach MS-1 (Zuschlag) |  |
| Kriterien für die Erreichung des Meilensteins: |  |
| 5.1 | Die Rolloutplanung (insb. der Ablauf) wurde detailliert fertiggestellt |
| 5.2 | Alle Vorbereitungen für die Durchführung von zwei Pilotstandorte (1x AOK Bayern und 1x AOK PLUS) wurden abgeschlossen. Insb. wurden: - Rollout-Techniker über den Ablauf informiert - Die Technischen Prozesse erfolgreich getestet - Geräte beschafft und ggf. für den Piloten vorbereitet - Ansprechpartner vor Ort informiert |
| 5.3 | Das Meilenstein-Ergebnis (Management-Summary) wurde an die Projektleitung per Mail übergeben und vom Auftraggeber abgenommen. |

| Wesentlicher MS-6: Pilot erfolgreich abgeschlossen |  |
| --- | --- |
| Datum: 65 Arbeitstage nach MS-1 (Zuschlag) |  |
| Kriterien für die Erreichung des Meilensteins: |  |
| 6.1 | Der Rollout wurde an beiden Pilotstandorten erfolgreich abgeschlossen. |
| 6.2 | Der Ablaufplan des Rollouts wurde ggf. durch Erkenntnisse des Piloten justiert. |
| 6.3 | Das Meilenstein-Ergebnis (Management-Summary) wurde an die Projektleitung per Mail übergeben und vom Auftraggeber abgenommen. |
| Kritischer MS-7: Gesamtabnahme - Rollout erfolgreich abgeschlossen |  |
| Datum: 10.09.2027 (Fixtermin) |  |
| Kriterien für die Erreichung des Meilensteins: |  |
| 7.1 | Der Rollout wurde erfolgreich abgeschlossen. |
| 7.2 | Das Meilenstein-Ergebnis (Management-Summary) wurde an die Projektleitung per Mail übergeben. Die Gesamtabnahme der Transition ist bei Vorliegen der Voraussetzungen durch den Auftraggeber erfolgt. |

Rollout

Der Auftragnehmer verantwortet den gesamten physischen Modernisierungsprozess der Flotte und stellt die nahtlose Integration in das EPM sicher.

Die wesentlichen Schritte sind hierzu:

- Rollout-Planung & Projektmanagement

- Standort-Koordination & Vor-Ort-Klärung

- Technische Vorbereitung

- Rolloutdurchführung (insb. Rückbau aller Altgeräte und Inbetriebnahme neuer Geräte)

- Zertifizierte Datenlöschung

- Rollout-Dokumentation

Rollout-Planung & Projektmanagement

Mit dem Angebot reicht der Bieter ein Grobkonzept für die Transition ein („Anhang 5 – Grobkonzept“). Die konkrete Anforderung ist dem Kriterienkatalog (Datenblatt Transition) zu entnehmen.

Die im Grobkonzept enthaltene Beschreibung des Rollouts, basiert auf folgende Eckdaten:

| Altgeräte, die außer Betrieb zu nehmen sind: | HP LaserJet MFP E62655 | 2.304 Stück |
| --- | --- | --- |
|  | HP Color Laser Jet Flow E57540 | 339 Stück |
|  | HP Color Laser Jet E87650 | 165 Stück |
| Neugeräte, die in Betrieb zu nehmen sind: | A4 MON | 1.726 Stück |
|  | A4 COL | 288 Stück |
|  | A3 COL | 156 Stück |
| Anzahl Standorte: | 345 AOK-Filialen (191 in Bayern, 154 in Sachsen und Thüringen) |  |
| Verteilung der Geräte: | In 80% der Standorte sind 10 oder weniger Geräte auszutauschen. (das heißt viele kleine und wenig große Standorte) |  |
| Rollout-Ende: | 10.09.2027 |  |

Nach Zuschlagserteilung übermittelt der Auftraggeber dem Auftragnehmer einen konkreten Bedarfsplan, der Standort-, Kontakt- und weitere Detailinformationen zu den abzubauenden und aufzubauenden Geräten (insbesondere die zu verwendenden Inventarnummern und Hostnamen der Neugeräte) enthält. Anhand dieses Bedarfsplans erstellt der Auftragnehmer im Rahmen der Feinkonzeptionierung einen Zeitplan für den Rollout. Der Zeitplan muss die logistischen Abläufe für den Rollout aller Standorte beider Mandanten nachvollziehbar abbilden.

Der Auftraggeber behält sich vor, bis spätestens zwei Wochen vor dem geplanten Rollout-Termin des jeweiligen Standortes Anpassungen am Bedarfsplan vorzunehmen.

Der Rollout erfolgt während der regulären Öffnungszeiten der AOK-Filialen (ausgenommen gesetzliche Feiertage im Geltungsgebiet) und muss bis zum 10.09.2027 vollständig abgeschlossen sein. Notwendige Anpassungen während der Umsetzung sind flexibel zu berücksichtigen und im Rahmen eines wöchentlichen Status-Meetings gemeinsam mit dem Auftraggeber abzustimmen.

Standort-Koordination & Vor-Ort-Klärung

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, für jede Lokation zwei Wochen vor dem Rollout-Tag proaktiv Kontakt mit dem benannten Ansprechpartner aufzunehmen, um Termine und logistische Rahmenbedingungen (Parkmöglichkeiten, Zugangswege, Aufzüge, Fluchtwege) zu klären.

Unmittelbar vor Beginn der Arbeiten am Rollout-Tag erfolgt eine finale Abstimmung vor Ort, um die Aufstellungsorte und die abzuholenden Altgeräte zu validieren. Hierbei ist eine angemessene operative Flexibilität für kurzfristige, geringfügige Abweichungen sicherzustellen.

Technische Vorbereitung

Um eine effiziente Inbetriebnahme zu gewährleisten, hat der Auftragnehmer vor der Auslieferung insbesondere folgende technische Vorbereitungsmaßnahmen (Staging) durchzuführen:

Kennzeichnung: 
Der Auftragnehmer erstellt gemäß den Vorgaben des Auftraggebers ein Inventarnummer-Etikett und bringt dies gut sichtbar vorne am Gerät an. Das Etikett enthält mind. den Hostnamen in Klarschrift sowie die Inventarnummer in Klarschrift und als Barcode. Die Daten hat der Auftragnehmer aus der Bedarfsplanung zu entnehmen.

Hostname:

Der Auftragnehmer konfiguriert den Hostnamen des Gerätes, der exakt den Vorgaben des Auftraggebers und dem angebrachten Inventarnummer-Etikett entsprechen muss. Der Auftraggeber konzipiert den Staging-Prozess so, dass sichergestellt ist, dass das Gerät bereits einen konfigurierten Hostnamen hat, bevor es an das Netz der AOK angeschlossen wird.

NAC-Vorbereitung: 
Zur Vorbereitung der Netzwerkzugangskontrolle (NAC) hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber rechtzeitig vor der Auslieferung eine Liste (CSV oder Excel) der Geräte-MAC-Adressen zu übermitteln.

Konfigurations-Staging: 
Die Gerätekonfiguration erfolgt primär über die automatische Provisionierung der EPM-Systeme. Sollte eine Vorab-Konfiguration während des Staging-Prozesses erfolgen, muss diese exakt den definierten Security-Baselines des EPM entsprechen. Der Auftragnehmer stellt eine maximale Flexibilität sicher, sodass Konfigurationsänderungen des Auftraggebers jederzeit und unverzüglich in den laufenden Staging-Prozess integriert werden können.

Rolloutdurchführung

Im Rahmen der Rolloutdurchführung übernimmt der Auftragnehmer die logistische Abwicklung sowie die vollständige Inbetriebnahme und technische Integration der Geräte.

Rücksichtsvoller Umgang:

Da der Rollout während der regulären Öffnungszeiten stattfindet, hat der Auftragnehmer für eine ruhige Arbeitsweise zu sorgen, die das Tagesgeschäft so gering wie möglich beeinträchtigt. Vor Beginn der Arbeiten an einem Standort sind die Mitarbeiter/innen in den unmittelbar angrenzenden Büros persönlich über den anstehenden Tausch zu informieren.

Rückbau:

Es sind alle im Betrieb befindlichen Geräte abzubauen. Die absolute Menge der Altgeräte ist hierbei höher als die absolute Menge der neuen Geräte (laut Rolloutbedarfsplanung).

Swap-Prinzip:

Der Abbau des Altgeräts und der Aufbau des Neugeräts erfolgen in einem einzigen, zeitgleichen Arbeitsgang (Swap). Da eine Vorab-Anlieferung nicht vorgesehen ist, erfolgt die Bereitstellung der Geräte durch den Auftragnehmer unmittelbar zum Installationstermin.

Verpackungsmaterial und Transportsicherungen sind vollständig zu entfernen und durch den Auftragnehmer zu entsorgen. Die Kosten hierfür trägt der Auftragnehmer.

Inbetriebnahme und technische Integration:

Der Auftragnehmer führt die Geräte-Konfiguration und die Registrierung in allen EPM-Systemen durch. Ein Funktionstest bestätigt die vollständige produktive Einsatzbereitschaft.

Bei auftretenden Problemen wird unverzüglich der Auftraggeber informiert. Im Zweifel wird der alte Drucker wieder aufgebaut.

Einweisung:

Unmittelbar nach der Installation erfolgt eine freiwillige Kurzeinweisung der Nutzer vor Ort. Diese umfasst:

- Die wesentlichen Grundfunktionen des Geräts.

- Den Wechsel von Verbrauchsmaterialien (Toner/Papier).

- Die Unterstützung beim Anlernen der RFID-Karte am neuen System (falls notwendig).

Abnahme und digitales Abnahmeprotokoll:

Der Abschluss jeder Geräteinstallation wird durch einen standardisierten Funktionstest dokumentiert. Da seitens des Auftraggebers keine Übergabeprotokolle oder ähnliche Dokumente unterzeichnet werden, gilt der folgende Prozess als verbindlicher Nachweis für die erfolgreiche Inbetriebnahme:

- Nach dem erfolgreichen Funktionstest druckt der Auftragnehmer eine Konfigurationsseite direkt am neu aufgebauten Gerät aus. Diese muss zwingend die Seriennummer und den Hostnamen des Systems enthalten.

- Auf diesem Ausdruck vermerkt der Techniker des Auftragnehmers handschriftlich (in leserlicher Form) die Raumnummer des Aufstellungsortes und bestätigt mit seiner Unterschrift die fehlerfreie Funktion sowie die vollständige Einsatzbereitschaft des Geräts.

- Unter Verwendung der RFID-Karte eines freiwilligen Mitarbeiters vor Ort scannt der Techniker diese unterzeichnete Seite an eine vorab definierte E-Mail-Adresse des Auftraggebers sowie in Kopie an den Auftragnehmer. Hierfür kann auch eine versteckte Scan-Funktion (Schnell-Einstellung) verwendet werden.

- Der erfolgreiche Eingang dieses Scans beim Auftraggeber gilt als Bestätigung für die vertragskonforme Betriebsbereitschaft und dient als digitales Abnahmeprotokoll. Mit dem Versand des Scans dokumentiert der Auftragnehmer gleichzeitig die korrekte Anbindung an das OMS (Authentifizierung des Mitarbeiters) und die Funktionalität des Kartenlesers.

Zertifizierte Datenlöschung (Löschprotokoll)

Sämtliche zurückgebauten Geräte bzw. ausgetauschten Teile sind innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen nach dem Abbau einer zertifizierten Datenlöschung gemäß dem Standard NIST SP 800-88 r1 Annex A (Methode: „Purge“ oder „Destroy“) zu unterziehen. Zudem sind alle vorhandenen Inventaraufkleber unkenntlich zu machen. Innerhalb desselben Zeitraums hat der Auftragnehmer diese Löschungen lückenlos in der vom Auftraggeber bereitgestellten Vorlage „Anhang 8 - Löschprotokoll“ zu dokumentieren (jeweils als neue Zeile). Das Löschprotokoll ist als Gesamtdokument fortlaufend zu führen und in der jeweils aktualisierten Fassung unaufgefordert per E-Mail zu übermitteln.

Rollout-Dokumentation

Der Auftragnehmer schickt dem Auftraggeber wöchentlich folgende zwei Excel-Listen als Anhang einer verschlüsselten Mail:

- RolloutDelta-[laufende Nummer].xlsx: Eine Aufstellung, die ausschließlich die im Berichtszeitraum (seit der letzten Meldung) neu aufgebauten und abgeholten Geräte enthält.

- RolloutGesamt.xlsx: Eine kumulierte Aufstellung über alle bereits im Rahmen des Projekts getauschten Assets

Für alle Neugeräte müssen zwingend die tatsächlichen Raumnummern erfasst werden, auch wenn diese von der ursprünglichen Planung abweichen. Diese Dokumentation enthält zudem weitere Gerätedaten (Seriennummer, Modell, Inventarnummer, Kontaktperson, Lokation, Raum) und dient als verbindliche Basis für die Aktualisierung der CMDB.

Recht zur vorübergehenden Aussetzung (Rollout-Stopp)

Der Auftraggeber behält sich das Recht vor, den Rollout bei Vorliegen eines wichtigen Grundes jederzeit zu unterbrechen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn:

- Der SLT-1 verletzt wurde,

- durch die Fortführung das Tagesgeschäft oder die Aufrechterhaltung des Druckservice gefährdet ist.

Beginn und Form:

Um eine Aussetzung zu bewirken, ist der Auftraggeber verpflichtet, die Gründe für den Stillstand schriftlich gegenüber dem Auftragnehmer darzulegen. Mit dem Zugang dieser Mitteilung gilt der Rollout-Stopp als eingeleitet. (BeginnDatum)

Der Auftragnehmer hat unmittelbar mit Eingang dieser Mitteilung den Rollout zu stoppen.

Ende:

Sobald die Ursachen für den Stillstand nachweislich behoben wurden und der Auftraggeber die Fortführung schriftlich bestätigt hat, gilt die Aussetzung als beendet. (EndeDatum)

Dauer des Stillstandes:

Die Dauer berechnet sich wie folgt: Dauer = EndeDatum - BeginnDatum

Kostenfolge:

Liegt die Ursache für die Aussetzung im Verantwortungsbereich des Auftragnehmers, trägt dieser alle daraus entstehenden Kosten sowie die daraus folgenden terminlichen Konsequenzen.

Im Falle von höherer Gewalt, welche eine Aussetzung des Rollouts zwingend erforderlich macht, trägt jede Vertragspartei ihre bis dahin entstandene Kosten selbst. Ansprüche auf Stillstandskosten oder Schadenersatz sind ausgeschlossen.

Auswirkung auf Meilensteine:

Liegt der Grund für die Aussetzung im Verantwortungsbereich des Auftragnehmers, bleiben die MS-3 bis MS-7 unverändert bestehen. Der Auftragnehmer gerät bei Überschreitung dieser Meilensteine automatisch in Verzug.

Liegt der Grund für die Aussetzung nicht im Verantwortungsbereich des Auftragnehmers, verschieben sich die vorgenannten Meilensteine um die Dauer des Stillstandes zuzüglich einer angemessenen Wiederanlaufzeit.

Zusammenarbeit

Dieser Bereich deckt die Bereitstellung der Multifunktionsgeräte sowie alle damit verbundenen Leistungen ab, um einen unterbrechungsfreien Betrieb sicherzustellen.

Tickethandling

Alle Störungen, sowohl bei Multifunktionsgeräte als auch im Bereich der EPM werden vom Auftraggeber im Rahmen des Incident-Managements als Ticket in seinem ITSM-Tool angelegt und mit entsprechenden Informationen zur Störung angereichert. Anschließend wird das Ticket zur fachlichen Bearbeitung an den Auftragnehmer weitergeleitet.

Übertragungsweg:

Der Auftragnehmer stellt hierfür einen definierten Kommunikationsweg sicher und ist verpflichtet, Statusmeldungen sowie den Abschluss der Entstörung zurückzumelden.

Als Standardübertragungsweg wird hierbei E-Mail festgelegt. Optional sind zudem weitere Schnittstellen (z. B. REST-API) für eine automatisierte Ticketübertragung denkbar. Die detaillierte Definition der Schnittstellen erfolgt in gemeinsamer Abstimmung zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber nach Vertragsschluss. Kosten die auf Seiten des Auftragnehmers für die Einrichtung der Schnittstelle anfallen sind mit der Preisposition „Rollout“ abgegolten.

Entstörung:

Der Auftragnehmer entstört innerhalb der vereinbarten SLT-Fristen:

- Priorität 1: siehe SLT-1 Verfügbarkeit OMS

- Priorität 2: siehe SLT-2 Verfügbarkeit FMS

- Priorität 3: siehe SLT-3 Verfügbarkeit MFG

In jedem Fall achtet er auf eine transparente Kommunikation und Vorgehensweise und nimmt auf Anforderung insb. bei Prio1- und Prio2-Störungen unverzüglich an den vom Auftraggeber organisierten Abstimmungsrunden teil, um das weitere Vorgehen zu koordinieren und zu erläutern.

Prioritäten-Änderungen und Verantwortlichkeiten:

Während der Ticketbearbeitung kann festgestellt werden, dass die Störung doch nicht im Verantwortungsbereich des Auftragnehmers liegt oder die Priorität der Störung angepasst werden muss. Ändert sich die Priorität, hat dies Einfluss auf etwaige Pönalen, da durch die Änderung ein anderer SLT wirkt. In keinem Fall können jedoch anfallende Kosten, die für die Ticketbearbeitung beim Auftragnehmer anfallen, beim Auftraggeber zusätzlich geltend gemacht werden.

Schnittstellen-Änderung:

Der Auftraggeber behält sich die Option vor, die genutzte Schnittstelle mind. einmalig während der Vertragslaufzeit zu ändern oder anzupassen.

Governance

Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur Einhaltung der im Dokument „Anhang 9 - Governance Vendormanagement“ definierten Vorgaben und Prozesse. Die Zusammenarbeit basiert auf einer strategischen, taktischen und operativen Ebene.

Gremienorganisation

Der Auftragnehmer ist für die Organisation, Terminierung, Moderation und Protokollierung der Gremien verantwortlich. Während die in der „Anhang 9 – Governance Vendormanagent“ beschriebene Struktur den generellen Rahmen bildet, werden für diesen Vertrag folgende spezifische Festlegungen getroffen:

Verbindliche Durchführung:

Der Auftragnehmer ist zur regelmäßigen Organisation und Durchführung folgender kostenfreier remote Termine verpflichtet:

- Operations-Meeting (operativ, wöchentlich): Zur Steuerung des laufenden Betriebs.

- Service-Review-Meeting (taktisch, monatlich): Zur Überwachung der Servicequalität.

- Executive-Steering-Board (strategisch, halbjährlich): Als strategische Instanz.

Bedarfsgesteuerte Gremien:

Weitere Gremien wie das Innovations-Technology-Meeting, Contract-Management-Meeting oder Sicherheits- und Compliance-Committee finden nur nach Anforderung durch den Auftraggeber statt.

Protokollierung:

Der Auftragnehmer stellt die Unterlagen und Meetingprotokolle jeweils bis zum Ende des darauffolgenden Arbeitstages elektronisch bereit.

Rollenmodell und Besetzung

Das in der „Anhang 9 – Governance Vendormanagement“ dargestellte Rollenmodell dient als Orientierungshilfe und Empfehlung zur Abdeckung der notwendigen Kompetenzbereiche. Die operative Umsetzung erfolgt nachfolgenden Grundsätzen:

Bedarfsorientierung:

Rollen werden nur insoweit besetzt, wie sie für die tatsächliche Leistungserbringung erforderlich sind. Mangels Relevanz (z. B. bei geringen regulatorischen Anforderungen) kann die Benennung entsprechender Rollen, wie etwa des Compliance-Managers, in Abstimmung zwischen den Parteien entfallen.

Personalunion:

Der Auftragnehmer ist berechtigt, mehrere Rollen durch dieselbe Person wahrnehmen zu lassen, sofern die fachliche Qualifikation und Verfügbarkeit gewährleistet ist.

Vertreterregelung:

Für alle aktiv benannten Rollen stellt der Auftragnehmer eine durchgängige Vertreterregelung sicher und kommuniziert diese an den Auftraggeber.

Personalaustausch:

Der Auftraggeber ist berechtigt, aus wichtigem Grund (z. B. mangelnde Qualifikation, wiederholte Pflichtverletzung oder Störung der Zusammenarbeit) den Austausch einer eingesetzten Person zu verlangen. Der Auftragnehmer wird in diesem Fall innerhalb einer angemessenen Frist eine fachlich gleichwertige Ersatzperson benennen.

Eskalationsmanagement

Die Zusammenarbeit folgt dem dreistufigen Eskalationsmodell der Governance-Struktur.

Eskalationsinstanzen:

Als erste operative Stufe fungieren die Service-Manager beider Parteien.

Die zweite (taktische) Stufe bilden das Vendor-Management-Office des Auftraggebers und der Key-Account-Manager des Auftragnehmers, während die dritte (strategische) Stufe durch die jeweilige Geschäftsführung besetzt ist.

Konfliktprävention:

Jede Instanz ist verpflichtet, Sachverhalte vor der nächsthöheren Eskalation auf Leistungsverpflichtung und Eigenbeitrag zu prüfen, um ein effizientes Konfliktmanagement zu gewährleisten.

Verantwortlichkeiten (RACI-Matrix)

| Nr. | Aufgabe | AG | AN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AN konzipiert die Server-Infrastruktur (Anzahl der virtuellen Server, Dimensionierung, Firewall-Freischaltungen, Datenbanken). | C |  | R/A |
| 2 | AG stellt die Server-Infrastruktur (virtuelle Server, Windows-Betriebssystem, Loadbalancer, Datenbankserver) in dem Rechenzentrum seines Dienstleisters zur Verfügung. | R/A |  | I |
| 3 | AG verantwortet alle virtuellen Maschinen und die Windows-Clients und die SAP-Systeme bis einschließlich Betriebssystem. Hierbei werden auch Betriebssystem-Updates durchgeführt. | R/A |  | I |
| 4 | AN trägt die gesamte Applikationsverantwortung: Installation, Konfiguration, Administration, Betrieb und Patchmanagement aller Komponenten im EPM (OMS, FMS: DM, CSM, ASM). | C |  | R/A |
| 5 | AN verantwortet die Aktualität aller Systemkomponenten der EPM (Patchmanagement) und informiert den AG unverzüglich über neue Softwareversionen, bereitet Patches, Updates und Upgrades vor und begleitet die Durchführung. Die Durchführung erfolgt erst nach Freigabe und zusammen mit dem AG. | A |  | R |
| 6 | Die Beschaffung und Aufrechterhaltung der notwendigen Lizenzen und Pflege-/Wartungsverträge (inkl. Third-Level-Support) obliegt dem AN. | I |  | R/A |
| 7 | AN stellt Treiberdateien, Konfigurationsfiles (z.B. .inf, .cat, .xml), ggf. notwendige Installations-Skripte sowie einen detaillierten Ablaufplan für die Installation und Konfiguration der Komponenten (z.B. Treiber, Warteschlange, Port) in den Windows-Clients. | I |  | R/A |
| 8 | AG paketiert die bereitgestellten Dateien des AN und führt die Softwareverteilung der Windows-Clients mit Admin-Rechten aus. | R/A |  | I |
| 9 | AG verantwortet Loadbalancer. | R/A |  | C |
| 10 | AN schlägt Loadbalancer-Konfigurationen vor (z.B. Ports, LB-Verfahren). | I |  | R/A |
| 11 | AG verantwortet die zu druckende Dokumente und insb. die Integration von Steuerzeichen (vgl. OMS: Regelbasierte Datenstrom-Transformation) | R/A |  | I |
| 12 | AG verantwortet den Treiber und die Warteschlange der SAP-Systeme | R/A |  | I |
| 13 | AN verantwortet die rechtzeitige Geräte-Registrierung, Einrichtung, Pflege und Löschung der Geräte-Endpunkte in allen Systemen des EPM im gesamten Lifecycle (insb. im Rahmen des Rollouts und Störungsbearbeitungen) | I |  | R/A |
| 14 | AN verantwortet die Funktionsweise und die Aktualität der Geräte-Firmware und der Geräte-Konfiguration (inkl. der darauf installierten Apps), informiert den AG unverzüglich über neue Versionen und Änderungen, bereitet Updates vor und übernimmt die Durchführung von Updates, ohne das Tagesgeschäft zu beeinträchtigen. Ausführung erfolgt erst nach Freigabe durch AG. | A |  | R |
| 15 | AN sorgt dafür, dass alle Geräte (sofern sie keine definierten Ausnahmen sind) homogen konfiguriert sind und insb. alle Sicherheitsparameter der CSM eingehalten werden. | I |  | R/A |
| 16 | AN konfiguriert Überwachung der Dienste (insb. der OMS) um eine proaktive Behebung von Fehlern sicherzustellen. | I |  | R/A |
| 17 | AN stellt den Third-Level-Support und Eskalationsprozesse an Softwarehersteller sicher, um auch bei komplexen Softwarefehlern schnell handlungsfähig zu bleiben. | I |  | R/A |
| 18 | AG schickt vollständigen Bedarfsplan (inkl. neuer Inventarnummern, Hostnamen, Standort- und Kontaktdaten) an AN. | R/A | I |  |
| 19 | AN übernimmt die Rolloutplanung (Anhand Bedarfsplan) und dessen Durchführung. | C | R/A |  |
| 20 | AN druckt Inventarnummer-Etiketten aus und bringt diese an den Geräten an. | I | R/A |  |
| 21 | AN nennt Personen, die einen remote-Zugriff benötigen. | I | R/A |  |
| 22 | AG stellt Remote-Zugänge zur Verfügung. | R/A | I |  |
| 23 | AN legt Einträge für neue Geräte (und für Ersatzgeräte bei Supporteinsätzen) im NAC-System des AG an. | I | R/A |  |
| 24 | Der AG nennt Ansprechpartner für den Standort und stellt den Zutritt zum Gerät sicher. | R/A | I |  |
| 25 | AN übernimmt während des Rollouts und bei Wartungs- und Support-Einsätzen die Standort-Koordination, Vor-Ort-Klärung, Geräte-Lieferung, Geräte-Abbau und -Aufbau (Swap), die Geräte-Konfiguration und -Registrierung in allen EPM-Systemen bis zur produktiven Einsatzbereitschaft, Versand der Konfigurationsseite als digitales Abnahmeprotokoll, und die Mitarbeiter-Einweisung. | I | R/A |  |
| 26 | AN informiert während dem Rollout bei jedem Geräte-Swap die Mitarbeiter/innen der angrenzenden Büros über den Abbau des alten Druckers. | I | R/A |  |
| 27 | AG sorgt für Strom und Netzwerk in unmittelbarer Nähe des Aufstellungsortes. | R/A | I |  |
| 28 | AN führt eine zertifizierte Datenlöschung der alten Geräte durch. (Löschprotokoll) | I | R/A |  |
| 29 | AN erstellt Rollout-Dokumentation durch wöchentliche Delta- und Gesamtlisten. | I | R/A |  |
| 30 | AG nimmt Störungsmeldungen von Anwendern entgegen, erstellt ein Ticket mit Störungsbeschreibung und ggf. Geräteinfos (Seriennummer, Hostname, Standort, Betroffener) und leitet diese an den AN weiter. | R/A | I |  |
| 31 | AN führt die Fehlersuche & Entstörung (inkl. Ersatzteillogistik und Havariemanagement), ggf. Terminvergabe, Statusmeldungen und Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft durch. | I | R/A |  |
| 32 | AN stellt die rechtzeitige Lieferung von Toner und Resttonerbehälter sicher. | I | R/A |  |
| 33 | AN organisiert Terminvereinbarungen und führt planbare Wartungseinsätze durch. | C | R/A |  |
| 34 | AG beauftragt IMAC-Leistungen. | R/A | I |  |
| 35 | AN führt IMAC-Leistungen durch. | I | R/A |  |
| 36 | AN organisiert die geforderten Meetings und schickt entsprechende Reports. | C | R/A |  |

Legende: Responsible (Durchführung der Aufgabe); Accountable (Verantwortlich für das Ergebnis. Trifft Entscheidung); Consulted (Ist von der anderen Partei beratend einzubinden ist.); Informed (Ist von der anderen Partei zu informieren.); R/A (Ist für die Durchführung und das Ergebnis verantwortlich ist.)

Vertragliche Grundlage

Vertragslaufzeit

Der Vertrag tritt mit Zuschlag in Kraft und wird für eine Laufzeit von 2 Jahren nach Gesamtabnahme der Transition (Meilenstein 7) fest abgeschlossen („Ordentliche Laufzeit“). Der Auftraggeber hat das Recht, den Vertrag 2-Mal um jeweils 1 weiteres Jahr zu verlängern („Verlängerte Laufzeit“), siehe Vertrag.

Transition-Out-Phase

Im Anschluss an die Ordentliche oder ggf. Verlängerte Laufzeit des Vertrages bzw. im Falle einer vorzeitigen Beendigung des Vertrages (z.B. durch Kündigung aus wichtigem Grund) findet eine Transition-Out-Phase statt. Die Transition-Out-Phase kann bis zu 10 Monate lang andauern.

Leistungsumfang und Vergütung:

In der Transition-Out-Phase wird der Auftragnehmer die Vertragsleistungen in vollem Umfang weiter erbringen. Sämtliche Vertragsbedingungen, insbesondere die Service Level Targets (SLTs) sowie die Vergütung, gelten für die abgerufenen Leistungen unverändert fort.

Preisblatt und Zahlungsplan

Die im Preisblatt angegebene Mengen / Faktoren sind fiktiv und stellen keine Abnahmeverpflichtung seitens des Auftraggebers dar.

Der Auftragnehmer trägt im Preisblatt jeweils den Einzelpreis ein. Anhand der fixen Menge / Faktoren wird der Preis je Position und der Gesamtpreis automatisch berechnet.

Geräte (Kauf)

Die Preise sind die reinen Hardwarekosten des Gerätes bzw. des Unterschrankes. Als Nachweisdokument gilt das Abnahmeprotokoll.

Dies gilt auch für übernommene Testgeräte, bei welchen der Nachweis in analoger Form (kein digitales Abnahmeprotokoll) erbracht wird.

Software (Kauf und/oder Miete)

Dem Bieter werden verschiedene Preispositionen für die Abrechnung der Software geboten. Sofern eine Position für das Angebot irrelevant ist (z.B. keine monatliche Software-Kosten) ist der Einzelpreis auf 0,00 € zu setzen.

Preisblatt Pos. 2.1: Einmalige Software-Kosten

Diese Position dient der Abrechnung für die Planung, Bereitstellung und/oder ggf. notwendige Unternehmenslizenzen der Software. Sie ist unabhängig der Geräteanzahl. Sobald Meilenstein-3 (EPM betriebsbereit) abgenommen wurde, kann dieses Position in Rechnung gestellt werden.

Preisblatt Pos. 2.2: Monatliche Software-Kosten

Diese Position dient der Abrechnung von monatlicher Lizenz-, Softwarepflege-, und Supportkosten. Die Leistung wird nicht aufwandsbezogen, sondern pauschal berechnet. Sobald Meilenstein-3 (EPM betriebsbereit) abgenommen wurde, kann diese Position monatlich in Rechnung gestellt werden.

Preisblatt Pos. 2.3: Einmalige Software-Kosten pro Gerät

Diese Position kann für dauerhafte Lizenz, Aktivierung oder die Registrierung des Gerätes verwendet werden. Als Nachweisdokument gilt das Abnahmeprotokoll.

Preisblatt Pos. 2.4: Monatliche Software-Kosten pro Gerät

Sobald ein Gerät an mindestens einem Tag des Monats als aktiv gemeldet wurde, gilt das Gerät für den Monat als aktiv. (siehe Gerätestatus). Eine anteilige Berechnung je aktiven Tag, ist nicht vorgesehen. Der Preis ist unabhängig vom geleisteten Seitenvolumen.

Rollout

Für die Positionen Pos. 3.1 bis 3.4 gelten als Nachweisdokumente

- für die Inbetriebnahme neuer Geräte das digitale Abnahmeprotokoll

- für die Außerbetriebnahme alter Geräte das Löschprotokoll.

Position 3.5 im Preisblatt deckt alle übergreifenden Rolloutkosten unabhängig der Geräteanzahl ab und dient zur Kostendeckung von Projektleiter, Projektorganisation, Rolloutteams und alle weiteren Kosten, die innerhalb der Transition anfallen (z.B. im Rahmen des MS-4).

Sobald Meilenstein-7 (Rollout erfolgreich abgeschlossen) abgenommen wurde (Gesamtabnahme), kann diese Position in Rechnung gestellt werden.

Zusätzliche IMAC-Leistungen

Die Preispositionen 4.1 bis 4.4 (Inbetriebnahme, Umzug, Einlagerung, Außerbetriebnahme von A4-Geräten) und 4.6 bis 4.9 (Inbetriebnahme, Umzug, Einlagerung, Außerbetriebnahme von A3-Geräten) werden individuell bei Bedarf durch den Auftraggeber abgerufen werden.

Sobald ein Gerät an mindestens einem Tag des Monats im Lager ist, kann die jeweilige Monatspauschalen (Pos. 4.5 oder Pos. 4.10) in Rechnung gestellt werden. Eine anteilige Berechnung je eingelagerten Tag, ist nicht vorgesehen.

Seitenpreise

Alle Kosten, die pro gedruckte Seite anfallen. Hierbei berichtet der Auftragnehmer mithilfe des ASM die tatsächlich bedruckten Seiten (auf DIN-A4-Format faktorisiert) im jeweiligen Abrechnungsmonats pro Preisposition. Der Umfang der Leistung ist insb. unter Verbrauchsmaterial-Management beschrieben.

Servicepauschalen

Diese Positionen kann monatlich je aktives Gerät (siehe Gerätestatus) in Rechnung gestellt werden. Der Umfang der Leistung ist insb. unter Wartung & Support (Full-Service) beschrieben. Sobald ein Gerät an mindestens einem Tag des Monats als aktiv gemeldet wurde, gilt das Gerät für den Monat als aktiv. Eine anteilige Berechnung je aktiven Tag, ist nicht vorgesehen. Der Preis ist unabhängig vom geleisteten Seitenvolumen.

Die Regelungen im Einzelnen zur Vergütung und Abrechnung ergeben sich insbesondere aus dem „Anhang 4a – Vergütung und Abrechnung“.

Einzelaufträge

Einzelaufträge werden per E-Mail an die vom Bieter zu benennende Adresse geschickt.

Diese Bestellung enthält Informationen zum Bestellumfang, die SAP-Bestellnummer, sowie die Angabe, wohin die Bestellung geliefert oder an welchem Ort die Leistung erbracht werden soll. Dies kann an jeden Standort der kubus IT, der AOK Bayern und der AOK PLUS sein.

Es werden nur Lieferungen mit Lieferschein und ausgewiesener SAP-Bestellnummer, Bestellmenge und Lieferanschrift des Auftraggebers angenommen. Bei nicht ordnungsgemäßer Lieferung ist der Auftraggeber berechtigt, die Warenannahme zu verweigern. In diesem Fall gilt die Leistung als nicht erbracht.

Bei diesen Leistungen muss der Auftragnehmer nach erbrachter Leistung dem Auftraggeber einen Leistungsnachweis zukommen lassen. Auch auf diesem muss die SAP-Bestellnummer vermerkt werden. Für Lieferscheine und Leistungsnachweise sind ebenfalls die in den Dokumenten (Preisblatt, Leistungsbeschreibung und Vertragsbestandteilen) enthaltenen Bezeichnungen zu verwenden.

Service Level Targets

Die Parteien vereinbaren folgende Service-Level-Targets (SLTs)

| SLT-1 Verfügbarkeit Output Management System (OMS) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ausfall | Ein Ausfall des OMS liegt vor, sobald die Funktionalität des OMS eingeschränkt ist. Dies ist insb. dann der Fall, wenn Druckaufträge nicht erfolgreich an das OMS übermittelt, dort fehlerhaft verarbeitet (z. B. fehlerhafte Transformation oder Nutzerzuordnung) oder nicht vollständig an den Endgeräten abgerufen oder ausgegeben werden können. |  |
| Kein Ausfall | Sofern für die Anwender keine Einschränkung spürbar ist, wird die Störung nicht als Ausfall gewertet. |  |
| Meldewesen | Der Ausfall wird über die definierten Prozesse des Incident Managements gemeldet. |  |
| Ticketpriorität | Der Auftraggeber setzt das Ticket auf die Priorität 1 |  |
| Messmethode | Die Verfügbarkeit wird auf Basis des Incident Managements ermittelt |  |
| Ausfallbeginn | Als Beginn des Ausfalls gilt der Zeitpunkt des Eingangs der Störungsmeldung beim Auftragnehmer (Ticket-Zeitstempel). |  |
| Ausfallende | Das Ausfallende ist erreicht, wenn die Störung nachweislich behoben ist. Dies wird durch einen der folgenden Wege dokumentiert: 1. Eine positive Rückmeldung des Auftraggebers oder 2. Der Auftragnehmer weist anhand der Systemprotokolle (Logs) nach, dass nach der Entstörung mindestens ein regulärer Druckauftrag den vollständigen Prozess (Übermittlung, Transformation und Abruf am Endgerät) erfolgreich durchlaufen hat. |  |
| Servicezeit | In dieser Zeit wird die Verfügbarkeit des OMS durch den Auftragnehmer sichergestellt: Mo. – Fr. von 06:00 bis 22:00 Uhr (exkl. bundeseinheitlicher Feiertage) |  |
| Wiederherstellzeit | Sofern das OMS länger als 2 Stunden innerhalb der Servicezeiten ausfällt, werden für jede angefangene Stunde, in der das OMS gestört ist, 1.000 € fällig: |  |
|  | SLT: | ≤ 2 Stunden |
|  | ΔSLT: (bei Überschreitung) | 1 Stunde |
|  | Pönalhöhe Pro ΔSLT | 1.000 € |
| Ausfallhäufigkeit | Sofern das OMS im gleichen Kalendermonat öfter als einmal innerhalb der Servicezeit ausgefallen ist (unabhängig der Dauer), werden je zusätzlichen Ausfall 500 € fällig |  |
|  | SLT: | ≤ 1 |
|  | ΔSLT: (bei Überschreitung) | 1 |
|  | Pönalhöhe Pro ΔSLT | 500 € |
| Additionsprinzip | Werden durch ein Ereignis oder innerhalb eines Monats die SLTs der Wiederherstellungszeit und Ausfallhäufigkeit gleichzeitig verletzt, so werden die hierfür definierten Pönalen auf Basis der jeweiligen ΔSLTs separat berechnet und addiert. |  |
| Inkrafttreten | Dieser SLT wird nach Abnahme des Meilensteins MS-3: EPM betriebsbereit wirksam. |  |

| SLT-2 Verfügbarkeit Fleet Management System (FMS) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ausfall | Ein Ausfall des FMS liegt vor, sobald die Funktionalität der FMS-Komponenten eingeschränkt, ist. Dies ist insb. dann der Fall, wenn das CSM Konfigurationen (z.B. Aktualisierung der Gerätezertifikate) nicht ordnungsgemäß vornimmt; das DM keine Firmware-Updates aufbringt; oder das ASM fehlerhafte Daten liefert. |  |
| Kein Ausfall | Solange die Einschränkung keinen Einfluss auf die Leistungserbringung hat (z.B. das ASM liefert zwar fehlerhafte Daten, diese werden aber gar nicht weiterverarbeitet) liegt auch kein Ausfall vor. |  |
| Meldewesen | Der Ausfall wird über die definierten Prozesse des Incident-Managements gemeldet. |  |
| Ticketpriorität | Der Auftraggeber setzt das Ticket auf die Priorität 2 |  |
| Messmethode | Die Verfügbarkeit wird auf Basis des Incident-Managements ermittelt |  |
| Ausfallbeginn | Als Beginn des Ausfalls gilt der Zeitpunkt des Eingangs der Störungsmeldung beim Auftragnehmer (Ticket-Zeitstempel). |  |
| Ausfallende | Das Ausfallende ist erreicht, wenn die Störung nachweislich behoben ist. Dies wird durch einen der folgenden Wege dokumentiert: 1. Eine positive Rückmeldung des Auftraggebers oder 2. Der Auftragnehmer weist nach, dass der Fehler behoben wurde. |  |
| Servicezeit | In dieser Zeit wird die Verfügbarkeit des OMS durch den Auftragnehmer sichergestellt: Mo. – Fr. von 06:00 bis 22:00 Uhr (exkl. bundeseinheitlicher Feiertage) |  |
| Wiederherstellzeit | Sofern der Ausfall länger als 32 Stunden innerhalb der Servicezeiten anhält, werden für jede angefangene 10 Stunden, in der der Ausfall bestehen bleibt, 500 € fällig: |  |
|  | SLT: | ≤ 32 Stunden |
|  | ΔSLT: (bei Überschreitung) | 10 Stunden |
|  | Pönalhöhe Pro ΔSLT | 500 € |
| Inkrafttreten | Dieser SLT wird nach Abnahme des Meilensteins MS-3: EPM betriebsbereit wirksam. |  |

| SLT-3 Verfügbarkeit Multifunktionsgerät (MFG) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ausfall | Ein Multifunktionsgerät gilt als ausgefallen, wenn mindestens eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: - Das Gerät lässt sich nicht einschalten, reagiert nicht auf Eingaben, zeigt einen Hardware-Fehler (z. B. Defekt der Fixiereinheit, Scanner-Fehler) oder hat eine ungültige Konfiguration (z.B. abgelaufenes Identitätszertifikat) - Eine der Hauptfunktionen (Drucken inkl. Pullprint, Kopieren oder Scannen) ist nicht mehr ausführbar. - Notwendiges Verbrauchsmaterial (z.B. Toner) ist nicht vorhanden bzw. wurde nicht geliefert. - Das Gerät produziert Output, der aufgrund technischer Defekte fehlerhaft ist (z. B. Schlieren, Streifen, vermehrte Papierstaus). |  |
| Kein Ausfall | Ein Ausfall liegt nicht vor, wenn lediglich bereits geliefertes Verbrauchsmaterial (Toner, Papier) getauscht werden muss oder wenn die Störung nachweislich im Verantwortungsbereich des Auftraggebers (z.B. Netzwerk) liegt. |  |
| Meldewesen | Der Ausfall wird über die definierten Prozesse des Incident Managements gemeldet. |  |
| Messmethode | Die Verfügbarkeit wird auf Basis des Incident Managements ermittelt. |  |
| Ausfallbeginn | Als Beginn des Ausfalls gilt der Zeitpunkt des Eingangs der Störungsmeldung beim Auftragnehmer (Ticket-Zeitstempel). |  |
| Ausfallende | Das Ausfallende ist erreicht, wenn die Störung nachweislich behoben ist. Dies wird durch einen der folgenden Wege dokumentiert: 1. Eine positive Rückmeldung des Auftraggebers oder 2. Der Auftragnehmer weist nach, dass der Fehler behoben wurde. |  |
| Servicezeit | In dieser Zeit wird die Verfügbarkeit der MFGs durch den Auftragnehmer sichergestellt: Mo. – Fr. von 08:00 bis 18:00 Uhr (exkl. bundeseinheitlicher Feiertage) |  |
| Wiederherstellzeit | Sofern ein MFG länger als 5 Tage bis 18:00 Uhr des 5ten Tages (EOB) ausfällt, werden für jeden angefangenen Tag, an dem das MFG gestört ist, 100 € fällig. |  |
|  | SLT: | ≤ 5 Tage EOB |
|  | ΔSLT: (bei Überschreitung) | 1 Tag |
|  | Pönalhöhe Pro ΔSLT | 100 € |
| Inkrafttreten | Dieser SLT tritt pro Gerät mit Übermittlung des jeweiligen digitalen Abnahmeprotokolls in Kraft. |  |

Pönalisierungen

Innerhalb der SLTs sind auch Vertragsstrafen („Pönalen“) definiert, die vom Auftragnehmer bei Nichterfüllung der vereinbarten SLTs an den Auftraggeber zu zahlen sind.

Relative Pönalisierung:

Die Höhe der Pönale richtet sich nach dem Grad der Abweichung (ΔSLT). Für jeden angefangenen Grad der Abweichung wird ein Betrag fällig.

Jährliche Deckelung:

Die Höhe, der vom Auftragnehmer pro Vertragsjahr in Summe maximal zu zahlenden Pönalen für die Verletzung von SLTs ist auf einen Betrag in Höhe von insgesamt 15% der dem Auftragnehmer unter diesem Vertrag geschuldeten Jahres-Netto-Vergütung (entspricht dem gesamten jährlichen Abrechnungsvolumen vor Abzug etwaiger Gutschriften, Verrechnungen etc.) beschränkt. Pönalen oder Vertragsstrafen, die aus anderen Gründen als der Verletzung von SLTs anfallen, sind von dieser Deckelung ausdrücklich ausgenommen. Die weiteren gesetzlichen oder vertraglichen Rechte und Ansprüche des Auftraggebers im Zusammenhang mit Service-Level-Verletzungen bleiben von der Zahlung von Pönalen unberührt.

Abrechnung der Pönalen:

Die angefallenen Pönalen bezahlt der Auftragnehmer dem Auftraggeber. Die Zahlung ist dem Auftraggeber per Gutschrift spätestens bis zum Ende des Monats zu übermitteln, der auf das Ende des Berechnungszeitraums folgt, für den die Pönale angefallen ist (Kalendermonat der Verfehlung). Offene Gutschriften bei Vertragsende werden durch den Auftragnehmer durch eine entsprechende Einmalzahlung an den Auftraggeber ausgeglichen. Sofern der Auftraggeber für verwirkte Pönalen umsatzsteuerpflichtig ist, gleicht der Auftragnehmer solche Verpflichtungen vollumfänglich aus.

Beispiel:

In dem „Anhang 12 - Ticketreport“ sind verschiedene fiktive Beispiele zu finden, die die Umsetzung der Pönalisierung verdeutlichen.

Reporting

Der Auftragnehmer wertet monatlich alle im vorangegangenen Kalendermonat anfallenden Störungstickets aus. Hierzu wird ein Ticket-Report fortlaufend mit den Ticket-Werten gepflegt und innerhalb von 10 Arbeitstage nach dem Betrachtungsmonat dem Auftraggeber als Excel-Datei zur Verfügung gestellt.

Der Report bildet die Basis des monatlichen Service-Review-Meetings.

Der „Anhang 12 - Ticketreport“ ist als Vorlage des Ticketreports zu verwenden. Die dort hinterlegten Beispiele sind vorab zu entfernen.

Für jedes angelegte Ticket werden die Werte „Mandant (AOK-Bayern, AOK PLUS)“; „Ticket-ID“; „System (MFG, OMS)“; „Ausfallbeginn“; „Ausfallende“ (falls bereits geschlossen); und Beschreibung (welches Gerät, welcher Defekt) dokumentiert. Zusätzlich wird je geschlossenem Ticket bewertet, ob der jeweilige SLT eingehalten wurde oder ob und in welcher Höhe eine Pönale fällig wird.

Verzug und Ersatzvornahme beim Reporting:

Erfolgt die Bereitstellung des Ticket-Reports nicht innerhalb der vereinbarten Frist von 10 Arbeitstagen oder sind sie so unvollständig, dass eine abschließende Bewertung nicht möglich ist, zahlt der Auftragnehmer für jeden angefangenen Arbeitstag des Verzugs eine Pönale von 300 €.

Diese Verspätungspönale fällt allein durch die Fristüberschreitung des Reports an. Sie ist unabhängig von etwaigen weiteren Pönalzahlungen, die sich aus der Verletzung der eigentlichen SLT innerhalb des Berichtszeitraums ergeben.

Gleichzeitig ist der Auftraggeber berechtigt, die Auswertung der Ticketdaten selbst durchzuführen oder durch Dritte durchführen zu lassen. In diesem Fall obliegt dem Auftraggeber die abschließende Bewertung der SLT-Parameter und die Festlegung der daraus resultierenden Pönalhöhen gemäß den vertraglichen Vereinbarungen. Der für die Eigenleistung des Auftraggebers anfallende personelle Aufwand kann dem Auftragnehmer zusätzlich in Rechnung gestellt werden.