Anlage D1.4-A Bieterangaben zur Leistungsbeschreibung

Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb

Auswahl eines Netzbetreibers für den Aus- bzw. Aufbau eines Gigabit-Netzes gem. Gigabitrichtlinie des Bundes 2.0 (2024)

(Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland“)

Gemeinde Heldenstein

Vom Bieter auszufüllen!

| An: Gemeinde Heldenstein Schulstraße 5a 84431 Heldenstein DEUTSCHLAND | Ort |
| --- | --- |
|  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Datum |
|  | Klicken oder tippen Sie, um ein Datum einzugeben. |
|  | Sachbearbeiter |
|  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |

D1.4-A-Bieterangaben zur Leistungsbeschreibung

im Auswahlverfahren einer Dienstleistungskonzession

im Wirtschaftlichkeitslückenmodell

für die Planung, Errichtung und den Betrieb eines Gigabit-Netzes

gemäß Gigabit-Richtlinie 2.0 (2024)

in der Gemeinde Heldenstein

Hinweis:

Bieter haben im Rahmen ihrer Angebotsabgabe die nachfolgend vorgesehenen Textfelder ‚Spalte Beschreibung‘ mit konkreten Angaben zur vorgesehenen Leistung zu befüllen oder es sind Verweise auf die Stellen in den Angebotsunterlagen (z.B. Dokument, Kapitel, Seite, ..) zu machen.

Die Verweise auf die Angebotsunterlagen sowie erläuternde Informationen zu den jeweiligen Leistungsbestandteilen sind erforderlich, um nachvollziehbar darzulegen, inwiefern die Anforderungen der Leistungsbeschreibung im Angebot berücksichtigt wurden.

Ein pauschaler Verweis, wie zum Beispiel „siehe Angebotsunterlagen“, ist nicht zulässig.

Sofern die Angaben je Los oder Gesamtlos differieren, sind jeweils separate Bieterangaben je Los oder Gesamtlos zu erstellen.

| Kapitel in B-Leistungsbeschreibung | Abgefragte Leistung | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| 4. Mindestanforderung für die zu erbringenden Leistungen im Ausbaugebiet | Alle Vorleistungsprodukte werden erbracht |  |
| 4.1 Zielbandbreite im Ausbaugebiet | Mindestens 1 Gbit/s symmetrisch zu Spitzenlastbedingungen (Zielbandbreite) |  |
| 4.2 Planung und Aufbau des Gigabit-Netzes | Nach wie vielen Monaten ab Beauftragung erfolgt die vollständige Inbetriebnahme des zu errichtenden Netzes? |  |
| 4.2 Planung und Aufbau des Gigabit-Netzes | Regelmäßige Baubesprechungen werden abgehalten |  |
| 4.2 Planung und Aufbau des Gigabit-Netzes | Projektorganisation für koordinierte Zusammenarbeit während der Planungs- und Bauphase bis zum Projektabschluss ist bekannt |  |
| 4.2 Planung und Aufbau des Gigabit-Netzes | Detaillierte Beschreibung der technischen Lösung |  |
| 4.3 Telekommunikations-dienste | All IP network (AIPN) Dienste, Moderne Digitaldienste und sonstige hochbitratige Datendienste wie z.B. Fernsehen, Streamingdienste und spezielle Telekommunikationsprodukte für geschäftliche Endnutzer mit fester IP-Adresse und höherem Servicelevel werden angeboten |  |
| 4.4 Netzbetrieb und Service für das Gigabit-Netz | Ansprechstelle für Kunden, die dauerhaft betrieben wird. Die Einzelheiten zur Erreichbarkeit dieser Ansprechstelle macht der Zuschlagsempfänger öffentlich bekannt. |  |
| 4.4 Netzbetrieb und Service für das Gigabit-Netz | Die im Finanzplan aufgeführten Betriebskosten (ohne Vorleistungsprodukte) und Art der Kosten sind konkret benannt und aufgeführt. |  |
| 4.5 Offener Netzzugang auf Vorleistungsebene | Gigabit-Rahmenregelung zum Open Access und den Vorleistungspreisen sind einzuhalten |  |
| 4.5 Offener Netzzugang auf Vorleistungsebene | Die im Finanzplan über Kosten und Einnahmen für Vorleistungsprodukte konkret einbezogenen Vorleistungsprodukte und Art der Vorleistung (u.a. Kosten der Anbindung) sind konkret benannt und aufgeführt. |  |
| 5. Darstellung der Umsetzung in den Angeboten der Bieter | Pläne gemäß GIS-Nebenbestimmungen oder in gängigen GIS-Formaten mit den beschriebenen Mindestinhalten sind dem Angebot beigefügt. |  |
| 5. Darstellung der Umsetzung in den Angeboten der Bieter | Pläne gemäß GIS-Nebenbestimmungen werden spätestens 14 Tage nach Zuschlagserteilung bereitgestellt. Im Rahmen der Angebotslegung werden digitale Pläne bereitgestellt, die die geminderten Anforderungen entsprechend der Angaben in der Leistungsbeschreibung erfüllen. |  |
| 5.1 Netzerrichtung | physikalische Struktur der zu errichtenden Gigabit-Netzinfrastruktur |  |
| 5.1 Netzerrichtung | logische Struktur der zu errichtenden Gigabit-Netzinfrastruktur |  |
| 5.1 Netzerrichtung | Beschreibung der eingesetzten Technologie |  |
| 5.1 Netzerrichtung | Nutzung bestehender Weitverkehrs/ Backbone-PoP wird beschrieben |  |
| 5.1 Netzerrichtung | Kapazität der Weitverkehrs/ Backbone -Zuführung (Kapazität; Überbuchungsfaktoren; Erstausbau und max,) wird konkret benannt |  |
| 5.1 Netzerrichtung | Plan mit Einteilung und zeitlicher Reihenfolge der Ausbaubereiche (Cluster) mit adressgenauer Zuordnung |  |
| 5.1 Netzerrichtung | Meilensteinplanung mit mindestens quartalsgenauen Angaben zu: M0 „Beginn der Planung“ M1 „Spatenstich/Baubeginn“ M2 „Fertigstellung passive Infrastruktur“ M3 „Inbetriebnahme und Bereitstellung der Services“ |  |
| 5.1 Netzerrichtung | Sollten die Finanzierungskosten gemäß Finanzplan über die Jahre des Netzbetriebes steigen oder Sprünge aufweisen, so sind diese zu begründen. |  |
| 5.1 Netzerrichtung | Soweit im Lückenschluss-Programm Finanzierungskosten eingetragen werden, ist zu erläutern, ob und inwieweit diese ausschließlich auf zur Finanzierung ausgewiesener Kostenpositionen für Tiefbau, passiver Infrastrukturen und/oder sonstiger Kosten einbezogen wurden. |  |
| 5.2 Netzbetrieb | Betriebsprozesse und Qualitätsmanagement wird aufgezeigt |  |
| 5.2 Netzbetrieb | Zukünftige Aufrüstungen und Modernisierungen werden beschrieben |  |
| 5.3 Serviceerbringung | Organisationsstruktur des Servicebereichs wird aufgezeigt (Standorte inkl. Anzahl MA) |  |
| 5.3 Serviceerbringung | Verfügbarkeit von Servicetechnikern vor Ort bei unvorhergesehenen Störungen (Einsatzzeit, Anfahrtszeit vom Servicestützpunkt, etc.) |  |
| 5.3 Serviceerbringung | Beschreibung Prozesse für First Level und Second Level Support |  |
| 5.3 Serviceerbringung | Sicherstellung der Reaktionszeiten (mind. 24h TKG) |  |
| 5.3 Serviceerbringung | Kanäle, über die der Service angefordert werden kann |  |
| 5.3 Serviceerbringung | Service an Werktagen, Wochenenden und Feiertagen |  |
| 5.3 Serviceerbringung | Welcher Vor-Ort-Service wird wie angeboten |  |
| 5.4 Erweiterbarkeit des passiven Netzes | Nachträgliche Netzanschlüsse und Verdichtungen bei Neubau oder Erweiterung bestehender Strukturen |  |
| 5.4 Erweiterbarkeit des passiven Netzes | Zukünftige Neubaugebiete mit gewerblicher und/oder Wohnbebauung |  |
| 5.4 Erweiterbarkeit des passiven Netzes | Vorgehensweise bei Migrations-/Integration von Bestandskunden |  |
| 5.4 Erweiterbarkeit des passiven Netzes | Materialkonzept berücksichtigt und eingehalten |  |
| 5.4 Erweiterbarkeit des passiven Netzes | Erstellung von Hausanschlüssen, die nicht förderfähig sind und die bei der Erschließung direkt an der Trasse lagen (Homes Passed) |  |
| 5.4 Erweiterbarkeit des passiven Netzes | Erstellung von Hausanschlüssen, die förderfähig sind, aber nach vorangegangener Ablehnung eines Hausanschlusses nachträglich für eine Anbindung angefragt werden. |  |
| 5.5 Offener Netzzugang auf Vorleistungsebene (Open Access) | Beschreibung offener Zugang (Open Access) auf den verschiedenen Zugangsebenen, insbesondere wenn im passiven Netz der Einsatz von Splittern vorgesehen ist (GPON-Netz) |  |
| 5.5 Offener Netzzugang auf Vorleistungsebene (Open Access) | Bestehende und geplante Open Access Kooperationen mit Netzbetreibern |  |
| 5.5 Offener Netzzugang auf Vorleistungsebene (Open Access) | Bedingungen für die Bereitstellung von Open Access |  |
| 5.6 Sicherstellung der Zukunftssicherheit | Wie wird auf Engpässe oder erhöhte Nachfrage reagiert wird und wie werden entsprechende Anpassungen umbesetzt. |  |
| 5.6 Sicherstellung der Zukunftssicherheit | Erweiterungen der Anbindungen und Mobilfunk-Infrastruktur (Integration, Kooperationen) |  |
| 5.6 Sicherstellung der Zukunftssicherheit | Maßnahmen und Systeme, die für das kontinuierliche Monitoring der Bandbreiten am Übergang zur Weitverkehrsebene/Backbone eingesetzt werden. |  |
| 6. Kosten Endnutzerprodukte und Kundenanschlüsse | 1) Preis für das günstigste Produkt für private Endnutzer mit Telefonie-Flatrate in das deutsche Festnetz und einer Datenübertragungsrate von minimal 100 Mbit/s im Download und minimal 50 Mbit/s im Upload (monatlicher Betrag) |  |
| 6. Kosten Endnutzerprodukte und Kundenanschlüsse | 2) Preis für das günstigste Produkt für private Endnutzer mit Telefonie-Flatrate in das deutsche Festnetz und einer Datenübertragungsrate von minimal 250 Mbit/s im Download und minimal 50 Mbit/s im Upload (monatlicher Betrag) |  |
| 6. Kosten Endnutzerprodukte und Kundenanschlüsse | 3) Preis für das günstigste Produkt für private Endnutzer mit Telefonie-Flatrate in das deutsche Festnetz und einer Datenübertragungsrate von minimal 500 Mbit/s im Download und minimal 100 Mbit/s im Upload (monatlicher Betrag) |  |
| 6. Kosten Endnutzerprodukte und Kundenanschlüsse | - Bereitstellungsgebühr/Netzanschlusskosten (einmalig oder monatlich) für Produkte für private Endnutzer |  |
| 6. Kosten Endnutzerprodukte und Kundenanschlüsse | - Kosten für Endgeräte (einmalig oder monatlich) für Produkte für private Endnutzer |  |
| 6. Kosten Endnutzerprodukte und Kundenanschlüsse | 1) Preis für das günstigste Produkt für geschäftliche Endnutzer mit einer Datenübertragungsrate von minimal 200 Mbit/s im Download und minimal 200 Mbit/s im Upload (monatlicher Betrag) |  |
| 6. Kosten Endnutzerprodukte und Kundenanschlüsse | 2) Preis für das günstigste Produkt für geschäftliche Endnutzer mit einer Datenübertragungsrate von minimal 1.000 Mbit/s im Download und minimal 1.000 Mbit/s im Upload (monatlicher Betrag) |  |
| 6. Kosten Endnutzerprodukte und Kundenanschlüsse | - Bereitstellungsgebühr/Netzanschlusskosten (einmalig oder monatlich) für Produkte für geschäftliche Endnutzer |  |
| 6. Kosten Endnutzerprodukte und Kundenanschlüsse | - Kosten für Endgeräte (einmalig oder monatlich) für Produkte für geschäftliche Endnutzer |  |
| 6. Kosten Endnutzerprodukte und Kundenanschlüsse | Angaben zur Errichtung der Netzebene 4 (NE4) und deren Kosten |  |
| 6. Kosten Endnutzerprodukte und Kundenanschlüsse | Kosten für nachträgliche Hausanschlüsse |  |
| 7. Wholesale Modell | Ggf. Einsatz von Nachunternehmen benennen |  |
| 7. Wholesale Modell | Angebot von Kollokation (Mitnutzung Kollokationsräume) |  |
| 7. Wholesale Modell | Differenzierung der angebotenen Produkte |  |
| 7. Wholesale Modell | Bereitstellung der aktiven Technik und Zugang für Dritte |  |