Ausschreibungsbedingungen

1	Zusammenfassende Beschreibung des Vergabeverfahrens	2

2	Leistungsgegenstand	3

3	Verfahrensgrundsätze	4

3.1	Verfahrensart	4

3.2	Auftraggeberin und Kontaktstelle	4

3.3	Vergabeunterlagen	4

3.4	Verfahrenssprache	6

3.5	Personenbezogene Bezeichnungen	6

3.6	Datenschutz	6

3.7	Kosten-/Aufwandserstattung	7

3.8	Vertraulichkeit und Datenspeicherung	7

3.9	Auskünfte, Vollständigkeit der Unterlagen, Bieterfragen	7

3.10	Beteiligungsformen am Vergabeverfahren	9

4	Ablauf des Vergabeverfahrens	10

4.1	Voraussichtlicher Terminplan	11

4.2	Angebot und Angebotsfrist	11

4.3	Änderung, Berichtigung oder Rücknahme von Angeboten	12

4.4	Mehrere Hauptangebote	13

4.5	Nebenangebote	13

5	Eignungskriterien	13

5.1	Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung / Ausschlussgründe	13

5.2	Nachweis der wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit	15

5.3	Nachweis der technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit	16

6	Zuschlagskriterien	17

6.1	Preis (100 Punkte)	18

6.2	Qualität: Konzept zur Leistungserbringung (100 Punkte)	18

7	Inhalt des Angebots	24

8	Rügeobliegenheit und Rechtschutz	28

8.1	Prüfung der Vergabeunterlagen und Meldung etwaiger Unklarheiten	28

8.2	Verfahrensrügen, Rechtsschutz	29

# Zusammenfassende Beschreibung des Vergabeverfahrens

Die Versorgungsbetriebe Hoyerswerda GmbH (nachfolgend „VBH" oder „Auftraggeberin") ist ein kommunales Versorgungsunternehmen mit Sitz in Hoyerswerda (AG Dresden, HRB 8333). Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung der Stadt Hoyerswerda und der umliegenden Region mit Fernwärme und Trinkwasser sowie weiteren Versorgungsdienstleistungen.

Im Rahmen einer geotechnischen Standsicherheitsuntersuchung, veranlasst durch die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH (LMBV), wurden für die auf dem Kippengelände des ehemaligen Tagebaus Brigitta verlaufende Bundesstraße B97, die Staatsstraße S130 sowie mehrere im Bearbeitungsgebiet befindliche Medienleitungen mit überregionaler Bedeutung geotechnische Gefährdungen bewertet. Für das verflüssigungsgefährdete, wassergesättigte Kippenmaterial können unter den maßgebenden Belastungen und Grundwasserständen für die Medienleitungen ausreichende Grundwasserflurabstände und Grundbruchsicherheiten nur in Teilbereichen nachgewiesen werden. Im Ergebnis dieser Gefährdungsbewertung besteht zur Herstellung der geotechnischen Sicherheit die Notwendigkeit von Sanierungsmaßnahmen.

Im Sanierungsbereich befinden sich Fernwärmeleitungen (Vor- und Rücklauf) zur Versorgung der Stadt Hoyerswerda mit Wärme sowie eine Trinkwasserleitung (Leitungsname: Laubag 2), die Bestandteil des Trinkwasserverbunds Lausitzer Revier ist. Für beide Medienleitungen ist festzustellen, dass diese wegen ihrer Bedeutung für die Versorgung mit Fernwärme bzw. Trinkwasser für die Dauer der bergbaulichen Sanierungsmaßnahmen der B97 und S130 nicht außer Betrieb genommen werden können. Die Maßnahmen dienen einerseits der Sicherung der Versorgung der Stadt Hoyerswerda mit Fernwärme und sind andererseits Teil der Sicherung einer vom Bergbau unabhängigen Trinkwasserversorgung im Trinkwasserverbundsystem Lausitzer Revier.

Im Rahmen der Planung der erforderlichen Sicherungsmaßnahmen führt die Auftraggeberin ein EU-weites offenes Verfahren gemäß §§ 73 ff. VgV zur Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen durch. Die Leistungen entsprechen dem Leistungsbild „Objektplanung" für Ingenieurbauwerke nach den §§ 41–45 HOAI 2021. Die vorliegende Ausschreibung umfasst Planungsleistungen der Leistungsphasen 1–6 für beide Medienobjekte (Fernwärme und Trinkwasser) als einheitlicher Gesamtauftrag, der als planerische und technische Grundlage für die nachfolgende Ausschreibung der Bauleistungen zur Mediensicherung erforderlich ist.

# Leistungsgegenstand

Gegenstand des Auftrags sind Objektplanungsleistungen im Leistungsbild Ingenieurbauwerke gemäß §§ 41–45 HOAI 2021, Leistungsphasen 1–6, für die Sicherung der Fernwärmeleitung (Vor- und Rücklauf DN 400, ca. 4.500 m) sowie der Trinkwasserleitung (Stahlleitung DN 500, Laubag 2, ca. 3.000 m) im Bereich der bergbaulichen Sanierung der B97 und S130. Die Leistungen gliedern sich in zwei aufeinander aufbauende Stufen:

Stufe 1 – Grundlagenermittlung, Vorplanung und Entwurfsplanung (LP 1–3):

Auf Grundlage der vorliegenden geotechnischen und betrieblichen Unterlagen sind Trassenvarianten für eine langfristig gesicherte Um- bzw. Neuverlegung beider Medienleitungen zu erarbeiten. Je Objekt sind mindestens drei Varianten einschließlich Vordimensionierung, Variantenvergleich und Wirtschaftlichkeitsvorbetrachtung zu erarbeiten und mit der Auftraggeberin sowie der LMBV abzustimmen. Erkennbare Synergien zwischen beiden Objekten sind aufzuzeigen. Die Vorzugsvariante ist anschließend entwurfsreif auszuarbeiten; der durchgehende Betrieb beider Medienleitungen bzw. erforderlicher Provisorien ist dabei bereits planerisch vorzubereiten und für die gesamte Bauausführung sicherzustellen.

Stufe 2 – Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung und Vorbereitung der Vergabe (LP 4–6):

Im Rahmen der Genehmigungsplanung sind die erforderlichen Unterlagen für öffentlich-rechtliche Verfahren – insbesondere nach Wasserrecht und Bergrecht – zu erarbeiten und mit den zuständigen Behörden sowie der LMBV abzustimmen. Auf Grundlage der genehmigten Planung sind ausführungsreife Unterlagen zu erstellen und die Vergabeunterlagen für die nachfolgende Ausschreibung der Bauleistungen aufzustellen. Die Abstimmung der Vergabeunterlagen mit der zeitlichen Abfolge der bergbaulichen Sanierungsmaßnahmen der LMBV ist besonders zu berücksichtigen. Für die Trinkwasserleitung ist darüber hinaus die Aufrechterhaltung des Kathodischen Korrosionsschutzes (KKS) in allen Bauzuständen planerisch zu gewährleisten.

Die detaillierten Anforderungen und die konkrete Leistungsbeschreibung sind den Vergabeunterlagen zu entnehmen.

# Verfahrensgrundsätze

Dieser Verfahrensleitfaden sowie dessen Anlagen enthalten Regelungen zum Verfahrensablauf, zu den Anforderungen an die Angebote, den Eignungs- und Zuschlagskriterien sowie der Bewertung der Angebote. Sie gelten fort, soweit den Bietern nicht im weiteren Verlauf des Vergabeverfahrens abweichende, ergänzende oder konkretisierende Informationen mitgeteilt werden.

## Verfahrensart

Die Leistung wird im Rahmen eines offenen Verfahrens mit vorheriger Auftragsbekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union gemäß § 15 VgV ausgeschrieben.

## Auftraggeberin und Kontaktstelle

Auftraggeberin ist die

Versorgungsbetriebe Hoyerswerda GmbH

Straße A Nr.7, 02977 Hoyerswerda

Kontaktstelle im Vergabeverfahren ist

Forvis Mazars Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Alt-Moabit 2, 10557 Berlin

## Vergabeunterlagen

Die Vergabeunterlagen sind in drei Hauptteile gegliedert: Teil 1 (Verfahrensunterlagen), Teil 2 (Angebotsunterlagen) und Teil 3 (Vertragsunterlagen). Mit dem Angebot einzureichen sind nur die Angebotsunterlagen (Teil 2). Die Vergabeunterlagen bestehen aus folgenden Unterlagen:

| Teil 1 – Verfahrensunterlagen |  |
| --- | --- |
| 1.1 | Ausschreibungsbedingungen |
| 1.2 | Formblatt Bieterfragen |
| 1.3 | Leistungsbeschreibung |
| Teil 2 – Angebotsunterlagen |  |
| 2.1 | Angebotsschreiben |
| 2.2 | Preisblatt |
| 2.3 | Konzept zur Leistungserbringung |
| 2.4 | Eigenerklärung zu den Ausschlussgründen und zur Eignung |
| 2.5 | Referenzen |
| 2.6 | Bietergemeinschaftserklärung |
| 2.7 | Nachunternehmer und Eignungsleihe |
| 2.8 | Verpflichtungserklärung |
| 2.9 | Russlandsanktionen |
| Teil 3 – Vertragsunterlagen |  |
| 3.1 | Generalplanervertrag |
| 3.2 | Anlagenverzeichnis |

Die Anforderungen an die Angebote und die Leistung ergeben sich aus der Gesamtheit dieser Vergabeunterlagen. Die Auftraggeberin behält sich ausdrücklich vor, die in den Vergabeunterlagen enthaltenen Informationen bis zur Abgabe der Angebote zu präzisieren, zu ergänzen oder abzuändern.

Die den Bietern insoweit erteilten weiteren Informationen und Unterlagen, die die Vergabeunterlagen ergänzen, präzisieren oder abändern, werden Bestandteil der so geänderten Vergabeunterlagen. Die Vergabeunterlagen stehen über die Vergabeplattform zum unentgeltlichen, uneingeschränkten, vollständigen und direkten Abruf zur Verfügung.

## Verfahrenssprache

Die Verfahrenssprache ist Deutsch. Die Kommunikation mit der Auftraggeberin ist in deutscher Sprache zu führen. Die Angebote sowie etwaige weitere Unterlagen sind in deutscher Sprache vorzulegen.

Die Auftraggeberin weist darauf hin, dass die Arbeitssprache auch während der gesamten Vertragslaufzeit Deutsch sein wird und dass sämtliche für die Vertragserfüllung vorgesehenen und mit der Auftraggeberin in Kontakt stehenden Mitarbeiter wie auch etwaige Mitarbeiter anderer Unternehmen, die für die Erfüllung von Teilleistungen vorgesehenen sind (Nachunternehmer) und Kontakt zu Mitarbeitern des Auftraggebers haben, der deutschen Sprache in Wort und Schrift mächtig sein müssen. Aus den Vergabeunterlagen ergeben sich ggf. weitergehende Anforderungen.

## Personenbezogene Bezeichnungen

Bei den in den Vergabeunterlagen verwendeten personenbezogenen Bezeichnungen gilt die gewählte Form für jegliche Art von natürlichen und juristischen Personen. Sofern nicht ausdrücklich anders bestimmt, sind mit „Bieter“ im Weiteren sowohl natürliche als auch juristische Personen und Bietergemeinschaften gemeint; mit „Auftragnehmer/in“ ist der/die Bieter/in oder die Bietergemeinschaft gemeint, der/die den Auftrag erhalten hat/haben.

## Datenschutz

Die von den Bietern erbetenen, personenbezogenen Angaben werden im Rahmen des Vergabeverfahrens nach Maßgabe der gesetzlichen Vergabeart verarbeitet und gespeichert. Mit der Registrierung in der Vergabeplattform und/oder der Abgabe eines Angebots erklären sich die Bieter damit einverstanden, dass die bekanntgegebenen unternehmens-, personenbezogenen Angaben und übrigen Daten im Rahmen des Vergabeverfahrens verarbeitet und gespeichert werden.

## Kosten-/Aufwandserstattung

Für die Erstellung des Angebotes sowie die Verfahrensteilnahme erfolgt keine Kosten- oder Aufwandserstattung.

## Vertraulichkeit und Datenspeicherung

Die Bieter bzw. Bietergemeinschaften und deren Mitglieder sowie etwaige Drittunternehmer verpflichten sich, die ihnen im Rahmen dieses Verfahrens bzw. bei Vertragsausführung bekanntwerdenden Informationen vertraulich zu behandeln.

## Auskünfte, Vollständigkeit der Unterlagen, Bieterfragen

Auskünfte werden ausschließlich über die Vergabeplattform

dtvp (https://dtvp.de/)

Hinweise zum DTVP:

- Für die Teilnahme an diesem Verfahren ist eine einmalige kostenfreie Registrierung auf dem Portal erforderlich.

- Nach der Registrierung erhalten Sie freien Zugriff auf das Vergabeportal. Dort können Sie unter „Angebotsunterlagen“ die Vergabeunterlagen inklusive aller Anlage herunterladen.

- Ihr Angebot reichen Sie bitte ebenfalls über das DTVP ein. Dies geschieht durch ein einfaches Hochladen der Dokumente.

- Das DTVP enthält eine eigene Kommunikationsplattform, die für Rückfragen der Bieter und die Antworten des Auftraggebers von beiden Seiten benutzt werden muss, um ein transparentes Verfahren zu gewährleisten.

erteilt.

Die bereitgestellten Vergabeunterlagen sind vom Bieter unverzüglich eingehend zu prüfen. Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Bieters Unklarheiten oder scheinen die Vergabeunterlagen nicht verständlich, widersprüchlich, unvollständig oder sonst zu beanstanden, so hat der Bieter die Auftraggeberin hierauf unverzüglich in Textform über die vorgenannte Vergabeplattform hinzuweisen.

Fragen zu den Vergabeunterlagen sind ausschließlich elektronisch über die vorgenannte Vergabeplattform bis spätestens zum

Mittwoch, den 17. Juni 2026

einzureichen. Hierfür ist zwingend das den Vergabeunterlagen beigefügte Formblatt „Bieterfragen“ zu nutzen.

Es werden ausschließlich Fragen beantwortet, deren Beantwortung für die Erstellung der Angebote erforderlich ist. Fragen, die nicht innerhalb der o.g. Frist gestellt werden und nicht spätestens sechs Tage vor Ablauf der Frist für die Einreichung der Angebote beantwortet werden können, werden grundsätzlich nicht beantwortet. Unabhängig davon wird zur Vermeidung von Verzögerungen um zeitnahe Übersendung der Fragen gebeten. Sofern sich an den Vergabeunterlagen aufgrund der Beantwortung von Fragen Änderungen ergeben sollten, behält sich die Auftraggeberin vor, entsprechende aktualisierte Fassungen der jeweiligen Dokumente auf der Vergabeplattform der Kontaktstelle zur Verfügung zu stellen. Die zur Verfügung gestellten anonymisierten Fragen und Antworten werden verbindlicher Teil der Vergabeunterlagen.

Die Fragen sind so zu formulieren, dass ein Rückschluss auf die Identität des Fragestellers nicht möglich und eine Beantwortung dieser Frage an alle Bieter möglich ist. Die Vergabestelle behält sich zum Schutz des Geheimwettbewerbs vor, Fragen der Bieter umzuformulieren, um Rückschlüsse auf die Identität des Fragenstellers zu verhindern.

Interessierten Unternehmen wird empfohlen, sich frühzeitig auf der Vergabeplattform zu registrieren und die Teilnahme am hiesigen Vergabeverfahren zu aktivieren, um automatisch über Informationen zum Vergabeverfahren eine gesonderte Benachrichtigung zu erhalten. Ungeachtet dessen sind die Teilnehmer verpflichtet, sich während des gesamten Vergabeverfahrens regelmäßig und eigenverantwortlich über den aktuellen Sachstand (z. B. neue Bieterinformationen und/oder neue Unterlagen) der Ausschreibung zu informieren. Sie haben selbstständig regelmäßig zu überprüfen, ob neue Mitteilungen an der bezeichneten Stelle hinterlegt wurden. Eine separate Information der Teilnehmer durch die Auftraggeberin erfolgt nicht. Die Mitteilungen werden Bestandteil der Vergabeunterlagen und sind bei der Ausarbeitung des Angebotes zugrunde zu legen.

## Beteiligungsformen am Vergabeverfahren

Es werden sowohl Angebote einzelner Unternehmen als auch von Bietergemeinschaften zugelassen (natürliche und juristische Personen). Rechtlich eigenständige Schwesterunternehmen z.B. eines Konzerns gelten als jeweils einzelne Büros oder Unternehmen. Das bedeutet, dass ein Unternehmen, das sein rechtlich eigenständiges Schwesterunternehmen einbeziehen will, entweder mit diesem eine Bietergemeinschaft bilden oder dieses als Nachunternehmer einsetzen muss.

Bietergemeinschaften haben mit ihrem Angebot eine Erklärung abzugeben (Formblatt 2.6), in der alle Mitglieder angeführt sind und ein bevollmächtigtes Mitglied benannt ist, welches die Bietergemeinschaft sowie ihre Mitglieder gegenüber der Vergabestelle vertritt. Die Mitglieder der Bietergemeinschaft haften gesamtschuldnerisch. Auf Verlangen des Auftraggebers muss diese Erklärungen von allen Mitgliedern der Bietergemeinschaft unterzeichnet und sodann dem Auftraggeber übermittelt werden.

Der Bieter kann zum Nachweis der geforderten wirtschaftlichen und finanziellen sowie technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit in sein Angebot andere Unternehmen einbeziehen (Eignungsleihe). Auch ein rechtlich eigenständiges Schwester-/Mutter-/Tochterunternehmen ist ein anderes Unternehmen in diesem Sinne. Für diese einbezogenen Unternehmen gelten dazu dieselben Vorgaben und Anforderungen wie für den Bieter selbst. Werden Leistungen an andere Unternehmen im Rahmen der Eignungsleihe vergeben, so kann sich der Bieter für diese Leistungen die von den benannten anderen Unternehmen eingebrachten Referenzen, Nachweise und Unterlagen zurechnen wie seine eigenen. Dazu hat er in seinem Angebot Art und Umfang der durch die vorgenannten anderen Unternehmen auszuführenden Leistungen jeweils konkret anzugeben (Formblatt 2.7).

Das/Die andere/n Unternehmen, deren Kapazitäten der Bieter zum Nachweis entsprechender Eignungskriterien in Anspruch nimmt, muss/müssen die für die Aus-führung des betreffenden Teils der Leistung erforderliche Eignung aufweisen. Nimmt ein Bieter die Kapazitäten eines anderen Unternehmens im Hinblick auf die erforderliche wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit in Anspruch, so ist eine gemeinsame Haftung des Bieters und des anderen Unternehmens für die Auftragsausführung entsprechend dem Umfang der Eignungsleihe vorgesehen; eine entsprechende Bestätigung ist auf Anforderung des Auftraggebers vorzulegen. Im Falle einer Eignungsleihe für die technische und berufliche Leistungsfähigkeit ist das eignungsverleihende Unternehmen verpflichtet, jene Leistungen selbst auszuführen, für die er dem Bieter bzw. der Bietergemeinschaft die Eignung verleiht.

Der Bieter hat nach Aufforderung durch den Auftraggeber durch eine Verpflichtungserklärung nachzuweisen, dass ihm die für die Ausführung der hier ausgeschriebenen Leistungen erforderlichen Mittel der im Rahmen der Eignungsleihe einbezogenen Unternehmen tatsächlich zur Verfügung stehen werden (Formblatt 2.8). Die Beurteilung der Eignung des Bieters erfolgt insofern im Hinblick auf die wirtschaftliche und finanzielle bzw. technische und berufliche Leistungsfähigkeit auf einer Gesamtschau, sofern nicht ausdrücklich Abweichendes bestimmt ist.

# Ablauf des Vergabeverfahrens

Die Leistung wird im Rahmen eines offenen Verfahrens mit vorheriger Auftragsbekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union gemäß § 15 VgV ausgeschrieben.

Jedes interessierte Unternehmen kann ein Angebot abgeben. Mit dem Angebot sind die geforderten Erklärungen und Nachweise einzureichen.

Die Angebote werden zunächst in formaler Hinsicht geprüft. Angebote, die nicht fristgerecht eingegangen sind, unvollständig sind oder die formellen Anforderungen nicht erfüllen, werden nicht zur Wertung zugelassen.

Für den Fall fehlender, unvollständiger oder sonst fehlerhafter Angebote bzw. Angebotsbestandteile behält sich die Vergabestelle vor, die betroffenen Bieter unter Beachtung der Grundsätze der Gleichbehandlung und des Wettbewerbs aufzufordern, fehlende, unvollständige oder fehlerhafte Unterlagen nachzureichen, zu vervollständigen oder zu korrigieren. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass die Vergabestelle hierzu nicht verpflichtet ist und das Fehlen geforderter Unterlagen oder Angaben zum Ausschluss des betroffenen Angebots führen kann. Die Auftraggeberin wird dabei die vergaberechtlichen Grundsätze – insbesondere Gleichbehandlung und Transparenz – stets angemessen berücksichtigen. Die Berücksichtigung nachgereichter Unterlagen ist zudem ausgeschlossen, wenn dadurch die Wertungsreihenfolge beeinträchtigt werden könnte. Die Bieter haben daher sorgfältig darauf zu achten, dass die Angebote alle erforderlichen Angaben, Nachweise und Erklärungen enthalten.

Hinweis: Es finden im Rahmen des offenen Verfahrens keine Verhandlungen über die Angebote statt. Der Zuschlag wird auf das wirtschaftlichste Angebot erteilt. Die Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots erfolgt anhand der in den Vergabeunterlagen festgelegten Zuschlagskriterien.

## Voraussichtlicher Terminplan

Der folgende Überblick stellt den derzeit geplanten Verfahrensablauf dar. Der Zeitplan ist nicht verbindlich. Die Auftraggeberin behält sich vor, den vorgesehenen Ablauf unter Berücksichtigung des Wettbewerbs- und des Gleichbehandlungsgrundsatzes falls erforderlich anzupassen und insbesondere die vorgesehenen Fristen zu verlängern oder zu verkürzen. Etwaige Fristverlängerungen etc. werden über die Vergabeplattform DTVP bekanntgemacht.

| Zeitraum/Datum | Vorgang |
| --- | --- |
| Mi, 27.05.2026 | Versand Bekanntmachung |
| Mi, 27.05.2026 | Aufforderung zur Abgabe eines Angebots |
| Mi, 17.06.2026 | Frist zur Einreichung von Bieterfragen (12:00 Uhr) |
| Do, 18.06.2026 | Beantwortung Bieterfragen (voraussichtlich) |
| Mo, 29.06.2026, 12:00 Uhr | Frist zur Einreichung von Angeboten (Ausschlussfrist) |
| Mi, 29.07.2026 | Zuschlagserteilung (voraussichtlich) |
| Mo, 05.10.2026 | Ablauf Bindefrist |
| Mit Zuschlagserteilung | Leistungsbeginn |

## Angebot und Angebotsfrist

Die Bieter haben ihr Angebot in deutscher Sprache und unter Beifügung sämtlicher einzureichender Erklärungen und Unterlagen fristgerecht bis zum

Montag, den 29. Juni 2026, 12:00 Uhr (eingehend, Ausschlussfrist!)

ausschließlich über die Vergabeplattform dtvp elektronisch in Textform zu übermitteln. Eine Abgabe des Angebots auf sonstigem Weg, z.B. per Post, Telefax oder E-Mail, ist nicht zulässig. Die Angebote müssen nicht mit einer besonderen elektronischen Signatur versehen werden.

Hinweis: Ist bei dem elektronisch übermittelten Angebot in Textform der Name der natürlichen Person, die die Erklärung abgibt, nicht angegeben, kann das Angebot ausgeschlossen werden.

Die Auftraggeberin weist darauf hin, dass verspätet eingetroffene Angebote nicht mehr berücksichtigt werden dürfen, sondern vom Verfahren auszuschließen sind. Hat der Bieter die Verspätung nicht zu vertreten, so ist er diesbezüglich beweispflichtig.

Die Übermittlung von Angeboten setzt die vorherige Registrierung und Aktivierung der Teilnahme am Vergabeverfahren auf der o.g. Vergabeplattform voraus. Nähere Informationen zur Registrierung und Übermittlung von Angeboten sind dem Leitfaden zur Registrierung zu entnehmen.

Änderungen und Berichtigungen des Angebots müssen als solche gekennzeichnet und innerhalb der Angebotsfrist in der für die Abgabe des Angebots vorgeschriebenen Form ebenfalls über die Vergabeplattform eingereicht werden.

Die Verwendung der von der Auftraggeberin vorgegebenen Formulare ist zwingend. Die bereitgestellten Formulare sind auszufüllen. Hierfür stehen größtenteils freigegebene Textfelder bzw. Zellen zur Verfügung. Änderungen an diesen Formularen sowie den weiteren Vergabeunterlagen sind im Übrigen unzulässig und können zum Ausschluss des Angebots führen. Sofern weitergehende Erklärungen, Unterlagen oder Nachweise mit dem Angebot übermittelt werden sollen, sind die Dateiformate WORD, EXCEL, JPG oder PDF zu verwenden. Die im vorgenannten Sinne ergänzend eingereichten Dateien sollen möglichst elektronisch durchsuchbar sein.

Etwaige Allgemeine Geschäftsbedingungen des Bieters sind bezüglich des hier ausgeschriebenen Auftrags ausgeschlossen und werden nicht Vertragsbestandteil.

## Änderung, Berichtigung oder Rücknahme von Angeboten

Änderungen oder Berichtigungen der Angebote sind bis zum Ablauf der Frist zur Abgabe des Angebotes zulässig. Sie sind als solche zweifelsfrei zu kennzeichnen. Angebote mit nicht zweifelsfreien Änderungen werden von der Bewertung ausgeschlossen. Angebote können bis zum Ablauf der Angebotsfrist zurückgezogen werden.

Nach Ablauf der Angebotsfrist bleibt der Bieter bis zum Ablauf der von der öffentlichen Auftraggeberin festgelegten Bindefrist an sein Angebot gebunden.

## Mehrere Hauptangebote

Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen.

## Nebenangebote

Nebenangebote sind nicht zugelassen.

# Eignungskriterien

Die nachfolgend genannten Eignungskriterien sind Mindestanforderungen. Die Eignungsprüfung erfolgt getrennt von der Angebotswertung; ein „Mehr" an Eignung findet in der Angebotswertung keine Berücksichtigung.

Der Bieter reicht sämtliche nachfolgend geforderten Unterlagen – insbesondere Angaben, Erklärungen und sonstige Nachweise – mit seinem Angebot ein. Hierfür sind ausschließlich die mit den Vergabeunterlagen bereitgestellten Vordrucke zu verwenden. Bieter, die die als solche gekennzeichneten Mindestanforderungen nicht erfüllen, werden vom weiteren Vergabeverfahren ausgeschlossen. Die Auftraggeberin kann darüber hinaus weitergehende Nachweise anfordern, sofern Anhaltspunkte für eine fehlende Eignung bestehen.

## Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung / Ausschlussgründe

- Handelsregisterauszug: Der Bieter legt seinem Angebot einen aktuellen Auszug aus dem Berufs- oder Handelsregister bei, soweit eine Eintragung nach Maßgabe der jeweiligen Rechtsvorschriften erforderlich ist. Ausländische Bieter legen eine gleichwertige Bescheinigung der zuständigen Behörde ihres Herkunftslandes vor. Der Auszug darf zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe nicht älter als sechs Monate sein.

- Eigenerklärung zu Ausschlussgründen (§§ 123, 124 GWB): Der Bieter erklärt, dass keiner der in §§ 123 und 124 GWB genannten zwingenden oder fakultativen Ausschlussgründe auf ihn zutrifft. Sofern ein Ausschlussgrund vorliegt, ist dieser im Formblatt 2.4 vollständig und detailliert anzugeben.

- Eigenerklärung zu MiLoG / SchwarzArbG / AEntG: Der Bieter erklärt, dass weder er noch eine für ihn gesetzlich oder satzungsgemäß vertretungsberechtigte Person in den letzten zwei Jahren mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten, einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden ist (§ 19 Abs. 1 MiLoG, § 21 Abs. 1 SchwarzArbG, § 21 Abs. 1 AEntG).

- Tariftreue und Entgeltgleichheit: Der Bieter hat durch Eigenerklärung die Einhaltung der Vorgaben des Sächsischen Vergabegesetzes (SächsVgG) hinsichtlich Tariftreue und Entgeltgleichheit zu bestätigen (Formblatt 2.4).

- Russlandsanktionen: Der Bieter hat durch Eigenerklärung die Einhaltung der EU-Sanktionsregelungen gegenüber Russland gemäß den einschlägigen EU-Verordnungen zu bestätigen (Formblatt 2.9).

## Nachweis der wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit

- Umsatzerklärung: Der Bieter gibt seinen Gesamtjahresumsatz (netto) sowie seinen Jahresumsatz aus vergleichbaren Aufträgen für die letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre an.

Als vergleichbar gelten Aufträge, die Objektplanungsleistungen für Ingenieurbauwerke im Sinne der §§ 41 ff. HOAI zum Gegenstand haben, insbesondere die Planung von Ver- oder Entsorgungsleitungen, Rohrleitungen oder vergleichbarer linearer Infrastruktur im öffentlichen oder industriellen Bereich (z.B. Fernwärme-, Trinkwasser-, Gas- oder Abwasserleitungen).

Die Angaben sind im Formblatt 2.4 zu machen. Die Auftraggeberin behält sich vor, geeignete Belege (z.B. Jahresabschlüsse oder Umsatzbescheinigungen eines Wirtschaftsprüfers oder Steuerberaters) anzufordern.

- Betriebshaftpflichtversicherung: Der Bieter hat mit dem Angebot durch Eigenerklärung zu bestätigen, dass er über eine ausreichende Berufshaftpflichtversicherung verfügt oder diese im Auftragsfall unverzüglich abschließen wird. Die Versicherung muss für die gesamte Dauer der Leistungserbringung bestehen und folgende Mindestdeckungssummen aufweisen:

| Schadensart | Mindestdeckungssumme je Schadensfall |
| --- | --- |
| Personenschäden | 3.000.000 Euro |
| Sachschäden | 3.000.000 Euro |
| Vermögensschäden | 1.000.000 Euro |

Sämtliche Deckungssummen unterliegen einer mindestens zweifachen Jahresmaximierung.

Besteht zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe bereits eine entsprechende Versicherung, ist dem Angebot ein gültiger Versicherungsnachweis beizufügen. Besteht eine entsprechende Versicherung zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe noch nicht, hat der Bieter auf gesondertes Verlangen der Auftraggeberin und noch vor Zuschlagserteilung einen verbindlichen Nachweis über den Abschluss einer vertragsgemäßen Versicherung vorzulegen. Die Vorlage des Versicherungsnachweises ist Voraussetzung für die Zuschlagserteilung. Ein Zuschlag wird nicht erteilt, solange der geforderte Nachweis nicht vorliegt.

## Nachweis der technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit

- Referenzen: Der Bieter weist seine technische und berufliche Leistungsfähigkeit durch Angabe von mindestens drei vergleichbaren Referenzen nach, die innerhalb der letzten acht abgeschlossenen Geschäftsjahre in den Leistungsphasen 1 bis 6 nach HOAI erbracht wurden. Mindestens eine Referenz muss davon die Planung von Fernwärmeleitungen als Planungsgegenstand haben. Die Auftraggeberin weist darauf hin, dass sie Referenzleistungen, die mehr als drei Jahre zurückliegen, berücksichtigt, um angesichts der typischerweise langen Planungs- und Realisierungszeiträume im Bereich der Infrastrukturplanung einen ausreichenden Wettbewerb sicherzustellen. Die Darstellung der Referenzen muss folgende Mindestangaben enthalten:

- Bezeichnung und kurze Beschreibung des Projekts (Art und Umfang der Leistung, erbrachte Leistungsphasen)

- Auftraggeber (Name, Anschrift und Kontaktdaten zur Nachprüfbarkeit)

- Auftragswert (netto)

- Leistungszeitraum (Beginn und Abschluss)

- Bei Bietergemeinschaften oder Nachunternehmereinsatz: konkret eigener Leistungsanteil

Die Referenzen sind unter Verwendung des Formblatts 2.5 einzureichen.

Als vergleichbar gelten Referenzen über Objektplanungsleistungen für Ingenieurbauwerke gemäß §§ 41 ff. HOAI, die Planungsleistungen für lineare Ver- oder Entsorgungsinfrastruktur zum Gegenstand haben und wesentliche Anteile aus mindestens zwei der folgenden Bereiche umfassen:

- Trassenfindung und Variantenplanung (LP 1–2) für Fernwärme-, Trinkwasser- oder vergleichbare Ver-/Entsorgungsleitungen im öffentlichen oder industriellen Bereich,

- Planungsleistungen unter besonderen Randbedingungen (z.B. laufender Betrieb, geotechnisch schwierige Böden, Bergbaufolgelandschaften, Gewässernähe oder wasserrechtliche Genehmigungserfordernisse),

- Planung bauzeitlicher Provisorien oder Überbrückungsmaßnahmen zur Aufrechterhaltung der Medienversorgung während der Bauausführung,

- Erarbeitung von Genehmigungsunterlagen nach Wasserrecht oder Bergrecht.

Jede Referenz muss anrechenbare Kosten des geplanten Objekts von mindestens EUR 2.000.000,00 aufweisen.

Die Auftraggeberin behält sich vor, beim jeweiligen Auftraggeber der Referenz Rückfragen zur Leistungserbringung zu stellen; die Bieter haben sicherzustellen, dass die angegebenen Kontaktdaten aktuell und für Rückfragen erreichbar sind.

- Benennung verantwortlicher Projektleitung: Der Bieter benennt mit dem Angebot namentlich die für die Projektleitung vorgesehene Person sowie deren fachliche Qualifikation und einschlägige Berufserfahrung. Die benannte Person muss über mindestens 10 Jahre Berufserfahrung in der Objektplanung für Ingenieurbauwerke verfügen. Ein Wechsel der benannten Projektleitung während der Vertragslaufzeit bedarf der vorherigen Zustimmung der Auftraggeberin. Die Angaben sind im Formblatt 2.4 zu machen.

# Zuschlagskriterien

Der Zuschlag wird – vorbehaltlich einer Aufhebung des Verfahrens – auf das wirtschaftlichste Angebot erteilt (§ 127 GWB i.V.m. §§ 58, 73 VgV). Die Bewertung der Angebote erfolgt nach den folgenden Zuschlagskriterien und Gewichtungen:

| Zuschlagskriterium | Gewichtung in % |
| --- | --- |
| Preis | 70 % |
| Qualität | 30 % |

Für Preis und Qualität können jeweils maximal 100 Punkte erzielt werden. Die Gesamtpunktzahl eines Angebots ergibt sich aus der Summe der mit den jeweiligen Gewichtungsfaktoren multiplizierten Einzelpunktezahlen. Der Zuschlag wird auf das Angebot mit der höchsten Gesamtpunktzahl erteilt. Bei Punktgleichstand ist das Angebot mit dem niedrigeren Honorarangebot maßgeblich.

## Preis (100 Punkte)

Grundlage der Preisbewertung ist die Gesamtangebotssumme brutto aus dem vollständig ausgefüllten Preisblatt zum Angebot (beide Objekte einschließlich besonderer Leistungen und Nebenkosten). Die Honorarangaben sind in Euro anzugeben. Das Angebot mit dem niedrigsten Gesamtangebotspreis erhält die volle Punktzahl von 100 Punkten. Die Bewertung der übrigen Angebote erfolgt nach der einfachen linearen Methode:

Punkte=niedrigster AngebotspreisAngebotspreis des Bieters x 100

## Qualität: Konzept zur Leistungserbringung (100 Punkte)

Der Bieter hat mit dem Angebot ein Verfahrenskonzept vorzulegen (Formblatt 2.3). Das mit dem Angebot eingereichte Verfahrenskonzept wird im Zuschlagsfall Bestandteil des Ingenieurvertrags. Die darin enthaltenen Angaben zur Herangehensweise, zur Planungsidee und zur Leistungserbringung sind für den Auftragnehmer verbindlich und begründen eigenständige vertragliche Leistungspflichten. Weicht die tatsächliche Leistungserbringung von den im Konzept gemachten Angaben ab, berechtigt dies die Auftraggeberin zur Geltendmachung der ihr nach Vertrag und Gesetz zustehenden Rechte. Änderungen gegenüber dem eingereichten Konzept bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Auftraggeberin.

Das Verfahrenskonzept darf nicht die vollständige Planung des Bieters vorwegnehmen, sondern soll ausgewählte Aspekte der sich stellenden Planungsaufgabe adressieren. Der Bieter hat streng darauf zu achten, dass er mit dem Verfahrenskonzept die Vergabeunterlagen nicht abändert und keinen anderen Beschaffungsgegenstand konzeptioniert, als ihn die Auftraggeberin mit der Vergabeunterlage geäußert hat. Verstöße hiergegen können zum Angebotsausschluss führen.

Das Verfahrenskonzept ist in fünf Kapitel zu gliedern. Die nachstehend vorgegebenen Kapitelüberschriften sind vom Bieter unverändert zu übernehmen. Ablaufpläne, Organigramme und sonstige erläuternde Anlagen sind als Anlagen beizufügen und zählen nicht zum maximalen Seitenumfang von insgesamt 15 DIN-A4-Seiten (Schriftgröße mindestens 10 Punkt, Seitenränder mind. 2 cm). Konzeptteile, die den vorgegebenen Umfang überschreiten, werden bei der Wertung nicht berücksichtigt. Anlagen sind eindeutig zu kennzeichnen und im Konzept klar zu referenzieren.

Das Verfahrenskonzept wird anhand der folgenden fünf Unterkriterien bewertet. Jedes Unterkriterium wird auf einer Skala von 0 bis 5 Punkten bewertet und mit dem jeweiligen Gewichtungsfaktor multipliziert. Die Gesamtpunktzahl Qualität ergibt sich aus der Summe der Einzelwerte:

| Unterkriterium | Gewichtungsfaktor |  | Max. Punkte |
| --- | --- | --- | --- |
| UK 1: Herangehensweise bei komplexen Planungsleistungen |  | 4 | 20 |
| UK 2: Aufrechterhaltung der Versorgungsleistungen bei langen Trassen |  | 5 | 20 |
| UK 3: Umgang mit schwierigem Baugrund |  | 4 | 20 |
| UK 4: Stakeholder- und Behördenmanagement |  | 3 | 15 |
| UK 5: Einordnung eigener Referenzerfahrungen |  | 4 | 25 |
| Gesamt |  |  | 100 |

Erreicht ein Angebot bei einem einzelnen Unterkriterium 0 Punkte (ungenügend) oder bei mindestens zwei Unterkriterien jeweils nur 1 Punkt (mangelhaft), wird es von der weiteren Wertung ausgeschlossen.

UK 1: Herangehensweise bei komplexen Planungsleistungen mit umwelt- und wasserrechtlicher Relevanz sowie sicherheitsrelevanten Anforderungen (Gewichtungsfaktor: 4)

Die Planung der Sicherung der Medienleitungen im Rekultivierungsbereich des ehemaligen Tagebaus Brigitta ist durch eine Vielzahl rechtlicher und technischer Anforderungen geprägt, die von Beginn der Planung an konsequent in das Planungskonzept integriert werden müssen. Die Planung muss insbesondere bergrechtlich genehmigungsfähig sein (§ 52 BBergG), umwelt- und wasserrechtliche Anforderungen erfüllen ( SächsWG, ggf. UVPG), geotechnische Risiken dauerhaft beherrschen und mit der künftigen Nachnutzung der Flächen kompatibel sein. Hinzu kommen die einschlägigen technischen Regelwerke (DVGW, AGFW, DIN), die bei der Planung von Medienleitungen im Bestand und im Neubau zu beachten sind.

Der Bieter hat darzustellen, wie er eine strukturierte, interdisziplinäre Herangehensweise sicherstellt, um die Genehmigungsfähigkeit, Projektsicherheit und Regelwerkskonformität seiner Planung zu gewährleisten. Konkret erwartet die Auftraggeberin Ausführungen dazu, wie der Bieter die fachliche, organisatorische und rechtlich sichere Umsetzung des Projekts plant und wie er den genannten Kernanforderungen von Beginn an – d.h. bereits in den Leistungsphasen 1 und 2 – gerecht werden will.

Ein überzeugendes Konzept zeigt insbesondere auf, wie die relevanten Anforderungen des Berg-, Umwelt- und Wasserrechts nicht erst bei der Genehmigungsplanung (LP 4), sondern bereits bei der Trassenfindung und Variantenplanung als Planungsparameter berücksichtigt werden, und stellt dar, wie der Bieter die Interdisziplinarität der Aufgabe – insbesondere das Zusammenspiel von Planung, Geotechnik, Recht und Behördenabstimmung, Einbindung der LMBV – organisatorisch sicherstellt.

UK 2: Konzept zur Aufrechterhaltung der Versorgungsleistungen mit Fernwärme (Objekt 1) und Trinkwasser (Objekt 2) bei langen Trassen während der Bauphase (Gewichtungsfaktor: 5)

Beide Medienleitungen können für die Dauer der bergbaulichen Sanierungsmaßnahmen nicht außer Betrieb genommen werden. Die planerische Herausforderung besteht darin, Lösungsansätze zu erarbeiten, die die kontinuierliche Versorgung mit Fernwärme und Trinkwasser über Trassenabschnitte von ca. 4.500 m (Fernwärme) bzw. ca. 3.000 m (Trinkwasser) während der gesamten Bauphase sicherstellen. Besondere Anforderungen ergeben sich aus der Heizperiodenbindung der Fernwärmeversorgung sowie der Notwendigkeit, die Trinkwasserversorgung der Ortsnetze Burgneudorf und Burghammer der Gemeinde Spreetal unterbrechungsfrei aufrechtzuerhalten.

Der Bieter hat Lösungsansätze zu beschreiben, wie er die Funktion beider Objekte während der Baumaßnahmen absichert. Erwartet werden Aussagen zur Sicherstellung der kontinuierlichen Versorgung, zur Minimierung von Versorgungsunterbrechungen, zur Einhaltung gesetzlicher Vorgaben und technischer Regelwerke sowie zur Berücksichtigung saisonaler Einflüsse (insbesondere Heizperiode). Für die Trinkwasserleitung ist zusätzlich darzustellen, wie die Versorgung der zwischenliegenden Abnehmer in allen Bauzuständen gewährleistet wird.

Ein überzeugendes Konzept stellt insbesondere dar, wie die Abhängigkeiten zwischen Bauablauf, Provisorien und laufendem Versorgungsbetrieb vorausschauend geplant werden und nicht erst im Konfliktfall geregelt sind, und zeigt auf, dass der Bieter die unterschiedlichen Anforderungen an Fernwärme und Trinkwasser als eigenständige Planungsaufgaben mit jeweils spezifischen Lösungsansätzen begreift.

UK 3: Herangehensweise und Umgang mit schwierigem Baugrund (Gewichtungsfaktor: 4)

Das Planungsgebiet liegt im Bereich der Kippenmassen des ehemaligen Tagebaus Brigitta. Das wassergesättigte, verflüssigungsgefährdete Kippenmaterial stellt für die Planung von Medienleitungen besondere geotechnische Anforderungen, da ausreichende Grundwasserflurabstände und Grundbruchsicherheiten nur in Teilbereichen nachgewiesen werden können. Geotechnische Risiken müssen früh erkannt, systematisch bewertet und technisch sowie organisatorisch beherrscht werden; sie sind als integraler Bestandteil des Planungsprozesses – und nicht als nachgelagerte Fachfrage – zu behandeln.

Der Bieter hat darzustellen, wie er geotechnische Risiken im Planungsprozess einordnet und steuert. Erwartet wird kein „Lehrbuchwissen", sondern die Darstellung eines klar strukturierten, umsetzungsorientierten Vorgehens: wie geotechnische Erkenntnisse in die Trassenfindung einfließen, wie Baugrundrisiken bewertet und mit dem Auftraggeber sowie der LMBV kommuniziert werden und welche Konsequenzen sich hieraus für die Wahl der Sicherungslösung und der Bauweise ergeben.

Ein überzeugendes Konzept stellt insbesondere dar, dass der Bieter den schwierigen Baugrund nicht als extern vorgegebene Randbedingung, sondern als zentralen Planungsparameter versteht, der bereits die Variantenplanung (LP 1–2) maßgeblich prägt, und zeigt auf, wie er bei neuen oder abweichenden geotechnischen Erkenntnissen im Planungsprozess agiert.

UK 4: Stakeholder- und Behördenmanagement (Gewichtungsfaktor: 3)

Das Vorhaben ist durch eine strukturell komplexe Stakeholderlandschaft geprägt, die nicht erst im Genehmigungsverfahren, sondern bereits in den frühen Planungsphasen konsequent zu steuern ist. Die maßgeblichen Akteure umfassen insbesondere:

- die LMBV als Flächeneigentümerin und Trägerin der bergbaulichen Sanierungsmaßnahmen an der B97 und S130, deren Sanierungsregime, Planungsstandards und zeitliche Abläufe für die Trassenfindung und die Sicherungskonzepte der Medienleitungen unmittelbar maßgeblich sind,

- die zuständige Bergbehörde im Genehmigungsverfahren nach § 52 BBergG,

- die Wasserbehörde im Genehmigungsverfahren nach dem Landeswasserrecht,

- die Gemeinde Spreetal als Trägerin öffentlicher Belange und als Vertreterin der Interessen der an die Trinkwasserleitung angeschlossenen Ortslagen Burgneudorf und Burghammer,

- die VBH als Auftraggeberin und Betreiberin beider Mediennetze sowie ggf. weitere Versorgungsträger im Fernwärmeverbund.

Der Bieter hat darzustellen, wie er diese Akteure frühzeitig und systematisch – d.h. nicht erst in der Genehmigungsplanung (LP 4), sondern bereits in den Leistungsphasen 1 und 2 – in den Planungsprozess einbindet. Erwartet werden konkrete Aussagen dazu:

- wie die Abstimmung mit der LMBV hinsichtlich der Vereinbarkeit von Sicherungskonzepten und Sanierungsregime organisiert wird und welche planerischen Konsequenzen sich hieraus für die Trassenfindung ergeben,

- welche Vorbereitungshandlungen der Bieter gegenüber den Genehmigungsbehörden (Bergbehörde, Wasserbehörde) bereits vor formeller Einleitung der Genehmigungsverfahren vorsieht (z.B. informelle Vorabstimmungen, Scoping-Gespräche, Klärung von Antragsanforderungen),

- wie die Kommunikation zwischen den verschiedenen Stakeholdern koordiniert und dokumentiert wird und

- wie die Auftraggeberin in die Stakeholderkommunikation eingebunden und regelmäßig über den Stand der Abstimmungen informiert wird.

Ein überzeugendes Konzept stellt insbesondere dar, dass die Stakeholder- und Behördenkoordination als eigenständige Planungsaufgabe mit eigenen Verantwortlichkeiten und Meilensteinen begriffen wird – und nicht als begleitende Verwaltungsaufgabe – und zeigt auf, wie frühzeitige Abstimmungen mit der LMBV und den Genehmigungsbehörden dazu beitragen, Planungsrisiken und Genehmigungsverzögerungen zu reduzieren.

UK 5: Einordnung eigener Referenzerfahrungen in die vorliegende Aufgabe (Gewichtungsfaktor: 4)

Der Bieter hat anhand eigener Referenzprojekte zu vergleichbaren Planungsaufgaben – insbesondere zum Bau oder Ersatzneubau von langen Medienleitungen in den Bereichen Fernwärme und/oder Trinkwasser – darzustellen, welche seiner Erfahrungen sich wie auf die vorliegende Aufgabe auswirken und wie er seine besondere fachliche Expertise zur Lösung der sich stellenden Aufgabe einsetzen wird. Dabei sind sowohl positive als auch negative Erfahrungen (z.B. nicht antizipierte Risiken, Planungsänderungen, behördliche Abstimmungsbedarfe) einzubeziehen und auf die konkrete Situation im Planungsgebiet (B97/S130, Bergbaufolgelandschaft, laufender Versorgungsbetrieb) zu übertragen.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass dieses Kapitel inhaltlich von den im Rahmen der Eignungsprüfung eingereichten Unternehmensreferenzen (Formblatt 2.5) zu unterscheiden ist: Während Letztere den Eignungsnachweis erbringen, dient dieses Kapitel der Darstellung des konkreten Erkenntnistransfers aus Referenzprojekten auf das vorliegende Vorhaben.

Ein überzeugendes Konzept stellt insbesondere einen konkreten Bezug zwischen Referenzerfahrungen und den spezifischen Herausforderungen des vorliegenden Projekts her und zeigt auf, wie gewonnene Erkenntnisse aus vergleichbaren Projekten – auch aus schwierigen Situationen oder Planungsänderungen – die Qualität der hier zu erbringenden Planungsleistung konkret verbessern.

Jedes der oben genannten Unterkriterien wird zunächst auf einer Skala von 1 bis 5 Punkten bewertet. Die Teilpunktzahl für das jeweilige Unterkriterium ergibt sich aus der Multiplikation dieser Bewertung mit dem jeweiligen Gewichtungsfaktor. Die Gesamtpunktzahl über alle Unterkriterien ergibt sich auch der Summation der Teilpunktzahlen.

- 1 Punkt (mangelhaft): Das Konzept lässt keine anforderungsgerechte Leistungserbringung erwarten.

- 2 Punkte (ausreichend): Das Konzept lässt eine unterdurchschnittliche bzw. ausreichende Leistungserbringung erwarten.

- 3 Punkte (befriedigend): Das Konzept lässt eine durchschnittliche bzw. befriedigende Leistungserbringung erwarten.

- 4 Punkte (gut): Das Konzept lässt eine überdurchschnittliche bzw. gute Leistungserbringung erwarten.

- 5 Punkte (sehr gut): Das Konzept lässt eine herausragende bzw. sehr gute Leistungserbringung erwarten.

Nachkommastellen bei der Vergabe der Punkte werden nicht berücksichtigt. Ein Angebot wird von der weiteren Wertung ausgeschlossen, wenn es bei einem einzelnen Unterkriterium 0 Punkte erhält oder bei mindestens zwei Unterkriterien jeweils nur 1 Punkt erzielt.

# Inhalt des Angebots

Die Bieter haben mit dem Angebot nachfolgend genannte Unterlagen zwingend einzureichen:

| Formblatt 2.1 | Angebotsschreiben Das Formblatt ist vollständig auszufüllen, zu datieren und rechtsverbindlich zu unterzeichnen. Bei Bietergemeinschaften hat die Unterzeichnung durch alle Mitglieder oder durch den bevollmächtigten Vertreter zu erfolgen. |
| --- | --- |
| Formblatt 2.2 | Preisblatt Das Preisblatt ist vollständig mit allen geforderten Honorarangaben auszufüllen. Fehlende oder unvollständige Angaben können zum Ausschluss des Angebots führen. Maßgeblich für die Preisbewertung ist die Gesamtangebotssumme brutto für beide Planungsobjekte einschließlich besonderer Leistungen und Nebenkosten. |
| Formblatt 2.3 | Konzept zur Leistungserbringung Das Konzept ist unter Verwendung des bereitgestellten Formblatts und unter Einhaltung der darin festgelegten Formvorgaben zu erstellen und einzureichen. Die geforderten Inhalte sowie die Struktur des Konzepts (fünf Kapitel – UK 1 bis UK 5) sind unter Ziffer 4.2 und im Formblatt 2.3 näher dargestellt. Das Konzept darf einen Gesamtumfang von 15 DIN-A4-Seiten nicht überschreiten; Konzeptteile, die den vorgegebenen Seitenumfang überschreiten, werden bei der Wertung nicht berücksichtigt. |
| Formblatt 2.4 | Ausschlussgründe und Eignung Das Formblatt ist von jedem Bieter, jedem Mitglied einer Bietergemeinschaft sowie jedem einbezogenen Drittunternehmen (benannte Unterauftragnehmer) auszufüllen. Es ist zu bestätigen, dass keine Ausschlussgründe gemäß §§ 123, 124 GWB vorliegen und die erforderliche Eignung gegeben ist. Als Anlagen sind – soweit einschlägig – insbesondere beizufügen: - Aktueller Auszug aus dem Berufs- oder Handelsregister (Kopie, nicht älter als sechs Monate, bzw. bei ausländischen Bietern eine gleichwertige Bescheinigung) - Angaben zu den Gesamtjahresumsätzen und den Jahresumsätzen aus vergleichbaren Aufträgen der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre gemäß Formblatt 2.4 - Nachweis des Vorliegens der Berufsqualifikation (Berechtigung zur Führung der Berufsbezeichnung „Ingenieur" oder „Beratender Ingenieur" gemäß § 75 Abs. 2 VgV; bei juristischen Personen: namentliche Benennung des verantwortlichen Berufsträgers) - Namentliche Benennung der vorgesehenen Projektleitung mit Angabe der fachlichen Qualifikation und einschlägigen Berufserfahrung gemäß Ziffer 3.3 - Nachweis der Berufshaftpflichtversicherung: - Sofern eine Versicherung mit den geforderten Mindestdeckungssummen gemäß Ziffer 3.2 zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe bereits besteht: Kopie der aktuellen Versicherungsbestätigung mit Angabe der versicherten Risiken und Deckungssummen. - Sofern eine entsprechende Versicherung zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe noch nicht besteht: Eigenerklärung des Bieters, dass der Nachweis auf Anforderung vor Zuschlagserteilung vorgelegt wird. Der Nachweis ist in diesem Fall Zuschlagsvoraussetzung. - Weitere Nachweise und Erklärungen, sofern im Einzelfall gefordert (z.B. Nachweise zur Selbstreinigung gemäß § 125 GWB, falls Ausschlussgründe vorliegen) |
| Formblatt 2.5 | Referenzen Mit dem Formblatt sind für mindestens drei vergleichbare Projekte die geforderten Referenzangaben vollständig einzureichen. Die Referenzen müssen die Mindestanforderungen gemäß Ziffer 3.3 erfüllen. Unvollständige oder fehlende Angaben können zum Ausschluss führen. Das ausgefüllte Formblatt ist dem Angebot als Anlage beizufügen. |
| Formblatt 2.9 | Russlandsanktionen Das Formblatt ist von jedem Bieter, jedem Mitglied einer Bietergemeinschaft sowie jedem benannten Unterauftragnehmer auszufüllen und zu unterzeichnen. Es enthält die verbindliche Erklärung, dass weder das Unternehmen selbst noch mit ihm verbundene Personen oder Organisationen unter die restriktiven Maßnahmen der einschlägigen EU-Verordnungen fallen. Fehlt die unterzeichnete Erklärung oder bestehen Zweifel an der Einhaltung der Sanktionsvorschriften, kann das Angebot vom Verfahren ausgeschlossen werden. |

Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot einzureichen, soweit sie einschlägig sind:

| Formblatt 2.6 | Bietergemeinschaftserklärung Das Formblatt ist nur im Fall von Bietergemeinschaften auszufüllen. Anzugeben sind sämtliche Mitglieder der Bietergemeinschaft sowie ein bevollmächtigter Vertreter, der die Bietergemeinschaft in allen Angelegenheiten des Vergabeverfahrens und im Auftragsfall gegenüber der Auftraggeberin rechtsverbindlich vertritt. |
| --- | --- |
| Formblatt 2.7 | Nachunternehmer und Eignungsleihe Das Formblatt ist nur auszufüllen und einzureichen, wenn Unterauftragnehmer eingebunden oder eine Eignungsleihe in Anspruch genommen wird. Anzugeben sind die Leistungen, die von Unterauftragnehmern erbracht werden sollen, bzw. die Art und der Umfang der Eignungsleihe und der Leistungen des eignungsleihenden Unternehmens. Im Fall der Eignungsleihe ist nachzuweisen, dass dem Bieter die Kapazitäten des anderen Unternehmens tatsächlich zur Verfügung stehen. Hierfür ist das Formblatt 2.8 „Verpflichtungserklärung" zu verwenden. |
| Formblatt 2.8 | Verpflichtungserklärung Eignungsleihe Das Formblatt ist im Fall der Eignungsleihe einzureichen. Das Unternehmen, auf dessen Eignung sich ein Bieter beruft, muss sich verpflichten, seine Leistungen bzw. Kapazitäten zur Verfügung zu stellen. |

Das Angebot muss vollständig sein; es muss die Preise und alle geforderten Angaben und Erklärungen enthalten; die Möglichkeit zu einer Nachforderung von Unterlagen bleibt unberührt.

Den Angeboten sind die Anforderungen der Leistungsbeschreibung sowie etwaige im Zuge des Vergabeverfahrens mitgeteilten Bieterinformationen und/oder neue Unterlagen zugrunde zu legen. Angebote, die diesen Anforderungen und/oder Erfordernissen hinsichtlich Vollständigkeit und Übereinstimmung mit den Vorgaben des Verfahrensleitfadens nicht entsprechen, können ausgeschlossen werden.

Änderungen und Ergänzungen an den Vergabeunterlagen, insbesondere der Leistungsbeschreibung und den Vertragsbedingungen, sind unzulässig.

# Rügeobliegenheit und Rechtschutz

## Prüfung der Vergabeunterlagen und Meldung etwaiger Unklarheiten

Die Vergabeunterlagen sind nach Erhalt durch die Bieter auf Vollständigkeit und Lesbarkeit zu prüfen. Enthalten die Vergabeunterlagen oder sonstige im Verfahren zugänglich gemachte Unterlagen Unklarheiten oder Verstöße gegen geltendes Recht, hat der Bieter die Vergabestelle unverzüglich – spätestens jedoch bis zum Ablauf der Angebotsfrist – schriftlich darauf hinzuweisen. Anderenfalls kann er sich auf diese Umstände nicht berufen.

## Verfahrensrügen, Rechtsschutz

Interessierte Unternehmen und Bieter, die der Auffassung sind, in ihren Rechten nach § 97 Abs. 6 GWB verletzt zu sein, können sich an die zuständige Vergabekammer wenden:

Vergabekammer des Freistaates Sachsen

bei der Landesdirektion Sachsen

Braustraße 2

04107 Leipzig

Telefon: 0341 977-3800

Telefax: 0341 977-1049

E-Mail: vergabekammer@lds.sachsen.de

Etwaige Verfahrensrügen sind eindeutig als solche zu kennzeichnen und an die Vergabestelle zu richten. Auf die Rügepflichten nach § 160 Abs. 3 GWB sowie auf die Rechtsbehelfsfrist des § 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 GWB wird ausdrücklich hingewiesen: Ein Antrag auf Nachprüfung ist unzulässig, soweit nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, mehr als 15 Kalendertage vergangen sind.

§ 160 GWB lautet:

„(1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein.

(2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht.

(3) Der Antrag ist unzulässig, soweit

1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt,

2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,

3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,

4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.“