Preisblatt Erholungskonzept

| Pos. | Leistung | Menge Arbeitstage | Einzelpreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bestandsaufnahme und Analyse (2026– Mitte Februar 2027) - Vorabstimmungen gem. LV - Analyse der bestehenden Landschaftsstruktur, sowie Nutzung und Erholungsfunktionen. - Auswertung der Besucher:innenzahlen mittels zur Verfügung gestellter Daten der AG. - Aufnahme der vorhandenen Erholungsinfrastruktur, Wege(-typen) und Nutzungsintensität. - Auswertung von Daten gem. LV - Identifikation von Konfliktbereichen gem. LV Ausreichend Vor-Ort-Termine sind einzuplanen. |  |  |  |
| 2 | Konzeptentwicklung (bis Ende März 2027) - Erstellung des Erholungskonzepts gem. LV - Erarbeitung von Maßnahmen zur Aufwertung des Landschaftsschutzgebietes - Festlegung von geeigneten Erholungszonen und Wegen - Entwicklung von Ruhezonen, Aussichtspunkten, u. a. - Zugangsbeschränkungen und/oder Zugangserweiterungen in Teilgebieten gem. LV prüfen - Vorplanung von Einrichtungen gem. LV - Prüfung, welche Materialien im Schutzgebiet geeignet sind - Integration von barrierefreien Zugängen an einer Aussichtsplattform - Empfehlung von Maßnahmen zur Vermeidung von Übernutzung und Zerstörung empfindlicher Ökosysteme - Abstimmung der Zwischenergebnisse mit der AG |  |  |  |
| 3 | Entwurfsplanung (bis Ende Juni 2027) - Ausarbeitung von Entwürfen und Skizzen für die Gestaltung und Nutzung der Landschaft - Detaillierte Planung gem. LV - Berechnung des Flächenbedarfs und der erforderlichen Infrastruktur - Prüfung der Zugänglichkeit und Barrierefreiheit für verschiedene Nutzer:innengruppen - Feinjustierung der Zwischenergebnisse mit der AG - Anschließend Teilnahme am 1. Workshop (ca. Juli 2027) zur Bürger:innenbeteiligung |  |  |  |
| 4 | Kosten- und Finanzierungsplanung (bis Ende Ausführungsplanung) - Erstellung einer detaillierten Kostenschätzung für die Umsetzung des Erholungskonzepts. - Vorschläge zur zusätzlichen Finanzierung des Projekts über HOTSPOT28 hinaus - Prognose für laufende Kosten und Unterhaltungsaufwand |  |  |  |
| 5 | Genehmigungen und rechtliche Prüfung (bis Ende Ausführungsplanung) - Prüfung von relevanten Genehmigungsverfahren - Beratung zur Einhaltung von Umweltauflagen und gesetzlichen Vorschriften |  |  |  |
| 6 | Detailplanung und Ausführungsplanung (bis Mai 2028) - Detaillierte Ausarbeitung der Ergebnisse der im 1. Workshop abgestimmten Entwurfsplanung gem. LV - Abstimmung der Planung mit der AG - Teilnahme am 2. Workshop zur Bürger:innenbeteiligung - Erstellung von Leistungsverzeichnissen für die Ausführung der baulichen und infrastrukturellen Maßnahmen - Marktanalyse - Übergabe der Planungsunterlagen sowie Leistungsverzeichnisse an die AG |  |  |  |
| 7 | Bedarfsposition weitere Stunden zur Abstimmung mit der AG und Überarbeitung der Unterlagen | 1 |  | Nur Einzelpreis |
| Gesamt Netto |  |  |  |  |
| zzgl. Nebenkosten |  |  |  |  |
| Angebotssumme Netto |  |  |  |  |
| zzgl. MwSt. |  |  |  |  |
| Angebotssumme Brutto |  |  |  |  |

_______________________________________________

Datum, Unterschrift