Leistungsbeschreibung

Die Universität Greifswald (Auftraggeberin) ist neben der Michael Succow Stiftung und dem Thünen-Institut Verbundpartner im Projekt „PaludiZentrale“. Die “PaludiZentrale” koordiniert und unterstützt als übergeordnetes Verbundprojekt fünf Modell- und Demonstrations-Vorhaben des BMEL zu Moorbodenschutz und Paludikultur, unter anderem zum Thema Verwertung und Vermarktung von Paludikultur-Rohstoffen bzw. -Produkten. In diesem Rahmen wird häufig der Bedarf nach Ökobilanzierungen von Paludi-Produkten sowie Produktionsverfahren ersichtlich, wofür jedoch vielfach keine ausreichenden Datensammlungen verfügbar sind. Daher schreibt die Universtität Greifswald einen Auftrag aus, um eine Datenbank zu erstellen, die eine umfassende Sammlung von Daten aus moorbezogenen Systemen,  Verwertungsketten und einzelnen Produkten ermöglichen soll.

Der Datenbank-Aufbau soll bis Ende 2026 erfolgt sein.

open access Datenbank für Ökobilanzierungen und Modellierungen im Moorbereich

Die Datenbank soll eine umfassende Sammlung von Daten aus moorbezogenen Systemen, Verwertungsketten und einzelnen Produkten werden. Die frei zugängliche Bereitstellung der Daten soll eine globale Nutzung für moorbezogene Ökobilanzierungen, sowohl für F&E-Projekte als auch für die Erstellung von Ökobilanzierung konkreter Produkte durch Unternehmen ermöglichen und damit die Anwendbarkeit von Produkten aus Paludikultur unterstützen.

Im Rahmen des Auftrags sind folgende Dienstleistungen durchzuführen:

- grobe Rahmenbedingungen skizzieren, Grundgerüst der Datenbank erstellen und weiterführende Umsetzbarkeit konzeptionieren

  - Übersicht der zu erhebenden Daten

  - Unterteilung nach Bereichen

  - Sortierung nach Priorität

  - Datenerhebungs- und Verarbeitungsprotokolle erstellen, inkl. Prüfung Datenqualität

  - Berührungspunkte und Kooperationsmöglichkeiten mit vergleichbaren Bestrebungen zur Erstellung von LCA-(Teil-)Datenbanken im Moorbereich ermitteln und klären

  - Grundstruktur in OpenLCA anlegen, die weiterführende Arbeiten ermöglicht

  - Erarbeitung von Hinweisen zur Nutzung der Datenbank

- Erste/ exemplarische Datenintegration von Backgrounddaten zur Einbindung in Life Cycle Inventories

  - Flächenemissionen aus Moorböden

  - (ökologische) Stoffströme in Mooren

  - Art- bzw. Rohstoffspezifische Informationen (z.B. Kohlenstoffbindungsleistung)

  - Primärdaten aus Wertschöpfungsketten aus Paludikultur-Produktionsverfahren

  - [Aufbereitung und Integration von Daten aus AP10 Datenbanken / PaludiNetz-Daten, sofern bereits vorhanden und relevant zur Erstellung von Ökobilanzierungen]

- Erarbeitung eines Konzepts und Vorschlag einer Struktur zur Weiterführung der Datenbank, um:

  - LCI Datensätze zu sammeln, zu verarbeiten und zu aktualisieren

  - Zuarbeit von Dritten über effektives Datenerhebungsprotokoll zu ermöglichen

  - verschiedene Tätigkeiten zu koordinieren:

    - Verarbeiten von Literaturdaten,

    - Pflege projektbezogener Kontakte

    - Zuarbeit und Evaluierung von Daten aus produzierendem Gewerbe und aus der Landwirtschaft

Technische Anforderungen an die Datenbank:

- Die Datenbank soll sowohl im .csv Datenformat als auch in der open source Anwendung OpenLCA als integrierte Datenbank verfügbar sein.

- Spezifikation des zu verwendenden Systemmodells

- Sicherstellung der Kompatibilität mit verschiedenen DIN (z.B. DIN EN 15804 („Nachhaltigkeit von Bauwerken – Umweltproduktdeklarationen“).

- Die Daten sollen (möglichst) ILCD konform katalogisiert und mit nachvollziehbaren Quellen und standardisierten Datenerhebungsverfahren dokumentiert werden.

- Die Datenbank soll so aufbereitet werden, dass auch fachfremde Personen (z.B. Landwirte) damit arbeiten können.

Eignungskriterien

Der Bietende muss Anwendungskenntnisse zu Moorökologie im Besonderen in folgenden Bereichen haben:

- Stoffströmen in entwässerten und wiedervernässten Mooren,

- Emissionsabschätzung aus Moorböden (z.B. GEST)

- Paludikultur-Nutzungsverfahren erfüllen,

Ebenso muss Erfahrung im Umgang mit openLCA vorliegen.

Der Bietende muss Nachweise über die entsprechende fachliche Qualifikation erbringen, z.B. über Fachartikel, durchgeführte Projekte, oder auch Zeugnisse aus Aus-/Weiterbildung. Die Nachweise sind dem Angebot beizulegen.

Der Bietende benennt eine direkte Ansprechperson und für den Fall der Abwesenheit eine Vertretungsperson.

Die Bearbeitungszeit muss im Jahr 2026 erfolgen und bis Jahresende abgeschlossen sein.

Ein Hosting der Datenbank (Server) ist nicht im Auftrag inbegriffen und obliegt der Universität Greifswald.

Bewertungskriterien und Zuschlag

Bewertungskriterien entnehmen Sie bitte dem Formular Angebotswertungsmethoden und -kriterien Wertungsmethode der Vergabe

Vom Bieter ist mit dem Angebot ein Bearbeitungskonzept vorzulegen und dieses soll die genannten Bewertungskriterien näher erläutern (max. 4 DIN A4 Seiten).

Bitte beschreiben Sie in Ihrem Angebot Ihr Vorgehen bezüglich:

a)  Vorgehensweise (Zeitplan, Arbeitsschritte, Einbindung Dritter)

b)  Fachlicher Expertise, v.a. zur Integration bodenbürtiger Emissionen aus organischen Böden und Stoffströmen in Mooren in den Paludikultur-Produktionsprozessen

c)  Informationsaustausch und Erreichbarkeit