Vergabeverfahren

„IT-Service für Workload Automation“

Aktenzeichen BW 05/25

Vergabeunterlagen

Teil C.

Anlage A12

„Vertrag über die Bereitstellung und Implementierung einer Softwarelösung zur Workload Automation inklusive Migration und Serviceleistungen“

Präambel

Der Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio (nachfolgend „Beitragsservice“ oder „Auftraggeber“) hat mit Bekanntmachung vom 27.05.2026 die Vergabe eines Vertrags über die Bereitstellung und Implementierung einer Softwarelösung zur Workload-Automation inkl. Migration und Unterstützungsleistungen sowie Serviceleistungen nach Abnahme ausgeschrieben.

Der Auftragnehmer hat im Rahmen dieses Vergabeverfahrens (BW 05/25 „IT-Service für Workload Automation“) ein Angebot abgegeben und den Zuschlag auf dieses Angebot erhalten.

# § 1	Vertragsgegenstand

(1)	Gegenstand des Vertrags ist die zeitliche befristete Bereitstellung und Implementierung einer Softwarelösung zur Workload Automation (nachfolgend WLA-Softwarelösung) einschließlich der Herbeiführung der Betriebsbereitschaft durch den Auftragnehmer sowie Support- und Pflegeleistungen nach Abnahme.

(2)	Die Leistungen umfassen insbesondere

- die Bereitstellung und Implementierung der WLA-Softwarelösung gemäß den Vorgaben in der Leistungsbeschreibung an den Standorten Köln und Ismaning (Leistungsteil A.);

- Lizenzierung der WLA-Softwarelösung gemäß den Vorgaben in der Leistungsbeschreibung für alle in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Systemumgebungen und Standorte (Leistungsteil B.);

- Implementierung einer Schnittstelle gemäß den Vorgaben in der Leistungsbeschreibung (Leistungsteil C.);

- Migration IWS auf die WLA-Softwarelösung (Leistungsteil D.);

- Schulung und Dokumentation (Leistungsteil E.) sowie

- Support/Service Level Agreement (Leistungsteil F.).

(3)	Hinsichtlich der Einzelheiten sämtlicher zu erbringender Leistungen wird insbesondere auf die Leistungsbeschreibung verwiesen (Vergabeunterlagen, Teil B.).

# § 2	Vertragsbestandteile

(1)	Als Vertragsbestandteile gelten:

a)	die Antworten des Beitragsservice auf Bieterfragen im Vergabeverfahren BW 05/25;

b)	dieser Vertrag nebst Anlagen;

c)	die gesamten Vergabeunterlagen (insbesondere die Leistungsbeschreibung) vom 27.05.2026;

d)	die Bekanntmachung vom 27.05.2026;

e)	das Angebot des Auftragnehmers

(2)	Bei Auftreten von Unklarheiten und/oder Widersprüchen zwischen den in Absatz 1 genannten Vertragsbestandteilen haben die Regelungen der zuerst genannten Vertragsbestandteile Vorrang vor den Regelungen der später genannten Vertragsbestandteile.

# § 3	Art und Umfang der Leistungen des Auftragnehmers

(1)	Der Auftragnehmer hat sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen nach Maßgabe der Vorgaben des Auftraggebers in der Leistungsbeschreibung fachgerecht und ordnungsgemäß zu erbringen. Es handelt sich insbesondere um die Bereitstellung und Implementierung einer Softwarelösung zur Workload Automation inkl. Schnittstellenanbindung und Migrationsleistungen sowie Schulung und Serviceleistungen nach Abnahme.

(2)	Der Auftragnehmer muss die erforderlichen Dienstleistungen für die produktive Inbetriebnahme der WLA-Softwarelösung gemäß den Vorgaben in der Leistungsbeschreibung erbringen.

(3)	Zur Herbeiführung der Betriebsbereitschaft der WLA-Softwarelösung hat der Auftragnehmer die Migration gemäß den Vorgaben in der Leistungsbeschreibung vorzunehmen. Einzelheiten zur Migration und zu den Migrationspaketen sind der Leistungsbeschreibung zu entnehmen (Vergabeunterlagen Teil B.).

Die vom Auftragnehmer zu erbringenden Migrationsleistungen bedürfen einer Abnahme durch den Auftraggeber.

(4)	Nach erfolgreicher Abnahme der WLA-Softwarelösung hat der Auftragnehmer die Service- und Supportleistungen zu erbringen.

(5)	Die vom Auftragnehmer gelieferte Software wurde zu einem angemessenen Zeitpunkt vor der Überlassung mit aktueller Scan-Software auf Befall mit Schaden stiftende Software überprüft. Der Auftragnehmer erklärt, dass die Überprüfung keinen Hinweis auf Schaden stiftende Software ergeben hat. Diese Regelung gilt für jede, auch die vorläufige und Vorabüberlassung, z.B. zu Testzwecken.

(6)	Hinsichtlich der Einzelheiten sämtlicher zu erbringender Leistungen wird auf die Ausführungen in der Leistungsbeschreibung verwiesen (Vergabeunterlagen, Teil B.).

# § 4	Nutzungsrechtsvereinbarungen

(1)	Der Auftragnehmer überlässt dem Auftraggeber die WLA-Softwarelösung zur bestimmungsgemäßen Nutzung und hält die Software während der gesamten Vertragslaufzeit in einem vertragsgemäßen Zustand. Der Umfang der bestimmungsgemäßen Nutzung sowie Art und Umfang der Nutzungsrechte ergeben sich aus diesem Vertrag und aus der Leistungsbeschreibung (Vergabeunterlagen, Teil B.).

(2)	Der Auftragnehmer räumt dem Auftraggeber für die gesamte Vertragslaufzeit das nicht ausschließliche, zeitlich auf die vereinbarte Nutzungszeit beschränkte, in den vertraglich vereinbarten Systemumgebungen ausübbare, nicht übertragbare Recht ein, die WLA-Softwarelösung zu nutzen (vgl. Vergabeunterlagen Teil B.). Das heißt insbesondere, die Software für die vereinbarte Nutzungszeit oder temporär zu speichern und zu laden, sie anzuzeigen und ablaufen zu lassen. Dies gilt auch, soweit hierfür Vervielfältigungen notwendig werden.

(4)	Der Auftraggeber ist berechtigt, von der Software Kopien zu Sicherungszwecken herzustellen. Die der Softwareverteilung zur bestimmungsgemäßen Nutzung oder der ordnungsgemäßen Datensicherung dienenden Vervielfältigungen der Software sind Teil des bestimmungsgemäßen Gebrauchs.

(5)	Die Nutzung in einer anderen als der vereinbarten Systemumgebung bedarf der Zustimmung des Auftragnehmers. Ist eine im Vertrag definierte Systemumgebung nicht funktionsfähig, ist die Nutzung vorübergehend bis zur Störungsbehebung auch ohne Zustimmung des Auftragnehmers in einer anderen geeigneten Systemumgebung zulässig; hierdurch entsteht kein Anspruch des Auftragnehmers auf zusätzliche Vergütung.

(6)	Der Auftraggeber verpflichtet sich, die Software nicht in eine andere Codeform zu bringen oder Veränderungen am Code vorzunehmen, es sei denn, dass dies nach den gesetzlichen Vorschriften zulässig ist. Sofern nach den vertraglichen Bestimmungen das Nutzungsrecht an der Software endet, ist der Auftraggeber verpflichtet, die erstellten Vervielfältigungen zu vernichten bzw. dauerhaft zu löschen. Der Auftraggeber ist jedoch berechtigt, Kopien ausschließlich für Prüf- und Archivierungszwecke zu behalten und zu nutzen.

# § 5	Schulungen

(1)	Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Schulungen gemäß den Vorgaben des Auftraggebers in der Leistungsbeschreibung durchzuführen.

(2)	An nicht für den Auftraggeber erstellten Schulungsunterlagen räumt der Auftragnehmer dem Auftraggeber das nicht ausschließliche, unwiderrufliche, dauerhafte und übertragbare Recht ein, die Schulungsunterlagen für eigene Zwecke des Rechteinhabers zu nutzen.

# § 6	Dokumentationen

(1)	Der Auftragnehmer ist zur Dokumentation seiner Leistungen in dem in der Leistungsbeschreibung beschriebenen Umfang verpflichtet.

(2)	Zu der Dokumentation der WLA-Softwarelösung gehören insbesondere die Anwendungsdokumentation (Nutzerhinweise, Anleitungen, Hilfestellungen etc.) sowie Nutzungshandbücher für die Softwarelösung und Verfahrensbeschreibungen.

Die Dokumentation muss es dem für die Nutzung und Administration einzusetzenden Personal des Auftraggebers ermöglichen, die Softwarelösung nach Durchführung der vereinbarten Schulung ordnungsgemäß zu nutzen, sofern das Personal ausreichende Vorbildung und Ausbildung aufweist.

(3)	Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber jederzeitig Zugriff auf die Dokumentation in digitaler Form zu ermöglichen.

# § 7	Aufgaben bzw. Mitwirkungspflichten des Beitragsservice

(1)	Der Beitragsservice stellt dem Auftragnehmer alle für die Erbringung der vertragsgegenständlichen Leistungen notwendigen Informationen und/oder Unterlagen (bspw. Informationen zu den aktuell eingesetzten Softwareprodukten sowie Beschreibungen zu Konfigurationen oder weiteren benötigten Daten) zur Verfügung und kommt seinen Mitwirkungspflichten, die für eine ordnungsgemäße Leistungserbringung durch den Auftragnehmer erforderlich sind, rechtzeitig nach.

(2)	Der Auftraggeber wird den Mitarbeitern des Auftragnehmers Zugang zu den Räumlichkeiten und der dort vorhandenen informationstechnischen Infrastruktur gewähren, soweit dies zur Erbringung der Leistungen erforderlich ist.

(3)	Der Auftragnehmer übernimmt keine Haftung für die rechtzeitige Erbringung der vertragsgegenständlichen Leistungen, wenn Informationen und/oder Unterlagen oder erforderliche Mitwirkungen vom Beitragsservice nicht fristgerecht zur Verfügung gestellt werden.

# § 8	Vergütung, Fälligkeit und Vorauszahlungsbürgschaft

(1)		Der Auftragnehmer erhält für seine Leistungen die in Anlage A10 „Preisblatt“ jeweils angebotenen Pauschalpreise.

(2)	Der Auftragnehmer ist berechtigt, für die Überlassung der WLA-Softwarelösung die in Anlage A10 “Preisblatt” (lfd. Nr. 1) angegebenen Lizenzkosten abzurechnen. Die Lizenzkosten gelten für die gesamte Vertragslaufzeit als fest vereinbart.

Die Lizenzkosten werden erstmalig nach erfolgter Gesamtabnahme der WLA-Softwarelösung und Vorlage einer prüffähigen Rechnung fällig. Die Abrechnung der Lizenzkosten erfolgt zu dem vom Auftragnehmer in Anlage A10 „Preisblatt“ angegebenen Zeitpunkt.

(3)	Sofern und soweit der Auftragnehmer in Anlage A10 „Preisblatt“ eine jährliche Vorauszahlung der Lizenzkosten angekreuzt hat (siehe Anmerkungen zu lfd. Nr. 1 – Zahlungsvariante 1 in der Anlage A10 „Preisblatt“), ist er verpflichtet, dem Auftraggeber als Sicherheit für die vereinbarte jährliche Vorauszahlung eine Vorauszahlungsbürgschaft zu übergeben.

Bei der Vorauszahlungsbürgschaft handelt es sich um eine unbefristete, selbstschuldnerische Bürgschaft auf erstes Anfordern eines deutschen Kreditinstituts oder eines vergleichbaren Kreditinstituts aus einem Mitgliedsstaat der EU in Höhe der vereinbarten Vorauszahlung. Eine Hinterlegung eines Geldbetrages als Sicherheit für den Auftraggeber durch den Auftragnehmer ist ausgeschlossen. Die Bürgschaft dient als Sicherheit für Ansprüche des Auftraggebers auf Rückzahlung der Vorauszahlung. Die Vorauszahlungsbürgschaftsurkunde ist unverzüglich zurückzugeben, wenn der Auftragnehmer Leistungen im Wert der Vorauszahlung erbracht hat.

Die Übergabe der Vorauszahlungsbürgschaftsurkunde ist Fälligkeitsvoraussetzung. Die in Anlage A10 „Preisblatt“ angegebenen Kosten der Vorauszahlungsbürgschaft sind vom Auftraggeber zu tragen.

(4)	Der Auftragnehmer erhält für die im Rahmen der Bereitstellung und Implementierung der WLA-Softwarelösung erbrachten Leistungen den in Anlage A10 „Preisblatt“ (lfd. Nr. 2) angegebenen pauschalen Festpreis.

Der Auftragnehmer ist berechtigt, Abschlagszahlungen für die Bereitstellung und Implementierung der WLA-Softwarelösung wie folgt geltend zu machen:

- Abschlagszahlung in Höhe von 80 % des pauschalen Festpreises (lfd. Nr. 2) für die Bereitstellung und Implementierung der WLA-Softwarelösung am Produktionsstandort des Beitragsservice

- Restzahlung in Höhe von 20 % des pauschalen Festpreises (lfd. Nr. 2) für die Bereitstellung und Implementierung der WLA-Softwarelösung am Standort Failsafe-RZ.

(5)	Der Auftragnehmer erhält nach Migration und erfolgreicher Gesamtabnahme der WLA-Softwarelösung den in Anlage A10 „Preisblatt“ (lfd. Nr. 3) angegebenen pauschalen Festpreis.

Der Auftragnehmer ist berechtigt, Abschlagszahlungen während der Migrationsphase wie folgt geltend zu machen:

- erste Abschlagszahlung in Höhe von 50% des pauschalen Festpreises nach Migration und Abnahme der ersten drei Migrationspakete

- zweite Abschlagszahlung in Höhe von 25 % des pauschalen Festpreises nach Migration und Abnahme von drei weiteren Migrationspaketen.

Der Restbetrag des pauschalen Festpreises in Höhe von 25 % wird erst nach Migration und Abnahme der letzten zwei Migrationspakete und erfolgreicher Gesamtabnahme der WLA-Softwarelösung fällig.

(6)	Der Auftragnehmer ist zudem berechtigt, für die Schulung und Dokumentation den in Anlage A10 „Preisblatt“ (lfd. Nr. 4) angegebenen Pauschalpreis abzurechnen. Die Abrechnung dieser Dienstleistungen erfolgt nachträglich.

(7)	In den vom Auftragnehmer angegebenen Preisen sind alle zur vollständigen Vertragserfüllung erforderlichen Leistungen enthalten, auch wenn und soweit Einzelheiten in den Vergabeunterlagen und nachfolgend nicht aufgeführt sind.

(8)	Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer, soweit Umsatzsteuerpflicht besteht.

# § 9	Rechnungsstellung

(1)	Die Rechnungen des Auftragnehmers haben insbesondere folgende Angaben zu enthalten:

- Abrechnungszeitraum;

- Abrechnungsgegenstand;

- Umsatzsteuer;

- Auftragsnummer des Auftraggebers;

- Gesamtpreis in EUR;

- Name, Telefonnummer und Telefaxnummer des Ansprechpartners beim Auftragnehmer.

(2)	Bestimmte auftraggeberspezifische Angaben (bspw.: Bestelldatum; Bestellername), die auf allen Rechnungen vorhanden sein müssen, werden rechtzeitig bekannt gegeben.

(3)		Die Rechnungen sind in elektronischer Form per E-Mail an den Auftraggeber an finanzverwaltung@beitragsservice.de zu senden.

(4)	Zahlungen des Auftraggebers sind innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungszugang beim Auftraggeber fällig.

# § 10	Abnahme

(1)	Gegenstand der Abnahme sind die teilabnahmefähigen Leistungen (Migrationspakete) und die WLA-Softwarelösung nach vollständiger Migration der Migrationspakete durch den Auftragnehmer.

Der Auftragnehmer und der Auftraggeber werden den Zeitplan bis zur Abnahme einvernehmlich auf Basis des Projektplans miteinander abstimmen.

(2)	Die Abnahme erfolgt in zwei aufeinanderfolgenden Phasen. Einzelheiten hierzu sind der Leistungsbeschreibung (Vergabeunterlagen, Teil B.) zu entnehmen.

(3)	Der Auftragnehmer hat zu Beginn jeder Abnahme (Abnahme der einzelnen Migrationspakete bzw. Abnahme der WLA-Softwarelösung) die Bereitstellung zu erklären und den Auftraggeber um Prüfung der Einhaltung der Abnahmekriterien in der jeweiligen Phase (vgl. Ziffer 4.2.10 der Leistungsbeschreibung, Vergabeunterlagen Teil B.) zu bitten.

Die Parteien sind sich einig, dass der jeweilige Abnahmetermin je Migrationspaket in Phase 1 (Abnahme der Migrationspakete) und in Phase 2 (Gesamtabnahme der WLA-Softwarelösung) einvernehmlich festgelegt werden muss und nicht einseitig von einer Partei vorgegeben werden kann.

(4)	Dem Auftraggeber steht ab dem vereinbarten Abnahmetermin pro Phase das Recht zu, das Vorliegen der Abnahmekriterien zu überprüfen.

(5)	Wird im Rahmen der Abnahmen in Phase 1 festgestellt, dass ein oder mehrere Abnahmekriterien nicht erfüllt sind, ist die Abnahme erneut zu terminieren und ein weiteres Mal durchzuführen. Die Abnahmen der Phase 1 erfolgen erst, wenn alle Abnahmekriterien erfüllt sind.

(6)	Für die Phase 2 gilt, dass der Auftraggeber eine Funktionsprüfung bezüglich der WLA-Softwarelösung innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Betriebsbereitschaftserklärung vornehmen wird.

Die Funktionsprüfung erfolgt in den Systemumgebungen beim Auftraggeber. Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber bei der Vorbereitung und Durchführung der Funktionsprüfung in angemessenem Umfang unterstützen.

(7)	Werden im Rahmen der Abnahme der Phase 2 betriebsverhindernde und/oder betriebsbehindernde Mängel festgestellt, kann der Auftraggeber die Funktionsprüfung abbrechen. Sofern lediglich betriebsbehindernde Mängel festgestellt werden, darf der Auftraggeber die Funktionsprüfung jedoch nur abbrechen, wenn deren Fortsetzung aufgrund der Mängel nicht mehr sinnvoll erscheint. Der Auftraggeber teilt dem Auftragnehmer nach Abschluss oder Abbruch der Funktionsprüfung die bei der Funktionsprüfung festgestellten Mängel entsprechend der vereinbarten Mängelklassifizierung mit.

(8)	Hat der Auftraggeber die Funktionsprüfung gemäß vorstehendem Absatz abgebrochen, setzt er dem Auftragnehmer eine angemessene Frist, die Mängel zu beseitigen. Nach deren Beseitigung hat der Auftragnehmer erneut die Betriebsbereitschaft der WLA-Softwarelösung zu erklären. Der Auftraggeber hat das Recht zur erneuten Funktionsprüfung.

(9)	Der Auftraggeber erklärt nach Ende der Funktionsprüfungszeit die Abnahme der WLA-Softwarelösung, wenn diese lediglich leichte Mängel aufweist und diese in ihrer Summe auch nicht gemäß § 11 Mängelklassifizierung als betriebsbehindernde Mängel gelten. Diese werden in der Abnahmeerklärung als Mängel festgehalten und vom Auftragnehmer im Rahmen seiner Haftung für Sach- und Rechtsmängel unverzüglich beseitigt, soweit nicht eine Frist für die Beseitigung vereinbart ist.

(10)	Im Rahmen der Abnahme der Phase 2 finden keine Teilabnahmen statt.

(11)	Die Abnahme hat förmlich in Bezug auf die jeweilige Phase zu erfolgen. Es ist das als Anlage 1 beigefügte Abnahmeprotokoll zu verwenden.

(12)	Der Abnahme steht es aber gleich, wenn der Auftraggeber die WLA-Softwarelösung nicht innerhalb einer ihm vom Auftragnehmer bestimmten angemessenen Frist abnimmt, obwohl er dazu verpflichtet ist.

# § 11	Mängelklassifizierung

(1)	Betriebsverhindernder Mangel:

Ein betriebsverhindernder Mangel liegt vor, wenn die Nutzung der WLA-Softwarelösung unmöglich oder schwerwiegend eingeschränkt ist.

(2)	Betriebsbehindernder Mangel:

Ein betriebsbehindernder Mangel liegt vor, wenn die Nutzung der vom Auftragnehmer gelieferten WLA-Softwarelösung erheblich eingeschränkt ist.

(3)	Leichter Mangel:

Ein leichter Mangel liegt vor, wenn die Nutzung der vom Auftragnehmer gelieferten WLA-Softwarelösung ohne oder mit leichten Einschränkungen möglich ist.

(4)	Vernachlässigbarer Mangel:

Ein vernachlässigbarer Mangel liegt vor, wenn der Auftraggeber trotz auftretender Probleme in der Lage ist, die vom Auftragnehmer gelieferte WLA-Softwarelösung uneingeschränkt zu nutzen.

(5)	Neben Mängeln der Kategorie „betriebsverhindernd“ können auch betriebsbehindernde oder leichte Mängel bzw. vernachlässigbare Mängel auftreten.

(6)	Ein betriebsbehindernder Mangel liegt auch vor, wenn die Anzahl der leichten Mängel die Befürchtung rechtfertigt, dass die Einschränkung der Nutzung der vom Auftragnehmer gelieferten WLA-Softwarelösung nicht unerheblich ist.

(7)	Ein betriebsverhindernder Mangel liegt auch vor, wenn die Anzahl der betriebsbehindernden Mängel die Befürchtung rechtfertigt, dass die Nutzung der vom Auftragnehmer gelieferten WLA-Softwarelösung unmöglich oder schwerwiegend eingeschränkt ist.

(8)	Über die Einordnung der auftretenden Mängel als betriebsverhindernde, betriebsbehindernde, leichte oder vernachlässigbare Mängel entscheidet der Auftraggeber unter angemessener Berücksichtigung der Auffassung des Auftragnehmers.

(9)	Die Mängelbehebung erfolgt durch den Auftragnehmer grundsätzlich unverzüglich.

# § 12	Servicelevel

Der Auftragnehmer hat die in Kapitel 5. der Leistungsbeschreibung (vgl. Vergabeunterlagen, Teil B.) definierten Support und Serviceleistungen während der Vertragslaufzeit uneingeschränkt einzuhalten.

# §13	Ansprechpartner/-in der Parteien

(1)	Der/die jeweilige Ansprechpartner/-in des Auftragnehmers und sein/ihr Vertreter/in werden dem Beitragsservice unmittelbar nach Zuschlagserteilung mitgeteilt.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber unverzüglich über einen Wechsel des Ansprechpartners zu informieren und ihm die/den neuen Ansprechpartner/in und dessen Vertreter/in zu benennen.

(2)	Ein/e Ansprechpartner/-in des Auftraggebers (inkl. Vertreter/in) steht dem Auftragnehmer während der geschäftsüblichen Zeiten zur Verfügung und wird dem Auftragnehmer nach Zuschlagserteilung namentlich benannt.

Der Auftraggeber wird dem Auftragnehmer die/den Ansprechpartner/in (inkl. Vertreter/in) schnellstmöglich nach Zuschlagserteilung mitteilen. Über einen etwaigen Wechsel der/des Ansprechpartners/partnerin (inkl. Vertreter/in) wird der Auftraggeber den Auftragnehmer innerhalb einer angemessenen Frist informieren.

# § 14	Haftung

(1)		Die Parteien haften unbegrenzt für Personenschäden und für Schäden, die vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurden.

(2)	Im Fall einer leicht fährlässig verursachten Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht ist die Haftung der Parteien auf den typischerweise vorhersehbaren Schaden begrenzt. Vertragswesentliche Pflichten sind Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung die andere Partei regelmäßig vertrauen darf.

(3)	In allen anderen Fällen leichter Fahrlässigkeit ist die Haftung der Parteien auf maximal 500.000 € pro Vertragsjahr begrenzt.

(4)	Die Parteien haften in gleicher Weise auch für das Verschulden von Personen, deren sie sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben bedienen (z. B. Unterauftragnehmer).

Hinweis:

Definition von „grober Fahrlässigkeit“:

Grobe Fahrlässigkeit ist die Verletzung der erforderlichen Sorgfalt in einem ungewöhnlich hohen Maße.

Definition von „leichter/einfacher Fahrlässigkeit“:

Einfache/leichte Fahrlässigkeit liegt demgegenüber vor, wenn die erforderliche Sorgfalt nur in einem normalen Maß verletzt wurde.

# § 15	Nachweis ausreichender Versicherungen

(1)	Der Auftragnehmer gewährleistet während der gesamten Vertragslaufzeit eine ausreichende Versicherung. Die Versicherung hat mindestens folgende Deckungssummen je Schadensereignis aufzuweisen:

- von € 2.000.000,00 pauschal für Personen- und Sachschäden,

- von € 3.000.000,00 für Vermögensschäden.

Die Deckungssummen stehen jeweils 2-fach maximiert pro Versicherungsjahr zur Verfügung.

(2)	Sollten die vorgenannten Deckungssummen zur Zeit der Abgabe Angebots nicht erreicht werden, hat der Auftragnehmer im Fall der Zuschlagserteilung die Deckungssumme entsprechend zu erhöhen und vor Vertragsbeginn eine Kopie der Versicherungspolice an den Beitragsservice auszuhändigen.

(3)	Der Auftragnehmer wird diesen Versicherungsschutz bis zum Ende des Vertrages aufrechterhalten, mindestens aber bis zur Verjährung der Mängelansprüche. Kommt der Auftragnehmer dieser Verpflichtung nicht nach, ist der Auftraggeber nach erfolgloser angemessener Fristsetzung zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn ihm ein Festhalten am Vertrag nicht zuzumuten ist. Weitergehende Ansprüche des Auftraggebers, insbesondere Schadensersatzansprüche, bleiben hiervon unberührt. Nach der Gesamtabnahme tritt an die Stelle des Rücktrittsrechts das Recht zur Kündigung des Vertrages.

(4)	Unfälle und/oder Versicherungsfälle sind dem Beitragsservice unverzüglich zu melden.

# § 16	Auftragsverarbeitung

Der Auftragnehmer hat die in der beigefügten Anlage 2 „Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung“ getroffenen Regelungen einzuhalten.

# § 17	Leistungserbringung im Homeoffice

(1)	Abweichend von § 2 „Konkretisierung des Inhalts der Auftragsverarbeitung und Ort der Datenverarbeitung“ (Absatz 2 d) sowie § 5 Absatz 7 der Anlage 2 „Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung“ dieses Vertrags ist der Auftragnehmer berechtigt, die ausgeschriebenen Leistungen - soweit nicht ausdrücklich die Erbringung der Leistungen vor Ort vereinbart wurde - während der Vertragslaufzeit von seinen Mitarbeitern/innen im Homeoffice vornehmen zu lassen. Voraussetzung ist die jederzeitige Einhaltung der „Zusatzvereinbarung Homeoffice“, die diesem Vertrag als Anlage 3 beigefügt ist.

(2)	Der Beitragsservice ist berechtigt, die „Zusatzvereinbarung Homeoffice“ (Anlage 3 des Vertrags) außerordentlich zu kündigen (bspw. bei Vorliegen eines Datenschutz- oder Informationssicherheitsvorfalls oder von Datenschutz- oder Informationssicherheitsverletzungen).

# § 18	Informationssicherheit

Der Auftragnehmer hat die in der beigefügten Anlage 4 „Informationssicherheitsregelung für IT-Dienstleistungen“ enthaltenen Vorgaben einzuhalten.

# § 19	Personal des Auftragnehmers / Einsatz von Unterauftragnehmern

(1)	Der Auftragnehmer erbringt die Leistungen durch Personal, das entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen für die Erbringung der vereinbarten Leistung qualifiziert ist.

(2)	Das vom Auftragnehmer eingesetzte Personal unterliegt ausschließlich dem Direktionsrecht und der Disziplinargewalt des Auftragnehmers. Weisungen erfolgen ausschließlich durch den Auftragnehmer.

(3)	Die Übertragung von vertragswesentlichen Leistungen oder Teilleistungen an einen Unterauftragnehmer, der nicht bereits im Angebot genannt wurde, kann nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers erfolgen. Die Einarbeitung eines neuen Unterauftragnehmers erfolgt auf Kosten des Auftragnehmers.

Verbundene Unternehmen im Sinne des Aktiengesetzes gelten als Unterauftragnehmer.

(4)	Bei der Übertragung von Leistungen an einen Unterauftragnehmer ist § 9 von Anlage 1 „Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung“ einzuhalten.

(5)	Bei der Erteilung von weiteren Unteraufträgen müssen während der Vertragslaufzeit in jedem Einzelfall die Vorgaben über die Berücksichtigung mittelständischer Interessen eingehalten werden.

(6)	Der Auftragnehmer stellt sicher, dass für den Unterauftrag die Regelungen des mit dem Beitragsservice geschlossenen Vertrags entsprechend gelten. Der Auftragnehmer wird die von ihm eingesetzten Unterauftragnehmer/Unternehmen entsprechend verpflichten.

# § 20	Vertragslaufzeit

(1)	Der Vertrag kommt mit dem Zuschlag auf das wirtschaftlichste Angebot zustande und hat eine Festlaufzeit von 4 Jahren. Beginn der vierjährigen Festlaufzeit ist der 1. des Monats, der auf die erfolgreiche Gesamtabnahme der WLA-Softwarelösung folgt/ in dem der Auftragnehmer berechtigt ist, erstmalig die Lizenzkosten abzurechnen.

(2)	Nach Zuschlagserteilung hat der Auftragnehmer gemäß den Vorgaben des Auftraggebers in der Leistungsbeschreibung mit der Bereitstellung und Implementierung der WLA-Softwarelösung zu beginnen.

(3)	Der Vertrag endet automatisch mit Ablauf der Festlaufzeit, es sei denn, eine der Parteien hat von der Möglichkeit der fristlosen Kündigung gemäß nachfolgenden Absatz 4 Gebrauch gemacht.

(4)	Die Möglichkeit der fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund, beispielsweise bei schwerwiegenden Vertragsverletzungen (insbesondere bei Verstoß gegen datenschutzrechtliche Vorschriften), bleibt beiderseits nach Maßgabe des § 314 BGB unberührt.

# § 21	Zurückbehaltungsrecht, Aufrechnung

Die Parteien sind nur zur Aufrechnung mit Gegenforderungen berechtigt, soweit die jeweilige Gegenforderung rechtskräftig festgestellt oder unbestritten ist. Den Parteien steht die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts nur wegen Gegenansprüchen aus diesem Vertragsverhältnis zu.

# § 22	Referenzangabe

(1)	Der Auftragnehmer ist nur mit vorheriger Zustimmung des Beitragsservice in Textform berechtigt, den Beitragsservice als Referenz zu benennen.

(2)	Voraussetzung für die Erteilung der Zustimmung durch den Beitragsservice ist, dass

- die Referenzangabe unter Berücksichtigung der getroffenen Vereinbarungen zum Datenschutz und zur Geheimhaltung erfolgt,

- der Wortlaut der Referenzangabe mit dem Beitragsservice abgestimmt wird und

- der (zukünftige) Kunde, dem der Beitragsservice als Referenz benannt werden soll, sowie der Zweck der Referenzangabe vom Auftragnehmer gegenüber dem Beitragsservice offengelegt wird.

# § 23	Schriftform

Änderungen und/oder Ergänzungen des Vertrages bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform oder der digitalen Unterzeichnung durch beide Parteien.

# § 24	Anwendbares Recht

Diese Vereinbarung unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

# § 25	Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung des Vertrags und/oder der übrigen Vertragsbestandteile unwirksam oder undurchführbar werden, so wird dadurch die Wirksamkeit des Vertrags und/oder der übrigen Vertragsbestandteile im Übrigen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung werden die Parteien eine wirksame und durchführbare Regelung vereinbaren, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung möglichst nahekommen, die die Parteien mit der unwirksamen beziehungsweise undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben.

Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich der Vertrag und/oder die übrigen Vertragsbestandteile als lückenhaft erweisen. § 139 BGB findet keine Anwendung.

Anlagen:

Anlage 1:	„Abnahmeprotokoll“

Anlage 2	„Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung nebst Anhang“

Anhang 1:	Darstellung der technischen und organisatorischen 
Maßnahmen des Auftragsverarbeiters

Anlage 3:	„Zusatzvereinbarung Homeoffice“

Anhang 1:	TOM Homeoffice

Anlage 4:	„Informationssicherheitsregelung für IT-Dienstleistungen“

Vergabeverfahren

„IT-Service für Workload Automation“

Aktenzeichen BW 05/25

Vergabeunterlagen

Anlage 1

„Abnahmeprotokoll“

zum

„Vertrag zu BW 05/25“

# Abnahmeprotokoll

Gegenstand der Abnahme

☐	Phase 1

☐	Migrationspaket 1

☐	Migrationspaket 2

☐	Migrationspaket 3

☐	Migrationspaket 4

☐	Migrationspaket 5

☐	Migrationspaket 6

☐	Migrationspaket 7

☐	Migrationspaket 8

☐	Phase 2

Weitere Einzelheiten zu den Abnahmekriterien der jeweiligen Phase ergeben sich aus der Leistungsbeschreibung (Vergabeunterlagen, Teil B.).

# Erklärung der Bereitstellung zur Abnahme durch den Auftragnehmer

Der Auftragnehmer hat am

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

die Bereitstellung zur Abnahme der vorgenannten Phase erklärt.

# Funktionsprüfung

Der Auftraggeber hat die Funktionsprüfung vom

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

durchgeführt.

# Feststellungen des Auftraggebers

Zutreffendes bitte ankreuzen!

☐ 	Im Rahmen der Funktionsprüfung sind keine Mängel festgestellt worden.

Die Abnahme der vorgenannten Phase wird daher erteilt.

☐ 	Im Rahmen der Funktionsprüfung sind folgende Mängel (leichte oder vernachlässigbare) festgestellt worden:

- Fehler Nr. 1:

☐ 	leichter Mangel

☐ 	vernachlässigbarer Mangel

Fehlerbeschreibung:

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

- Fehler Nr. 2:

☐ 	leichter Mangel

☐ 	vernachlässigbarer Mangel

Fehlerbeschreibung:

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

- Fehler Nr. 3:

☐ 	leichter Mangel

☐ 	vernachlässigbarer Mangel

Fehlerbeschreibung:

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

- Fehler Nr. 4:

☐ 	leichter Mangel

☐ 	vernachlässigbarer Mangel

Fehlerbeschreibung:

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die oben aufgeführten Fehler unverzüglich, spätestens aber bis zum

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.,

zu beseitigen.

Die Abnahme wird daher erteilt.

(Hinweis: Es darf sich bei den festgestellten Fehlern nicht um betriebsverhindernde oder betriebsbehindernde Mängel handeln, da dann die Abnahme 1 noch nicht erteilt werden darf.

☐ 	Im Rahmen der Funktionsprüfung sind folgende Fehler (betriebsverhindernd oder betriebsbehindernd bzw. eine Vielzahl von leichten Mängeln) festgestellt worden:

- Fehler Nr. 1:

☐ 	betriebsverhindernder Mangel

☐ 	betriebsbehindernder Mangel

Fehlerbeschreibung:

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

- Fehler Nr. 2:

☐ 	betriebsverhindernder Mangel

☐ 	betriebsbehindernder Mangel

Fehlerbeschreibung:

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

- Fehler Nr.3:

☐ 	betriebsverhindernder Mangel

☐ 	betriebsbehindernder Mangel

Fehlerbeschreibung:

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

- Fehler Nr. 4:

☐ 	betriebsverhindernder Mangel

☐ 	betriebsbehindernder Mangel

Fehlerbeschreibung:

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

- Vielzahl von leichten Mängeln

Fehlerbeschreibung:

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Der Auftraggeber bricht die Funktionsprüfung daher ab. Die Abnahme der vorgenannten Phase wird nicht erteilt.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die oben festgestellten Mängel zu beseitigen und anschließend erneut die Bereitstellung zur Abnahme für diese Phase zu erklären, damit der Auftraggeber eine weitere Funktionsprüfung vornehmen kann.

Die digitale Unterzeichnung des Abnahmeprotokolls durch die Parteien ist ausreichend.

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 		Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Ort, Datum 						Ort, Datum

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.		Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Unterschrift Auftragnehmer	Unterschrift Beitragsservice