Vertrag

Objektplanung – Gebäude und Innenräume

zu Bestellung ________________

Vergabenummer 61/2600038914

Zwischen der

GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH

Planckstr. 1

64291 Darmstadt

Vertreten durch	Die Geschäftsführung

- nachstehend Auftraggeber (AG) genannt –

Und

Vertreten durch

- nachstehend Auftragnehmer (AN) genannt –

- nachfolgende gemeinsam auch Parteien genannt –

wird für die Baumaßnahme

MP2_Wiederherstellung Gebäudehülle VR

auf dem Campus-Gelände der GSI, Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH,
Planckstraße 1, 64291 Darmstadt

folgender Vertrag geschlossen:

# Inhaltsverzeichnis

§ 1	Gegenstand des Vertrages

§ 2	Bestandteile und Grundlagen des Vertrages

§ 3	Übergabe von Vertragsunterlagen

§ 4	Leistungspflichten des Auftragnehmers, stufenweise Beauftragung

§ 5	Allgemeine Leistungspflichten

§ 6	Spezifische Leistungspflichten

§ 7	Fachlich Beteiligte

§ 8	Personaleinsatz des Auftragnehmers

§ 9	Baustellenbüro

§ 10	Honorar

§ 11	Nebenkosten

§ 12	Umsatzsteuer

§ 13	Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

§ 14	Ergänzende Vereinbarungen

# Anlagenübersicht

Anlage 1:	Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Objektplanung - Gebäude und Innenräume

Anlage 2:	Das geprüfte Honorarangebot des Auftragnehmers vom

(einschl. ggfs. Aufklärungs- Protokoll, bzw. Schriftverkehr vom      )

Anlage 3:	Allgemeine Vertragsbestimmungen der RBBau (AVB)

Anlage 4:	Die veröffentlichte Leistungsbeschreibung einschl. aller Anlagen zur Leistungsbeschreibung

## § 1
Gegenstand des Vertrages

1.1	Gegenstand dieses Vertrages sind Leistungen der Objektplanung Ingenieurbauwerk

gemäß § 34 HOAI, in der Liegenschaft

GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung, Planckstraße 1, 64291 Darmstadt

für die Maßnahme „MP2_Wiederherstellung Gebäudehülle VR“

Genaue Angaben zu den zu erbringenden Leistungen gehen aus der veröffentlichten Leistungsbeschreibung nebst Anlagen zu Vergabenummer 61/2600038914 hervor.

1.2	Projektbeschreibung:

Die GSI plant die Wiederherstellung der durch das Brandereignis vom 05.02.2026 zerstörten Gebäudehülle des Gebäudes VR Ebene 2 (Versorgungsräume, 1.OG; ca. 114m x 11m). Dies betrifft insbesondere den Wiederaufbau des eingestürzten Dachtragwerks aus Stahl, des gesamten Dachsystemsaufbaus (Wärmedämmung und Dachabdichtung, Anschlüsse an die umgebenden Gebäudeteile) und die durch den Brand beaufschlagten Wand- & Bodenflächen aus Stahlbeton.

Die spätere Nutzung beinhaltet die Versorgung sowie Experimentier- & Testflächen für die Nutzer der Hochfrequenz-Abteilung (Abt. LRF). Der Ausbau ist nicht Bestandteil dieser Ausschreibung, sondern wird in einem separaten Projekt (M1) geplant und umgesetzt.

1.3	Besonderheiten der Baumaßnahme:

siehe Leistungsbeschreibung

## § 2
Bestandteile und Grundlagen des Vertrages

2.1	Folgende Anlagen sind Vertragsbestandteile:

- Allgemeine Vertragsbestimmungen der RBBau (AVB)

Bei Widersprüchen zum Vertragstext ist dieser vorrangig.

- Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Objektplanung-Gebäude und Innenräume

- Das geprüfte Angebot des Auftragnehmers vom

einschl. ggfs. Aufklärungs- Schriftverkehr vom

- Alle zum Vergabeverfahren 61/2600038914 veröffentlichten Vergabeunterlagen

- Alle weiteren Anlagen zum Vertrag

2.2	Der Auftragnehmer hat über § 1 AVB hinaus folgende technische und sonstige Vorschriften, Regelwerke und Erlasse zu beachten:

- Richtlinien für die Durchführung von Bauaufgaben des Bundes (RBBau)

- AMEV-Richtlinien

- Vorgaben für CAD: die CAFM-Richtlinie der GSI

- alle in der Leistungsbeschreibung genannten Vorgaben

Soweit der Auftragnehmer im Rahmen seiner Leistungserbringung Widersprüche aus den Vorgaben des Auftragnehmers erkennt, hat er auf diese hinzuweisen.

2.3 	Der Auftragnehmer hat seinen Leistungen zu Grunde zu legen:

- von der GSI zur Verfügung gestellte Unterlagen wie in den Vergabeunterlagen beschrieben

Für die weitere fortgeschrittene Bearbeitung sind zugrunde zu legen:

Die vom Auftraggeber gebilligte und mit der Einverständniserklärung des Auftraggebers versehene Bauunterlage.

2.4 	Die Planungsleistungen unterliegen

- dem Baugenehmigungsverfahren                                                                                                      gem. den öffentlich-rechtlichen Bestimmungen des Landes Hessen

- dem ZBau-Verfahren gem. RZBau

## § 3
Übergabe von Vertragsunterlagen

3.1	Dem Auftragnehmer werden mit Vertragsabschluss folgende vertragliche Unterlagen in einfacher Ausfertigung übergeben:

- Anlage(n) zu § 10 vorläufige Honorarermittlung (endgültiges Angebot des Bieters)

- Anlage zu § 7 Projektkontaktliste gem. Leistungsbeschreibung (sofern noch nicht alle fachlich Beteiligten zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses feststehen, wird diese Liste laufend ergänzt)

- Bestandspläne, falls erforderlich

- Sonstige Unterlagen wie in den Vergabeunterlagen erwähnt

## § 4
Leistungspflichten des Auftragnehmers, stufenweise Beauftragung

4.1	Allgemeine und spezifische Leistungspflichten

Die Leistungspflichten des Auftragnehmers gliedern sich in allgemeine und spezifische Leistungspflichten:

- Die allgemeinen Leistungspflichten (§ 5) sind in jeder Stufe der Beauftragung zu beachten und zu erfüllen.

- Die spezifischen Leistungspflichten (§ 6) sind in der jeweils beauftragten Stufe zu erbringen.

4.2	Stufenweise Beauftragung

Die Beauftragung erfolgt in Leistungsstufen. Leistungsstufen, die der Auftraggeber nicht nach Nummer 4.2.1 mit Vertragsabschluss beauftragt, stehen unter der aufschiebenden Bedingung, dass der Auftraggeber sie gemäß Nummer 4.2.2 abruft.

Der Auftraggeber behält sich vor, die Beauftragung auf Teilleistungen einzelner Leistungsstufen oder auf einzelne Abschnitte der Baumaßnahme zu beschränken.

4.2.1	Der Auftraggeber beauftragt den Auftragnehmer mit Vertragsschluss

- mit der Erbringung der Leistungsstufe 1 gemäß § 6 Nummer 6.1

- mit der Erbringung der Leistungsstufe 1 gemäß § 6 Nummer 6.1.1 gemäß den vertraglichen Bestimmungen

4.2.2	Der Auftraggeber beabsichtigt, bei Fortsetzung der Planung und Ausführung der Baumaßnahme weitere Leistungen nach § 6 Nummern 6.2 bis 6.5 – einzeln oder im Ganzen – abzurufen. Der Abruf erfolgt schriftlich.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber rechtzeitig auf die Notwendigkeit des Anschlussabrufs hinzuweisen.

Bei der Entscheidung über den Abruf der weiteren Leistungsstufen kann der Auftraggeber berücksichtigen, ob nach Maßgabe der bisherigen Planungsergebnisse die Einhaltung der Kostenobergrenze gem. §5 Nummer 5.3.1 gewährleistet ist.

Für die weiteren Leistungen werden die Termine bzw. Fristen jeweils schriftlich bei Abruf vereinbart.

4.2.3	Ein Rechtsanspruch auf Beauftragung weiterer Leistungsstufen besteht nicht. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Leistungen der weiteren Leistungsstufen zu erbringen, wenn der Auftraggeber sie ihm überträgt;

§ 14 Nummer 14.1 AVB bleibt unberührt. Aus der stufenweisen Beauftragung kann der Auftragnehmer keine Erhöhung seines Honorars ableiten.

## § 5
Allgemeine Leistungspflichten

5.1	Planungs- und Überwachungsziele (Projektziele)

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf der Grundlage der §§ 2 und 3 seine Leistungen in allen Leistungsstufen so zu erbringen, dass die bauliche Anlage/die Baumaßnahme (s. § 1 Nummer 1.1) gemäß den Vorgaben nach § 5 Nummern 5.2 bis 5.4 (Planungs- und Überwachungsziele) mangelfrei hergestellt werden kann.

5.2	Quantitäten/Qualitäten

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die in der veröffentlichten Leistungsbeschreibung vorgegebenen Quantitäts- und Qualitätsziele umzusetzen. Diese hat der Auftragnehmer für die Grundflächen und Bauteile nach Kostenkennwerten (Euro/Bezugseinheit) zu belegen und bei Bedarf in Abstimmung mit dem Auftraggeber zu präzisieren. Die vom Auftraggeber vorgegebenen Quantitäten (Flächen, Raum- und Nutzungseinheiten) sind vom Auftragnehmer als Teil der Planung in Form einer Berechnung nachzuweisen.

Die Vorgaben von genehmigten Haushaltsunterlagen sind verbindlich; Abweichungen bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers (§§ 24 und 54 BHO).

5.3	Kosten

5.3.1	Die Baukosten für die Baumaßnahme dürfen die jeweils bewilligten und freigegebenen Kosten nicht überschreiten. Die genannten Kosten umfassen die Kostengruppen 200 bis 600 nach DIN 276- 2018-12. Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass der bewilligte Kostenrahmen eingehalten wird.

Der Auftragnehmer übernimmt dabei keine Kostengarantie.

Unabhängig von der Beachtung der Planungs- und Überwachungsziele hat der Auftragnehmer bei allen Leistungen die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nicht nur in Bezug auf die Baukosten, sondern auch im Hinblick auf den Betrieb des Gebäudes zu beachten. Unter Wahrung der Vorgaben des Auftraggebers sind die künftigen Bau- und Nutzungskosten möglichst gering zu halten; Baukosten dürfen nicht mit der Folge eingespart werden, dass die Einsparungen durch absehbare höhere Nutzungskosten (insbesondere Betriebs- und Instandsetzungskosten) aufgezehrt werden.

5.3.2	Im Rahmen der fortlaufenden Kostensteuerung und Kostenkontrolle ist der Auftragnehmer verpflichtet, die Kosten bis zum Abschluss der Entwurfsplanung in der Gliederung gemäß DIN 276-2018-12 und ab der Ausführungsplanung parallel auch nach Vergabeeinheiten/vergabeorientierten Kostenkontrolleinheiten (KKE), – zu erfassen und kontinuierlich fortzuschreiben. Muster 16 RBBau ist vom Auftragnehmer nach Aufstellung der Kostenberechnung im Rahmen der Ausführungsplanung anzulegen; hinsichtlich Muster 17 und 18 RBBau gelten die Vorgaben nach Abschnitt G 2.2 RBBau. Statt der Muster 16 bis18 RBBau kann der Auftragnehmer in Abstimmung mit dem Auftraggeber gleichwertige Formulare oder Kostenkontrollinstrumente einsetzen.

5.4 	Termine

5.4.1	Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass folgende Termine eingehalten werden können:

gem. Rahmenterminplan der Leistungsbeschreibung

5.4.2	Auf der Grundlage der Termine gemäß Nummer 5.4.1 erarbeitet

der Auftraggeber oder der von ihm beauftragte Dritte

der Auftragnehmer

in Abstimmung mit seinem Vertragspartner unverzüglich nach Vertragsschluss einen Zeit- und Ablaufplan betreffend Planung, Vergabe und Ausführung. In Abstimmung mit dem Auftraggeber wird der Auftragnehmer diesen Terminplan in regelmäßigen Abständen überprüfen und, soweit sich die Projektumstände geändert haben, fortschreiben bzw. an dessen Fortschreibung mitwirken.

5.5	Erreichen der Projektziele (Planungs- und Überwachungsziele)

5.5.1	Der Auftragnehmer hat Anordnungen des Auftraggebers unverzüglich daraufhin zu überprüfen, ob sie die vertraglich vereinbarten Projektziele gefährden. Hat der Auftragnehmer insoweit Bedenken, ist er verpflichtet, sie anzuzeigen und schriftlich zu begründen.

5.5.2	Wird erkennbar, dass die Projektziele mit der bisherigen Planung, nach dem Ergebnis der Ausschreibung von Leistungen oder dem bisher vorgesehenen Bauablauf nicht erreicht werden können, hat der Auftragnehmer den Auftraggeber unverzüglich schriftlich zu unterrichten und die aus seiner Sicht möglichen Handlungsvarianten und deren Auswirkungen auf die Projektziele darzulegen, so dass diese Ziele und insbesondere die Kostenobergrenze eingehalten werden können.

5.5.3	Billigt der Auftraggeber Planungsergebnisse des Auftragnehmers im Rahmen einer Leistungsstufe für die weitere Bearbeitung, ist der Auftragnehmer verpflichtet, seine weiterführenden Arbeiten auf den darin enthaltenen gestalterischen, wirtschaftlichen und funktionalen Anforderungen aufzubauen. Die Billigung von Planungsergebnissen durch den Auftraggeber befreit den Auftragnehmer jedoch nicht von seiner Verantwortung für die Einhaltung der Kostenobergrenze, vertragsgerechte Qualität seiner Planungen und die Mangelfreiheit der sie realisierenden Bauleistungen.

5.5.4	Die Verantwortung des Auftragnehmers für die Erreichung der Projektziele (Planungs- und Überwachungsziele) bleibt durch die Beauftragung eines Projektsteuerers unberührt.

5.6		Besprechungen

5.6.1	Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Einladung des Auftraggebers an Projekt bezogenen Besprechungen teilzunehmen und an Verhandlungen mit Behörden mitzuwirken. Diese Termine sind rechtzeitig abzustimmen. Die Besprechungen sind durch rechtzeitige Übersendung von Unterlagen durch den Auftragnehmer zu unterstützen.

5.6.2	Der Auftragnehmer fertigt über die von ihm geführten Planungs- und Baubesprechungen Niederschriften. Diese legt er dem Auftraggeber zur Kenntnis vor.

5.7	Leistungsänderungen

5.7.1	Der Auftraggeber ist berechtigt, die Projektziele zu ändern. Sofern hierdurch geänderte oder zusätzliche Leistungen erforderlich werden, gilt Nummer 5.7.2.

5.7.2	Der Auftraggeber ist zudem berechtigt, die Ausführung geänderter oder zusätzlicher Planungsleistungen zu verlangen, soweit diese der Umsetzung des Bauvorhabens nach §1 Nummer 1.1 dienlich sind, es sei denn, der Auftragnehmer ist auf derartige Leistungen nicht eingerichtet. Für einen etwaigen Honoraranspruch des Auftragnehmers gilt § 10 Nummer 10.10.

5.8	Behandlung von Unterlagen

5.8.1	Der Auftragnehmer hat sämtliche ihm vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Unterlagen unverzüglich zu sichten und ihn schriftlich zu unterrichten, wenn er feststellt, dass sie unvollständig oder unzutreffend sind oder ihre Beachtung als Grundlage der Planung und Ausführung mit den Projektzielen nicht vereinbar ist.

5.8.2	Die vom Auftragnehmer vorzulegenden Zeichnungen, Beschreibungen einschließlich der Leistungsverzeichnisse und der Berechnungen sind dem Auftraggeber in kopier- und pausfähiger Ausführung sowie in digitaler Form auf Datenträger/n zu übergeben.

Die von den Zeichnungen angefertigten Vervielfältigungen sind vom Auftragnehmer im nötigen Umfang weiter zu bearbeiten, normengerecht farbig oder mit Symbolen anzulegen, DIN-gemäß zu falten und in Ordnern vorzulegen. Werden Unterlagen in digitaler Form vorgelegt, sind diese in einem allgemein lesbaren Format gemäß den Vorgaben des Auftraggebers zu erstellen und zu übermitteln. Insbesondere Leistungsverzeichnisse, sind sowohl in pdf-Format als auch in gaeb-Format für die jeweiligen Veröffentlichungen zur Verfügung zu stellen.

5.9	Abstimmung mit Projektbeteiligten

Der Auftragnehmer hat sich mit den weiteren fachlich Beteiligten in jeder Leistungsstufe zeitlich und sachlich so abzustimmen und seine Beiträge rechtzeitig und ordnungsgemäß zur Integration in die Objektplanung bereitzustellen, dass die vereinbarten Projektziele eingehalten werden.

## § 6
Spezifische Leistungspflichten

Die zu erbringenden Grundleistungen ergeben sich aus den jeweiligen Anlagen der HOAI. Die in der HOAI aufgelisteten Bestandteile der Grundleistungen müssen insoweit erbracht werden, als diese zur Zielerreichung erforderlich sind.

Die spezifischen Leistungspflichten des Auftragnehmers umfassen die in der Anlage zu § 6 enthaltenen Leistungen und gliedern sich in folgende Leistungsstufen:

6.1	Leistungsstufe 1

6.1.1	Die Leistungsstufe 1 umfasst

alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten/aufgeführten Leistungen, sowie die HOAI-Leistungsphasen 1 bis 4 der jeweiligen Planungsdisziplinen gemäß Leistungsbeschreibung.

Der Auftragnehmer hat in der Leistungsstufe 1 alle in der HOAI zu Leistungsphase 1 bis 4 gem. Leistungsbeschreibung genannten Leistungen zu erbringen.

Dem Auftraggeber obliegt im Rahmen des Genehmigungsverfahrens die Federführung für das

- Führen von Verhandlungen mit den Behörden über die Genehmigungsfähigkeit und

- Einreichen dieser Unterlagen einschließlich der noch notwendigen Verhandlungen mit Behörden.

6.1.2	Die Leistungen der Leistungsstufe 1 sind erbracht, wenn

- sämtliche in der Anlage zu § 6 zur Leistungsstufe 1 gekennzeichneten/aufgeführten Leistungen erbracht sind,

- die endgültige Lösung der Planungsaufgabe in einer Weise erarbeitet ist, dass die vereinbarten Projektziele nachweislich eingehalten werden können,

- auf ihrer Grundlage die Ausführung geplant werden kann und

- der Auftragnehmer die für die öffentlich-rechtlichen Genehmigungen und Zustimmungen erforderlichen Unterlagen genehmigungs- und zustimmungsfähig übergeben hat.

- die Prüfbemerkungen (Review Comments) des Auftraggebers vollständig eingearbeitet und die Leistungen vom Auftraggeber anerkannt sind.

6.2	Leistungsstufe 2 – Ausführungsplanung

6.2.1	Die Leistungsstufe 2 umfasst

alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten/aufgeführten Leistungen, die zur Erstellung der Ausführungsplanung erforderlich sind, sowie die HOAI-Leistungsphase 5 der jeweiligen Planungsdisziplinen gemäß Leistungsbeschreibung.

Der Auftragnehmer hat in der Leistungsstufe 2 alle in der HOAI zu Leistungsphase 5 gem. Leistungsbeschreibung genannten Leistungen zu erbringen.

Alle Ausführungsunterlagen sind dem Auftraggeber in geeignetem digitalem Austausch-Format (einlesbar und bearbeitbar für AutoCAD), sowie mind. 2-fach in Papier zu übergeben.

Die Ausführungsunterlagen sind mind. im M= 1:50 für alle Grundrisse, Schnitte und Ansichten vollständig zu erstellen, sowie nach erforderlichem Bedarf alle Details mind. im M= 1:20

bis M= 1:5.

Die Ausführungsunterlagen müssen alle für die Ausführung erforderlichen Angaben enthalten.

6.2.2	Die Leistungen der Leistungsstufe 2 sind erbracht, wenn

- sämtliche in der Anlage zu § 6 zur Leitungsstufe 2 gekennzeichneten/aufgeführten Leistungen erbracht sind,

- die in Leistungsstufe 1 erarbeitete Lösung der Planungsaufgabe nach Maßgabe des beschriebenen Leistungsumfanges ausführungsreif durchgeplant und dargestellt ist,

- die zur Vorbereitung der Vergabe für die Ausschreibung notwendigen zeichnerischen Details einschließlich der Planvorgaben DIN-gerecht und so vollständig erstellt sind, dass auf dieser Grundlage eindeutige und erschöpfende Leistungsbeschreibungen aufgestellt werden können,

- die Ausführungsplanung die Kostenobergrenze gemäß § 5 Nummer 5.3.1 nachweislich einhält (Muster 6 RBBau),

- das Fortschreiben der Ausführungsplanung auf den Stand der Ausschreibungsergebnisse der dann vorliegenden Ausführungsplanung des Objektplaners abgeschlossen ist und die fortgeschriebene Ausführungsplanung an die ausführenden Unternehmen übergeben wurde.

6.3	Leistungsstufe 3 – Leistungen für die Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe

6.3.1	Die Leistungsstufe 3 umfasst alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten/aufgeführten Leistungen, sowie die HOAI-Leistungsphasen 6 bis 7 der jeweiligen Planungsdisziplinen gemäß Leistungsbeschreibung.

6.3.2	Der Auftraggeber erbringt im Rahmen der Vergabe folgende Leistungen:

- Veröffentlichung der Vergabeverfahren

- Versenden der Vergabe- und Vertragsunterlagen an die Bewerber und Bieter einschl. Führen der Bewerber- und Bieterliste

- Auskunftserteilung gegenüber Bewerbern und Bietern nach fachlicher Abstimmung mit dem Auftragnehmer (Planer)

- Einholen von Angeboten

- Auftragserteilung

6.3.3	Unverzüglich nach der ersten maßgeblichen Ausschreibungsrunde ist durch den Auftragnehmer ein Vergleich der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen vorzulegen; der Kostenvergleich bedarf der Anerkennung durch den Auftraggeber. Die Fortschreibung ist durch den Auftragnehmer im Rahmen der Kostensteuerung und Kostenkontrolle nach § 5 Nummer 5.3.2 vorzunehmen.

6.3.4	Die Leistungen der Leistungsstufe 3 sind erbracht, wenn

- sämtliche in der Anlage zu § 6 zur Leistungsstufe 3 gekennzeichneten/aufgeführten Leistungen erbracht sind,

- die zur Realisierung der ausführungsreifen Planungen erforderlichen Mengen nachvollziehbar ermittelt sind,

- die erforderlichen Leistungsbeschreibungen eindeutig und erschöpfend aufgestellt sind,

- der Auftraggeber hinsichtlich der zu berücksichtigenden fachlichen Eignungs- und Zuschlagskriterien bis zur Vergabereife beraten wurde (Beratung zu erforderlichen fachlichen Eignungs- und Zuschlagskriterien ist Bestandteil der Grundleistung),

- die Prüfung und Wertung der eingereichten Angebote fachlich zuschlagsreif abgeschlossen sind, einschl. Erstellung der erforderlichen Preisspiegel,

- die Kosten auf der Grundlage vom Planer bepreister Leistungsverzeichnisse ermittelt und vom Auftraggeber anerkannt sind,

- die Prüfbemerkungen (Review Comments) des Auftraggebers vollständig eingearbeitet und die Leistungen vom Auftraggeber anerkannt sind,

- alle vom Auftragnehmer erstellten Vergabeunterlagen für die Veröffentlichung anonymisiert zur Verfügung gestellt wurden.

6.4	Leistungsstufe 4 – Objektüberwachung und Dokumentation

6.4.1	Die Leistungsstufe 4 umfasst alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten/aufgeführten Leistungen, sowie die HOAI-Leistungsphase 8 der jeweiligen Planungsdisziplinen gemäß Leistungsbeschreibung.

6.4.2	Der Auftragnehmer hat seine für die Bauausführung erforderlichen Leistungen so zu erbringen, dass der mit den ausführenden Firmen und dem Auftraggeber vereinbarte Bauablauf störungsfrei verläuft.

6.4.3	Eingehende Rechnungen sind unverzüglich auf ihre Prüffähigkeit zu prüfen und wenn prüffähig,

fachtechnisch und rechnerisch

sachlich (schließt die fachtechnische Prüfung ein) und rechnerisch

zu prüfen und mit den entsprechenden Feststellungsvermerken festzustellen. Nicht prüffähige Rechnungen sind unverzüglich zurück zu geben.

Bei der Behandlung der Rechnungen und der diese begründenden Unterlagen sind die Abschnitte B und J der RBBau und – Merkblatt Feststellungsbescheinigungen Fachtechnisch richtig – sowie ggf. – Merkblatt Feststellungsbescheinigung Sachlich richtig – zu beachten.

6.4.4	Der Auftragnehmer hat bei der Vorlage von Rechnungen der ausführenden Unternehmen beim Auftraggeber folgende Fristen einzuhalten:

- Abschlagsrechnungen: 10 Kalendertage

- Teil-/Schlussrechnungen: 14 Kalendertage

6.4.5	Der mit der örtlichen Bauüberwachung Beauftragte hat während der Bauzeit zum Nachweis aller Leistungen – ausgenommen solcher, die durch fachlich Beteiligte überwacht werden – die Ausführungszeichnungen entsprechend der tatsächlichen Ausführung während der Objektausführung fortzuschreiben bzw. ihre Fortschreibung durch die jeweiligen Ausführungsplanenden zu veranlassen.

6.4.6	Die Leistungen der Leistungsstufe 4 sind erbracht, wenn

- sämtliche in der Anlage zu § 6 zur Leistungsstufe 4 gekennzeichneten/aufgeführten Leistungen erbracht sind,

- alle Leistungen der ausführenden Unternehmen zur Realisierung der genehmigten Planung und zur Erfüllung der Projektziele vollständig erbracht, abgenommen und schlussgerechnet sind,

- alle bei der Abnahme der Bauleistungen festgestellten Mängel beseitigt sind,

- die Kostenkontrolle gemäß § 6 Leistungsstufe 4 durchgeführt ist,

die Kostenfeststellung nach Muster 6 RBBau vorliegt.

6.5	Leistungsstufe 5 – Objektbetreuung

| 6.5.1 | Die Leistungsstufe 5 umfasst alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten /aufgeführten Leistungen |
| --- | --- |
| 6.5.2 | Die Leistungen der Leistungsstufe 5 sind erbracht, wenn sämtliche in der Anlage zu § 6 zur Leistungsstufe 5 gekennzeichneten/aufgeführten Leistungen erbracht sind. |

## § 7
Fachlich Beteiligte

7.1	Die für die Erbringung der übrigen Planungs- und Überwachungs- sowie der Beratungs- und

Gutachterleistungen vorgesehenen Unternehmen (fachlich Beteiligte) ergeben sich aus der als Anlage zu § 7 beigefügten Liste. Änderungen und Ergänzungen zu dieser Liste wird der Auftraggeber zeitnah dem Auftragnehmer mitteilen.

## § 8
Personaleinsatz des Auftragnehmers

8.1	Als fachlich Verantwortliche für die Erbringung der vertraglichen Leistungen werden benannt (Name, Qualifikation):

für Leistungsstufe 1:

für Leistungsstufe 2:

für Leistungsstufe 3:

für Leistungsstufe 4:

für Leistungsstufe 5:

Der für die Leistungsstufe 4 Benannte ist berechtigt,

die nach § 6 Nummer 6.4.3 und Anlage zu § 6,

in Leistungsstufe 4 auszustellenden Bescheinigungen für den Auftragnehmer zu vollziehen.

8.2	Durchgängiger Mitarbeitereinsatz

Der Auftragnehmer hat darauf hinzuwirken, dass die benannten Mitarbeiter über die gesamte Vertragsdauer bzw. während der jeweiligen Leistungsstufe eingesetzt werden.

## § 9
Baustellenbüro

9.1	Der Auftragnehmer ist nicht verpflichtet, an der Baustelle ein Baustellenbüro zu unterhalten. Er hat ausreichende Kontrollen vorzunehmen, deren Häufigkeit sich nach ihrer Notwendigkeit und nach dem Fortgang der Arbeiten richtet. Die Notwendigkeit der Kontrollen erfolgt in Absprache mit dem Auftraggeber.

## § 10
Honorar

Die Ermittlung der Vergütung richtet sich nach der Verordnung über die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen (HOAI) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Juli 2013 (BGBl. I S. 2276), zuletzt geändert durch die erste Verordnung zur Änderung der HOAI vom 2. Dezember 2020 (BGBI, I S.2636), insbesondere nach Teil 1 Allgemeine Vorschriften (§§ 1-16 HOAI und nach Teil 3 Objektplanung, Abschnitt 1 Gebäude und Innenräume (§§ 33 – 37 HOAI) sowie nach dem gegebenenfalls in diesem Vertrag vereinbarten Zu- oder Abschlag (siehe Nummer 10.7).

Der Auftragnehmer erhält für seine Leistungen ein Honorar, das wie folgt vereinbart wird:

10.1	Anrechenbare Kosten

Die anrechenbaren Kosten nach § 4 in Verbindung mit § 33 und ggfs. §37 HOAI werden für die Leistungen nach § 6 Nummern 6.1 bis 6.5 auf der Grundlage der seitens des Auftraggebers bestätigten Kostenberechnung, ohne Umsatzsteuer, nach Abschluss der Leistungsphase 3 (HOAI) ermittelt.

Solange diese nicht vorliegt, ist die baufachlich genehmigte und haushaltsmäßig anerkannte Kostenermittlung ohne Umsatzsteuer, zugrunde zu legen.

Hinweis zur mitzuverarbeitenden Bausubstanz (mvB):

Die anrechenbaren Kosten der mitzuverarbeitenden Bausubstanz (mvB) gem. §4 Abs. 3 HOAI sind in der Kostenberechnung auszuweisen.

10.2	Honorarzonen

Folgende Honorarzonen werden der Honorarermittlung zugrunde gelegt:

| Objektplanung | Honorarzone |
| --- | --- |
| Gebäude und Innenräume | II |

10.3	Honorarsatz

Als Honorarsatz wird der Basis-Satz der Honorartafel nach § 35 HOAI vereinbart.

10.4	Vom-Hundert-Sätze

Die Leistungen gemäß Anlage zu § 6 des Vertrages werden wie folgt bewertet:

Objektplanung Gebäude und Innenräume (Grundleistungen)

| Leistungen | Ingenieurbauwerke |
| --- | --- |
| Leistungsstufe 1 | 21,15 v. H. |
| Leistungsstufe 2 | 25,00 v. H. |
| Leistungsstufe 3 | 13,40 v. H. |
| Leistungsstufe 4 | 32,00 v. H. |
| Leistungsstufe 5 | 2,00 v. H. |
| Gesamt | 93,55 v. H. |

10.5.	Honorarzuschläge

Folgende Honorarzuschläge werden vereinbart:

Für Umbauten und Modernisierungen wird das Honorar aller Leistungsstufen gemäß § 36 Absatz 6 wie folgt erhöht (Umbauzuschlag):

| Gebäude und Innenräume | v.H.-Satz |
| --- | --- |
| Umbauzuschlag auf sämtliche Grundleistungen | % |

10.6. 	Mehrere Gebäude gemäß § 11 Absätze 3 bis 4 HOAI (Wiederholungsbauten)

- ENTFÄLLT -

10.7	Auf das Gesamthonorar der Grundleistungen gem. Nummern 10.1 bis 10.5 wird ein allgemeiner Zu- oder Abschlag vereinbart:

| Allg. Zu- oder Abschlag | zuzüglich (+) / abzüglich (-) |
| --- | --- |
| Gem. Angebot des Auftragnehmers | % |

10.8.	Unterschreitung der Eingangstafelwerte der anrechenbaren Kosten

Überschreitung des maximalen Tafelwertes der anrechenbaren Kosten

- ENTFÄLLT -

10.9	Besondere Leistungen

Die Besonderen Leistungen gemäß Anlage zu § 6 werden gem. Angebot pauschal honoriert (s. Honorarangebotsblatt)

10.10	Honorar bei Leistungsänderungen

Ordnet der Auftraggeber über die vereinbarten Leistungen hinaus gemäß § 5 Nummer 5.7.2 weitere Leistungen an, die nicht über die v.H.-Sätze honoriert werden können und die im Verhältnis zu den beauftragten Leistungen einen nicht unwesentlichen Arbeits- und Zeitaufwand erfordern, erhält der Auftragnehmer unter Zugrundelegung folgender Stundensätze

für den Auftragnehmer 	       Euro/Stunde

für den Mitarbeiter	       Euro/Stunde

für technische Zeichner und sonstige Mitarbeiter mit vergleichbarer

Qualifikation, die technische oder wirtschaftliche Aufgaben erfüllen	       Euro/Stunde

ein zusätzliches Honorar.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber vor der Ausführung von Leistungen darauf hinzuweisen, dass es sich seiner Meinung nach um zusätzlich zu honorierende Leistungen nach dieser Vorschrift handelt, den voraussichtlichen Zeitaufwand zu benennen und die Entscheidung des Auftraggebers über die Anordnung entsprechender Leistungen abzuwarten. Soweit der Zeitaufwand hinreichend abschätzbar ist, hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber auf dessen Verlangen ein Pauschalhonorar anzubieten.

## § 11
Nebenkosten

11.1	Erstattung von Nebenkosten (einschl. Reisekosten)

Die Nebenkosten nach § 14 HOAI werden

insgesamt pauschal mit       v.H. / nach Leistungsstufen vom Nettohonorar erstattet.

11.2	Reisekosten

Bei Erstattung von Reisekosten auf Einzelnachweis ist das Bundesreisekostengesetz anzuwenden. Reisen zu Lasten des Auftraggebers müssen vorher mit diesem abgestimmt werden.

Der Antrag und die Einreichung der Unterlagen richten sich nach § 3 BRKG.

Reiseunterlagen werden vom Auftragnehmer beschafft.

11.2	Vorsteuerabzug

Soweit Nebenkosten erstattet werden, sind sie abzüglich der nach

§ 15 Absatz 1 des Umsatzsteuergesetzes abziehbaren Vorsteuern anzusetzen.

## § 12
Umsatzsteuer

Für das Honorar des Auftragnehmers gemäß § 10 und die Nebenkostenerstattung

gemäß § 11 gilt:

Die Umsatzsteuer ist gesondert auszuweisen.

## § 13
Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

Die Deckungssummen der Berufshaftpflichtversicherung des Auftragnehmers nach § 16 AVB müssen

mindestens betragen:

Für Personenschäden:	3.000.000,00 Euro

Für sonstige Schäden:	3.000.000,00 Euro

Ergänzend zu § 16 Nummer 16.1 der Allgemeinen Vertragsbestimmungen (AVB) ist dabei der Nachweis zu erbringen, dass die Maximierung der Ersatzleistung pro Versicherungsjahr mindestens das Zweifache der Deckungssumme beträgt.

## § 14
Ergänzende Vereinbarungen

14.1	Beim Betreten und Befahren der GSI- Liegenschaften sind die jeweiligen Zugangsbestimmungen

einzuhalten. Der Auftragnehmer beachtet die Sicherheits- und Ordnungsvorschriften, die innerhalb der Liegenschaft gelten. (s. HSE-Formblatt in den Vergabeunterlagen)

14.2	Änderungen, Ergänzungen und Nebenabreden müssen schriftlich erfolgen. Dies gilt auch für die Aufhebung dieses Schriftformgebotes. Mündliche Nebenabsprachen haben keine Wirkung.

14.3	Gegen Ansprüche des Auftraggebers kann der Auftragnehmer nur aufrechnen oder ein Leistungsverweigerungs- oder Zurückbehaltungsrecht ausüben, wenn die Forderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. Der Auftragnehmer ist nicht berechtigt, ihm auf Grund dieses Vertrages zustehende Ansprüche ohne vorherige Zustimmung des Auftraggebers an einen Dritten abzutreten, zu verpfänden oder in sonstiger Weise über diese zu verfügen.

14.4	Als ausschließlichen Gerichtsstand für Streitigkeiten aus diesem Vertrag unter Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen vereinbaren die Parteien Darmstadt.

14.5	Für die Durchführung dieses Vertrags gilt ausnahmslos das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

14.6	Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers sind ausgeschlossen.

14.7	Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so wird hierdurch die Wirksamkeit des Vertrags im Übrigen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Regelung verpflichten sich die Parteien schon jetzt, eine wirksame und durchführbare Regelung zu vereinbaren, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen oder undurchführbaren Regelung rechtlich und wirtschaftlich möglichst nahekommt. Entsprechendes gilt für Regelungslücken dieses Vertrages.

# Schlussblatt

Für den Auftragnehmer:

,	den

(Ort)                                                                             (Datum)

__________________________				___________________________

___________________________				___________________________

Für den Auftraggeber: