Leistungen und Bewertung

für Generalplaner

Umbau und Sanierung im Krankenhaus Crivitz zur Eröffnung einer solitären Kurzzeitpflege

Inhaltsverzeichnis

A. Beschreibung der Planungsaufgabe	3

I.	Projektbeschreibung	3

I.1.	Allgemeine Informationen zum Krankenhaus Crivitz	3

I.2.	Ziele des Projektes	7

II.	Verantwortlichkeit und Leistungsumfang	8

II.1.	Planungsleistungen des Auftragnehmers	8

II.2.	Bemusterung	8

II.3.	Planungs- und Bauablauf	8

III.	Verfahrensablauf	9

III.1.	Kriterium Präsenz vor Ort	9

III.2.	Konzept der Herangehensweise	9

III.3.	Kriterium Qualität der Personalplanung / Projektorganisation	9

III.4.	Eignungsbedingungen	10

IV.	Allgemeine Rahmenbedingungen	10

IV.1.	Relevante Bauvorschriften und Gesetzgebungen	10

V.	Anforderungen an die Nachhaltigkeit und Energieeffizienz	11

V.1.	Allgemeine Hinweise zum nachhaltigen Planen	11

VI.	Zeichnungen	11

VI.1.	Grundriss	11

VII.	Honorartabellen	12

B. Beschreibung der Grundleistungen	13

C. Besondere Leistungen	21

- A. Beschreibung der Planungsaufgabe

Projektbeschreibung

# Allgemeine Informationen zum Krankenhaus Crivitz

Das LUP-Klinikum am Crivitzer See ist ein Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung in der mecklenburgischen Kleinstadt Crivitz, etwa 20 Kilometer östlich von Schwerin. Die Klinik liegt in ruhiger, naturnaher Umgebung direkt am Crivitzer See und ist Teil des kommunalen Klinikverbundes der LUP-Kliniken im Landkreis Ludwigslust-Parchim. Mit rund 40 Betten zählt sie zu den kleineren Krankenhäusern der Region und übernimmt vor allem die wohnortnahe medizinische Versorgung der Bevölkerung im ländlichen Raum.

Das Leistungsspektrum umfasst grundlegende medizinische Fachbereiche wie Innere Medizin, Chirurgie und Orthopädie, ergänzt durch Anästhesiologie, Intensivmedizin und radiologische Diagnostik. Ein besonderer Schwerpunkt liegt in der orthopädischen Versorgung, insbesondere im Bereich der Endoprothetik, also dem Einsatz künstlicher Gelenke. Darüber hinaus spielt die Behandlung älterer und mehrfach erkrankter Patientinnen und Patienten eine wichtige Rolle im medizinischen Alltag der Klinik.

Das Krankenhaus blickt auf eine lange Geschichte seit der Mitte des 20. Jahrhunderts zurück und befindet sich heute in kommunaler Trägerschaft. Trotz seiner vergleichsweisen kleinen Größe ist es ein bedeutender Bestandteil der regionalen Gesundheitsversorgung und trägt dazu bei, medizinische Leistungen auch außerhalb größerer Städte verfügbar zu machen.

Straße: Amtsstraße 1, 19089 Crivitz

Bildsammlung Istzustand:

# Ziele des Projektes

Mit der Sanierung im Krankenhaus Crivitz und Umstrukturierung zur solitären Kurzeitpflegeeinrichtung wird das Ziel verfolgt, die Kurzzeitpflege im Krankenhaus Crivitz anbieten zu können.

Die solitäre Kurzzeitpflegeeinrichtung mit insgesamt 16 Pflegeplätzen und einen Vorhalteplatz verfolgt das übergeordnete Ziel, die Selbstständigkeit, Eigenverantwortlichkeit und Lebensqualität älterer sowie pflegebedürftiger Menschen so lange wie möglich zu erhalten und zu fördern. Im Mittelpunkt steht dabei der Grundsatz der Hilfe zur Selbsthilfe, der darauf ausgerichtet ist, vorhandene Ressourcen zu stärken und eine möglichst eigenständige Lebensführung zu sichern. Durch die zeitlich befristete stationäre Versorgung wird gewährleistet, dass pflegebedürftige Menschen ihr vertrautes häusliches und soziales Umfeld langfristig beibehalten können. Gleichzeitig wird einer frühzeitigen oder unnötigen dauerhaften stationären Unterbringung entgegengewirkt.

Die Kurzzeitpflege stellt darüber hinaus ein wesentliches entlastendes Unterstützungsangebot für pflegende Angehörige dar und trägt zur Stabilisierung häuslicher Pflegesituationen bei.

Im Einzelnen trägt die Kurzzeitpflege dazu bei:

- eine Verkürzung von Krankenhausaufenthalten zu ermöglichen

- die Wiedereingliederung in das häusliche Umfeld nach stationären Aufenthalten gezielt zu fördern

- pflegende Angehörige physisch und psychisch zu entlasten und deren Pflegebereitschaft langfristig zu erhalten

- Versorgungslücken bei vorübergehender Abwesenheit der Angehörigen (z. B. Urlaub, Krankheit, Rehabilitationsmaßnahmen) zu überbrücken

- eine vollstationäre Dauerpflege zu vermeiden oder zumindest deutlich hinauszuzögern

Der Aufenthalt dient insbesondere der Wiederherstellung, Stabilisierung und Sicherung von Alltagskompetenzen sowie der Förderung einer möglichst selbstständigen Lebensführung.

Die Kurzzeitpflegeeinrichtung verfügt über 16 Plätze und 1 Vorhalteplatz, die in einer überschaubaren und strukturierten Umgebung untergebracht sind. Die Gestaltung der Räumlichkeiten orientiert sich an pflegerischen, funktionalen sowie wohnlichen Aspekten, um sowohl Sicherheit als auch Wohlbefinden zu gewährleisten.

Zur Verfügung stehen:

- wohnlich gestaltete Bewohnerzimmer

- ein Speiseraum zur gemeinschaftlichen Einnahme der Mahlzeiten

- ein Gruppen- und Aufenthaltsraum für soziale Aktivitäten und Betreuung

- Funktionsräume (z. B. Lager, unreiner Arbeitsraum)

- ein Dienstzimmer

- Das Dienstzimmer dient insbesondere:

- der Durchführung von Übergaben

- der zeitnahen Pflegedokumentation und Steuerung des Pflegeprozesses

- dem Medikamentenmanagement

Die Belegungssteuerung erfolgt durch die Pflegedienstleitung in enger Zusammenarbeit mit der Leitung der Kurzzeitpflege. Dabei werden sowohl organisatorische als auch qualitative Aspekte berücksichtigt (z. B. Belegungsplanung, Personalsteuerung, Versorgungsbedarfe).

Verantwortlichkeit und Leistungsumfang

# Planungsleistungen des Auftragnehmers

Vom Auftragnehmer sind sämtliche Planungsleistungen der Objektplanung für Gebäude für alle Kostengruppen von Leistungsphase 1 bis 9 durchzuführen. Dem Auftragnehmer obliegt hierbei die selbständige Abstimmung innerhalb der einzelnen Kostengruppen.

Die Verantwortung für die Erlangung der notwendigen Genehmigungen zur Umsetzung liegt beim Auftragnehmer. Dies gilt auch für die planerische Umsetzung der sich daraus ergebenden Forderungen im Zuge der Ausführungsplanung.

Zusätzlich zu den geforderten zu planenden Bauleistungen gehören zu den Leistungen des Auftragnehmers die Planung aller fest einzubauenden bzw. für die spezielle Nutzung erforderlichen Einrichtungsgegenstände.

Für die Maßnahme wurden Fördermittel beim Ministerium für Soziales, Gesundheit und Sport Mecklenburg-Vorpommern beantragt. Etwaige geringfügige Mehraufwendungen diesbezüglich für Zuarbeiten sind mit einzurechnen. Der Planer hat die betreffenden Nebenbestimmungen der Förderung zu beachten.

# Bemusterung

Ein ganzheitliches Farbkonzept ist vom Auftragnehmer vorzulegen und mit Auftraggeber abzustimmen. Die Raumaufteilung der Nebenräume, die Materialauswahl und Gesamtgestaltung sind mit dem Auftraggeber sowie mit den Nutzern des Gebäudes (vertreten durch LUP-Klinikum am Crivitzer See gGmbH) abzustimmen.

# Planungs- und Bauablauf

Die Planung und die Genehmigung des konkreten Projektablaufes obliegen dem Auftragnehmer. Von diesem ist ein Projektterminplan zu erstellen und spätestens 21 Tage nach Auftragserteilung beim Auftraggeber einzureichen.

Die Planungs- und Bauausführungstermine können nach dem Konzept des Auftragnehmers gestaltet werden, u.a. sind folgende Aspekte zu berücksichtigen:

- Erstellung der Planungsunterlagen für LPH 1-4 bis xx.xx.xxxx

- Beginn LP 5 Erstellung der Ausführungsplanung ab xx.xx.xxxx

- Beginn LP6 und Ausschreibung der einzelnen Gewerke ab xx.xx.xxxx

- Fertigstellung des Baus bis 14.12.2026

- Abrechnung der Fördermittel bis 31.12.2026

Verfahrensablauf

Die Ausschreibung der Planungsleistungen erfolgt als europaweite Ausschreibung im offenen Verfahren. Dabei müssen alle Bieter die nötigen Angebotsunterlagen inklusive aller geforderten Nachweise bis zur Angebotsfrist einreichen.

Bei der Wertung der Angebote wird der Preis mit 30 Prozent, das Kriterium der Präsenz vor Ort mit 15 Prozent, das Kriterium der Qualität der Personalplanung / Projektorganisation mit 15 Prozent und das Konzept der Herangehensweise mit 40 Prozent gewichtet. Die Eignungskriterien unter Pkt. III.4. müssen erfüllt sein, um als Bieter ein wertbares Angebot abgeben zu können.

# Kriterium Präsenz vor Ort

Der Bieter beschreibt die Präsenz und die Erreichbarkeit vor Ort während der Planungs- und Bauphase.

Auf folgende Punkte ist mindestens einzugehen:

- Darlegung zur Absicherung der Präsenz vor Ort im Planungsprozess

- Darlegung zur Absicherung der Präsenz vor Ort während der Bauausführung

- Erreichbarkeit per Telefon

- Reaktionszeit per E-Mail

- Reaktionszeit bis zum Eintreffen auf der Baustelle

# Konzept der Herangehensweise

Das Konzept der Herangehensweise ist ein wesentlicher Bestandteil der Angebotsunterlagen. In diesem Konzept beschreibt der Bieter, wie er das Projekt bearbeiten wird, welche Mitarbeiter am Projekt mitwirken und welche Meilensteine (Leistungsphasen) bis wann umgesetzt werden. Der Meilensteinzeitplan wird dabei als verbindliche Zeitschiene für das Projekt angenommen und gilt als vertragliche Grundlage.

Weiterhin soll im Konzept auf die Maßnahmen zur Terminkontrolle und Terminsicherheit insbesondere auf Methoden zur Verfolgung der Termine und Vorgehensweisen sowie Maßnahmen im Umgang mit Bauablaufstörungen eingegangen werden.

Abschließend soll das Konzept auf Qualität der Kostenplanung, Kostenverfolgungs- und Kostensicherungsmaßnahmen eingehen insbesondre auf die Darstellung der Methoden zur Kostenverfolgung und zur Sicherstellung der Budgeteinhaltung, Strategie zur Vermeidung von Nachtragsleistungen sowie Maßnahmen bei drohenden Kostenüberschreitungen.

# Kriterium Qualität der Personalplanung / Projektorganisation

Der Bieter beschreibt den geplanten Personaleinsatz sowie die Sicherstellung des Personaleinsatzes im Vertretungsfall. Auf folgende Punkte ist mindestens einzugehen:

  - Darstellung des geplanten Personaleinsatzes für die Leistungsabschnitte

  - Darlegungen zu den Erfahrungen des benannten Personals anhand von Referenzprojekten im Leistungsbild Gebäude und Innenräume innerhalb der letzten 10 Jahre

  - Sicherstellung der Aufgabenerfüllung im Falle der Vertretungsregelung ohne Know-How-Verlust

  - Die Anteilige Verteilung in Prozent der am Projekt beteiligten Mitarbeiter ist mit Titel / Qualifikation aufzuführen.

# Eignungsbedingungen

Für die Ausschreibung des Generalplaners werden nachfolgende Eignungskriterien der Bieter vorausgesetzt. Folgende Eignungskriterien sind nachzuweisen und mit den Angebotsunterlagen einzureichen:

- Erbringung von mind. drei Generalplanerleistungen mit Projektgrößen größer 2 Millionen Euro

- Planung und Umsetzung von mind. 2 Projekten im Krankenhaus, Pflegeeinrichtungen oder vergleichbare Objekte

- Die Eignung des Projektverantwortlichen ist durch die Eintragung in einer Architektenkammer / Handelskammer nachzuweisen. Mindestens 5 Jahre einschlägige Berufserfahrung.

- Das Projektteam muss mindestens aus zwei Architekten und/oder Ingenieuren bestehen. Der Vertretungsfall muss gesichert sein.

Sollte ein Bieter die Eignungskriterien nicht erfüllen können, kann sein Angebot nicht gewertet werden und führt zum Ausschluss.

Allgemeine Rahmenbedingungen

# Relevante Bauvorschriften und Gesetzgebungen

Für die Planung der durchzuführenden Maßnahmen sind sämtliche relevante, zum Zeitpunkt der Genehmigung bzw. der Errichtung geltende Gesetze, Verordnungen und sonstigen Vorschriften in der jeweils gültigen Fassung - vor allem Richtlinien und Normen zur Bau-, Betriebstechnik und Sicherheit - in eigener Verantwortung entwurfsabhängig zu beachten und einzuhalten.

Von besonderer Relevanz für den Auftraggeber sind dabei:

- die VOB in allen Teilen,

- die Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) und weitere technische Baubestimmungen des Landes,

- die Industriestandards [DIN, VDI oder EN ISO etc.] und harmonisierte EU-Normen,

- die GUV - Gesundheits- und Unfallverhütungsvorschriften – sowie Abstimmungen mit der Unfallkasse,

- die Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) sowie die technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR),

- die durch die öffentliche Verwaltung anzuwendenden Vorschriften und Regelwerke z.B. des Bundesverbandes der Unfallkasse (BUK), Berufs-genossenschaftliche Regeln für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit (BGR),

- die Bestimmungen und Vorschriften der Industrie- und Berufsverbände der beteiligten Gewerke

- Vorschriften, Regeln und Normen im Krankenhaus und Krankenhausbau

- Vorschriften des LAGUS insbesondere der Bauanforderungen und funktionelle Empfehlungen aus der Sicht der Hygiene für den Neubau und die Sanierung von Krankenhäusern und Universitätskliniken in M-V Anforderungen zur Konzessionierung von Krankenanstalten § 30 Gewerbeordnung für Neonatologische Intensivpflegeeinheit, Kreißsaal

Ebenfalls gelten die Anforderungen der Baubeschreibung. Alle Angaben sind bauordnungsrechtlich durch den Auftragnehmer zu prüfen. Durch gesetzliche Vorgaben können Abweichungen begründet sein.

Die anerkannten Regeln der Technik sind einzuhalten.

Anforderungen an die Nachhaltigkeit und Energieeffizienz

# Allgemeine Hinweise zum nachhaltigen Planen

Nachhaltiges Bauen und Sanieren strebt für alle Phasen eine Minimierung des Energie- und Ressourcenverbrauchs, eine Verringerung der Umweltbelastungen und eine Verbesserung der Gesamtwirtschaftlichkeit an. Gleichzeitig wird durch die Berücksichtigung von Maßnahmen zur Sicherstellung und Steigerung gesundheits- und behaglichkeitsfördernder Aspekte die Nutzerfreundlichkeit der Freianlage und somit die erhöhte Leistungsfähigkeit in die Betrachtung mit einbezogen.

Gemäß dem Leitfaden des BMVBW „Nachhaltiges Bauen“ ist dies zu erreichen durch die Berücksichtigung von vorhandenen Abhängigkeiten und Wechselwirkungen zwischen fünf folgenden, wesentlichen Qualitäten der Nachhaltigkeit:

- Ökologische Qualität (Schutz der natürlichen Ressourcen, Schutz des Ökosystems)

- Ökonomische Qualität (Minimierung der Lebenszykluskosten; Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, Erhalt von Kapital/Wert)

- Soziokulturelle und funktionale Qualität (Bewahrung von Gesundheit, Sicherheit und Behaglichkeit; Gewährleistung der Funktionalität; Sicherung der Gestaltungsqualität)

- Technische Qualität

- Prozessqualität (Planung; Bauausführung; Vorbereitung der Betriebsführung)

Zeichnungen

Die Bestandszeichnungen liegen in Papierform oder als Scan als JPG-Datei vor. Eine Digitalisierung in Form von dwg-/dxf-Zeichnungen wird Ihnen als Anlage bei Bedarf zur Verfügung gestellt.

# Grundriss

Ausschnitt Grundriss 1.OG (siehe Anlage 1)

Honorartabellen

Als Berechnungsgrundlage gilt die Kostenschätzung nach BKI der Kostengruppe 300 und 400 in Höhe von 1.200.000,00 € brutto. Das Generalplanerhonorar wird anhand der vorliegende HOAI Tabelle mit Honorarzone 3 Basissatz ermittelt. Die besonderen Leistungen sind im Angebot zu berücksichtigen.

Der Auftraggeber kann eine stufenweise Beauftragung der Leistungsphasen veranlassen, um den Kostenrahmen individuell an die Ergebnisse anzupassen. Dabei wird die Leitungsphase 1 bis 3 zusammen beauftragt.

Im Generalplanerhonorar sind folgende Fachplaner zu berücksichtigen Tragwerkplaner, Technische Gebäudeausstattung HLS, Technische Gebäudeausstattung Elektro, Brandschutz, Wärmeschutz, Innenraumplanung.

- B. Beschreibung der Grundleistungen

|  | Grund-leistung | HOAI – Text gemäß Leistungsbild |  | Bewertung [%] | Eintrag Bewertung [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung |  |  |  |
|  | a |  | Klären der Aufgabenstellung auf Grundlage der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des Auftraggebers | 0,5 | 0,5 |
|  | b |  | Ortsbesichtigung | 0,5 | 0,5 |
|  | c |  | Beraten zum gesamten Leistungs- und Untersuchungsbedarf | 0,5 | 0,5 |
|  | d |  | Formulieren der Entscheidungshilfen für die Auswahl anderer an der Planung fachlich Beteiligter | 0,25 | 0,25 |
|  | e |  | Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse | 0,25 | 0,25 |
|  |  |  | Summe Leistungsphase 1 | 2,0 | 2,0 |
|  |  |  | Leistungsphase 2: Vorplanung (Projekt- und Planungsphase) |  |  |
|  | a |  | Analysieren der Grundlagen, Abstimmen der Leistungen mit den fachlich an der Planung Beteiligten | 0,5 | 0,5 |
|  | b |  | Abstimmen der Zielvorstellungen, Hinweisen auf Zielkonflikte | 0,5 | 0,5 |
|  | c |  | Erarbeiten der Vorplanung, Untersuchen, Darstellen und Bewerten von Varianten nach gleichen Anforderungen, Zeichnungen im Maßstab nach Art und Größe des Objekts | 3,5 | 3,5 |
|  | d |  | Klären und Erläutern der wesentlichen Zusammenhänge, Vorgaben und Bedingungen (zum Beispiel städtebauliche, gestalterische, funktionale, technische, wirtschaftliche, ökologische, bauphysikalische, energiewirtschaftliche, soziale, öffentlich-rechtliche) | 0,5 | 0,5 |
|  | e |  | Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der Planung fachlich Beteiligten sowie Koordination und Integration von deren Leistungen | 0,5 | 0,5 |
|  | f |  | Vorverhandlungen über die Genehmigungsfähigkeit | 0,5 | 0,5 |
|  | g |  | Kostenschätzung nach DIN 276, Vergleich mit den finanziellen Rahmenbedingungen | 0,5 | 0,5 |
|  | h |  | Erstellen eines Terminplans mit den wesentlichen Vorgängen des Planungs- und Bauablaufs | 0,25 | 0,25 |
|  | i |  | Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse | 0,25 | 0,25 |
|  |  |  | Summe Leistungsphase 2 | 7,0 | 7,0 |
|  |  |  | Leistungsphase 3: Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung) |  |  |
|  | a |  | Erarbeiten der Entwurfsplanung, unter weiterer Berücksichtigung der wesentlichen Zusammenhänge, Vorgaben und Bedingungen (zum Beispiel städtebauliche, gestalterische, funktionale, technische, wirtschaftliche, ökologische, soziale, öffentlich-rechtliche) auf der Grundlage der Vorplanung und als Grundlage für die weiteren Leistungsphasen und die erforderlichen öffentlich-rechtlichen Genehmigungen unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter. Zeichnungen nach Art und Größe des Objekts im erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad unter Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen, zum Beispiel bei Gebäuden im Maßstab 1:100, zum Beispiel bei Innenräumen im Maßstab 1:50 bis 1:20 | 10,0 | 10,0 |
|  | b |  | Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der Planung fachlich Beteiligten sowie Koordination und Integration von deren Leistungen | 1,0 | 1,0 |
|  | c |  | Objektbeschreibung | 0,5 | 0,5 |
|  | d |  | Verhandlungen über die Genehmigungsfähigkeit | 1,0 | 1,0 |
|  | e |  | Kostenberechnung nach DIN 276 und Vergleich mit der Kostenschätzung | 1,5 | 1,5 |
|  | f |  | Fortschreiben des Terminplans | 0,75 | 0,75 |
|  | g |  | Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse | 0,25 | 0,25 |
|  |  |  | Summe Leistungsphase 3 | 15,0 | 15,0 |
|  |  |  | Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung |  |  |
|  | a |  | Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise für öffentlich-rechtliche Genehmigungen oder Zustimmungen einschließlich der Anträge auf Ausnahmen und Befreiungen, sowie notwendiger Verhandlungen mit Behörden unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter | 2,0 | 2,0 |
|  | b |  | Einreichen der Vorlagen | 0,25 | 0,25 |
|  | c |  | Ergänzen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen | 0,75 | 0,75 |
|  |  |  | Summe Leistungsphase 4 | 3,0 | 3,0 |
|  |  |  | Leistungsphase 5: Ausführungsplanung |  |  |
|  | a |  | Erarbeiten der Ausführungsplanung mit allen für die Ausführung notwendigen Einzelangaben (zeichnerisch und textlich) auf der Grundlage der Entwurfs-und Genehmigungsplanung bis zur ausführungsreifen Lösung, als Grundlage für die weiteren Leistungsphasen | 6,0 | 6,0 |
|  | b |  | Ausführungs-, Detail- und Konstruktionszeichnungen nach Art und Größe des Objekts im erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad unter Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen, zum Beispiel bei Gebäuden im Maßstab 1:50 bis 1:1, zum Beispiel bei Innenräumen im Maßstab 1:20 bis 1:1 | 14,0 | 14,0 |
|  | c |  | Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der Planung fachlich Beteiligten, sowie Koordination und Integration von deren Leistungen | 1,5 | 1,5 |
|  | d |  | Fortschreiben des Terminplans | 0,25 | 0,25 |
|  | e |  | Fortschreiben der Ausführungsplanung auf Grund der gewerkeorientierten Bearbeitung während der Objektausführung | 0,75 | 0,75 |
|  | f |  | Überprüfen erforderlicher Montagepläne der vom Objektplaner geplanten Baukonstruktionen und baukonstruktiven Einbauten auf Übereinstimmung mit der Ausführungsplanung | 2,5 | 2,5 |
|  |  |  | Summe Leistungsphase 5 | 25,0 | 25,0 |
|  |  |  | Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe |  |  |
|  | a |  | Aufstellen eines Vergabeterminplans | 0,5 | 0,5 |
|  | b |  | Aufstellen von Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen nach Leistungsbereichen, Ermitteln und Zusammenstellen von Mengen auf der Grundlage der Ausführungsplanung unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter | 7,0 | 7,0 |
|  | c |  | Abstimmen und Koordinieren der Schnittstellen zu den Leistungsbeschreibungen der an der Planung fachlich Beteiligten | 0,5 | 0,5 |
|  | d |  | Ermitteln der Kosten auf der Grundlage vom Planer bepreister Leistungsverzeichnisse | 1,0 | 1,0 |
|  | e |  | Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung | 0,5 | 0,5 |
|  | f |  | Zusammenstellen der Vergabeunterlagen für alle Leistungsbereiche | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  | Summe Leistungsphase 6 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  | Leistungsphase 7: Mitwirken bei der Vergabe |  |  |
|  | a |  | Koordinieren der Vergaben der Fachplaner | 0,5 | 0,5 |
|  | b |  | Einholen von Angeboten | 0,25 | 0,75 |
|  | c |  | Prüfen und Werten der Angebote einschließlich Aufstellen eines Preisspiegels nach Einzelpositionen oder Teilleistungen, Prüfen und Werten der Angebote zusätzlicher und geänderter Leistungen der ausführenden Unternehmen und der Angemessenheit der Preise | 1,5 | 1,0 |
|  | d |  | Führen von Bietergesprächen (anteilig) | 0,25 | 0,25 |
|  | e |  | Erstellen der Vergabevorschläge, Dokumentation des Vergabeverfahrens | 0,25 | 0,25 |
|  | f |  | Zusammenstellen der Vertragsunterlagen für alle Leistungsbereiche | 0,25 | 0,25 |
|  | g |  | Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen oder der Kostenberechnung | 0,75 | 0,75 |
|  | h |  | Mitwirken bei der Auftragserteilung | 0,25 | 0,25 |
|  |  |  | Summe Leistungsphase 7 | 4,0 | 4,0 |
|  |  |  | Leistungsphase 8: Objektüberwachung (Bauüberwachung) und Dokumentation |  |  |
|  | a |  | Überwachen der Ausführung des Objektes auf Übereinstimmung mit der öffentlich-rechtlichen Genehmigung oder Zustimmung, den Verträgen mit ausführenden Unternehmen, den Ausführungsunterlagen, den einschlägigen Vorschriften sowie mit den allgemein anerkannten Regeln der Technik | 18,0 | 18,0 |
|  | b |  | Überwachen der Ausführung von Tragwerken mit sehr geringen und geringen Planungsanforderungen auf Übereinstimmung mit dem Standsicherheitsnachweis | siehe a | siehe a |
|  | c |  | Koordinieren der an der Objektüberwachung fachlich Beteiligten | 2,0 | 2,0 |
|  | d |  | Aufstellen, Fortschreiben und Überwachen eines Terminplans (Balkendiagramm) | 1,5 | 1,5 |
|  | e |  | Dokumentation des Bauablaufs (zum Beispiel Bautagebuch) | 0,5 | 0,5 |
|  | f |  | Gemeinsames Aufmaß mit den ausführenden Unternehmen | 1,5 | 1,5 |
|  | g |  | Rechnungsprüfung einschließlich Prüfen der Aufmaße der bauausführenden Unternehmen | 1,5 | 1,5 |
|  | h |  | Vergleich der Ergebnisse der Rechnungsprüfungen mit den Auftragssummen einschließlich Nachträgen | 0,5 | 0,5 |
|  | i |  | Kostenkontrolle durch Überprüfen der Leistungsabrechnung der bauausführenden Unternehmen im Vergleich zu den Vertragspreisen | 1,0 | 1,0 |
|  | j |  | Kostenfeststellung, zum Beispiel nach DIN 276 | 1,0 | 1,0 |
|  | k |  | Organisation der Abnahme der Bauleistungen unter Mitwirkung anderer an der Planung und Objektüberwachung fachlich Beteiligter, Feststellung von Mängeln, Abnahmeempfehlung für den Auftraggeber | 2,0 | 2,0 |
|  | l |  | Antrag auf öffentlich-rechtliche Abnahmen und Teilnahme daran | 0,25 | 0,25 |
|  | m |  | Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, zeichnerischen Darstellungen und rechnerischen Ergebnisse des Objekts | 0,5 | 0,5 |
|  | n |  | Übergabe des Objekts | 0,25 | 0,25 |
|  | o |  | Auflisten der Verjährungsfristen für Mängelansprüche | 0,5 | 0,5 |
|  | p |  | Überwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Mängel | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  | Summe Leistungsphase 8 | 32,0 | 32,0 |
|  |  |  | Leistungsphase 9: Objektbetreuung |  |  |
|  | a |  | Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjährungsfristen für Gewährleistungsansprüche festgestellten Mängel, längstens jedoch bis zum Ablauf von fünf Jahren seit Abnahme der Leistung, einschließlich notwendiger Begehungen | 1,0 | 1,0 |
|  | b |  | Objektbegehung zur Mängelfeststellung vor Ablauf der Verjährungsfristen für Mängelansprüche gegenüber den ausführenden Unternehmen | 0,5 | 0,5 |
|  | c |  | Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  | Summe Leistungsphase 9 | 2,0 | 2,0 |
|  |  |  | Summe Leistungsphasen | 100,0 | 100,0 |

- C. Besondere Leistungen

|  | Leistungstext | Menge |  | Einheit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zu Leistungsphase 2 Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung) Diese besondere Leistungen sind für folgende Planungsleistungen einzuplanen (Generalplaner, Tragwerksplaner, Technische Gebäudeausstattung HLS, Technische Gebäudeausstattung Elektro, Brandschutz, Akustik, Innenausstattung) |  |  |  |
|  | Für die Entwurfsphase sollen drei Verhandlungsrunden eingeplant werden, um Änderungswünsche am Entwurf berücksichtigen zu können. Nach der dritten Entwurfsrunde soll eine Entwurfsfreigabe erfolgen. | 1 |  | psch |
|  | Mit der Vorplanung (LPH 1) ist eine Bestandaufnahme der Räume insbesondere Haustechnik durchzuführen und in den Entwurf einzuarbeiten. | 1 |  | psch |
|  | Diese besondere Leistungen sind für folgende Planungsleistungen einzuplanen (Generalplaner, Technische Gebäudeausstattung HLS, Technische Gebäudeausstattung Elektro) |  |  |  |
|  | Mit der Ausführungsplanung ist eine Kollisionsplanung auszufertigen. | 1 |  | psch |

|  | Zu Leistungsphase 8 Objektüberwachung (Bauüberwachung) und Dokumentation |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tätigkeit als verantwortlicher Bauleiter im Sinne des § 56 Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) benötigt. Der Bauleiter soll dabei folgende Tätigkeiten abdecken: - Übernahme der gesamten Organisation des Baustellenbetriebes - Planung und Organisation der Maßnahmen zur Einrichtung der Baustelle - Aufrechterhaltung der allgemeinen Ordnung - Ansprechpartner für Behörden - Koordinierung aller am Bau beteiligten Unternehmen und Fachplaner Abrechnung pauschal mit einem Prozentsatz des Nettohonorars der Grundleistung ohne Zuschlag für Umbau/Modernisierung/Leistungen im Bestand. | 1 |  | psch |
|  | Im Zusammenhang mit der geplanten Förderung sind Mehraufwendungen im Fachlos Objektplaner für die Zusammenstellung von 5 Exemplaren Projektordner für die ZBau-Prüfung (gemäß Baufachlichen Ergänzungsbestimmungen Anlage 4, zu VV zu § 44 VV/VV-K Nr. 6.2 - ZBau LHO M-V) einzuplanen. Zuarbeiten und Unterstützung bei der Fördermittelabrechnung sind einzuplanen. | 1 |  | psch |