BVB Vivantes Netzwerk für Gesundheit

Besondere Vertragsbedingungen für freiberufliche Leistungen

Inhaltsverzeichnis

1	Projektziele	2

1.1 	Allgemein	2

1.2 	Kostenvorgabe nach § 2.3. Vertrag	2

2	Leistungen	2

2.1	Allgemein	2

2.1.1	Kostenverfolgung	2

2.1.2	Terminverfolgung	3

2.1.3	Statusbericht	3

2.2	Planung	4

2.3	Barrierefreiheit	4

2.4	Ausschreibung und Vergabe	5

2.5 	Bauausführung	5

2.6	Mängel	6

3	Honorierung	6

4	Leistungsabschluss	7

# 1	Projektziele

## 1.1 	Allgemein

Sind der Leistungsbeschreibung zu entnehmen.

## 1.2 	Kostenvorgabe nach § 2.3. Vertrag

Fachplanung

Der Kostenrahmen (Leistungsstufe 1) umfasst sämtliche Kosten der DIN 276 KG 400 der für die Erreichung des Projektziels erforderlichen Leistungen. Dieser berücksichtigt auch Kostenreserven für Unvorhergesehenes und stellt somit die keinesfalls zu überschreitenden Maximalkosten für Bauleistungen einschl. Ausstattung dar. Vorhersehbare oder erkannte Überschreitungen des definierten Kostenrahmens sind unverzüglich und schriftlich dem Auftraggeber (AG) in Kenntnis zu bringen.

# 2	Leistungen

Die Gesamt- und Teilleistungen des AN umfassen die Vorgaben aus Vertrag, diesen BVB und seinen weiteren Anlagen, darüber hinaus werden die Leistungen wie folgt präzisiert und ergänzt sowie vertraglich vereinbart. Diese Leistungen sind ebenfalls mit dem vereinbarten Honorar abgegolten.

## 2.1	Allgemein

Der AN hat während des gesamten Projektverlaufs seine Leistungen aktiv und vorausschauend mit den Leistungen der anderen Beteiligten abzustimmen. Die aktive Koordinierung und Integration obliegt dabei dem Objektplaner. Die jeweilige Technische Standortleitung des AG ist in die Informationsverteiler aufzunehmen und zu allen Regel-, Sonder- und Abnahmeterminen einzuladen.

### 2.1.1	Kostenverfolgung

Fachplanung

Der AN führt während des gesamten Projektverlaufs eine Kostenverfolgung für die Gewerke seines Zuständigkeitsbereichs, pflegt und schreibt diese fort. Er arbeitet diese dem koordinierenden Planer (Objektplaner) auf Anforderung unverzüglich zu.

### 2.1.2	Terminverfolgung

Fachplanung

Der AN führt während des gesamten Projektverlaufs Terminpläne für die Gewerke seines Zuständigkeitsbereichs, pflegt und schreibt diese fort. Er arbeitet diese dem koordinierenden Planer auf Anforderung unverzüglich zu.

### 2.1.3	Statusbericht

Fachplanung

Zuarbeit des AN für den Statusbericht des koordinierenden Planers (Projektstand, Kosten, Zeiten, Risiken) für seinen planerischen Zuständigkeitsbereich.

## 2.2	Planung

Der AN hat im Rahmen der vertraglich geschuldeten Leistungen stets auch Auswirkungen der Planung auf die angrenzenden Bauteile und Anlagen im baulichen / technischen Bestand zu prüfen. Erkennt der AN hierbei Umstände, die geeignet sind, die Projektziele des AG mit Blick auf die Kosten oder Termine zu beeinflussen oder zu gefährden, hat der AN den AG hierauf unverzüglich schriftlich hinzuweisen und Vorschläge zu machen, wie die Beeinflussung bzw. Gefährdung der Projektziele vermieden werden kann. Der AN hat auch eine umfassende Beratungspflicht zu Auswirkungen seiner Planung und der darin enthaltenen Bestandteile auf die Planungen anderer Beteiligter.

Übergreifende Planungsbesprechungen sind vom AN regelmäßig und bedarfsgerecht zu organisieren und lückenlos zu dokumentieren. Die aktive Koordinierung und Integration obliegt dabei dem Objektplaner. Fachspezifische Planungsbesprechungen liegen in der Verantwortung der jeweiligen Fachplanung.

Die Teilnahme des AN an Planungsbesprechungen ist verpflichtend.

Der AN erstellt nach Abschluss einer Leistungsphase einen Bericht, in dem er den Leistungsstand schriftlich dokumentiert und zusammenfasst. Dabei stellt er insbesondere dar, wie sich der erreichte Bearbeitungsstand zu den Zielvorstellungen des Bauherrn verhält. Dem schriftlichen Bericht sind alle wesentlichen Unterlagen beizufügen, soweit sie dem Bauherrn nicht bereits zuvor übergeben worden sind.

Der Objektplaner ist zusätzlich verpflichtet, den oben bezeichneten Bericht zu den Leistungsphasen 2, 3 und 4 jeweils im Rahmen eines gemeinsamen Termins dem AG vorzustellen - die hierzu nötige Zuarbeit der Fachplaner - AN an den Objektplaner wird vorausgesetzt.

Der AN hat im Planungsverlauf unter Einbeziehung der bauherrenseitigen Projektleitung nach deren Bedarf Abstimmungen mit den Nutzern zu organisieren, deren Ergebnisse zu dokumentieren und in den Leistungsphasen 1-5 spätestens mit dem am Ende der jeweiligen Leistungsphase geschuldeten Erläuterungsbericht zu übergeben.

Der AN hat dem AG für Anzeigen, Anträge o.ä. bei Verwaltungen, Behörden, Versorgungsträgern, Zuwendungsgebern o.ä. Beteiligten den erforderlichen Schriftverkehr ggf. auf vorgegebenen Formularen unterschriftsreif vorzubereiten.

## 2.3	Barrierefreiheit

Fachplanung

Der AN arbeitet dem koordinierenden Planer zur Erstellung des Konzepts „Barrierefreiheit“ die Planungsleistungen aus seinem Zuständigkeitsbereich zu.

Der AN hat die Dokumentationsunterlagen der Firmen vor Weiterleitung / Übergabe an die Technische Standortleitung auf Grundlage der „Vivantes Richtlinie technische Dokumentation“ zu prüfen und bei den Firmen die ggf. erforderlichen Ergänzungen, Änderungen rechtzeitig zu veranlassen und nachzuhalten. Der AN hat die aktuelle Version dieser Richtlinie beim AG abzufragen. Die Übergabe der vollständigen und richtlinienkonformen Dokumentation muss spätestens 12 Werktage vor der Abnahme der Bauleistung erfolgen.

Für sämtlichen rechtswirksamen Schriftverkehr, Mahnungen, Abnahmen usw. an ausführende Firmen sind die vom AG zur Verfügung gestellten ABau-Formulare oder Vivantes Formulare zu verwenden.

# 3	Honorierung

Das vereinbarte Honorar umfasst neben den in den übrigen Anlagen des Vertrages beschriebenen Leistungen auch die in diesen Besonderen Vertragsbedingungen beschriebenen Leistungen.

Verlängert sich die Bauzeit (Zeit zwischen dem vorgesehenen Baubeginn und vorgesehenem Fertigstellungstermin - Stand zum Vertragsabschluss) aus Gründen, die der AN nicht zu vertreten hat, wesentlich, so ist für die nachweislich erforderlichen Mehraufwendungen eine zusätzliche Vergütung zu vereinbaren. Eine wesentliche Verlängerung liegt nur vor, wenn die festgelegte Bauzeit um mehr als 20% oder um mehr als 6 Monate überschritten wird. Bis zu diesem Umfang der Überschreitung ist eine Bauzeitverlängerung durch das vereinbarte Honorar abgegolten. Der tatsächliche Mehraufwand muss vom AN nachvollziehbar und schriftlich nachgewiesen werden.

Wenn für beauftragte Planungsleistungen Pauschalierungen erfolgen, wird ein Zahlungsplan vereinbart, sämtliche Teilzahlungen sind dabei zwingend an das vollständige Erbringen der dort beschriebenen Teilleistungen zu binden.

# 4	Leistungsabschluss

Die Leistungen des AN enden mit der vollständigen Erbringung der Leistungen der letzten vertraglich vereinbarten Leistungsphase / Leistungsstufe. Es erfolgt eine förmliche Abnahme der Leistungen des AN durch den AG.

Die Dokumentation beinhaltet die systematische Zusammenstellung aller Unterlagen, die das Bauwerk beschreiben. Dazu zählen neben der Bau- und Ausstattungsbeschreibung alle zeichnerischen Darstellungen (2D und 3D), rechnerischen Ergebnisse, sowie die Zusammenstellung der Gewährleistungsfristen. Ebenso alle Verlegepläne für Installationen, Bewehrungen, Entwässerungen, Bedienungsanleitungen, Funktionspläne, Wartungspläne, Abnahme- und Prüfprotokolle, Zulassungen und Einweisungen, sämtliche Bild-, Film- und Tonaufzeichnungen, sowie das Bautagebuch.